九十一年歐洲地區德、比、法科學組

資訊業務訪察

一、海外學人管理系統

現況

三個科學組中除駐德國科學組已建置有海外學人資料庫系統外，其餘皆以紙本及Word檔案方式記錄學人資料，其主要目的包括活動記錄、資料統計、人才推薦、通訊錄製發、辦理研討會及人才諮詢等，茲將各科學組海外學人資料建置情形彙整說明如下：

| 項 目 | 說 明 |
| --- | --- |
| 建置環境 | 德國：採主從式架構，可多人同時上線使用。 比利時：以紙本方式儲存。 法國：以電子檔案形式儲存，另印出紙本存檔。 |
| 資料庫及開發工具類型 | 德國：採用MS Access軟體開發建置。 法國：使用Word檔案方式儲存。 |
| 操作環境 | 德國：MS Access軟體 法國：Word |
| 系統功能 | 德國：學人資料管理、學人參與活動管理、報表列印。 比利時：學人基本資料記錄、訪問行程記錄。 法國：學人基本資料記錄。 |
| 資料筆數 | 德國：約1773筆 比利時：約50筆 法國：約89筆 |
| 系統維護方式 | 德國的學人系統委由當地工讀生建立，目前該工讀生已離職致無人維護。 |
| 資料維護方式 | 皆請工讀生做資料輸入的工作，其更新的時間不定，德國為一個星期1次。 |

以上三個科學組或有專屬資料庫系統，或以電子檔方式記錄學人資料，但存在下述主要問題：

- 系統功能之維護更新困難：因為無專人維護系統，若要新增或變更需求時不易取得協助。

- 資源無法共享：資料建置在單機或封閉的網路環境，不論在單位內部或跨組資源共用共享上，相當困難。

本會90年底因應駐德國科學組之要求，開發設計海外人才管理系統，已於今年五月底前完成。

| 項 目 | 說 明 |
| --- | --- |
| 建置環境 | 建置於Web上，可提供單位內多人同時使用。 |
| 資料庫及開發工具類型 | MS SQL Server資料庫系統 ASP開發工具。 |
| 操作環境 | MS IE或NetScape |
| 系統功能 | 學人基本資料管理 計畫管理 合作機構管理 統計報表 資料下載加值運用 |
| 系統維護方式 | 國科會資訊小組負責。 |
| 資料維護 | 資料集中存放於國科會主機上，其中資料更新由科學組負責，國科會則負責定期備份確保資料安全。 |

新系統俱備優點如下：

- 操作使用：可直接上網使用。

- 系統功能：涵蓋學人基本資料維護管理外，尚增加計劃及合作機構管理等功能，使系統更為完善。

- 系統維護：系統後續維護更新悉由本會資訊小組全權負責。

- 資源共享：採統一規格、集中方式設計，資源得以共用共享。

建議

由於駐德科學組「海外人才管理系統」係採集中、共用架構方式(ASP)設計，此模式亦可適用於其他科學組，並可有效解決各科學組目前所存在之問題，所以本組藉此次實地業務訪察機會，向各科學組展示此系統及解釋說明系統功能後，各科學組原則上均同意未來使用本會新系統，但希望本小組能配合將個別需求納入考量。

對於德國、比利時、法國系統之上線推廣，本小組建議步驟如下：

- 將各科學組現有資料轉入新版「海外人才管理系統」，其作法及時程安排如下：

- 由於駐德科學組資料已於5月上線時轉入，此次只需做資料更新，已於11月中完成。

- 比利時資料因多為紙本資料，需以人工輸入，預計於12月底完成。

- 法國資料為Word檔可直接轉至資料庫，已於12月中完成資料轉檔。

- 系統正式上線時間：

    - 德國：已於12月2日正式上線使用。

    - 比利時：預計於92年1月中上線使用。

    - 法國：預計於91年12月底上線使用。

二、公文電子交換

現況

目前歐洲地區各科學組公文電子交換作業，悉採用本會統一規劃建置的公文文書製作軟體及電子收發文系統(Web版)，並於90年4月正式上線使用，使用情形詳如下表，其中僅德國及休士頓等兩個科學組公文電子交換件數較多，其他各科學組公文電子交換使用偏低或尚未使用，其主要原因為操作不熟悉、各科學組總發文數均不多，且附件資料未便電子化處理。

| 單位名稱 | 電子發文數 | 電子佈告欄 | 總發文數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德國科學組 | 46 | 0 | 約 103件 |
| 比利時科學組 | 16 | 0 | 約120件 |
| 法國科學組 | 11 | 0 | 約98件 |
| 英國科學組 | 87 | 0 | 約123件 |

(統計日期：91.01.01~91.10.31)

檢討與建議

- 有關公文電子交換百分比偏低，將建議各科學組可將附件資料電子化處理如掃描、上網公告等，或採附件資料另送方式處理，以提昇公文電子交換百分比，各單位亦已配置有掃描器。

- 針對公文電子交換使用偏低單位如比利時、法國等科學組，本小組將加強推廣使用。

三、資訊設備相關業務

現況

歐洲地區各科學組為因應業務上需要，均購置有資訊軟、硬體設備，茲將各科學組系統使用狀況彙整說明如下表：

- 個人電腦方面：各科學組均已採一人一機方式配置，另多預留一、二台電腦，提供臨時人員或公用使用，且主要承辦同仁之設備均已於今年更新設備為Pentium 4等級。目前各科學組配備說明如下：

    - 德國：今年度採購2台Pentium4等級電腦供秘書與當地雇員使用、1台Pentium4等級筆記型電腦供組長使用，另有3台Pentium II等級電腦供臨時人員使用，均使Window 2000作業系統。

    - 比利時：今年由原有電腦升級成2台Pentium 4 等級電腦供組長及秘書使用，另有Pentium III等級電腦供雇員及臨時人員使用，以上電腦使用Window ME或Window 98作業系統。

    - 法國科學組：與今年全部換置或升級成Pentium4等級個人電腦，並配置有Pentium4等級筆記型電腦乙台，均使用Window 2000作業系統，另配置有Pentium II伺服器乙台供檔案分享之用，但速度較慢。

- 週邊設備方面：

  - 印表機之使用：

    - 德國：採取本機印表機與網路印表機方式併行，大部份電腦配置一台本機印表機，另有一台雷射印表機可供網路列印使用。

    - 比利時：因辦公室距離較遠，故每台電腦皆配有印表機，無網路印表機設置。

    - 法國：所有電腦共用一台雷射印表機。

  - 掃描器之使用：各組秘書均配置一台掃描器供電子公文交換使用。

- 網際網路(含網路)連線方面：各組均可連上網際網路，其中德國採取ISDN方式，比利時採取DSL方式，法國則與代表處共用一條專線，另法國及德國均有建置內部區域網路可供資源分享。

綜合上述評估後，本小組擬建議如下：

- 駐法科學組汰換PII 400檔案伺服器乙台，經費約5萬元。

- 德國採購單槍投影機乙台，經費約10萬元。

- 網際網路連線方面：

- 德國科學組目前租用2條ISDN線路，因ISDN成本高，頻寛也較窄，建議改換DSL，可節省經費及增加網路頻寛。

- 法國科學組目前與代表處共用一條對外專線，而代表處並未有網路防火牆及防毒軟體等安全機制，可能導致駭客入侵或中毒等問題，對此除已於科學組每台個人電腦上安裝防毒軟體外，另建議自行租用DSL線路並利用新購置之伺服器架設簡易防火牆，以降低被攻擊之可能性。