CSIPW-91E-H0010

中山科學研究院

國外公差心得報告

| 批 示 |
| --- |
| 公年差度 | 91 | 所屬單位 各級主管 | 政戰部 | 企劃處 |
| 單 位 | 電子系統所品保後勤組 電子系統所品保後勤組 電子系統所品保後勤組 資訊通信所計算機組 |  |  |  |
| 級 職 | 聘用技士 聘用技正 聘用技監 聘用技士 |  |  |  |
| 姓 名 | 林慧月 趙立威 田振揚 鄧仁招 |  |  |  |

國外公差人員返國報告主官（管）審查意見表

本院執行經濟部科專計畫「寬頻無線通訊系統專案」研製之實體層(physical layer)，受經濟部之要求作為「3GPP通訊協定堆疊(protocol stack)技術引進案」之測試平台。該技引計畫係由工研院電通所主導，中科院及資策會配合參與合作。此次公差即為進行平台整合通訊協定之初步連結測試。此次公差於英國Ubinetics公司進行硬體功能驗證，正如預期般發現諸多介面問題，除完成部分連測外,亦於連測階段確認介面規格差異，與Ubinetics公司徹底檢討介面規格，對完成後續測試有重要成效。

另外參訪安立知公司所獲得之通訊協定堆疊測試技術資料，及Ubinetics Protocol stack測試紀錄，對於本計畫後續測試驗證計畫有重要之參考價值。

依本院85.11.25（85）蓮菁字15378號令，返國報告上呈時應附主官評審意見

| 報 告 資 料 頁 |
| --- |
| 報告編號： CSIPW-91E-H0010 | 2.出國類別： 研究 | 3.完成日期： 91.09.30. | 4.總頁數：6 |
| 5.報告名稱：「寬頻無線通訊系統專案」田振揚等四人赴英國公差報告 |
| 6.核准 文號 | 人令文號 | (91)銓鑑字第004692號令 |
|  | 部令文號 |  |
| 7.經 費 | 新台幣：616,996元 |
| 8.出(返)國日期 | 91年8月24日至91年9月1日 |
| 9.公 差 地 點 | 英國 |
| 10.公 差 機 構 | Ubinetics公司，Anritsu公司 |
| 11.附 記 |  |

封面格式

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別： 研究       ）

「寬頻無線通訊系統專案」田振揚等四人赴英國公差報告

服務機關：中山科學研究院

出 國 人 職    稱：聘用技監、聘用技正、聘用技士、聘用技士

姓    名：田振揚、趙立威、林慧月、鄧仁招

出國地區：英國

出國期間：91.08.24~91.09.01

報告日期：91.09.30

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱：「寬頻無線通訊系統專案」田振揚等四人赴英國公差報告 頁數 6 含附件：(是▓否 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 田振揚等四人/中山科學研究院/聘用技監/03-4450533 |
| 出國類別：□1考察□2進修▓3研究□4實習5□其他 |
| 出國期間：91.08.24~91.09.01 報告日期：91.09.30 | 出國地區：英國 |  |

分類號/目 關鍵詞： 通訊協定堆疊(protocol stack), 用戶台(user equipment, subscriber station), 基頻模組(baseband module), 實體層(Physical Layer) 內容摘要：（二百至三百字） 本公差報告為中科院電子系統研究所聘用技監田振揚等四人參與經濟部技術處”寬頻無線通訊系統專案”，負責用戶台部分之設計工作，按工作規劃時程進行實體層與Ubinetics技引之通訊協定於英國Melbuorn進行連結測試。本次公差除進行實體連測外，亦與Ubinetics公司研擬建立後續驗證機制，擬定驗證時程等計畫管理事宜。除此之外，本次公差亦順道前往倫敦參訪 Anritsu UK公司，實際了解該公司產品Protocol Test System及Virtual Signaling Tester在基頻模組發展及通訊協定階段之驗證測試方法，以及Ubinetics通訊協定堆疊於該公司進行測試之現況，對後續整合測試驗證方法及結果之研判有相當之助益。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網（http://report.gsn.gov.tw）

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：「寬頻無線通訊系統專案」田振揚等四人赴英國公差報告 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱： |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：田振揚等4人/聘用技監/中山科學研究院 |
| 出國計畫主辦機關審核意見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整 (3.內容充實完備 (4.建議具參考價值 (5.送本機關參考或研辦 (6.送上級機關參考 (7.退回補正，原因：((不符原核定出國計畫 ((以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 ((內容空洞簡略 ((未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 ((未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (8.其他處理意見： |
| 層轉機關審核意見 | (同意主辦機關審核意見 (全部 (部分 （填寫審核意見編號） (退回補正，原因： （填寫審核意見編號） (其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

- 出國目的及緣由

本案為執行本院之經濟部科專計畫「寬頻無線通訊系統專案」，自行研製之實體層(physical layer)硬體，至英國Ubinetics公司進行硬體功能驗證，以確定硬體功能符合3GPP規格。本項工作亦為「3GPP通訊協定堆疊(protocol stack)技術引進案」之通訊協定植入(porting)及通訊協定驗證測試之先期作業。「3GPP通訊協定堆疊技術引進案」由工研院電通所主導，中科院及資策會配合參與合作之。根據計畫需求英國Ubinetics公司必須將通訊協定堆疊與本院研製之實體層結合以驗證其功能。本次公差同時參訪Anritsu (安立知)公司，了解該公司以其通訊協定測試儀(Protocol Test System, PTS)進行Ubinetics通訊協定測試之現況，以及曾經遇到之問題，作為本計畫未來實測階段執行之參考。

公差人員包括電子系統所田振揚、趙立威、林慧月，資訊通信所鄧仁招等四人。

- 公差心得

本次公差任務包括：硬體功能單元驗證、測試計畫及測試結果檢討。由於實體層與通訊協定堆疊分別且同時由本院(自韓國SoC公司技術引進)及Ubinetics公司進行設計，介面格式不同，有關轉接層(Protocol Layer Adaptation, PLA)之設計及測試方法之研討亦為此次公差之重點任務。詳細工作情形參閱，肆、國外工作日程表。

Anritsu(安立知)公司之通訊協定測試系統”Protocol Test System ( PTS”為目前已知功能最完整之第三代無線通訊測試系統，Ubinetics公司使用該設備進行通訊協定測試，Anritsu公司亦以該設備測試Ubinetics之Test Mobile (TM100)。TM100使用的通訊協定軟體與將來整合至本院自製之基頻模組之通訊協定為前後版本。Anritsu公司曾派工程師至Ubinetics公司處理PTS與Ubinetics之TM100連測發生之問題。進一步之詳細test condition涉及商業機密無法直接自Anritsu公司取得，將與Anritsu台灣分公司進一步研商於不涉及商業機密之獲得形式。與技術部門經理Mr. Kevin Ingrams討論後續PTS測試所需之Test Case。並獲允諾提供Mobile Oriented Call及Mobile Terminated Call之test case供參考。

- 效益分析

Ubinetics於第三代無線通訊系統(WCDMA)通訊協定軟體開發方面已經佔有領先的地位，而其產品TM100於無線通訊系統測試領域佔有市場主導地位。本次整合測試工作進行期間，與該公司之工程人員在基頻模組整合及L1軟體設計方面，有緊密而深入之討論，同時該公司資深工程師Mr. Travor Hopkinson熱心協助並提供其多年測試之經驗，對於測試環境規劃與執行測試有相當之幫助。

實體層與通訊協定堆疊間之整合需要經驗，執行科專計畫研製基頻模組及L1軟體的過程中一直都在摸索與學習中完成各階段之任務。年底將與Ubinetics技引獲得之通訊協定整合為重要關鍵。其中諸多技術待突破或澄清，此次公差與Ubinetics工程師共同測試過程中所獲得之經驗，對於後續整合有相當重要之價值。

- 國外工作日程表

91.08.24

自中正機場離境，抵達倫敦Heathrow機場，隨即搭車至Arundel旅館，完成check-in手續已近午夜。

91.08.25

與SoC公司工程師會合，討論實體層硬體目前測試進行狀況及Ubinetics公司提出之日程表。決定共同及個別行程。實體層硬體測試與L1 PLA設計審查將以並行方式，趙立威與林慧月參與實體層硬體測試，田振揚與鄧仁招參與PLA設計審查。後續之測試進行方式依實際進度隨時調整。

91.08.26

計劃進度及時程檢討

確認初版L1 software已於上週五(Aug 23)送達，可於本次公差期間與Ubinetics進行初步之驗證。

測試計畫已於Aug 13寄交Ubinetics審查，本次公差期間將討論測試計畫內容是否正確及項目是否足夠。

由於測試期間發現TrCH codec仍有部分問題尚未解決。本次測試將無法完成全部測試。

PLA軟體已於上週五寄交Ubinetics，設計文件也已完成並面交Ubinetics，本次公差期間可進行設計審查。

為確保研發成果不外洩，完成初步連測後硬體將不留在Ubinetics供該公司測試人員進行測試，希望可以尋找出可行的方法，以免成為計畫進行之障礙。

91.08.27

- 硬體開箱檢查，確認運輸未造成硬體損傷。可進行測試。

- 以外加30.76MHz clock產生穩定之clock。以函數生器輸出方波產生timing signal。

- L1 software軟體不穩定，“cell assignment to figures”功能及“BCH acquisition”常卡住。研判是L1軟體有bug，必須由於原設計人檢測修改。

- 針對硬體不留在UB討論後續可能方案。

  - 由於初步之連測試以介面參數為主，可以pseudo L1 software 供Ubinetics進行“preliminary integration exercise”。

  - 希望在未取得真正的可執行的L1 software前，pseudo L1 software程式必須作為interface mechanism test。

  - 由於完整版L1軟體之時序必須由硬體提供，另外提供僅具時序產生電路之簡化基頻模組。該時序電路將可提供L1軟體所需之時序信號及中斷信號。

91.08.28

繼續進行L1 software測試。

進行測試計畫內容檢討。

Ubinetics工程師Mr. Jobby Allen根據文件審查結果進行所有MSC chart細部檢討，並提出意見要求修改程序，或增加測試項目。

部分程序之message次序有問題，逐一澄清並獲共識。

RACH/FACH之activation time除immediate外需增加SFN/CFN。

澄清Release FACH/RACH & Setup DCH程序，FACH/RACH同時release，但MAC會先release RACH。

建議增加DCH MODIFY。

Ubinetics工程師 Mr. Travor Hopkinson解說Ubinetics之測試架構及PTE測試環境，PCO功能及產生Test logs。

要求Ubinetics提供於上層Protocol測試時產生L1介面之Test Log，並以該資料作為測試之依據。

91.08.29

繼續進行L1 software測試，並針對軟體不穩定之現象進行討論。

Searcher Processing 完成測試。

Cell Assignment時有時出現error。

歸納討論Test program不能正常工作的原因：

參數之設定需進一步確認

Finger assignment之問題需由原設計者檢查

審查PLA 設計文件

PLA架構審查，PLA乃依據Ubinetics提供之TM100之PLA為主架構，雙方對該架構已有足夠之了解。

由於PLA共用上層Framework之MessageQueue之handler routine，Ubinetics同意提供Framework部分之程式供參考使用。

解說L1軟體之架構，說明Ubinetics設計之Primitives與L1之Primitives在PLA中轉換之機制。

討論PLA測試責任歸屬。Ubinetics要求PLA必須與L1軟體連結後以前一日討論完成之測試計畫執行測試通過後始可進行Protocol連結。SoC原來僅同意進行L1軟體測試，不包括PLA。經討論後SoC同意依責任區分點納入PLA測試。

建立整合測試階段CSIST/Ubinetics/SoC之問題/回覆機制。比照軟體技引之問題/回覆機制，SoC以Dr. Park為窗口，技術諮詢及支援表單由Ubinetics提供範例，SoC可提供修改意見。每隔週進行一次三方電話會議，時間定為每週二下午1630(台灣時間)

91.08.30

抵達Anritsu UK公司。

由Mr. Justine Shaw接待至該公司PTS測試系統研發部門，並介紹Protocol Test System與Virtual Signaling Tester之現況。Mr. Shaw為Anritsu UK之PTS部門測試負責人。

經由Justine之引介與測試工程師William見面，William曾派駐Ubinetics公司處理PTS與Ubinetics之TM100連測發生之問題。TM100使用之Protocol與軟體技引之Protocol為相同軟體。

與技術部門經理Mr. Kevin Ingrams討論後續PTS測試所需之Test Case。並獲允諾提供Mobile Oriented Call及Mobile Terminated Call之test case供參考。

由於該公司並未保存當初與TM100連測之測試Log，無法取得進一步之詳細test condition。細節部分將於回國後透過該公司在台分公司進一步協商，期能獲得更多參考資訊。

91.08.31~91.09.01

08.31自倫敦Heathraw機場搭機返國，抵達中正機場為91.09.01。

- 社交活動

Ubinetics公司Melbourn總公司位於英國劍橋南方約20分鐘車程，Mulbourn小鎮雖稱為工業園區，實際上人口稀疏，較為鄉村型態，風景頗為優雅。劍橋為英國知名且古老的大學城，寧靜且優美，各學院建築歷史悠久均具代表性，惟因公差時程緊迫及時差因素未能深入探訪。英國工程師具有傳統英國紳士之風度，對本計畫之連結測試表現出極大之誠意，對遭遇之技術性問題均可理性討論，並可歸納出雙方都能接受之可行性解決之道。

- 建議事項

本計畫為滿足經濟部之要求必須與另一由工研院主導之「3GPP通訊協定堆疊技術引進案」連結，連結測試前必須先完成單獨硬體測試，公差時程之決定必須依硬體研製之進度而定，如果硬體未如預期完成則無法進行連測，如果硬體研製順利提早完成，仍須等預定時間方可進行連測。根據國防部之規定，本院員工國外公差必須於45日前提報出國申請，硬體研製過程中難免會有提早或延後完成之情形，無法預知可於45日後完成及進行測試。本次公差獲得Ubinetics公司及SoC公司的諒解，並充分配合我方時程執行測試，但對於類似之測試計畫時程談免會碰上無法掌握的情形。建議本院執行類似之經濟部科專計畫時，得有較寬鬆之出國及返院日期限制，例如允許有前後一個月之調整空間，僅以總出國公差日數作確切之限制，以使國外公差能有最大成效。

# Text boxes

國外公差報告

……………………………………………………（裝  釘  線）……………………………………………………………

系統識別號

附件二

附件三