行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別： 參加國際會議 )

印尼山加山加礦區2002年技術委員會議（TCM）及

經營委員會議（OCM）報告

服 務 機 關：中國石油股份有限公司

台灣油礦探勘總處國外探採處

出國人職稱 ：副處長、物探師

姓       名：孔祥邦、楊佳蓉

出 國 地 區：印 尼

出 國 日 期：九十一年九月二十四日至十月一日

報 告 日 期：九十一年十月十五日

印尼山加山加礦區2002年技術委員會議（TCM）及

經營委員會議（OCM）報告

一、技術委員會議（TCM）

2002年印尼山加山加礦區技術委員會議於2002年9月25日假VICO Office 7F會議室舉行。本公司參加人員包括 OPIC：孔祥邦、楊佳蓉；OHI：張安泰、鄭潤德。相關議程如下：

（一）本次會議主持人 Richard D. Turner 因病未能出席，由 Larry Bacak（Development Planning Manager）代為主持。

（二）會議內容包括2003年四個主要生產油氣田（Badak、Nilam、Mutiara及Semberah Fields）之工作計畫，彌補 Total/Unocal 供氣不足之措施，及2002年礦區歸還等事項。

（三） 根據2002年至2018年 Bontang LNG 之銷售量及售予印尼國內天然氣用量估計，本礦區尚需提供3.5 TCF 之天然氣。其中2.3TCF 可由現有生產設施產出不需另外投資；餘1.2TCF 需藉重超低壓（井口流壓約10~25psi）低壓及中壓之昇壓操作，修井及鑽新井而生產。估計上述生產1.2 TCF 之總投資約358萬美元，每 MCF 之投資金額約0.29美元。

（四）目前礦區儲量較高之高壓氣層僅存 Badak 之 D-6 油氣層，該油氣層目前主要生產 Oil Rim，氣帽之天然氣仍維持高壓，平時不生產，作為緊急需要之 Swing Gas。根據計畫 D-6 之天然氣將在2005年開始生產，2006年以後礦區絕大部份之天然氣將靠昇壓操作生產。

（五） 根據 VICO 與 Total 〝Oversupply To Bontang LNG Plant & Settlement〞協議之條款，VICO 同意增產，礦區2003年平均日產量將達1,070 MMCF，增產部份將照銷售合約之計價獲得補償。上述協議之緣由與條款，詳如附件。

（六）2003年各油氣田之修井及鑽井計畫如下：

| Field | 開發井 | 修井 | 無鑽機修井 | 井場復原 | 更新生產設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badak | 4 | 6 | v | v | LP/VP VLP Phase II Debottlenecking |
| Nilam | 1 | 5 | v |  | VLP |
| Semberah | 7 | 0 | v |  | LP |
| Mutiara | 4 | 0 | v |  | LP |
| 總計 | 16 | 11 |  |  |  |

（七）Nilam Field之開發佐証井 Buaya Besar 之井位位於 Lampake 與 Nilam 二氣田之間，屬反射訊號模糊帶，由三維震測資料推測其與 Nilam 之 I、J 二層或具延續性，為 Fault Trap構造，主要風險在於 Fault 之封阻能力是否良好及反射訊號延續性推測之可信度。初步估計其 P50 之天然氣蘊藏量約320 BCF，若鑽探成功，將鑽15至20口開發井，對增加礦區之天然氣蘊藏量頗有助益。

（八）2002年底需歸還礦區15%之建議已於今年4月 TCM 中提出，並徵求各公司同意，目前除 UGO 未正式通知經營人 VICO外，其餘各合夥人均已同意。本次歸還礦區面積共876.26平方公里，其中包括將近耗竭之 Wailawi Field 34.74平方公里。（Wailawi 氣田於1975年發現，1983年開始生產，目前共有6口生產井，日產量1.3 MMSCFD，累計產量37 BCF，目前已無探勘機會且開發機率很低。）上述歸還計畫，俟合夥公司及 Pertamina 同意後，將正式提陳印尼主管油氣探採之 BP MIGAS 核准。

（九）本公司代表在會中提出建議：

1、贊同經營人以 $/ MCF，即生產每 MCF 天然氣所需費用， 作為礦區經營指標。提醒經營人未來 LNG 之銷售將逐漸減少，天然氣生產絕大部份將靠昇壓操作，希望繼續在安全環保之前提下，持續以最經濟之方式生產天然氣並滿足銷售合約。

2、提醒經營人本公司在4月 TCM 對礦區歸還之建議，即印尼政府當局若同意收回 Wailawi Field，VICO及合夥公司對該礦區將不再負有任何義務及責任。

二、經營委員會議（OCM）

2002年印尼山加山加礦區經營委員會議於2002年9月27日假雅加達 Dharmawangsa Hotel舉行。本公司參加人員包括 OPIC：孔祥邦、楊佳蓉；OHI：張直賢、邱子文、張安泰、鄭潤德。相關議程如下：

（一）VICO 總經理 Simon Potter 致詞，報告中提及：過去一年來印尼政經情況尚稱穩定；Sanga Sanga 礦區工安環保情形持續進步，期維持 ISO 14001之認証資格。本礦區單位生產成本仍保持在印尼同業之前25%，且礦區經營著重 Asset Team 之責任制，以落實各油氣田之績效考核。地方居民抗爭事故大為減少，顯現敦親睦鄰計畫成功。為因應2005年大批員工將屆退休年齡及將行政技術中心遷移至 E. Kalimantan 之計畫，已積極進行吸收新進員工等計畫。簽署 FET（Fair And Equal Treatment）協議及與 TotalFinaElf PSC 達成 Oversupply To Bantang LNG & Settlement 協議（說明詳如附件）。

（二）另關於 LNG 之銷售及供氣問題：

1、利用本礦區之生產能力，彌補 TotalFinaElf PSC 供氣之不足，積極爭取及獲得合理之補償，以增加本礦區之收入。

2、要求 Pertamina 同意減少印尼國內肥料廠及石化廠用氣之供應量，以確保 LNG 長期合約之供氣，及獲得到較高及穩定之收入。

3、VICO IJV 2002年預算淨 LNG 船數為110.4艘，至目前為止，最新預測為108.2艘，淨現金流入預算值為303百萬美元，最新預測為310百萬美元。

（三）各油氣田小組簡報2003年礦區工作計畫。

（四）經與會全體合夥公司一致同意通過：

1、2002年度決算（預計數）。

2、2003年度工作計畫及預算。

三、附件： Oversupply to Bontang LNG Plant & Settlement

緣由：

2001年印尼 Aceh 省 Exxon-Mobil LNG 廠因受到獨立運動份子之干擾，工作人員安全受到威脅，LNG 一度停產。印尼國營油公司有鑑於 Aceh LNG 廠 LNG 供應將有短缺可能，故將原應售予韓國 Korea II 之五艘 LNG 合約量改由 Bontang 廠供應（以下簡稱 Korea II Transfer）。由於 Bontang 廠原本也有 Korea II 之銷售合約，而該合約之供氣比屬 Package IV，亦即 Sanga Sanga PSC 之供氣量應佔27.2064%。但 Total 認為此乃額外之銷售量，應以目前之 Package VII 供氣比分配，若照 Package VII 則Sanga Sanga PSC之供氣量僅占10.8597%。雙方爭執不下，上述五艘船之收入則暫時放在 Escrow Account。雙方原欲以 Arbitration方式解決，但最後仍以協商方式達成協議。

解決方案：

由於在此同一時期，Total PSC 發生供氣不足之問題，其不足量由Sanga Sanga PSC 代為補足。按Sanga Sanga PSC 之經營人係 Bontang LNG 供氣之協調者，若其他 PSC 發生供氣因難，有責任先代為供氣。由於上述 Korea II Transfer 之爭執，Sanga Sanga PSC 乃要求增產之天然氣需得到合理的補償。經雙方協商結果，協議之主要內容如下：

1、2001年發生之 Korea II Transfer，Sanga Sanga PSC 之供氣比為30%。

2、2002年發生之 Korea II Transfer，Sanga Sanga PSC 之供氣比亦為30%。

3、依照 2003年Sanga Sanga PSC 應供給 Korea II 之14艘 LNG 艘船，其供氣比由原來之 27.2064%（Package IV）增加一倍即54.4128%。

4、從2003年至2014年，未來Korea II Transfer，Sanga Sanga PSC 之供應比為10.8597%（Package VII）。

5、Sanga Sanga PSC 為增加天然氣產量所鑽之 Nilam 二口開發井，其費用5.6百萬美元應由 Total PSC 負擔，Cost Recovery 亦為 Total PSC 收取。

6、Sanga Sanga PSC 過去由 Nilam 礦區超產之50 BCF*天然氣，應由2001~2003之產量中扣除歸還給 Total PSC。未來Sanga Sanga PSC 與 Total PSC 間之 Imbalance 應維持在10BCF 以下，若超出則需在下年補回。

上述條款已經 OCM 各合夥公司同意，目前正待 Pertamina 與Total PSC 簽署即生效。

*有關超產部份，解釋如下：

Nilam 礦區之天然氣，有18.57%屬Total PSC。Bontang 廠 LNG 之供氣按合約之不同，不但規定各 PSC 之供氣比，也規定各氣田之供氣量。惟各油氣田之供氣量通常難以維持平衡，Pertamina 祗要在合約終止前各氣田補足應供應量即可。由於 Nilam 氣田係 Sanga Sanga PSC 之主力，部份 Badak 或其他氣田之供應量，暫由其供應，但對 Total 而言，Nilam 超產部份係由Sanga Sanga PSC 享受，對 Total PSC 並無好處。時值 Total PSC 供應量不足之情況下，因此要索回被超產（Total 擁有之18.75%）之天然氣。