經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：考察）

視察卡達燃油添加劑公司經營業務報告

服務機關：中油公司轉投資事業處

出國人：    職務：副處長

姓名：姚坤泰

職務：業務管理師

姓名：梁菁菁

出國地點：卡達

出國期間：91年12月22日至91年12月26日

報告日期：92年02月14日

- 目的

了解本公司轉投資事業-卡達燃油添加劑公司（QAFAC）營運管理、工廠操作現況、甲醇二廠投資計畫、異議帳處理情形及公司未來發展趨勢。另就加州MTBE禁用事件之發展情況、可能因應方案與經營團隊研討交換意見，以為營運管控之參考。

- 過程

出國期間拜訪位於卡達首府Doha市Mesaieed工業區內之卡達燃油添加劑公司（QAFAC）副總經理Mr. Aqeel M. Yousuf（合資股東-卡達石油公司（QP）派任）、工廠經理楊敬熙先生及財務經理江靖斌先生（均為中油公司派任），實地瞭解公司營運現況及勘查工廠操作情形。

- 心得

  - 2002年公司營運狀況：

    - 營收及財務狀況：本年稅後盈餘3,188萬美元。該公司自2002年7月25日與銀行簽署重新融資3億美元貸款合約，並於2002年8月15日完成股本結構重組後，除取消股東權益貸款之機制，亦即QAFAC勿需帳列支付股東權益貸款利息予各股東外，藉此更能反應公司實際之經營績效；另與銀行之貸款利率亦由LIBOR+2﹪降為LIBOR+0.75﹪，大幅降低其利息費用負擔。

    - 產量：本年生產甲醇77萬噸/年（設計產能83萬噸/年），達成率為93﹪；MTBE生產58萬噸/年（設計產能61萬噸/年），達成率為95﹪。

    - 銷量：本年甲醇銷售量61萬噸/年（預算數64萬噸/年），達成率為95﹪；MTBE銷售量60萬噸/年（預算數60萬噸/年），達成率100﹪。

  - 2002年工廠生產天數：

    - 本年甲醇工廠累計生產天數306天；MTBE工廠累計生產天數324天。

  - 2002年工廠生產操作改善情形：

    - CHIYODA保證事件：QP提供之進料丁烷，常有不符規範而影響生產操作之狀況，另工廠於試車正式運轉後，曾陸續發生不正常跳車事件，QAFAC已彙整所有未解決事項，向原EPC廠商Chiyoda提出保證求償，並已配合於2002年1-2月停爐進行檢修改善，工廠分別於2月下旬-3月初重新開爐生產操作。

    - MTBE工廠歲修更換Oleflex單元之DeH-14新觸媒後，3月份產能5.5萬噸已達設計量之99%，為自正式運轉後之最高產量。

    - 甲醇工廠之重組爐操作，仍須非常注意其溫度之控制。

    - 部分保固改善事項，由於待料、檢測及施工等因素無法於此次停爐歲修期間提供根本之解決方案，由於QAFAC仍握有保固保證金22.4百萬美元，應足夠涵括後續保固檢修之需要。

    - 有關MTBE工廠歲修更換Oleflex單元之DeH-14新觸媒，經現場檢視其灰份量確已大幅減少，於洽詢其相關再生過程之各參數皆正常之情況下，其較歲修前原設計使用之DeH-12觸媒積碳嚴重活性下降，灰份量大及產率下降之狀況顯有改善，經測試結果DeH-14新觸媒之異丁烷濃度（轉化率）約為43%。

  - 2003年工廠重要生產設備尚待解決事項：

    - 公用系統：海水冷卻系統因泵輸設計關係，海水流速過快，致局部管線沖蝕損壞嚴重。目前該損壞管線部份已改採鈦合金材質汰換，剩餘部份將於備料後再擇時更換。

    - MTBE 工場：反應器排氣壓縮機經設計及製造廠人員現場澄清測試，該壓縮機係設計適用分子量30.2之壓縮氣體，而實際製程氣體分子量變化範圍為24.2-36，致每當製程進氣分子量變化時，該壓縮機定速操作困難且極易跳車，由於其為製程關鍵設備，該工場常因此停爐。目前暫設法以調節排放燃燒塔及增加蒸汽量維持操作，QAFAC已洽EPC廠商Chiyoda為此履行保固責任，設法解決中。

    - 甲醇工廠

      - 合成氣壓縮機：

該壓縮機震動大之問題，於本次歲修拆修後，發現其係內部機件嚴重損害及設備連接管件施工誤差影響所致，該損壞機件已更換檢修，惟管件誤差，因校正設計、檢修不易，未及於本次歲修完成改善，故震動問題仍將影響該設備之正常使用。目前QAFAC已洽Chiyoda履行保固責任解決中。據了解，管件施工誤差所致設備震動大及洩露之情況於甲醇工場較為嚴重，主要因該工場操作溫度及壓力較MTBE 工場高，其管件Rating（管厚）較高，管件施工誤差對其影響相對較大。

      - 重組爐：

高負載操作時，爐內不均勻溫度分佈發生，局部爐溫超出正常操作溫度，QAFAC刻已就相關影響因素檢討改善處理中。

  - MTBE禁令：

    - 加州州政府禁用MTBE現況及經營團隊相關意見：

      - 加州州政府1999年3月26日D-5-99行政命令規定，加州於2002年12月31日以後禁用MTBE汽油。

      - 現況：加州州政府因考量依原禁用期限，其替代之乙醇汽油供銷不足，將對其經濟造成不利之衝擊，另鑒於目前MTBE汙染已獲得改善，故於2002年3月14日，再度發佈D-5-53-02行政命令，將MTBE禁用期限延後一年，改於2003年12月31日以後再執行。

    - 經營團隊意見：

      - 依加州州政府發佈之新聞稿引述州長Gary Davis其於必要時將不排除再度檢討及藉能給予國會協商時間之表示，預期 MTBE禁用之期限，於州長選舉後仍有協商調整之空間

      - 美國參議院法案S－517（放棄重組汽中含氧量2%規定及增加乙醇汽油生產量）之是否通過，將會影響MTBE之使用。

      - 樂觀預期MTBE禁用，將可能延緩數年後再實施，另至2010年，MTBE之使用量於排除美國地區後，約可達1千萬噸。

      - 經營團隊仍依原計畫，以分散開發美國以外市場為銷售執行目標。

- 結論與建議

  - 依QAFAC 2001營運績效顯示，該公司銷售毛利雖高達32%，惟因高額之銀行及股東權益利息削減其獲利而造成虧損，目前已積極進行再融資作業，擬將股東權益貸款轉為股本，以健全公司財務結構，增加營運獲利之機會。

  - QAFAC計畫於2005年將其50%員工當地化，鑒於當地員工要求高職位，且政府保障其高額福利（換算約為其40%之薪資），為避免大幅增加人事成本，對人員精簡及有效評估運用人力之相關措施，須及早因應規劃實施。

  - 卡達公司因受限於銀行團合約之規定，其產銷操作常無法於產品季節性供需及原料價格變動時配合機動調整，致影響營收。目前已考量儘可能於產品低利潤期間安排停爐歲修，產品高利潤期間，則加強維修保養，減少故障停爐事件發生，全力增產，以獲致最大之效益。

  - 工廠重要生產設備待解決事項之處理，對公司之穩定產銷操作有嚴重之影響，應持續洽責任廠商儘速妥善處理。若其配合度不佳，則宜儘早爭取以保留之保固保證金22.4百萬美元自行處理，避免更大之損失；於改善處理期間，其設備、管線之操作則應注意維持溫度、壓力之穩定，特別於設備管線起停、暖車或冷卻時注意使其穩定變化，並應就有關自動檢查及操作、維修保養等事項。

  - 對於合資公司總經理、副總經理、廠長、財務經理等重要職位一向為QP所覬覦，最近又藉著再融資協商時機要求其中至少二席應由QP擔任。而相對的外資股東間也尚未就有關職位推派的方式達成共識，尤其原IOL推派之廠長Yusuf Oncu,P.Eng.已確定於七月底離職，本公司雖不乏合適人選，但若考量整體權益及責任歸屬，仍以搭配總經理一併指派為宜，此部份尚待爭取QP認同及LCY、IOL之支持。

  - 此行發現QAFAC工廠之操作尚未建立完整之SOP作業程序，舉凡開關操作、起停車注意事項等均顯輕忽，這對工廠長期穩定操作將有嚴重影響。這點在與Oncu廠長會談時，渠也深表同意，但其告稱，過去二年工作重點在於全盤提高生產，尚無暇顧及制度的建立，希望下一任廠長能以此為努力目標。