行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：其他 )

赴義大利米蘭參加

委內瑞拉西帕里亞礦區工作研討會議及

技術委員會議

服務機關：中國石油股份有限公司

出國人職   稱：探採事業部  主任地質師

姓   名：吳瑞智

出國人職   稱：探採事業部國外探採及資料處理處 地物師

姓   名：陳達村

出國地區：義大利米蘭

出國日期：92年6月29日至7月5日

報告日期：92年9月29日

赴義大利米蘭參加委內瑞拉西帕里亞礦區工作研討會議及技術委員會議

目次                                              頁次

| 一、前言--------------------------------------------------------------- | 2 |
| --- | --- |
| 二、會議時間與議程------------------------------------------------ | 2 |
| 三、會議內容及結論------------------------------------------------ | 3 |
| (一) Tiburon-1X井位檢視/鑽井計畫與預算---------------- | 3 |
| (二) Manati East-1X構造解釋與井位研討-------------------- | 3 |
| (三) Delfin-1X構造解釋井位、鑽井計畫與預算------------- | 4 |
| (四) Punta Sur-2X構造解釋井位、鑽井計畫與預算--------- | 4 |
| (五) 海床地質調查--------------------------------------------- | 4 |
| (六) GOPE震測資料重處理--------------------------------------- | 5 |
| (七) 鑽井計畫、時程與2003/2004年探勘預算------------ | 6 |
| (八) Guarapiche 礦區爭取機會評估--------------------------- | 6 |
| 四、結論與建議 | 6 |

赴義大利米蘭參加委內瑞拉西帕里亞礦區工作研討會議及技術委員會議出國報告

一、前言

委內瑞拉西帕里亞礦區於第一探勘期完成二口探井，其中第一口探井Corocoro-1X發現油氣並作油氣測試，第一探勘期結束後，保留包含Corocoro 構造之兩區塊申請進行佐證鑽探，另選擇具潛能之5、6兩區塊申請進入第二探勘期。Corocoro 佐證期為期20個月(至91年8月3日止)，鑽佐證井四口，皆鑽獲油氣比預期為佳，並進行長期油氣測試，目前已進入開發生產期；第二探勘期為期四年（至93年9月22日止），主要工作為鑽井一口。

為討論礦區第二探勘期擬鑽探井Tiburon-1X解釋結果、計畫鑽井深度及東帕里亞礦區讓入後探勘好景區解釋進展，經營人訂於7月2日、3日兩日在義大利米蘭AGIP辦公室舉行西帕里亞礦區工作研討會議及技術委員會議。

二、會議時間及議程

  - 會議期間：2003/07/02~2003/07/03

  - 會議地點：義大利米蘭AGIP辦公室

  - 會議議程：主要議程包括

1. 工作研討會議：

Tiburon好景區構造解釋與計畫鑽井深度研討。

2. 技術委員會議：

—Tiburon-1X井位檢視/鑽井計畫與預算

—Manati East-1X構造解釋與井位研討(GOPE)

—Delfin-1X構造解釋、井位、鑽井計畫與預算(GOPE)

—Punta Sur-2X構造解釋、井位、鑽井計畫與預算(GOPE)

—海床地質調查

—GOPE震測資料重處理計畫

—鑽井計畫、時程與2003/2004年探勘預算

  - 與會人員

| Peter J. Lellis | Conoco |
| --- | --- |
| Bret Fossum | Conoco |
| John Burgess | Conoco |
| Mark Fortuna | Conoco |
| Joe Moser | Conoco |
| Robert Hooper | Conoco |
| Tito Bianco | ENI |
| Alessandro Menardi | ENI |
| Roberto Pettinari | ENI |
| Stefano Braga | ENI |
| Andrea Chiarabelli | ENI |
| Steve Wu | OPIC |
| Ta-Tsun Chen | OPIC |

三、會議內容與結論

會議之主要議程與結論分述如下：

(一)Tiburon-1X井位檢視/鑽井計畫與預算

本井位於7月2日工作小組會議充分討論後，一致認為Tiburon好景區是逆斷層疊瓦狀構造，位於油氣移棲路經上，具良好生油岩，其北方鄰近的Plata-1號井已証實有良好發育的儲集岩(砂岩)存在；主要的地質不確定性是儲集岩連續性。

Conoco 與AGIP對本構造解釋主要的不同處是Nariva/Naricual砂層的對比深度及可能的儲集岩底部的深度。經討論後取得的結論：Tiburon-1X井終深(TD)9,500呎(垂深)，鑽穿主要目標層Nariva/Naricual，Los Jabillos砂層(Oligocene-Miocene)(圖一、三、四)，評估可採蘊藏量500 MMBO，地質成功率17%，商業成功機率10%，鑽井費用10.5百萬美元，加計移船費用Mob/Demob為13.3百萬美元。

(二)Manati East-1X (GOPE)構造解釋與井位研討

本構造位於東帕里亞礦區(GOPE) Delfin好景區的西北方，為逆斷層背斜於SB100受侵蝕後之封閉構造(圖二、六 )，主要探勘目標是類似Corocoro SEQ70的油氣儲集岩(Las Piedras層)及SEQ 80儲集岩(Las Piedras層)，初步評估原油原地蘊藏量(OOIP)：375MMBO，天然氣原地蘊藏量(OGIP)：59 BCF。計畫為直井，井位：Line 755，Cross-Line 734(圖五、六)，井深(TD)4,200呎，費用：6.3百萬美元(不含Mob/Demob)。

(三)Delfin-1X(GOPE)構造解釋、井位、鑽井計畫與預算

Delfin(原名Dorado)好景區為類似於Corocoro型態的構造，探勘目標為SEQ 70的儲集砂岩(Las Piedras層)，最大圈封面積3,400 Acres，儲集岩厚度400～700 呎，估計原地原油蘊藏量OOIP1740MMBO，均值可採蘊藏量480 MMBO，地質成功率57%，商業成功機率19%(根據評估由於可能鑽獲API值較低的重油，API值小於20)，計畫直井井深TD：4,500呎(圖七、八、九)，鑽井費用7.9百萬美元，加計Mob/Demob為10.12百萬美元。本井預計於2003年12月1日開鑽。

(四)Punta Sur-2X(GOPE)構造解釋、井位、鑽井計畫與預算

Punta Sur構造為與Conocoro型態最類似的逆斷層背斜構造，Punta Sur-2X井主要目標為SEQ 70-80 Las Piedras砂岩，評估其可採蘊藏量為103 MMBO，地質成功率78%，商業成功機率57%，計畫以定向鑽井井深TD：9,435呎(垂深6,300呎)(圖十、十一)，估計鑽井費用10.92百萬美元(含Mob/Demob)。

由於東帕里亞(GOPE)礦區讓入合約規定若於主要目標層SEQ 70-80發現油氣，讓入公司需加深鑽探次目標層Pedernales砂岩(La Pica層)，因此會中亦討論加深鑽井計畫，鑽深12,100呎(垂深8,500呎)，加深鑽井日數約20天，估計費用增加約3.9百萬美元。

(五)海床地質調查

經營人簡報了2003年已完成的帕里亞灣海床調查炸測處理及淺部危險氣層解釋之結果，包括5個數值/類比海床調查(Lamparosa、Tiburon、Roncador、Punta Sur及West Manati/Carite)及第6個類比海床調查(Deflin)，共計約190條數值資料；另外經營人提出了計畫進行的海床調查計畫包括Manati East及Deflin構造可能鑽佐証井之位置，以及4個可能進行之區域(鑽探目標從白堊紀至中新世/更新世地層)，估計費用約45萬美元，由於合作公司對此計畫之時效性、必要性與費用之考量，經會中討論後決議：

(1)立刻進行海床調查許可証之申請

(2)繼續進行Manati East好景區完整之解釋

(3)尋求降低海床調查費用之方案

(4)考慮在Delfin鑽到主要目標層後進行 Manati East海床調查之替代方案

(5)下一次技術委員會議討論替代方案及確切的建議

(六)GOPE震測資料重處理

經營人提出GOPE震測資料重處理之理由，由於不同年度的3D炸測位置方法之資料，造成資料合併後解釋之困難及有害的效應，以及低頻、不連續的淺部反射、影像問題、構造複雜區缺乏反射連續性及震幅之不規則性等等之處理缺點。

Conoco並報告了原先3個炸測招標的合約內容及提出重處理的計畫、費用及時程(500平方公里、1000平方公里、BSTM及BSDM)、Conoco可提供最佳處理經驗及知識等優點，估計費用作BSTM約需60萬美元。

AGIP提出要求說明處理流程細節、可馬上進行處理作業公司合約商、處理費用及探勘井鑽獲油氣後，合作公司可能考慮作BSDM。

本公司與會人員表示在未鑽探勘井Delfin之前，作BSTM處理對改善資料品質效益不大，因此建議在鑽完Delfin-1X井後再作BSDM。經會中討論後，Conoco同意延後重處理時間到Delfin-1X井鑽穿主要目標層 (約2004年1月)時再考慮。

(七)鑽井計畫時程與2003/2004年探勘預算

1. 經營人提出GOPW/GOPE鑽井計畫順序為2003年12月1日開鑽Delfin-1X井(GOPE)，Tiburon-1X井(GOPW)、Punta Sur-2X井(GOPE)。視情況而定的井位為Manati好景區及Punta Sur-2X井加深鑽探，可能作DST的井為 Delfin-1X及Punta Sur-2X井。

2. 2003年預算修訂：原核准4,812萬美元，修訂為3,030萬美元。

3. 2004年預算：GOPW 1,366萬美元，GOPE 3,031萬美元，共4,997萬美元。

(八)Guarapiche礦區爭取機會評估

1. 礦區內有四種探勘標的

a. Corocoro-Type Structures：探勘目標為Pliocene儲集層。

b. Strike – Slip Structures：探勘目標為Pliocene儲集層，潛能相似於Soldado油田。

c. El Furrial-Type Structures：探勘目標為Oligocene及Cretaceous儲集層。

d. Quirquire Shallow-Type：與BP’s Camen Prospect 也很類似。(圖十二)

2. 三家均有興趣取得。

3. 決定分二階段聯合評估(技術)。

a. 初步評估(2D+區域鑽井資料之綜合解釋)

b. 3D詳細研究：Conoco將向委國CVP要求取得本礦區的3D震測資料，以便進行詳細研究評估。

4. 合約談判爭取較佳之條款。

四、結論與建議

(一)經由本次會議之充分討論，決定了東、西帕里亞礦區三口探勘井位及預算，鑽井計畫順序為Delfin-1X (GOPE)，Tiburon-1X (GOPW)、Punta Sur-2X(GOPE)；視情況而定的井位為Manati好景區。預計於2003年12月1日開鑽Delfin-1X井。

(二)東帕里亞礦區GOPE震測資料重處理計畫決議延後重處理時間到Delfin-1X井鑽穿主要目標層時再考慮。

(三)2003年預算修訂，原核准4,812萬美元，修訂為3,030萬美元，2004年預算分別為GOPW 1,366萬美元，GOPE 3,031萬美元，共計4,997萬美元。

(四)Guarapiche礦區爭取機會評估，Conoco、AGIP與本公司三家均對此礦區有興趣，決定分二階段聯合評估(Joint Group )。