行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：洽公)

參加厄瓜多16號礦區2004年

第一次技術/經營會議報告

服務機關：中國石油公司探採事業部

國外探採及資料處理處

出國人職稱：顧  問、副執行長、副處長、組  長、工程師

姓名：林又新、呂 明 達、劉家華、曾茂榮、王明輝

出國地區：厄 瓜 多

出國期間：93年3月1 ~ 8日

報告日期：中華民國2004年5月3日

摘  要

厄瓜多16 號2004年第一次技術/經營(TCM/OCM)會議於3月3~5日在 REPSOL- YPF 基多市辦公室舉行，OPIC與會代表為:林顧問又新、呂副執行長明達、劉副處長家華、曾組長茂榮及油層工程師王明輝。此次會議目的及主要結論如下：

主要目的

- 檢討16號礦區油田生產(圖一)自2003年11月OCM/TCM 以來之工作成果及績效。

- 重新預測 2004年以後之產量。

- 核定2004年工作計畫及預算。

- 核定2003年已執行預算、簽署原油運送合約、說明油層模擬及產水管理研究結果。

經營人承認過去75,000 桶產量預測乃高估油田實際產能所致，目前利用生產遞降曲線，重新預測方案1之開發計劃（不含 Tivacuno 油田及探勘）生產剖面，2004~2007年平均日產量分別為 50,568 桶、49,347桶、50,354 桶及47,746 桶，以上經營人之評估結果與本公司所評估接近。

未來工作重點

一、經營人預計未來之工作重點及時程為：Bogi-Capiron 油田之動態模型預計7月2日完成；Daimi-Amo 油田之靜態及動態模型預計分別於 5月14日及7月2日完成；Ginta-Iro 油田之靜態及動態模型分別預計於 9月3日及11月26日完成，本公司原擬派員赴經營人辦公室參加聯合研究，惟考量經費及人力問題暫不派員，但要求對方隨時將研究結果知會本公司。

二、本公司厄瓜多16號礦區工作小組成員與陳修圀(期間93年3月15~6月11日)及沈子雍顧問 (期間93年4月19~23日)一起工作，進行 Ginta 油田模擬及物質平衡法蘊藏量估算工作，預計於工作完成後提出本公司看法並於下次(預計7月)舉行之TCM/OCM中報告，供經營人井位選擇參考。

三、緊密監控 Workover 及鑽井結果。

四、督促經營人降低操作費用：呼應本公司要求，經營人已積極進行降低操作費用措施包括：工程合約費用檢討、發電燃料油檢討，Well Pad 及Facility人力及設備重規劃等。

本出國報告內容包括：重點摘要、Bogi-Carpiron 油田模擬、礦區及未來探勘及礦區油層等方面之描述。

一、前言	1

二、Bogi-Carpiron油田之靜態模型	6

三、探勘	8

四、油層	9

五、結論與建議	11

| 表 次 |
| --- |
| 表一 | 厄瓜多16號礦區Break-Even對應產量分析 | 4 |
| 表二 | 厄瓜多16號礦區93年績效目標預估 | 5 |
| 表三 | Bogi-Capiron油田之模擬項目及其使用軟體 | 6 |
| 表四 | Bogi-Capiron油田模擬流程 | 7 |
| 表五 | Napo地層 M1 砂岩特性分析 | 21 |
| 表六 | 模型 I ( Pixel by Pixel )不同OWC之OOIP 估算 | 31 |
| 表七 | 模型 II (目標模型) 不同OWC之 OOIP 估算 | 32 |
| 表八 | Ewa構造M1砂岩蘊藏量估算 | 36 |
| 表九 | 厄瓜多16號礦區現有井配置 | 42 |
| 表十 | 2004 年修井井位及工作目標 | 54 |
| 表十一 | 厄瓜多16號礦區個別油田可採蘊藏量表 | 57 |

| 圖 次 |
| --- |
| 圖一 | 厄瓜多16號礦區油田位置圖 | 13 |
| 圖二 | Bogi-Capiron油田模擬流程圖 | 14 |
| 圖三 | Bogi-Capiron油田構造模擬 | 15 |
| 圖四 | Bogi-Capiron油田資料網格化 | 16 |
| 圖五 | Bogi-Capiron油田岩心、岩相模擬 | 17 |
| 圖六 | 岩石物理分析 | 18 |
| 圖七 | 岩心對應水飽和率 | 19 |
| 圖八 | 資料簡化 ( Upscaling ) | 22 |
| 圖九 | 模型 I 岩相分布圖(Pixel by Pixel) | 23 |
| 圖十 | 模型 II Napo 地層 M 砂岩平均孔隙分布圖 | 24 |
| 圖十一 | 模型II Napo 地層 M 1A 砂岩岩相模型圖 | 25 |
| 圖十二 | 岩相分類 | 26 |
| 圖十三 | 不同岩相對應不同水層高度及Sw | 27 |
| 圖十四 | 分離 OWC 模型平均水飽和率分佈圖 | 28 |
| 圖十五 | 不同之流體單元FZI孔隙率對應滲透率圖 | 29 |
| 圖十六 | Bogi-Capiron油田M砂岩平均滲透率模型圖 | 30 |
| 圖十七 | Ewa 計劃震測資料處理範圍 | 33 |
| 圖十八 | Ewa 構造探勘時程 | 34 |
| 圖十九 | Ewa –1 Napo 頂部時間構造圖 | 35 |
| 圖廿 | 厄瓜多16號礦區探勘構造位置及剖面圖 | 37 |
| 圖廿一 | 厄瓜多先白堊紀(先Hollin)地層層序圖 | 38 |
| 圖廿二 | 厄瓜多Napo盆地基盤頂部(blue marker)時間構造圖 | 39 |
| 圖廿三 | 厄瓜多未來開放探油礦區圖 | 40 |
| 圖廿四 | 厄瓜多16 號礦區生產史 | 41 |
| 圖廿五 | 目前生產量與目標 75,000 桶/日之主要差異 | 43 |
| 圖廿六 | Ginta油田M-1 “A” 砂層實際生產與預估比較 | 44 |
| 圖廿七 | Ginta油田M-1 “C” 砂層實際生產與預估比較 | 45 |
| 圖廿八 | 厄瓜多16號礦區2004年油生產預估 | 46 |
| 圖廿九 | 厄瓜多16號礦區2004年油水生產預估 | 47 |
| 圖卅 | 厄瓜多16號礦區2004-2007年開發井計畫時程 | 48 |
| 圖卅一 | 厄瓜多16號礦區2004-2007年油生產預估 | 49 |
| 圖卅二 | Amo油田2004年M1C開發井計畫井位 | 50 |
| 圖卅三 | Daimi油田2004年M1C開發井計畫井位 | 51 |
| 圖卅四 | Daimi油田2004年Lower U開發井計畫井位 | 52 |
| 圖卅五 | Capiron油田2004年M1C開發井計畫井位 | 53 |
| 圖卅六 | 井內油水分離完井法 | 55 |
| 圖卅七 | 雙層隔離採收完井法 | 56 |

# 一、前言

厄瓜多16號礦區2004年第一次 TCM/OCM 於3月3日至5日在 REPSOL- YPF 基多市辦公室舉行，OPIC與會代表為:林顧問又新、呂副執行長明達、劉副處長家華、曾組長茂榮及油層工程師王明輝。 此次會議目的及主要結論如下：

- 檢討自上次(2003年11月) OCM/TCM 以來之工作成果及績效。

- 重新預測2004年以後之產量。

- 核定2004年工作計畫及預算。

- 核定2003年已執行預算、簽署原油運送合約、說明油層模擬及產水管理研究結果。

主要結論

產量下降問題

此次 TCM/OCM 經營人承認過去75K產量預測乃高估油田實際產能，目前利用生產遞降曲線重新預測 Scenario 1開發計劃（不含 Tivacuno 及探勘）生產剖面，2004至2007年平均日產量分別為 50,568 桶、49,347桶、50,354 桶及47,746 桶。

以上經營人之評估結果與本公司所評估者接近。

二、問題因應

本公司與會代表依據會前與總經理室共同研擬之策略及議題於會中與合夥人充分討論，目前之共識為積極進行下列措施，希望能於6個月內提出具體改善方案。

1.建立地質模型，勘訂良好井位

聯合研究：經營人建議各合夥公司選派油層、地質或地物人員與經營人共同工作，費用由聯合帳勻支，以加速建立及更新儲油層地質模型。

配合3D解釋及進行油層模擬結果，做好油層管理及選定良好井位。

經營人初步同意本公司派遣2人參與工作。

2.謹慎及有效執行2004年預算

2004年預算：經營人提出資本支出90,842千美元，包括探井預算10,773千美元及開發預算80,069千美元，準備鑽探 Amo 油田4口井，Daimi 油田5口井，Bogi-Capiron油田2口開發井及1口廢水井，操作費用預算為184,640千美元(含運費90,600千美元)。

討論結果：初步同意部分探勘預算及4口開發井預算，其餘探井預算及另8口開發井預算列為 optional，將俟經營人提出新的解釋圖及聯合研究對開發井位進一步評估後，再以個案 AFE方式要求合夥人同意。另要求經營人提供歷年lifting cost資料，並要求執行降低操作費用措施。

結論：(1)經營人依上述原則重提預算。

(2)2004年6~7月間擬再召開第二次 OCM/TCM，檢討修井及開發井鑽井結果，研議新工作計畫及預算。

3.Tivacuno 油田延約

合約將於2004年5月到期，目前正積極洽商延約，估計可增加約1,200桶/日產量。

4.ITT 聯合投標

ITT 案已有重油發現，初步估計7億桶原油蘊藏量，預計於2004年7月投標。Repsol-YPF已同意與本公司組成聯合投標集團，建議本公司簽署保密函後查閱資料。

5.提高採收率

應用新技術完井或修井提昇產量

6.加速探勘

Ewa 構造：預計於2004年10月鑽探。

16 號礦區中深部 Half Graben 新探勘觀念，請經營人加速解釋，於年底提出看法。

7.設備最適化

水處理設備更新及建16吋迴流管線降低井口流壓，預估可增加油產率3,478桶/日。

8.原油運送合約Transportation Agreement/Ship or Pay 之問題

各家同意簽署 3 個月短期運送合約。

- 繼續爭取運送權利油。

- 評估周圍礦區併購油田(ITT案)。

9.降低營運成本

- 要求經營人研究調降2004年操作費方案；並要求經營人提供2000-2003年扣除運費及修井費後之單桶油生產成本( Lifting Cost)。

- 2003年預算 Repsol_YPF認為超支12 百萬美元(6 %)，Murphy認為超支25 百萬美元(12 %)；Repsol-YPF將於2週內提出說明並於 4 月份查帳釐清。

10.產量下降之效益分析

- 進行不同油價之Break-Even產量分析(表一)。

- 對事業部經營績效之影響(表二)。

表一、

表二、厄瓜多16號礦區93年績效目標預估

| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產量目標 (千桶/日) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 22.6 百萬桶 |
| 盈餘目標 (NT:百萬) | 63 | 100 | 96 | 104 | 102 | 108 | 106 | 117 | 119 | 117 | 118 | 183 | 1,333 |
| 修正產量預估 (千桶/日) | 52.5 實際 | 51 實際 | 50.5 | 50 | 50.2 | 50.5 | 52 | 48.5 | 48 | 50.5 | 52 | 50 | 18.5 百萬桶 |
| 修正盈餘目標(NT:百萬) | 94 實際 | 72 實際 | 89 | 88 | 92 | 89 | 95 | 89 | 85 | 92 | 92 | 91 | 1,068 |
| 實際或預算油價(US$/桶) | 24.56 | 25.92 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |

原預估年產量 22.6百萬桶目前修正為18.5百萬桶調降18 %；年平均售油價若較預算油價US$18.61/桶高出20 %，即US$ 22.33/桶方可達目標.

# 二、Bogi-Carpiron油田之靜態模型

經營人Repsol-YPF本次技術會議中展示Bogi-Carpiron油田靜態模型，此模擬目的在於掌握並了解 Napo地層M 層砂岩之不均向性，岩相之分類，由砂岩特性模擬可了解油田更精確原始埋藏量(OOIP)，建立三維地質模型，以便進行數據模擬，未來配合生產資料，取得動態模型。

表三、Bogi-Capiron油田之模擬項目及其使用軟體

| 工 作 項 目 | 使 用 軟 體 |
| --- | --- |
| 電 測 圖 分 析 | PETROVIEW, GEOFRAME ( Schlumberger ) |
| 電 子 岩 相 分 析 | Techlog Full Suite ( Pack1 ) |
| 地 質 繪 圖 | CPS3 ( Schlumberger ) |
| 震 測 解 釋 | IESX ( Geoquest ) |
| 3D 模型及地質統計 | RMS ROXAR |

三度空間滲透率之估算，因橫向資料缺乏，使水平方向Variogram模擬及決定垂直方向非均向性比值有明顯不確定，故滲透率在空間對比不確定，會使儲油岩生產預估不準確。

地質模擬水平方向對比及油田密集類比資料，可縮小生產預估不準確性。地物參數（孔隙率及滲透率）水平/垂直之Variogram結果，依照三種不同之非均向性之差異性對地質數位模型建立水平方向之Variogram模擬。

表四、Bogi-Capiron油田模擬流程（圖二）

| 1 | 震測資料構造解釋（圖三） |
| --- | --- |
| 2 | 地層分層、層位訂定及井下對比（圖四） |
| 3 | 繪圖及電測圖與震測資料之比對（圖八） |
| 4 | 岩心訂定岩相（圖五、十二） |
| 5 | 孔隙/滲透率分析及流體單元之訂定（圖六、十五） |
| 6 | 電測圖分析定訂參數（圖六） |
| 7 | 電子岩相訂定（圖五） |
| 8 | 毛細壓力曲線及J函數及水飽和率模擬（圖七） |
| 9 | 岩相-電子相-流體單元之對比及群組化（圖九） |
| 10 | 沉積古環境分析及地體 (幾何形貌、古海流等)之訂定（圖十一） |
| 11 | 建立Variogram及地質統計分析 |
| 12 | 岩相、孔隙及滲透率模型（圖十、十二） |
| 13 | 情境之訂定（圖十三、十四、十五） |
| 14 | 進行程式模擬及解釋（圖十、十四、十六） |

# 三、探勘

16號礦區2004年將鑽探Ewa 構造，Ewa 構造時間構造圖顯示，為一南北走向，狹長背斜構造(圖十九)，將以重新處理之二維舊線定出Ewa -1井位。

2004 探勘預算約9.15百萬美元，費用包括：60萬美元將完成1,400 平方公里三維震測(圖十七)及15萬美元做為Ewa -1, Zaparo - 2, Tapo -1, Bogi S.E-9等四個構造鑽井之環保研究，8.4百萬美元鑽探Ewa -1 (圖十八)。

Ewa –1探井主要目標層 Napo - M1砂岩，井深10.500 呎，乾井費用8,4百萬美元，地質成功率57 %，商業成功率24.7 %，主要風險為油氣封儲能力。 Ewa構造解釋均值封閉面積約7.6平方公里，參考附近探井M-1砂層厚度及岩石物理參數，構造可採蘊藏量估算約26百萬桶（圖十九），如探勘成功，將再鑽8口佐證井，預計2006年3月生產，本次技術代表會議尚未核准Ewa探勘預算，視未來資料解釋，結果如屬正面，再以AFE方式核准。

如 Ewa 構造順利開發，未來將探勘礦區其它潛能構造，如：Tapo、Zaparo、Bogi S.E或地層封閉之C遠景區(圖廿)。

此外，經營人初步評估16號礦區中半地塹盆地先白堊紀(古生代)地層油氣潛能(圖廿一、廿二)，認為此探勘標的油氣潛能不可忽視。

密切注意厄瓜多第 10 輪礦區招標發展：包括20、29號礦區、邊際油田及ITT案(圖廿三)。

# 四、油層

本次TCM/OCM會議議程有關油層生產討論之內容主要有三項議題，

- 目前厄瓜多16號礦區油田生產情況。

- 2004年工作計劃與未來生產預測。

- 未來油層主要工作計劃，茲分述如下：

(一)、目前厄瓜多16號礦區油田生產情況(圖廿四)

厄瓜多16號礦區包含Tivacuno、Bogi-Capiron之北部生產油田，及Amo、Ginta、Iro、Daimi、Dabo、Wati之南部生產油田。礦區油田共鑽124口井，目前生產井有87口，修井有18口，注水井及廢井排放井有19口，目前油田之平均日產量約為45,000桶至50,000桶，與2003年9月OCP重油管線完成量產時所預估平均日產75,000桶之差異約為30,000桶，差異主要原因係Ginta 油田，平均日產較計劃目標少17,500桶 (圖廿五)，原因為Ginta油田M1-A 砂層出現出砂問題 (圖廿六)，M1-C砂層初期出水量較預期高(圖廿七)，原油生產指數 ( Production Index )低於預期，另外，Bogi-Capiron油田油水界面因生產關係，上升10至40呎，致使出水產率較預期為高。

(二)、2004年工作計劃與未來生產預測

- 經營人鑒於Ginta油田及Bogi-Capiron油田之生產不如預期，乃重新修訂2004年工作計劃，並提出2004年至2007年之短程生產開發計劃，2004年預計用一部鑽機，鑽13口新井，連同現有生產井及修井一起生產，估計平均日產原油50,000桶(圖廿八)，油/水日平均產量達到750,000桶(圖廿九)。

2004 ~ 2007年礦區預計鑽42口開發井(圖卅)，3口注水井，預期維持達到平均日產原油約50,000桶 (圖卅一)。

2. 2004年Amo油田M1-C砂層預計鑽4口開發井，預估單井初期日產量為1,400桶至2,000桶(圖卅二)；Daimi油田M1-C砂層預計鑽1口井，初期產率1,450桶/日(圖卅三)，Lower U 預計鑽4口井，初期產率約為1,200 -1,450桶/日(圖卅四)。Capiron.油田M1-C砂層預計鑽2口井，初期產量約為1,700桶/日(圖卅五)。

3. 2004年Amo B-7、B-8、B-9及Daimi 2號井改換生產層至Basal Tena 及M1-A，預估初期產量500-700桶/日。另修井12口，預計可增產7,500桶/日。

(三)、未來Repsol- YPF油層工程主要工作計劃

1. Repsol-YPF針對Ginta油田之生產結果，出水原因進行細部檢討。

2. Bogi-Capiron、Amo、Daimi、Iro油田之地質油層模擬模式之重新建立。

(四)、16號礦區油田出水之管理控制研究。

(五)、新完井技術之引進．

1.井內油水分離完井法(圖卅六)。

2.雙層隔離採收完井法(圖卅七)。

# 五、結論與建議

(一)、未來工作重點

1.經營人預計未來之工作重點及時程為：

（1）Bogi- Capiron 油田之動態模型預計7月2日完成。

（2）Daimi- Amo 油田之靜態模型及動態模型預計分別在 5月14日及7月2日完成。

（3）Ginta-Iro 油田靜態模型及動態模型預計分別在9月3日及11月26日完成。

本公司原擬派員赴經營人辦公室參加聯合研究，惟考量經費及人力問題暫不派員，但要求對方隨時將研究結果知會本公司。

2.本公司厄瓜多16 號礦區工作小組成員與陳修圀(期間 93年3月15日至6月11日)及沈子雍顧問 (期間 93年4月19日至4月23日)一起工作，進行 Ginta 油田模擬及物質平衡法估算蘊藏量工作及Iro油田開發之評估，預計於工作完成後提出本公司看法，並於下次預計7月舉行之TCM/OCM中報告，供經營人井位選擇參考。

3.緊密監控 Workover 及鑽井結果。

4.督促經營人降低操作費用：呼應本公司要求，經營人已積極進行降低操作費用措施包括：工程合約費用檢討、發電燃料油檢討， Well Pad 及 Facility人力及設備重規劃等。

(二)、未來探勘

1.以二維重處理資料解釋及鑽探Ewa 構造。

2.如鑽探Ewa成功，未來將探勘礦區其它潛能構造，如：Tapo、Zaparo、Bogi S.E或地層封閉之C遠景區。

(三)、密切注意厄瓜多第10輪礦區招標發展：包括20、29號礦區、邊際油田及ITT案。

(四)、厄瓜多16號礦區之蘊藏量評估，雙方均使用Decline Curve方法評估，截至2012年元月31日合約期結束，未含探勘upside potential之剩餘可採蘊藏量為111百萬桶，Repsol-YPF之評估剩餘可採蘊藏量為131百萬桶，個別油田之可採蘊藏量如表十一，最大差異為Iro油田，約差19百萬桶，其餘油田差別不大。

(五)、檢視經營人所建立之Ginta油層模式，過於簡化，在垂直方向只分成三組 ( M1A、頁岩、M1C )，以致預測結果過於樂觀，且由地物、地質和岩心分析解釋，Ginta之砂體在水平及垂直方向具有相當之非均質性分佈。Ginta M1A砂層屬三角洲沈積環境，可再細分A1、A2、A3三層，砂岩連續性較差，M1C砂層屬河道沈積環境，砂岩連續性較佳。

(六)、根據若干井之水油比對時間之作微分，觀察曲線變化，沒有顯示底水出水現象，但顯示邊際水之水侵現象。

(七)、利用物質平衡法重新逆推估算Ginta 油田M1A、M1C之原始埋藏量。

圖一、厄瓜多16號礦區油田位置圖

圖二、Bogi-Capiron油田模擬流程圖

圖三、Bogi-Capiron構造模擬

Napo頂部、M -1C頂部、M - 1C底部、Hollin頂部二維震測深度解釋

圖四、Bogi-Capiron資料網格化

為保存垂直方向岩相分佈需要 1 ft 薄之Cell為保存垂直方向岩相分佈需要 1 ft 薄之Cell

圖五、岩心、岩相模擬

圖六、岩石物理分析

圖七、岩心對應水飽和率

表五、Napo地層 M1 砂岩特性分析

|  | 岩 性 | 儲集岩品質 | 孔隙率Ø (%) | 滲透率k(mD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 頁 岩 | 無儲集岩 | 0 | 0 |
| 1 | 頁岩質及異質砂岩 | 劣等 | Ø<10 | k<10 |
| 2 | 細粒，淘選差砂岩 | 中等 | 10<Ø<15 | 50<K<500 |
| 3 | 細~中粒，純淨， 次稜角形砂岩 | 好~佳 | 15<Ø<20 | 500<K<5,000 |
| 4 | 中~粗粒，純淨， 次圓形砂岩 | 極佳 | Ø>20 | 5,000<K<10,000 |

圖八、資料簡化 ( Upscaling )

圖九、模型 I 岩相分佈圖(Pixel by Pixel)

M 1A 砂岩岩相分佈

M 1A1 砂岩岩相分佈

M 1C 砂岩岩相分佈

圖十、模型 II  Napo 地層 M 砂岩平均孔隙分布圖

圖十一、模型 II Napo 地層 M 1A 砂岩岩相模型圖

圖十二、岩相分類

岩相1                                       岩相2

岩相3                                        岩相4

圖十三、不同岩相對應不同水層高度及Sw

岩相 4

岩相3

岩相2

岩相1

岩相0

高度

ALTURA

SW

圖十四、分離油水界面OWC 模型之平均水飽和率分佈圖

Deterministic 滲透率模擬

滲透率以Deterministic模擬，應用Bogi、Capiron 及Capiron Norte油田不同岩相流體單元FZI之滲透率-孔隙率方程式求出關係(圖十五)並計算求出滲透率模型(圖十六)：

CAPIRON油田

岩相4 	K = 1014*(294.7304)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相3 	K = 1014*(128.32374)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相2 	K = 1014*(28.1868416)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相1 	K = 1014*(4.18547417)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相0	K = 1014*(0.56715069)*(PHI3)/(1-PHI)2

BOGI油田

岩相 4	K = 1014*(219.801455)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相 3	K = 1014*(94.7663876)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相 2	K = 1014*(28.1868416)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相 1	K = 1014*(4.18547417)*(PHI3)/(1-PHI)2

岩相 0	K = 1014*(0.56715069)*(PHI3)/(1-PHI)2

圖十五、不同之流體單元FZI孔隙率對應滲透率圖

圖十六、Bogi - Capiron油田M 砂岩平均滲透率模型圖

表六、模型 I ( Pixel by Pixel ) 不同 OWC 之 OOIP 估算

表七、模型 II (目標模型) 不同 OWC 之 OOIP 估算

圖十七、Ewa 計劃震測資料處理範圍

圖十八、Ewa 構造探勘時程

圖十九、Ewa–1 Napo 頂部時間構造圖

表八、Ewa構造M1砂岩蘊藏量估算

圖廿、厄瓜多16號礦區探勘構造位置及剖面圖

圖廿一、厄瓜多先白堊紀(先Hollin)地層層序圖

圖廿二、厄瓜多Napo盆地基盤頂部 ( blue marker ) 時間構造圖

圖廿三、厄瓜多未來開放探油礦區圖

圖廿四、厄瓜多16 號礦區生產史

表九、厄瓜多16號礦區現有井配置

圖廿五、目前生產量與目標 75,000 桶/日之主要差異

圖廿六、Ginta 油田 M-1 “A” 砂層實際生產與預估比較

圖廿七、Ginta油田M-1 “C” 砂層實際生產與預估比較

圖廿八、厄瓜多16號礦區 2004 年油生產預估

圖廿九、厄瓜多16號礦區 2004 年油水生產預估

圖卅、厄瓜多16號礦區2004 - 2007年開發井計畫時程

圖卅一、厄瓜多16號礦區 2004 -2007 年原油生產預估

圖卅二、Amo油田2004 年M1C開發井計畫井位

圖卅三、Daimi 油田2004年 M1C 開發井計畫井位圖

圖卅四、Daimi油田2004年Lower U開發井位置

圖卅五、Capiron油田2004年M1C開發井計畫井位

表十、2004 年修井井位及工作目標

圖卅六、井內油水分離完井法

圖卅七、雙層隔離採收完井法

表十一、厄瓜多16號礦區個別油田可採蘊藏量表 ( 2004年3月 )

# Text boxes

B-3 RE1

Dabo

Tivacuno

總

計

公司

Repsol

-YPF

OPIC

Repsol

-YPF

OPIC

Repsol

-YPF

OPIC

Repsol

-YPF

OPIC

Repsol

-YPF

OPIC

Ewa 計劃區

Tivacuno-Area

Bogi-Capiron

Block 16

Block 14

重處理

二維資料:  3,400  公里

三維資料:  242,27 平方公里

DISPOSAL WELL LOWER “T” 2005

PROPOSED WELLS 2005

PROPOSED WELLS 2004

DRILLED WELLS

B-2 RE1

A-8

A-7

A-9

-9

A-9

C-14

C-11

C-8

C-13

30.0

30.8

累計生產量

as of 2002/12/31

(百萬桶)

岩相與岩石

物理比對

Sw 對應水層高度

岩相及FWL

模擬SW

水層高對應

水飽和率

不同岩相之水層高對應不同水飽和率

Pc對應水層高度

48.4

模擬岩相

自岩相及孔隙

資料推測 K

Clay Zone

Water Zone

Oil Zone

Clay

Zone

Water

Zone

Oil Zone

51.5

FZI

岩相

電子岩相

與FZI

比對過程

FZI

Log-vs- Facies

PORO-K

岩相模擬

岩心岩相對應井測電子岩相

103 m m

1100 m

m

00 m

1ft

10 ft

Cell 大小決定依據 :

- 井距

- 垂直岩相辨識度

- 對比參數

- 模擬時間因 Cell 總數及

- 網格品質而調整

- 設計 Upscaling 模型

震測地層修正

至井下資料

Napo 頂部、M - 1C 頂部、Hollin 頂部斷層解釋

3D 地質模型

岩石物理模型

M 1A 砂岩目標模型

Pixel By Pixel

岩相模型

構造模型

構造模型

Repsol

-YPF

OPIC

Repsol

-YPF

/OPIC

Repsol

-YPF

OPIC

剩餘可採量

as of 2012/01/31

(百萬桶)

20.7

17.5

9.4

11.8

18.2

16.38

111.3

RESERVOIR M1 Unit C: 16 wells

- Water cut higher than expected

- Batch drilling

130.7

RESERVOIR M1 Unit A: 14 wells

● Poor reservoir quality 			 ● Layering

● Sand production 				    ● PI lower than expected

● Lower initial production rates	 ● Batch drilling

11.71

DIFFERENCE 13.0 MBOPD

DIFFERENCE 17.5 MBOPD

1.93

1.27

Iro

17.48%

12.47%

15.98%

18.51%

35.75%

岩相 4

岩相 3

岩相 2

岩相 1

岩相 0

M 1C

1C

M 1A 1

1A 1

M 1A

1A

1A

孔隙趨勢

孔隙趨勢勢

孔隙趨勢趨勢

震幅顯示主要河道

主要河道

次要河道

+

河流 / 海灣

系統

類比現今

沉積環境

M1 C

M1 A 1

M1 A

M1 C

C

M1 A 1

1

M1 A

2 OWC’s

OOIP

Tilted OWC

OOIP

39.5

41.8

36.8

34.9

52.9

54.7

51.2

17.2

32.78

34.6

36.6

Napo 頂部

時間構造圖

Ewa-1

均值蘊藏量 26 百萬桶     主要目標層 ( Napo - M1 )    井深10.500 呎

探井費用: 8.4 百萬美元     地質成功率 57 %        商業成功率 24,7%

風險因子：儲聚形貌

S

N

Tope F Napo

Tope F Hollin

Tope F Napo

W

E

Tope F Hollin

Bogi S.E.

D

B

A

C

Seismic

No

Zaparo

IRO-2

Wati

Dabo

NPF

SPF

WIPS1

Iro

Amo

Daimi

Ginta

Bogi

DICARON

Tapo

Ewa

COWI

Kintia

Capiron N

Capiron

Tivacuno

(I)

(II)

(I)

(II)

(III)

(IV)

(III)

(IV)

先Hollin

巨層序

邊際油田

Puma

Chanague

Pacay

Ocano - Pena Blanca

Singue

ITT( 717 Mmbo )

Ishpingo

Tambococha

Tiputini

Blk 20

Oglan

Pungarayacu ( 316MMbo )

B-4 RE1

A-9

20.12

PRODUCING  WELLS

PROPOSED WELL 2004

PROPOSED WELL 2006

B-11

A-8

A-6

A-3

A-4

A-2

PRODUCING WELLS

PROPOSED WELLS 2004

DISPOSAL WELL LOWER “U”2004

PROPOSED WELLS 2006

14.59

A-18

A-5

A-6

B-3

B-2

B-1

DRILLED WELLS

PROPOSED WELLS 2004

PROPOSED WELLS 2005

PROPOSED PAD B

0.14

13.9

Objective

Inject produced water downhole and produce oil with low associated water

Benefits

Lower lifting costs when comparing lifting water to surface and pumping it to disposal.

Surface Equipment Costs. Significantly increased water volumes to surface mean oversized treatment facilities relative to the oil production rate.

Maintenance and Treatment Costs: Larger equipment systems increase maintenance and repair costs. Scale, corrosion, oil and solids removal, maintain injection wells.

Environmental Compliance Costs: Producing, treating and disposing of large volumes of produced water significantly increase the costs of complying with government regulations.

Status

Candidate selection.

Already in-house experience with similar installation (Amo C-1)

128.3

Objective: To enable selective production  from two or more reservoirs.

Direct benefit would the commingled production (or temporary isolation)  of lower high %wc zones and production of uphole (low water cut) zones.  Commingled production in the production tubing will still maintain pressure isolation in the reservoir meeting government regulations

Status: Contract Structure, Selection of vendors, Candidate selection revision

總蘊藏量as of 2012/01/31

(百萬桶)

18.6

Bogi S.E.

D

B

A

C

Zaparo

IRO-2

Wati

Dabo

NPF

SPF

WIPS1

Iro

Amo

Daimi

Ginta

Bogi

DICARON

Tapo

Ewa

COWI

Capiron N

Capiron

Tivacuno

探勘遠景區

生產及開發油田

油田

Amo

Bogi-Capiron

Daimi

Ginta

31.8

1.4

2.0

25.6

259

240