厄瓜多16號礦區2003年聯合帳非經營人

查核工作報告

工作地點：厄瓜多－基多。

查核目的：查核厄瓜多16號礦區（經營人Repsol-YPF）2003年聯合帳是否允當。

報告人：會計處 王 聖 傑、探採事業部國資處 林 柏 榮。

報告日期：93年5月12日。

- 查核目的

職（林柏榮、王聖傑）於93年4月17日至5月3日奉派出國參加查核厄瓜多16號礦區2003年聯合帳，查核工作期間2星期，本次查核工作由查帳領組Murphy公司3人、Sinochem（中化石油探勘開發有限公司） 1人及OPIC 2人共同查核，先前查核準備工作均由Murphy公司負責，本次查核針對查核範圍進行，對有關該礦區2003年聯合帳有任何支出不允當之事實，依據合約及國際慣例予以剔除。有關查核範圍、時間等與經營人及共同查核公司之聯繫工作及最後查核報告均由Murphy公司負責。

- 查核範圍：

2003年16號礦區支出總額為美金229,458,586元，經Murphy篩選金額大於美金7,000元之支出項目後，本次應查核金額為美金215,104,522元，占2003年支出總金額94﹪（附件一）。

- 本次查核工作分配如下：

| 查核項目 | 工作指派 |
| --- | --- |
| Drilling/Capital Expenditures & Other | OPIC王聖傑、林柏榮 |
| Other Accounts-Working Capital | Sinochem 張濤 |
| Field Operating and Bits/Tubulars General Administration, Diesel, Environmental Tax & Trans | Murray Williams Larry Taylor Al Moradel |

- 本次查核注意事項（附件一）：

- 資金運用與實際報銷之一致性。

- 非歸屬本礦區之費用應予剔除。

- 未經合夥人同意之費用預算應予剔除如OCP、SOTE、Shushufindi、Napo River等。

- 經營人是否合理分攤管理費用於經營人非屬於本礦區之經營項目。

- 未有憑證之費用應予剔除。

- 可疑廠商名單之支出應詳列並質疑經營人請其提出合理解釋。

伍、查核結果

OPIC查核範圍Drilling/Capital Expenditure & Other之查核總金額為美金83,618,055.84元，剔除總金額為美金170,621.21元（附件二）。

- 本次查核團隊查核結果詳列如下：

| REPSOL-YPF-Operator |  |
| --- | --- |
| BLOCK 16 |  |
| 2003 Costs |  |  |
| Exception No. | DESCRIPTION | AMOUNT |
| 1 | Bonus Accrual | 4,348.19 |
| 2 | Coding Error-Airfare | 2,401.16 |
| 3 | Coding Error-Airfare | 2,414.80 |
| 4 | OCP Charges | 267,735.00 |
| 5 | Diesel Purchases | TBD |
| 6 | SOTE Enhancement | 308,451.91 |
| 7 | Alejandro Ponce | 9,000.00 |
| 8 | Ernesto Lara | 36,358.54 |
| 9 | Loan to Uniservih | 188,344.00 |
| 10 | Models-Ecuador-Columbia | 20,061.59 |
| 11 | Block 15 | 106,461.00 |
| 12 | Wartsila-Speeding Tickets | 12,800.00 |
| 13 | Additional Support | 3,491,342.67 |
| 14 | Cost should be Covered by Overhead (CSC Charges) | TBD |
|  | TOTAL | 4,449,718.86 |

- 本次查核，經營人檔案管理、查核詢問答覆等均較往年查核改善甚多，查核團隊對於經營人無法及時提出合理解釋之支出（Additional Support）及待解決事項（T.B.D）To Be Determined，在查核結束與經營人召開討論會議中一律先行剔除，等候經營人在合理時限內向查核公司提出合理憑證及解釋，再由查核領組Murphy公司負責完成查核報告。

陸、以前年度未決異議帳項處理情況

1999、2000及2001年未決異議帳項共餘USD$ 25,529,207（1999 USD$11,558,639、2000 USD$6,829,276、2001 USD$7,141,292），其中共有USD$ 19,622,491屬於Murphy公司認為已非查帳技術層面可以解決，應於經營會議中予以解決之項目，佔總數77%，因此，本處建請一向參與本礦區經營會議之國資處，對於相關異議帳應注意研究各議題內涵，俾便未來參與會議時，能與各方協商解決（本文抄自93年2月11日09223D000172號簽之擬辦，該文已會探採事業部經該部簽陳，總經理核閱）。

2002年異議帳項美金5,680,115.82元，經營人對於該年異議帳項內容至今尚未回覆Murphy。

柒、礦區其他重要事項

  - 礦區2003年預算超支10%：

本次查核期間，卓代表傳達本公司林顧問又新洽詢有關本年三月參加16號礦區TCM/OCM時，Murphy於會中質疑經營人未經合夥人同意，造成2003年礦區實際支出超過年度核准預算10%，有違JOA之規定，而會中經營人並未提出合理解釋，因而質疑其超支部分金額，恐列入下年度費用，而林顧問表示，會中經營人承諾會作調整修正，故要求本公司查帳人員確認經營人是否修正，及採取與Murphy一致之行動（附件三）。

對於本議題，擬區分為二層次分析，首先，費用既然已經發生，以合夥人之立場，自然應質疑費用支出之正當性，而超支費用不管在2003或2004年出現，年度進行查核時，非經營人均可以查核驗証其正當性，倘若支出並不允當，自然會被剔除；至於未經合夥人同意之實際支出，合夥人應如何處置，則是經營層面之問題，對此問題，經我方洽詢Murphy及經營人，得知為此2003年度超支，經營人當然認為有其必要性，Murphy先於會中質疑，事後則要求經營人提供所有超支之憑證影本，經營人認為其要求不合理而予以拒絕，自此產生爭執，且雙方因JOA、OCP、生產及Murphy自行銷售問題，已生若干嫌隙，關係惡化，並不意外，所以Murphy自2004年1月起均未繳納Cash Call，惟查帳團隊含Murphy查帳人員（Murphy查帳人員專職查核，並不涉及該公司經營決策）均覺得Murphy管理階層，此次操作似乎過當。

  - 厄瓜多分公司2003年所得稅：

4月23日上午與Ernst &Young研討分公司2003年分公司財務報表與16及17號礦區經營人收入部分，仍有對帳差異之問題，經我方與Ernst &Young會計師於4月27日上、下午分別至Repsol 及Encanna對帳後，Ernst &Young趕在4月28日繳稅期限日早上完成所有申報所得稅資料，並送交分公司法務代理人Mr. Gustavo Romero Ponce簽署，並於當日向稅務機關繳交報稅資料及稅款，事前，因Petrotaiwan 週轉金並不足以繳交稅款，故由王聖傑依據現有資料，預估稅款並於4月25日電傳，通知公司儘速匯款應急（附件四），事後，卓代表於4月30日電傳公司繳交稅款經過並將餘款匯回公司（附件五）。

  - 厄瓜多分公司以後年度所得稅：

2003年是厄瓜多分公司第一次繳納所得稅，經由Ernst &Young提供之報稅計算明細資料（附件六）及洽詢Ernst &Young得知：

    - 每年4月28日為厄瓜多分公司申報所得稅之最後期限日。

    - 由附件六16號礦區所得稅計算表可知，2003年分公司僅繳交約43萬美金稅款之主要原因係以往年度Deferred exchange losses amortization抵扣了美金34,951,258元，惟Ernst &Young告知，此項抵扣已完全用罄，所以2004年分公司16號礦區所得稅申報，若以Repsol-YPF 2004年預算生產量推估，16號礦區應繳所得稅約在750萬美金以上，而17號礦區在2003年不用繳，但因2004年生產銷量增加，勢必也要繳稅，因此明年4月28日前，分公司必須與Ernst &Young會計師詳細核算所得稅，以期能將稅款即時匯入Petrotaiwan向稅務當局IRS繳交。

  - 16號礦區剩餘可採蘊藏量：

4月23日上午與Ernst &Young研討分公司2003年分公司財務報表時，Ernst &Young透露16號礦區經營人已向政府申請降低礦區蘊藏量（財務報表及報稅，有關礦區蘊藏量，合夥公司必須與經營人用相同基礎），此乃因應該礦區生產量不能達到原先預估日產7萬5千桶之目標，原蘊藏量評估已明顯有高估之現象，而礦區將於2012年初到期，經營人為節稅考量，自然得降低蘊藏量，提高每年費用攤銷，以減少淨利。經洽詢Murphy及Sinochem，知道他們均已重新評估本礦區蘊藏量，以便及早因應，由Ernst &Young提供之報稅計算明細資料（附件六）中，16礦區蘊藏量2003年終剩餘2.385億桶，仍偏高，據Sinochem透露，該公司估算16號礦區若不實施增產計劃，剩餘可採蘊藏量約1.5億桶，增產後樂觀可達到1.8億桶。

經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司總公司 職務：會計管理師 姓名：王 聖 傑 |
| --- | --- |
| 出 國 人： | 服務機關：中油公司台探總處 職務：石油開採工程師 姓名：林 柏 榮 |
| 出國期間： | 93年04月17日 至 93年05月03日 |
| 報告日期： | 93 年 05 月 26 日 |