行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

高速鐵路土建工程與機電軌道系統工程

施工界面整合與管理

服務機關： 交通部高速鐵路工程局

出國人職    稱： 正工程司兼科長     副工程司

姓    名： 陳永毅             蔡朝榮

出國地區： 日本

出國期間： 93年5月8日至93年5月16日

報告日期： 93年6月30日

# 摘要

高速鐵路建設及營運為技術標準高且介面處理複雜之高度整合性工程，應有各工程及系統介面整體考量之執行理念。為確保高速營運安全，土建、軌道、列車、機電、營運管控等各系統功能需求及介面配合條件，應於規劃、設計、施工、營運、養護維修等各作業階段整體考量，確保各介面系統之一致性及運轉安全。本次考察除考量高鐵土建、軌道、機電系統施工界面整合與管理之內容外，並從高鐵建設整體性及整合性之角度，將設計及營運維修作業階段之重點納入，藉此實地參訪所見所聞之體驗，配合日本新幹線近四十年之建設及營運經驗所提供之資料，整理提出本報告，以供後續作業之參考。

# 目   次

摘要	I

目次	II

壹、考察目的	1

貳、考察過程	5

一、	新幹線計畫推行體制與建設工程	5

二、	運轉管理制度及防災組織	8

三、	軌道維護體系及維修器材	9

四、	新幹線土建、軌道、機電工程介面關係	11

(一)、新幹線土建、軌道、機電工程介面關係	11

(二)、九州新幹線工程	19

1、路線及車站工程	19

2、川內車輛維護基地	24

參、心得	25

肆、建議	30

附圖

附錄

新幹線土建軌道機電工程介面關係資料

東北新幹線(盛岡至八戶)之試驗概要

九州新幹線建設概要

REED工法資料

# 壹、考察目的

高速鐵路行車速度快，其建造及運轉標準，以及後續之養護維修要求，均較其他一般軌道或捷運運輸系統高。如何確保營運安全，為高速鐵路於規劃、設計、施工、營運、養護維修等作業階段，應考慮之主要重點。且各階段之作業及各工程介面(土建、軌道、機電、列車等)之配合，亦應整體考量，以確保各介面系統之一致性及運轉安全。

臺灣鄰近日本，兩者之地理條件及環境氣候相類似，且我國高速鐵路將採用日本700T列車系統，該系統與日本新幹線700型列車系統類似，此外，軌道工程主要亦採用與日本九州新幹線類似之版式軌道系統，從其新幹線所累積近四十年之建造、運轉、維修實務相關經驗，應可提供我國辦理高速鐵路作業之參考。

眾所周知的，為確保整體高速鐵路系統高速運轉安全，高速鐵路應有完善之養護維修體制及措施，據以進行有計劃且經常性的檢測養護維修作業，對災害發生之預防，應有防患於未然之觀念，遇有天然災害發生之情況，亦能迅速處理，恢復正常且安全之運轉。我國高速鐵路工程之興建已進入最後階段，即將完工試車及營運，後續應依循設計施工階段所採用之工程條件，考量所採用列車、機電及軌道系統之特性，以及各系統間之介面整合條件，參考日本新幹線實務運轉經驗，整合建立我國高速鐵路營運維修之作業原則，確保高鐵營運安全。

本次出國考察目地，另再以以下重點說明：

- 新幹線計畫推行體制與建設工程

日本新幹線自西元1964年起開始營運，首先完成東海道新幹線東京至新大阪間約515公里，列車最高運行時速270km/hr，中途停靠10站，需時僅約2.5小時，其後並陸續完成山陽新幹線（新大阪-博多）、東北新幹線（大宮-盛岡）、上越新幹線（大宮-新瀉）、北陸新幹線（高崎-長野）等，以及最近完成之部份九州新幹線（新八代-鹿兒島）（詳附圖壹-一-01）。日本新幹線營運通車四十年來除帶來便捷舒適旅次運輸外，未曾發生重大交通事故。除目前營運通車之路段外，目前仍持續於本州與九州地區興建新線，其建設、營運及維修經驗可作為我國興建高速鐵路之借鏡，故本次考察重點之一為瞭解日本新幹線計畫推行體制與建設工程，作為執行台灣南北高速鐵路建設計畫及相關監督管理業務之參考。

- 運轉管理制度及防災組織

高速鐵路係運用鐵路車輛組成列車結合軌道設施作為運輸工具，有效率而確實地將大量的旅客快速而安全地運送到目的地。故高鐵營運運輸，除應有完善車輛及軌道設施外，亦必須搭配有效率運轉管理制度，以及路線、設備維修體系，方能確保安全而穩定的營運，亦即建立鐵路整體系統(Total System)的概念，才能以最經濟營運成本，提供安全、高速、舒適及準時的高效率運輸服務，並確保穩定成長的合理利潤。基於以上緣由，本次參訪另一重點為考察日本新幹線營運運轉管理及防災設施運作情形，以供我國高速鐵路日後營運監理參考。

- 軌道維護體系及維修器材

鐵道事業係一服務性大眾運輸工具，除提供舒適、快捷之運程外，如何安全地將旅客運送至需求目的地是鐵道運輸首要考量，而安全鐵道運輸必須仰賴完善日常維修制度與設施，本次參訪考察另一課題為考察日本新幹線維護體系及維修設施，以期能作為我國高速鐵路運輸系統營運安全及維修之監督與管理參考

- 新幹線土建、軌道、機電工程介面關係

鐵路工程與公路工程主要之不同在於，鐵路工程應以軌道、列車、機電等系統之特性及標準為主體功能，而土建工程之辦理，應在達成該主體功能需求之前提下，配合工程當地環境及地理特性整體考量。而高速鐵路高達300km/hr之行車速度，使以上各系統之介面整合處理更為重要。此外，工程完工運轉後，持續之工程養護維修作業，更是維護高鐵營運安全最重要之因素。

高速鐵路之規劃設計、興建、營運、養護維修等工程技術及要求標準，對國內工程界而言，是全新之挑戰。因此，對任何可能影響列車運轉安全性及穩定性之因素(諸如天然災害預防、結構安全、各系統工程介面整合、運轉安全、養護維修作業等)均應事先研究探討，並於各工程規劃、設計、施工、營運、養護維修階段，整體考量介面配合之一致性。以上影響因素除了在工程設計中應納入考慮外，於營運時，亦應有適當安全作業規定及安全監測系統，以事先偵測了解可能發生之不良情況，適時採取適當策略防範意外發生。對於營運維修亦應確實辦理，以確保高速列車營運安全。

日本九州新幹線中之新八代站至鹿兒島中央站(長約128公里)，於2004年3月通車營運，其列車運轉編組為6輛，並於新八代站至博多站完工通車後調整為8輛編組。此路段為距離台灣最近且為最新完成之日本新幹線工程，其工程條件及環境(諸如地震、降雨、邊坡滑移、土石崩塌、颱風等)與臺灣類似。故從其設計施工中所考量之重點及工程介面處理，配合後續營運安全及養護維修機制之執行，整體工程推動及管理理念之建立，應可提供我國高速鐵路及其他鐵路工程之參考。

日本九州原本就有完整之鐵路運輸網路(JR再來線及地方鐵路等)，故新幹線路線規劃及車站設立位置，必須考量與現有JR在來線或地方鐵路系統之配合(運量競爭、購票整合等)。另，新車站之設立亦必須考量與其他鐵路車站配合問題(旅客轉乘等)、聯外交通處理、及車站周圍土地及工程之整體開發等。以上種種應與地方政府及其他工程介面單位協商，互相配合處理之非工程技術性問題，亦與我國之環境類似(諸如高鐵各車站特定區開發、特定區公共工程辦理、與台鐵車站轉乘問題、其他公路及捷運系統辦理、地方政府之協商配合等)。日本為一鐵路建設高度發展之國家，其處理相關問題之模式及態度，應可提供我國處理類似問題之參考。

九州新幹線於新八代站至鹿兒島中央站為日本最新完成營運之高速鐵路，而新八代站至博多站目前正施工中。該工程之辦理應已考量以往新幹線所累積之經驗，並針對地方工程特性及環境採用之新設計理念及新技術，對即將完工通車之我國高速鐵路，及後續將規劃辦理之其他鐵路或捷運工程，應可提供最新之參考資料。

# 貳、考察過程

本次考察過程自93年5月8日由台北中正機場出發，首站抵達東京成田機場，並搭乘成田機場快速鐵路至東京，陸續參訪JR東海道新幹線及JR九州新幹線等工程，迄93年5月16日返國，計9天。考察行程及內容如下表所示：

考察行程表

| 日期 | 考察行程 | 考察內容 | 接洽單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/8 (六) | 台北至東京 | 成田機場快速鐵路參觀 | JTC |
| 5/9 (日) | 東京至橫濱 | 東京臨海副都心開發現況參觀 |  |
| 5/10 (一) | 東京上野 (JTC office) JR東海東京站 | 日本新幹線建設實例介紹 新幹線計畫推行體制與建設工程 JR東海新幹線運轉管理制度及防災組織講解 JR東海新幹線總合指令所參觀 | JTC JR東海新幹線 |
| 5/11 (二) | 東京至品川 | 防災設備、隧道入口、邊坡、橋樑現場參觀 軌道維護體系講解、參觀維修器材等 | JTC JR東海大井基地 |
| 5/12 (三) | 東京桜木町 (JRTT office) | 新幹線計畫推動體制與建設工程 九州新幹線土建、軌道、機電工程介面關係 | JRTT JTC(陪同) |
| 5/13 (四) | 東京至博多 | JR九州新幹線開業前之準備等講解 | JR九州新幹線 JTC(陪同) |
| 5/14 (五) | 博多至川內 | JR九州新幹線現場參觀 JR九州川內車輛維修基地參觀 | JR九州川內基地 JTC(陪同) |
| 5/15 (六) | 玉名至博多 | 九州新幹線新八代站至博多站段 | JTC |
| 5/16 (日) | 福岡至台北 |  |  |

考察過程及內容依以下重點分述如下：

## 新幹線計畫推行體制與建設工程

日本鐵路建設早期係以國鐵國營方式辦理（詳附圖貳-一-01），傳統鐵路系統為窄軌（軌距1067mm）之「在來線」，最高商業運轉速度為100~130km/h，東海道本線（東京至大阪間）最快行車時間需7個半小時以上，後因區間列車需求增加，路線容量明顯不足，為達到國土一日生活圈目標，且國際奧林匹克運動會決定1964年10月在東京舉行，遂著手規劃興建現代化標準軌距之新幹線。東海道新幹線自1959年開工，歷經五年用地徵收及工程建設，在1964年通車營運，縮短東京至新大阪間（約515公里）之行車時間為2.5小時左右，由於行車時間之縮短大幅改變了人民之生活型態，運輸需求繼續成長。

鑑於當時日本國鐵(Japan National Railway，JNR)須同時負責營運與建設事宜，業務繁重，組織龐雜，因而日本政府及國鐵1964 年3月依據「日本鐵道建設公團法」共同出資成立「日本鐵道建設公團(Japan Railway Construction Public Corporation, JRCC)」，負責鐵路建設業務，公團人員之任免及事業營運等均受政府監督。JRCC於2003年民營化改制為「日本鐵道建設．運輸設施整備支援機構（Japan Railway Construction,Transport and Technology Agency，JRTT）」，為一獨立行政法人。

二次大戰後，隨著日本經濟的高度成長、產業的結構性變化及國民所得的提昇，面臨汽車的普及化及民用航空的發展，使日本國內鐵路的獨佔性市場遭受前所未有的挑戰。日本國鐵從1964 年度開始發生財務虧損，並逐年惡化；為免日本國鐵的財務惡化影響大眾運輸服務功能，甚至拖垮國家財政，1987年將日本國鐵業務民營化並分割成立六家鐵路客運公司(JR東日本、JR東海、JR西日本、JR北海道、JR四國、JR九州)及一家鐵路貨運公司(JR貨運公司)。另有關鐵路相關研究工作則由鐵道技術研究所(Railway Technical Research Institute，RTRI)與鐵道勞動科學研究所合併成立之「日本鐵道綜合技術研究所」繼續進行鐵路相關土木、建築、機械、電氣、資訊、材料及人體工學等之研究。依據日本鐵道事業法規定，此機構為目前國土交通省指定之鐵道事業檢查機構。

現行日本新幹線之建設流程如下：

- 由運輸大臣，根據全國新幹線運輸需求、國土開發計畫、其他新幹線經營成效、相關整備事項等整體考量，依「全國新幹線鐵道整備法」之規定，經由「新幹線鐵道審議會」之諮詢與答辨，決定「基本計畫」（變更）後，辦理公告。

- 運輸大臣指定特殊法人日本鐵道建設公團，展開相關新幹線建設路線之調查作業，日本鐵道建設公團依據調查之結果，向運輸大臣提出調查報告書。經由「新幹線鐵道審議會」之諮詢與答辨，指定特殊法人日本鐵道建設公團為建設主體，經與鐵路營業主體協商同意並經由「新幹線鐵道審議會」之諮詢與答辨後，決定「整備計畫」（變更），並對日本鐵道建設公團下達建設指示。

- 日本鐵道建設公團根據運輸大臣之建設指示，進行路線之調查與選定，並擬訂施工路段之「工程實施計畫」。經與未來營運此路線之鐵路營業主體（JR公司）進行協商後，向運輸大臣提出「工程實施計畫」認可申請。運輸大臣在聽取當地政府（都、道、縣、府）各方意見後，最後決定是否認可「工程實施計畫」。一旦認可「工程實施計畫」後，日本鐵道建設公團即展開施工相關作業，同時將「工程實施計畫」送交鐵路營業主體（JR公司）。

- 日本鐵道建設公團（JRCC）是新幹線之建設主體，其所提之工程實施計畫得到運輸大臣批准認可後，JRCC即自行或委託顧問公司進行細部調查、檢討及細部設計，並由JRCC進行招標簽約作業及資金籌措事宜，簽訂工程承包合約後，自行進行施工監督事宜。

有關機具材料之採購，除特殊情況外，原則上由承包商自行辦理採購。但對於特殊施工機具及材料，由JRCC採購後再出租或提供給承包商。

- 整個路線完工後JRCC將設施租借或轉讓給鐵路營業主體（JR公司），此後，一般之維修管理由鐵路業主辦理。施工期間有關JRCC和承包商簽訂的合約上，所規定包括相關保固責任在內之權利義務，則由鐵路營業主體繼承。

## 運轉管理制度及防災組織

日本JR東海鐵路公司營運區域範圍跨越東京-名古屋-大阪三大都會區含括日本國土（約38萬平方公里）範圍之23%、佔日本總人口（約1.26億）之58.2%（詳附圖貳-二-01）。負責營運鐵路路線有東海道新幹線及13條傳統鐵路（在來線）。2003年營業收入約92.4億美元，主要獲利來源為東海道新幹線佔84.6%。東海道新幹線每日運送旅客38.5萬人次，每日通過列車次287次，平均每4分鐘通過一列車，年平均列車誤點僅0.4分，且近四十年來未曾發生重大交通事故。其運轉安全、穩定、高速且高運量之維持，均仰賴完善運轉管理制度、防災體系、及妥善維修作業之配合。

本次參訪經JR東海鐵路公司簡介，東海道新幹線之運轉管控，係由位於東京之「總合指令所（東海道-山陽新幹線之行控中心）」（詳附圖貳-二-02），透過六大指令控制中心：輸送指令（列車）、輸送指令（旅客）、運用指令（司機與調度員）、設施指令（路線狀況及路線設備、養護作業等）、電力指令、號誌通信指令等集中管控。總合指令所內設有「總合表示盤（General display panel）」完整掌握全線列車行駛狀況，並以電腦輔助運行管理系統COMTRAC（Computer-aided Traffic Control）構成新幹線運轉中央即時監控（CTC）系統，配合資訊管理系統(SMIS)等設備，所有列車行駛必須依照指令所調度員指令行駛。調度指令均編有標準作業程序（SOP），相關員工並輔以紮實訓練，如有災害發生亦需經由試運轉程序後方能正式恢復運轉，確保安全、準時、舒適之服務品質。此外，有鑑於歷次地震或其它災害發生之影響及處理經驗，JR東海公司於大阪設置第二總合指令所備用設施，如東京「總合指令所」發生災變或異常情況時，可隨時切換至第二指令所控制，以強化危機管理體制。

對於營運安全防災措施方面，為維護新幹線之運轉安全，於路線沿線設置相關安全防護設施：如ATC（自動列車控制裝置Automatic Train Contral）號誌系統、雨量計、風速計、感震器（於車站及各變電所、饋電所）等，偵測行車路線、軌道等之異常及自然災害發生狀況，並將相關訊息迅速傳至總合指令所，採取安全因應對策（減速行駛或停車），避免意外發生。

## 軌道維護體系及維修器材

日本新幹線為維持安全、穩定、高速且高運量的運輸目標，除完善運轉管理制度及防災體系外，還須配合確實且嚴格之維修管理體制，以確保四十年安全而穩定的營運。東海道新幹線總長515km（單向軌道總長1036km），其中，曲線段佔41%，而直線段則佔59%。東海道新幹線之軌道系統主要為道碴軌道（ballast track）約佔96%。路基結構部份：路堤45%（230km）、路塹8%（44km）、高架橋23%（115km）、鋼橋11%（57km）、隧道13%（69km）。沿線設置十處維修基地：東京、小田原、三島、靜岡、濱松、豐橋、名古屋、米原、栗東、新大阪等（詳附圖貳-三-01）。

本次參訪東京車站附近之「大井維修基地」，該基地具備車輛維修及軌道路線（含電氣設備）維修功能，因參訪時程緊湊僅參觀軌道路線（含電氣設備）維修部份設施（詳附圖貳-三-02）。據JR公司大井維修基地人員簡報說明，東海道新幹線主要考量維修基地之配置條件為：

  - 基地間隔約為50公里。

  - 維修用材料出入聯絡道路。

  - 臨近車站位置。

  - 與營業機關辦公室臨近位置。

維修基地主要功能（機能）有：

    - 維修車輛檢查修理。

    - 維修材料之儲存與裝卸。

    - 維修車輛之編組及停駐。

大井維修基地主要設備有：

- 新道碴材料之堆積裝載設備及搬運用台車之留置線。

- 舊道碴材料處理設備。（詳附圖貳-三-03）

- 門型吊車（鋼軌之堆置取卸及熔接場）。（詳附圖貳-三-04）

- 材料堆置場（災害應急及工程施工備品）。（詳附圖貳-三-05）

- 維修車輛之檢修設備（保養廠）。（詳附圖貳-三-06）

- 其他（如供油設備、供水設備、維修車輛留置線等）。

主要維修車輛有：（詳附圖貳-三-07）

- 軌道動力車（含台車、運送鋼軌、枕木等材料用）。

- 篩碴車。

- 舊道碴搬運車（每車裝8m3，13輛一組）。

- 新道碴搬運車。

- 道碴整型車。

- 綜合碴道車。

- 軌道震動車。

- 確認車（R400，營運前確認用）。

東海道新幹線維修體制（組織）：（詳附圖貳-三-08）JR公司（保線課）轄管：

- 設施事務所（3個所，負責各區總理、工程調整與指揮，每一所約25人）。

- 保線所（20個所，負責路線檢查與工程設計監督，每一所約30人）。

- 濱松鋼軌中心（1個所，負責鋼軌管理與機械檢修，約20人）。

此外，JR公司尚有協力會社（協力廠商與JR公司訂立維修契約）：軌道會社（3社，負責路線修繕）、機械會社（1社，負責機械檢修）、熔接會社（2社，負責鋼軌熔接）、碎石會社（7社，負責碎石製作搬運）。東海道新幹線之維修作業係由JR公司配合協力場廠商一起作業，平均每夜全線515km約1300人進行維修工作，且維修作業係利用營業時間外之夜間作業。

另有關車輛檢修作業，可分以下4階段辦理：

- 仕業檢查：每2日檢修乙次。

- 交番檢查：每30天或行駛里程達30,000km檢修乙次。

- 台車檢查：每18個月或行駛里程達600,000km檢修乙次。

- 全般檢查：每36個月或行駛里程達1,200,000km檢修乙次。

## 新幹線土建、軌道、機電工程介面關係

### (一)、新幹線土建、軌道、機電工程介面關係

日本新幹線之建設，從以前到現在均由日本鐵道建設公團(JRCC)負責辦理。該鐵道建設公團於2003年與運輸施設整備事業團(1997年成立)合併，成為鐵道建設‧運輸施設整備支援機構(Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency, JRTT)，為一獨立行政法人，而其中原JRCC成為現JRTT下之鐵道建設本部。

長期以來JRCC於日本新幹線建設所扮演角色及參與期程，涵蓋規劃、設計、施工、及營業通車前之測試及監查等階段。而各階段之工作內容包含土建、車站、軌道、電車線路設備、號誌、通信、變電設備、電燈電力設備等系統。JRCC於辦理設計施工時，應負責整合處理各系統介面之配合問題，解決爭議。

JRCC內部設有各個部門，負責處理各系統之工程設計及施工，及系統間之整合協商及問題處理。其資料提供及配合順序，一般係依循以下原則。負責辦理軌道、電車線路設備、號誌、通信、變電設備、電燈電力設備等系統之人員，依規劃運轉需求，將應由土建及車站配合處理之所有介面圖說資料及標準，於細部設計前，交由土建及車站人員納入考量，如有土建及車站無法配合處理事項，由JRCC內部各系統人員自行協商處理解決。因此細設定案後，各系統之介面配合均已整合完成，符合各系統之需求。JRCC人員亦應負責與鐵路營運者、相關單位、地方政府及人員協商處理相關工程及環境配合事宜。日本新幹線之規劃、設計、施工由JRTT以單一主辦及對外作業窗口之模式，大大簡化了各系統介面整合問題，使工程進展更為順利，減少問題之發生。

九州新幹線亦是依此模式辦理，且新幹線列車及機電軌道系統均由日本國內自行研發製造，對新幹線整體工程建設及運轉配合而言，均能完整掌控，降低各系統介面間配合處理之複雜度。此與我國目前辦理鐵路建設之條件大不相同，列車及機電軌道系統均由國外輸入，造成各系統間介面整合處理之複雜度及困難度均大為增加。雖然日本與我國兩者工程辦理之條件不同，我國已採用日本新幹線列車及機電系統，其推動經驗仍可提供我國於各不同系統介面間之整合及管理參考。

除部份列車及軌道之特性應於土建及車站設計階段納入考量外，諸如列車軸重及尺寸、運轉速度、坡度及轉彎半徑限制、軌道型式及重量、軌道應力及變形限制、道岔位置等，其他各系統應委託土建及車站納入配合處理之工作項目說明如下：

  - 電車線路設備

於高架橋、路堤、路塹段，為了縮短工期及減輕結構物重量；於隧道段，為了縮短工期及避免重作，電車線路設備之基礎、預留空間、及預埋件等，係委託土木單位納入配合設計考量及施作時預埋。電車線路設備配置位置及型式分為明區間段(高架橋、路堤、路塹等)及隧道段兩種，其所需準備工作及介面配合方式分述如下：

A. 高架橋、路堤、路塹區段：

    - 進行沿線氣象調查，決定電桿載重計算條件（風、標準溫度、雪、曲線半徑等），以決定路線。

    - 依不同電桿種類計算電桿傳遞至土木結構之載重。

    - 決定閉塞區間方式(運轉、號誌、電車線等相關部門之協調)。

    - 決定饋電系統(依變電站位置及閉塞區間方式)。

    - 決定中性區間概略位置(依閉塞區間方式、饋電系統、曲線半徑、土木結構物等)。

    - 土木部門應將初步土木構造設計圖(高架橋長度及高度、型式及配置、耐震設計所採用之固定週期值等)提供電車線部門納入考量。

    - 電車線部門負責提供已考量土木構造、中性區間位置之電桿位置及其基礎載重(含地震效應載重)給土木部門納入考量。

    - 土木部門依據電車線部門提供之電桿基礎位置及載重，進行土木細部設計，其結果應再提供電車線部門納入考量(號誌、通訊、電力、電車線等)。

    - 對土木細部設計內容，電車線部門(號誌、通訊、電力、電車線等)應提出預留管線、橫向管線、開孔，機器設備空間等之資料給土木部門納入考量。

B. 隧道區段：

- 決定閉塞區間方式(運轉、號誌、電車線相關部門之協調)。

- 決定饋電系統(依變電站位置及閉塞區間方式)。

- 決定中性區間概略位置(依閉塞區間方式、饋電系統、曲線半徑、土木結構物等)。

- 電車線部門取得隧道口位置里程後，應考慮其與非隧道段介面配合問題，以決定電車線支撐位置，提送土木部門納入考量。

- 隧道內有設置air section時，應委託土木部門預留可動懸臂組裝設備之空間。

- 於隧道內設置變電站(SS, SP, SSP)及防災用斷路器(TDS)時，必須考量特高壓電纜配線，並委託土木部門預留電纜配置及安裝所須空間，並考慮接地工程。

C. 土木委託之確認：

土木工程峻工前，機電器工務所現地人員或鐵道運輸機構分公司業務負責人員，應負責確認土木工程是否依所委託之內容及條件辦理，如發現不符合，應立即修改。

  - 號誌及通信

A. 高架區段

    - 電桿及風速計鐵塔基礎

應考慮電桿及風速計鐵塔安裝之基礎介面，如須考慮電桿及風速計設於同一位置，基礎之設計應同時考慮兩者之合併效應。

    - 結構底版預留孔。

應考量橋面版上之電纜通至橋下機房(諸如號誌通訊機器室、中間機器室等)之預留孔。

    - 電纜管道及管道預留孔

- 高架/路工段全線之號誌通訊及電力管線應隔離設置。車站範圍內之號誌電纜數目會增加，上下行側均須考慮設置管線。

- 高架橋上設置機具設備之位置，其安置基座應考量延長，並增加設置機具設備之空間，且在機具設備設置位置與管線間設置管線預留開孔。

- 設置沿線電話機及列車防護開關用之管線開孔。

- 沿線維修車輛臨時停放區、維修車輛進入側線等維修使用空間，其LCX電纜之配置處理應加以考量。

    - 橫向管路及管路埋設

- 應考慮橫向管路(號誌箱、沿線電話機等)，及電力管線通往待避側通路之電纜管線空間。

- 應考慮鋼軌絕緣位置設置ATC訊號處理之橫向管路

    - 隔音牆

- 隔音牆應考慮設置LCX支撐材料安裝用之螺栓孔。

    - 設置工程

- 號誌器具箱、列車無線中繼機設置場所等必須接地處所，應考慮設置打入式接地體，並確保達到所須之電阻值及已連接接地。

B. 路堤、路塹區段

與高架區段相同。

C. 隧道區段

- 器材坑

- 每500公尺一處，其大小及型式依所用機具而定。

- 橫向管路及管路埋設

- 器材坑位置應考慮橫向管道，並在中央通道位置設置手孔，其設計應考慮可拉出電纜之型式。

- 中央通道開孔

- 中央通道之牆上應考慮預留開孔，以安裝列車防護開關。

- 電纜管線及側壁開孔

- 隧道出入口處之牆面，應考慮電纜管線及電纜架設置介面處理。

- 接地工程

- 器材坑內應考慮設置足夠之打入式接地體，並確保達到所須之電阻值及已連接接地。

  - 變電設備

變電站施作時，以下項目應委託土木部門辦理，介面配合細節由雙方協商。

A. 委託土木部份

    - 變電站用地整地

    - 變電站範圍內之排水管線

    - 變電站之銜接道路

    - 樁及基礎施工(於高架橋下施作必須先提出載重條件)

B. 委託建築部份

- 樁及基礎施工

- 變電站建築物範圍內之排水管

- 變電站範圍內通道

- 外牆(包括圍牆及門)

- 建築物

- 給排水設施

以上項目應考慮之重點如下：

- 整地部份

- 整地高程必須在最高洪水位以上。

- 整地面必須在不影響機器配置之範圍內設置坡度，以利排水。

- 土質及粒徑必須適合施作基礎及接地。

- 聯外道路部份

- 應考慮搬運大型機器之條件。

- 路寬在變電站內約6m；在變電站外約5m，曲線段必須考量加寬。

- 饋電用主變壓器搬運路線之曲線半徑必須在15m以上，且必須充分考量曲線段部分。

- 坡度以百分之六以下為原則。

- 樁及基礎施工

- 必須考慮地質及土壤承載力，選擇足夠強度之基樁。

- 圍牆及門

- 門必須能確實鎖住。

- 圍牆高度以1.8m以上為原則，1.8m以上裝設防止侵入之鐵絲網。圍牆結構以不易腐蝕之鐵絲網或混凝土結構為原則。

- 變電站通道部分

- 在必要之範圍內設置維修用之巡視通道，通道寬度以1m以上為原則。

- 正面與主建築物之通道以4m寬為原則。

- 建築物部分

- 建築物結構必須能維持相關設備之功能及機器之保全為原則。

- 配電盤室應可裝設空調系統。

- 樓地版高以0.5m以上為原則。

- 有機器噪音問題時，應作隔音設計。

- 饋電用變壓器室必須具耐火性能。

- 必須設置供水及排水設施。

  - 電燈電力設備等系統及土木介面

    - 電纜槽

明區間沿線委託土木部門預留電力電纜收納用之管線。

    - 隧道區段內器材坑

委託於隧道區段內設置提供照明等設備所須電源供應用變壓器之器材坑。

    - 接地

委託於隧道區段內設置接地裝置，接地種類包括A種及D種共同(10Ω以下)及B種(10Ω以下)。

    - 路線間之橫向管路

委託埋設能收納橫向電纜之橫向管線。

  - 軌道工程

    - 軌道應全面絕緣防止電流流失

    - 道岔連桿處不得有結構伸縮縫

    - 道岔位置應避免大變位

    - 軌道間如有勁度不同介面問題，應有漸變段處理(軌道本身亦必須考慮)

以上相關資料及圖說請詳附錄：新幹線土建軌道機電工程介面關係資料。

高速鐵路建設完工後，於正式營運前，最重要之工作為試運轉，以測試各系統介面之整合完善與否，而其中主要應考量者，為運轉速度與安全及乘客舒適度之關係。就運轉速度之提昇而言，以東北新幹線(盛岡至八戶，長約94.4km)為例，其速度提昇試驗由40km/hr至260km/hr，在兩個月內完成。該項試驗係以電氣軌道總合檢測車進行，主要之項目包括行車安全判定(輪重-橫壓作用、列車車體振動加速度等)、軌道不整量測及處理等。每一測試項目均訂定目標值與參考值，如量測值超過目標值須加以檢討解決，始得進入下一階段速度提昇。相關測試資料及內容請詳附錄：東北新幹線(盛岡至八戶)之試驗概要。本項測試工作在我國高速鐵路之辦理過程，為驗證其可否正常安全運轉最重要之指標。

### (二)、九州新幹線工程

#### 1、路線及車站工程

日本九州新幹線由博多站至鹿兒島中央站，總長約257km，總計有11個車站，其平均站距小於我國高速鐵路車站之站距。九州新幹線博多站南側8公里路線工程已完成，該8公里處至新八代站(長約121公里)正施工中；新八代站至鹿兒島中央站(長約128公里)已完工，並於2004年3月通車營運。目前新八代站至鹿兒島中央站行駛6輛車編組，車輛系統為800系，採用ATC行車控制系統，其設計速度為285km/hr；最高速度為260km/hr，座椅每排四個座位，載客數390人。未來博多站至新八代站通車後，列車編組將調整為八輛，博多站行駛至鹿兒島中央站約80分鐘。

此路段為距離台灣最近之日本新幹線工程，其工程環境與臺灣類似，其路線規劃及車站設立，必須考量與現有在來線系統之配合問題、地方政府協商、聯外交通處理、及車站周圍環境之整體開發等。九州新幹線建設概要請詳附錄：九州新幹線建設概要。

除其他新幹線之已採用之安全防護裝置外，九州新幹線依其工程特性，對該地區高降雨量可能產生之影響，參考當地JR在來線既有之運轉經驗，檢討採用新的安全維護及運轉管制措施，其中部份措施是其他新幹線所沒有的。九州新幹線人員特別強調，臺灣之降雨條件與日本九州是相類似的。該項資料應可提供我國高速鐵路營運安全管理之參考。

從工程執行面而言，此路段隧道約佔50%，依JR九州在來線之災害發生實際情況及運轉維修經驗，因高降雨量可能產生邊坡不穩定現象，加上列車通過之振動效應，極易造成邊坡滑落，應特別考量。對邊坡之保護方式，採用混凝土牆或混凝土格柵式護坡，而非植栽之方式，以避免任何可能之邊坡崩塌發生，此外，於有落石可能路段(諸如隧道口附近等)採用適當之保護措施及防落石裝置，確保高速列車運轉之安全。

從當地降雨量特性及營運安全管控關係而言，因其他新幹線並無適當之參考資料，九州新幹線之相關管控辦法係參考JR九州在來線運轉規則來研訂。依檢討結果，九州新幹線沿線，每10km設置一處雨量計，並訂定防災體制及運轉規制基準雨量表。該雨量表與運轉限制速度之關係已考慮長期連續，或間斷累積降雨量對土壤含水量累積增加，造成土壤強度降低之效應，作為列車運轉速度管控之依據。九州新幹線目前尚在運轉初期，據其運轉人員表示，以上作業模式及管控辦法，將俟後續實際運轉累積之經驗調整。

對早期地震檢測裝置及措施而言，九州新幹線之運作模式與其他新幹線一樣，於沿線變電所設有地震計，偵測路線鄰近區域地震之發生，並設定當所感應之地震加速度值超過某一定值時(80 gal)，地震計將發出訊號，切斷本變電站及其前後毗鄰變電站對列車之供電。在此情況下，列車之自動煞車系統也將採取適當之應變措施，進行減速或緊急煞車。地震過後，此路段須經一定之檢查程序，確認無礙列車運轉後，才能恢復正常營運，以確保安全。於早期日本新幹線地震預警策略，係設定當所感應之地震加速度值超過40 gal時，地震計將發出訊號，切斷本變電站及其前後毗鄰變電站對列車之供電。惟依其累積之經驗發現，以40 gal為限制值過於保守，最後檢討調整為80 gal。

此外，並設有遠距離早期地震監測及預警系統，也就是日本新幹線緊急地震偵測與警告系統，UrEDAS (Urgent Earthquake Detection and Alarm System)系統。此地震計係設置於沿海岸線地區，以便在地震波(S波)未到達新幹線之路線結構物時，以先偵測到之P波，在4秒內推算地震發生情況(最大加速度、地震規模、位置及深度)，並依推算之情況事先發生預警作用，採取必要之防治對策。

另，九州新幹線於川內車站及鄰近路段，屬火山灰沉積泥岩地質(無水時為穩定狀態；遇水則產生不穩定狀態)，未來或有地層下陷之問題，因此此路段之軌道工程係採用道碴軌道，以保留後續軌道線形(垂直及水平)維修調整之彈性空間。於部份隧道路段，為克服火山灰沉積泥岩地質之噴泥現象，採用透水性路盤隧道設計，該路盤透水性佳且具適當強度。為降低水位以避免噴泥現象之排水量，經九州新幹線人員表示，已評估其長期效應，隧道區水位之降低，對鄰近地區之環境並不造成影響。該工程獲平成十四年土木水利學會技術獎。

此路段之部份隧道，為考量列車高速出隧道之音爆效應，於隧道出口處設有緩衝段(或稱假隧道，長度一般約10-20m)，以降低對鄰近地區之噪音問題。事實上該假隧道亦有防止隧道上方落石直接掉落於路線軌道上功能。

因本路段用地取得困難且工期緊迫，部份路段採用複合構造橋腳工法(REED)工法。該工法係以H型鋼取代傳統之鋼筋，並以中空鋼筋混凝土薄殼構造物為模板施作，詳細資料請參閱附錄：REED工法資料。另車站施工採用CFT柱工法，使車站地梁工程與車站之月台工程可同時進行，縮短工期。日本新幹線已有近40年之工程經驗，惟其面對問題尋求新工法及技術之態度，值得國人效法，唯有如此才可取得工程技術領先及主導之地位。

另原使用隧道內之框型軌道版，亦運用於九州新幹線高架橋段。經九州新幹線人員表示，可降低工程造價(約10%)。此框型軌道版系統與我國高速鐵路之軌道系統相同。因此，其營運養護維修機制應可提供我國之參考。

九州新幹線於隧道間部份主線位置設置道路-軌道兩用檢修車之進入區，提供道路-軌道兩用檢修車由公路駛進新幹線軌道上，進行養護維修工作，以因應九州新幹線目前之維修特性(博多站至新八代站尚未通車，熊本主維修基地亦尚未完成)。該道路-軌道兩用檢修車行駛於道路時係採用膠輪，而進入軌道區後則以鋼輪行駛於鋼軌上。該進入區之設計方式，提供公路與軌道平面介面之處理方式(類似鐵路平交道介面)，對我國未來如有辦理都市輕軌捷運建設，或可提供輕軌捷運與地面公路平面交通介面處理之參考。

九州新幹線工程路線，特別是車站位置及進入通道、車站廣場建設、周遭設施、停車場等，均是考慮配合地方計劃，與地方長期協商而成。諸如，為考量地方政府及人民之意見，九州新幹線之車站配置間距新大牟田站至新玉名站約17.5km(目前正施工中)；新玉名站(地方人口約10萬人)至熊本站約22km。上述間距安排並不符合新幹線正常情況，未來運轉排班將考慮以跳站停之方式處理。另，因線形及工程條件，新大牟田站和新玉名站均無法於原JR在來線車站位置設站，與原JR在來線車站之距離，均超過2km，未來必須特別考慮旅客轉乘問題。以新玉名站而言，未來將以公車循環來回JR在來線玉名車站，解決兩車站之轉乘問題。

九州新幹線之車站均採高架方式辦理，為考慮與原在來線地面路段及車站對站區交通及都市發展阻隔之影響，及考慮旅客轉乘之便利性，部份在來線地面路段及車站配合整建為高架型式，並使兩車站之月台儘量靠近。以新八代站為例，新幹線與在來線之旅客轉乘在同一月台(寬度8.7m)完成，請詳附錄：九州新幹線建設概要。新幹線新建高架路線及在來線由地面轉至高架之施工構想及順序安排，亦請詳附錄：九州新幹線建設概要。另以博多車站之建設為例，為考慮與其他車站之共站，博多車站移動約250m，工程建造由工期6年，工程經費約150億；調整為10年，經費約400億。顯示日本新幹線建設，對與都市中其他交通設施整體配合之重視態度。

九州新幹線之建設亦將地方特色及自然景觀融入車站意象造型設計考量，請詳附錄：九州新幹線建設概要，並說明如下：

- 新水侯站：依船帆之意象造型(長條狀外觀結構)。

- 出水站：此地區每年有約1萬隻保育鳥類出水鶴到此，依出水鶴之意象造型(地面至屋頂之綠色外觀架)。

- 川內站：依東海之海平面(淺曲面屋頂)及河流動之意象造型(階梯狀) 。

- 鹿兒島中央站：依櫻花山之意象造型(中央拱結構造型) 。

此外，為強調地方性之融合及使用地方特產材料，車站及列車車廂內部部份設備及裝飾物係採用當地出產之材料來加工製造(諸如車窗遮陽簾及洗手間窗簾採用櫻花木片及燈心草編織加工而成、座倚靠背及車廂內其他木質部份以櫻花木製作等)，並加以宣傳強調，使旅客踏入車廂即可感受地方氣氛及特色。使外地旅客有融入感；在地旅客有歸屬感。相關設施及公共藝術詳附圖貳-四-01至-12。

為便利行動不便者使用新幹線列車及車站之相關設施，無障礙空間及設備自動化設計(諸如導盲及播音說明設施、坡道寬度加大且較平緩、樓梯中央腳踏車之緩坡、樓梯扶手設有視障者點字、視障者(色盲)顏色辨識標色、廁所無障礙設施及空間加大、父母使用廁所時嬰兒之安全座椅等)，均有完善的考慮。此外，於車站外，考慮行動不便者上下時間較一般人長，其專用停車位設有雨棚。諸如此類，為行動不便者貼心的設施考慮，值得參考。相關設施詳附圖貳-四-13至-15。

#### 2、川內車輛維護基地

川內車輛維護基地係目前九州新幹線最大之維修基地，該基地之設備及人員配置尚不完備，部份維修工作將委外辦理(諸如JR在來線之維修設備使用)，並規劃大檢時由其他單位(鹿兒島JR)支援人力，以因應營運初期之維修作業。未來熊本站將有一設備齊全功能完整之基地，並於新八代站至博多站路段完成後啟用，屆時九州新幹線將有其獨立之維修體系。

新八代車站附近及車輛基地設有車輪不整之檢測設備，可於車速於50km/hr時檢測，並將檢測結果送至車輛維護基地內，再由基地內人員據以進行相關之維修作業。受限於該基地既有之維修功能及條件，應大修之部份，須將轉向架於基地內拆卸，再以卡車運至鹿兒島JR在來線之維修基地處理。因該路段於2004年3月才通車啟用，故目前尚未有該維修工作發生，預計營運開始6個月後，才可能有將轉向架運至鹿兒島JR在來線基地維修之工作。其他一般結構物之檢查係採用目視、敲擊、非破壞性檢測等方式，並將相關檢測結果回報至維修單位，再依檢測結果及紀錄決定下步驟應採取之作業。川內車輛維護基地內部設施情況詳附圖貳-四-16至24。

# 參、心得

本次出國考察心得，依項目及參訪重點分述如下：

- 新幹線計畫推行體制與建設工程

從日本新幹線計畫近四十年建設與營運經驗，高速鐵路建設係整合土建、軌道、車輛與機電等系統之整體系統(Total System)交通建設。為能維持穩定、安全、快速、舒適之高效率運輸，日本新幹線計畫推行體制，亦需配合時空背景不斷調整改進。從政府主導之國鐵國營體制，營運與建設部門分立，到機構整併、地區分割與民營化過程，可看出一個以整合技術為導向，以顧客服務優先，持續改革且有效率的演進過程，是值得我國推動鐵路建設之借鏡與參考。

日本鐵路建設係以鐵道建設公團為負責主體，從路線調查、規劃、設計、發包、施工均由鐵道建設公團統籌負責。其優點是事權統一及責任施工，工程建設各階段之土建、軌道、車輛與機電系統，甚至與未來營運公司之介面整合，可較迅速確實掌握。

日本新幹線營運主體是由民營化之鐵路客運公司負責，於新幹線建設完工且完成必要之竣工監察程序後，依各區域地理環境不同分別交由該區域JR公司負責營運及設備（施）維護與整修工作。JR公司除負責新幹線營運外，還負責傳統鐵路（在來線）營運。故較能整合長程運距(新幹線)與短程運距(傳統鐵路)之配合轉乘業務，並使兩種鐵路運輸業務性質較不相衝突或排斥，營運關係為互補作用，增加與航空業或公路運輸之競爭優勢，使鐵路運輸營業收益穩定增加，債務減輕，進而不斷投資鐵路事業發展，便利民生交通，注益國家經濟成長。

此外，日本國土交通省（鐵道局）依據「鐵道事業法」執行鐵道設施保安監查（監督與管理）業務，其監查計畫係參照國土交通省每五年修訂之交通安全計畫（鐵路安全措施）辦理。各機關（地方運輸局鐵道部門）依據交通安全計畫擬定擬定保安監查之年度實施計畫，提送鐵道局核定後據以執行。另各鐵道營運公司亦自行訂定鐵路安全計畫（不需提送政府單位）作為自主檢查一部份。全國交通安全總檢查分別於每年夏季及年底各辦一次定期檢查，另視各別情況衡酌辦理不定期檢查。日本政府推動新幹線建設與營運策略，即授權指定行政法人（JRTT）負責興建，建設經費財源籌措由民營鐵路公司（JR公司）、國家及地方政府分攤，完成後再移轉與民營鐵路公司負責營運，再由國土交通省（鐵道局）及地方運輸局鐵道部門等監督管理，值得我國推動鐵路工程建設參考。

- 運轉管理制度及防災組織講解

日本國鐵分割民營化成果，使原本龐大缺乏創新競爭力組織，透過組織改造過程，針對所屬地區特性及地方特殊需求研擬經營方針，精簡人事提高工作效率，提升服務品質，改變成為以乘客需求為本的組織，使企業脫胎換骨。本次參訪JR東海鐵路公司，看到日本新幹線列車運行，班次密集、運量高、準點率高且無重大事故發生，其年平均每一班次列車的時間誤點在一分鐘以內（僅0.4分），為高準確率的運輸服務表現，其運行管理中對時間之掌握與控制相當嚴謹，值得我國鐵路事業單位學習。此外，日本企業形象，員工一絲不茍工作態度，到處整齊清潔的工作環境，令人留下深刻印象。

- 軌道維護體系及維修器材

另本次參訪JR東海公司位於品川車站附近大井維修基地，其各出入口門禁慎嚴，雖路線維修基地範圍不大，平日維修設備井然有序，材料備品擺設整齊，且設備保養廠維修器材及場地亦整齊清潔，工作環境甚佳，並且到夜間路線保養維修時間，即刻淨空進入相關準備作業，顯示平時員工即訓練有術。

- 新幹線土建、軌道、機電工程介面關係

高速鐵路與其他公路或傳統鐵路運輸之主要不同，在於其將高達300公里/小時之行車速度，及其各系統間(土建、軌道、機電、列車等)之配合，應有整體考量觀念。高速鐵路之規劃設計、興建、營運、養護維修等工程技術，對國內工程界而言是全新之挑戰。因此，對任何可能影響列車運轉安全及穩定性之因素(諸如天然災害預防、結構安全、各系統工程介面整合、運轉安全、養護維修作業、營運人員之安全觀念與訓練等)均應事先研究探討，並於各工程規劃、設計、施工、營運、維修階段，整體考量介面配合之一致性。以上影響因素除了在工程設計中應納入考慮外，於營運時，亦應有適當防制監測系統，可事先偵測了解可能發生之不良情況，並採取適當策略防範意外發生，對於營運維修亦應確實辦理，以確保高速列車營運安全。

鐵路工程介面複雜，其處理直接影響營運安全，特別是高速鐵路，其處理標準更為嚴格。日本新幹線之規劃設計及興建(含土建、車站、軌道、機電等各系統)，均由日本鐵道建設公團(JRCC)負責處理，並於完工後，由運輸省(重點階段)、營運公司、JRCC共同辦理峻工監查及檢查後，移交營運公司辦理後續營運及養護維修。因此在各系統間之介面整合及問題處理，從設計至施工，均由JRCC內部自行整合解決，大大降低工程介面問題處理之複雜度。此外，營運公司於建設初期即開始參與，並與JRCC協商討論，以確保JRCC所辦理之建設內容，符合其需求。除以上技術面配合之問題外，建設過程中，與其他工程介面單位，地方政府與人士之協商，亦由JRCC負責處理，確實掌握問題解決之重點，減少爭議，使工程之進行在滿足新幹線技術條件及地方訴求下，順利推動。

以目前國內高速鐵路或是其他捷運建設而言，並無類似日本新幹線由JRCC負責執行全系統技術整合建造之作業模式，而是由各專業廠商(土建、車站、軌道、機電等)依所簽訂合約內容辦理，各廠商間之工作介面配合及處理亦是依合約規定進行。因此，當各合約對各介面之配合條件及內容規定不清時，往往造成各合約執行爭議，嚴重者造成工程延誤，運轉功能受影響，或甚至求償之情事發生。因國內法令規定，及缺乏足夠之機電軌道技術經驗，相關技術或設備(車輛等)均須由國外引進，日本新幹線建設之整體整合作業模式並不適用國內工程環境。鐵路建設係我國未來交通建設之重點項目，且鐵路運轉之安全維護，端賴營運期間不斷之維修養護，我國鐵路工業之相關從業人員，實有必要加強相關技術能力，確保營運安全。

在本次出國考察，係以新幹線土建、軌道、機電工程介面關係為主，惟鐵路工程之建造應從規劃、設計、施工、營運、養護維修整體考量，因此，本次考察亦將鐵路營運安全及養護維修項目納入考量，以期建立整體之鐵路建設觀念。此行除對日本新幹線之推動架構及技術性事務有更進一步之了解外，從日本新幹線人員中，亦體驗了新幹線推動過程中，融入社會人文之觀念及作法，其原則無非是以人為本之理念。

日本在其新幹線之建設營運上，已有近四十年之經驗，從對其整體系統發展過程之了解，對最新完成九州新幹線之順利營運通車，讓我們深深體會日本人做事團隊合作之精神及態度，不斷研究發展之精神，每一個參與的人在其工作崗位上盡心扮演其應有之角色；盡其應盡之責任，為團隊之目標努力。除此之外，其工程規劃時所具有整體性及長遠性之眼光，以及以人為本之思考模式，值得學習。

- 其他

本次考察行程中，亦利用假日參訪東京臨海副都心開發情形，該區域內部份設施及建築物已開發完成，並設有膠輪式高架捷運系統，雖然路網尚未完全建立，惟已通車部份已配合部份開發完成之鄰近建築物營運中。值得注意的是，該捷運系統雖然採用高架路線，其車站之高架月台層或旅客服區至鄰近建築物，均設有便利之通道，甚至係以高架廣場(設有綠化植栽及行人休息座椅等)之方式連通，該作法增加旅客之活動空間，減少旅客必須上下樓梯之不便性，提供旅客由車站直接平面連通至鄰近建築物，舒適便利之步行環境，避免旅客進出車站通過地面車行動線，降低行人與地面車輛之衝突點，亦消除行人過馬路及車輛通過路口不必要之等待時間。同樣的規劃設計理念亦可於新幹線JR東海品川站及其他各都會區新車站中發現。日本為一鐵路運輸高度發展之國家，土地資源有限，鐵路運輸無可避免地帶來大量旅客集中於車站區，故其爭取地上空間之作法，應是長期經驗與生活感受之反應。未來我國也將逐漸加強鐵路相關建設，其作法值得參考。詳附圖參-五-01至12。

「問：為什麼不考慮‧‧‧？答：這種情況在日本不允許發生。」。目前世界上之高速鐵路系統，主要為德國ICE、法國TGV、日本新幹線，各國之高速鐵路概以這三種系統為藍本來發展及建造。雖然高速鐵路之建造有其工程技術應遵循之共同點，此三種系統亦均有其獨立發展邏輯，安全理念，地區工程特色、社會文化條件、及實務運轉經驗之累積等。這些獨立之特性及發展之差異，也造成彼此在設計及運轉理念、營運安全原則、養護維修構想之差異，因此如以不同系統之某一標準來要求其他系統比照辦理，而不調整其他項目，恐對原系統整體發展理念造成不一致之現象。以上現象對機電、軌道、營運、安全、養護維修等作業之影響，更為明顯。我國高速鐵路機電車輛系統將採用與日本新幹線700系列車類似之700T系統，如何依據日本之相關經驗及規定，建立適當營運安全及養護維修機制，應詳加考量。

# 肆、建議

對本次出國考察之建議可依各主要參訪重點分述如下：

- 日本新幹線建設發展係從國鐵國營體制，隨時空背景需要不斷地調整並分區整合改進，到以顧客服務導向之高效率民營化公司體制。我國高速鐵路建設計畫係依獎勵民間參與交通建設條例，以徵求民間投資興建及營運後移轉給政府之方式辦理。交通部與台灣高鐵公司簽訂興建營運合約，由特許公司台灣高鐵公司負責興建營運（特許期間35年）事宜，目前土建工程部分已完成，即將邁入完工通車階段，為利高速鐵路順利營運，宜加速整合各站區轉乘運輸系統。而我國傳統鐵路台鐵係公營機構，面對高鐵營運正式競爭，也應以開放態度，針對體制與經營現況，掌握台鐵運能優勢，開發新的經營方向如短程運輸（捷運化）、觀光、貨運、甚至與高鐵聯營運輸計畫，畢竟高鐵僅係扮演台灣西部走廊城際間快速客運運輸功能，其他如台灣環島鐵路網、觀光、貨運、短程轉乘運輸仍需台鐵提供便捷服務。台鐵如能在配合旅運功能調整中，放棄本位主義改造企業，未嘗不是浴火重生機會。

- 我國高速鐵路經台灣高鐵公司採用日本新幹線車輛機電系統，基於鐵路整體系統(Total System)的理念，未來高鐵通車營運後政府對台灣高鐵公司運轉管理及安全防災體系之監督與管理，也可參照日本政府對新幹線執行鐵道設施保安監查制度，適度調整監督查驗範圍、頻率以及辦理方式。

- 高速鐵路係現代化的工程技術，應落實平日設備維修與設施安檢制度，方能提供安全可靠運輸服務，日本新幹線已累積四十年安全營運經驗，其維修管理制度與經驗可供我國高鐵監理參考之處頗多，惟日本新幹線專業人員外語能力普遍不佳，為利相關技術交流、移轉以及經驗傳承，我國高鐵相關專業人員似應加強學習日語，以利學習相關日本新幹線維修體制精華。

- 有關高速鐵路營運安全、相關災害防制、檢查維修策略，為我國高速鐵路為維持長期正常及安全運轉，應加強考量之重點。日本新幹線已累積近四十年經驗，且其九州新幹線之工程環境及條件與我國高速鐵路類似，其現有之作業方式，應可提供我國高速鐵路相關資料收集建立之參考。

- 我國交通建設之公路部分似已飽合，為提供便利及無污染之大眾運輸，鐵路建設應為未來應發展之重點。以高鐵各車站位置，連接台鐵既有路線及車站、既有公路及捷運路網等，規劃新建鐵路運輸網，以整合建置整體交通路網，應詳加考量。

- 九州新幹線建設中(或其大都會區已完成或規劃中之鐵路建設)，為考慮車站區或與原再來線地面車站方式，對鄰近區域地面交通之影響，均採用高架方式辦理，對工程造價及後續維修管理，其執行成效有相當正面之效果，日本亦為地狹人綢之國家，其作法值得我國辦理相關工程之決策參考，而非所有改建或新建之路線及車站均規劃進入地下。另其高架車站站體與周圍環境及建設配合方式，均有整體規劃執行，亦值得參考。

- 我國高速鐵路各車站之聯外交通，須配合其他交通系統或軌道系統辦理，各交通營運單位或工程介面單位應思考日本以人為本之理念，於工程介面之配合及處理上，避免本位主義，共同合力為旅客提供最便捷之轉乘服務(票證、轉乘動線等)。

- 日本鐵路運輸中，車站旅客服務區及月台區，與周遭建築物之連通處理方式，使旅客可經由高架或地下連通道，而不須通過地面馬路，即可進入周圍之建築物，提供旅客便利之搭乘環境。該交通動線之規劃處理方式值的國內效法，惟應如何從國內法令面促成不同屬性建築物之連通處理及管理，值的國內相關單位思考。

- 高速鐵路為鐵路事業中之高科技產業，九州新幹線建設考量與地方融合，強調地方特色之意象營造，於生硬之土木及鐵路建設中，加入人文氣氛之想法，值得我國辦理其他公共工程之參考。此外，採用地方特產材料，高科技便利交通運輸結合精緻傳統產業，亦可達到宣傳提昇知名度之效果，對地方傳統產業將有很大之幫助。

- 九州新幹線車站及列車車廂內部部份設備及裝飾物採用當地出產之材料來加工製造，強調融合地方性及使用地方特產材料，旅客踏入車廂及車站即可感受地方氣氛及特色，使外地旅客有融入感；在地旅客有歸屬感之意象營造理念，值得國人效法。

- 一個社會之進步與否，其對弱勢團體照顧方式及維護人生活安全作法，係重要指標。以日本九州新幹線建設為例，其車站相關設計及設施均仔細並充分考量行動不便及婦幼老者之使用，月台上並設置月台門，防止旅客掉落軌道區，或列車高速通過時對月台上旅客之安全維護，其作法值得參考。

- 九州新幹線特別強調該地區降雨量特性及邊坡保護關係，對其營運安全影響之重要性，並說明其情況與台灣類似。九州新幹線之作法值得我國參考，後續並配合我國實際發生狀況及累積之經驗，逐步因地制宜，建立適用我國環境之相關營運管控措施。

- 九州新幹線於隧道間部份位置設置道路-軌道兩用檢修車之進入區，該道路-軌道兩用檢修車行駛於道路係採用膠輪，進入軌道區後則以鋼輪行駛於軌道上，以配合九州新幹線之維修特性。該進入區之設計方式，考量其替換及維修之便利性，或可提供輕軌捷運與地面公路交通介面處理之參考。

- 日本新幹線已有近40年之工程經驗，惟其面對問題尋求新工法及技術之態度，值得國人效法，唯有如此才可取得工程技術領先及主導之地位。

- 我國高速鐵路工程之興建已進入最後階段，即將完工試車及營運，且我國高速鐵路車輛系統將採用與日本新幹線700系列車類似之700T系統，後續應依循設計施工階段所採用之工程條件，考量所採用列車機電及軌道系統之特性，以及各系統間之介面整合條件，參考日本新幹線實務運轉經驗，整合建立我國高速鐵路營運安全及養護維修之作業原則，確保高鐵營運安全。

我國高速鐵路工程之試車預計於93.9月開始。試車之程序及內容應充分反應高速鐵路工程各系統整合情況，並能確保由低速至高速運轉之安全性及穩定性。試車為高鐵工程整體性實務驗證，過程中，面對測試結果之判讀及問題之處理解決，端賴豐富之經驗。此外，測試資料亦為後續維修之重要參考。雖然我國高速鐵路工程係以民間投資方式交由台灣高鐵公司負責辦理，政府基於監督之立場，對其試車情況應加以了解，以配合辦理相關作業。

附  圖

附  錄

  - 新幹線土建軌道機電工程介面關係資料

  - 東北新幹線(盛岡至八戶)之試驗概要

  - 九州新幹線建設概要

  - REED工法資料

新幹線土建軌道機電工程介面關係資料

東北新幹線(盛岡至八戶)之試驗概要

九州新幹線建設概要

REED工法資料