行政院及所屬各機關出國報告

( 出國類別：考察 )

赴香港考察香港知識產權署

業務電子化現況

服務機關：經濟部智慧財產局

出國人職稱/姓名：蔡副局長惠言、王組長美花、葉審查官錦雲、周助理審查官志賢

出國地點：香港

出國期間：民國93年2月25日至2月27日

報告日期：民國93年5月

摘  要

香港政府於一九九八年十一月發表數碼21，開始有計劃的發展電子化政府，並期許能以數位香港連結全球。

同時開始推動「香港知識產權署」的業務電子化，其先進行內部審查系統的電子化，再逐步推行到外部申請之電子化，並在透過外包商「中環電腦系統有限公司」的開發建置與「的近律師事務所」等的先期參與測試，於二○○三年十二月三十一日開始正式推出其第一個電子申請表單T5試用版。

目  錄

第一章、目的	3

第二章、考察行程	4

第三章、考察內容	6

- 電子化政府                                        6

貳、 知識產權署之電子服務                              7

- 參訪的近律師事務所                                13

- 參訪中環電腦系統有限公司                          15

第四章、考察心得                                         19

第五章、照片                                             21

第六章、附件：「香港知識產權署網上檢索及電子提交系統」投影片          24

第一章、目 的

世界智慧財產權組織（WIPO）於二○○○年六月一日通過簽署專利法條約（PLT），希望於西元二○○五年以後僅得受理電子申請，以促進各國專利申請電子化。故WIPO各會員國已積極、陸續冀望於西元二○○五年以前，完成各國智慧財產權業務e化服務體系及基礎服務平台建置，達成國際交換機制。鑑於我國已成為WTO會員國，為加速推動智慧財產權業務資訊化、無紙化及網路化之計畫願景，展現行政單位變革之新思維、提供便捷之線上電子化申辦服務措施及簡化審查業務流程等積極改革，爰此，本局於九十一年提出「智慧財產權e網通計畫」，經行政院審核納入「挑戰二○○八國家發展重點計畫」之「數位台灣計畫」中，並於九十二年一月六日經行政院核定在案，而於九十二年至九十六年間分期推動本計畫。

香港知識產權署的業務電子化自一九九八年便開始進行規劃，並於二○○三年十二月三十一日正式推出其第一個電子申請表單T5試用版。由於香港也是中文之使用環境，故其在智慧財產權的電子化實際建置過程中，所遭遇之問題與其解決之方法，皆可提供我們推動「智慧財產權e網通計劃」時之參考與借鏡。

第二章、考察行程

詳細考察行程如下表：

| 二月二十五日 星期三 |
| --- |
| 14：30 - 15：30 | 到訪知識產權署 參觀知識產權署辦公室 與工商及科技局代表討論電子政府事宜 |
| 15：45 - 17：00 | 由知識產權署代表簡介部門工作、辦公室自動化及電子服務 由知識產權署代表介紹各項電子服務： 網上商標、註冊外觀設計及專利檢索系統 商標、註冊外觀設計及專利電子處理系統 電子註冊紀錄冊 電子官方公告 電子提交 粵港澳知識產權資料庫 知識管理 |

| 二月二十六日 星期四 |
| --- |
| 10：00 - 11：00 | 到訪代理人事務所參觀電子申請之作業情況 |
| 11：30 - 12：30 | 到訪外包商中環電腦系統有限公司 與董事總經理李運力先生會面 |
| 12：30 - 14：00 | 午餐 |
| 14：30 - 17：00 | 到訪知識產權署 由外包商代表介紹網路配置、系統總體結構、網上檢索及電子提交系統的技術方案及資訊科技保安 |

| 二月二十七日 星期五 |
| --- |
| 9：30 - 12：00 | 到訪知識產權署 與知識產權署代表討論辦公室自動化及電子服務。議題包括： 電子化服務之法制建設 行政流程變革與人員轉換訓練經驗交流 電子申請推廣之經驗分享 |
| 12：00 | 午餐 |

第三章、考察內容

- 電子化政府

香港政府已於1998年11月發表數碼21，其策略的重點是建立資訊基礎設施及提升能力，讓公私營機構可應用資訊科技及電子商務，以發展電子化政府，並期許數位香港連結全球。並於2001年8月成立電子政府協調辦事處，以統籌整合政府各部門電子化之事宜。

目前香港有53%的家庭已上網，而其中的69%曾使用過電子政府服務。香港政府為推行公共服務電子化（ESD），特別委由私人企業建置與開發公共服務共通平台互聯網，其建置與開發費用係由廠商自行負擔，且規定其使用率必須達到政府預定目標後，政府才開始負擔費用。

目前香港對於電子政府的推行，已進入另一新的階段：

- 推行智能身分證：即將傳統身分證與數位簽章結合之Smart Card ，目前已有四十萬市民申請，其申請採開放政策，允許市民選擇申請新的智能身分證或傳統身分證。

- 房地產資訊中心：於今年年中已推出第一期服務。

- 綜合刑事執法系統。

- 營商入門網站：已於半個月前推出。

- 數位貿易運輸網路系統。

- 政府電子貿易服務：提供中小企業電子商務服務。

- 知識產權署之電子服務

香港知識產權署目前每年商標之申請案有二萬多件，其採實質審查作業；外觀設計（新式樣專利）每年有三千件左右之申請案，其採註冊之形式審查方式；專利則分為二種，包含保護二十年之標準專利（發明專利）與八年之短期專利（新型專利），其中標準專利必須是已向歐洲專利局、世界專利局或中國知識產權局等提出申請，才能再向香港知識產權署申請，而短期專利則必須先取得檢索報告（Search Report），才能提出申請，專利亦採形式審查方式為之。

一、開發建置

香港知識產權署業務電子化自1998年開始規劃，2001年12月1日與外包商中環公司正式簽約建置，總經費預算為122百萬港元，實際承包價為87百萬港元，但此不包含推廣相關費用。

- 歷經二年又一個月的開發建置後，終於在去年（2003）十二月三十一日正式推出第一個電子申請表單T5試用版。其提供申請人變更原申請案之姓名或名稱、地址或送達地址。

- 香港知識產權署初期先以申請案之姓名或名稱、地址或送達地址改變，試辦電子申請，因其無申請日期、規費繳納等之確認與要求，可讓使用者於無壓力之下先行試用，一方面讓使用者熟悉電子申請之相關作業程序，另一方面也可藉由使用者回饋的意見來修正系統，使系統穩定後再逐步推行至其他表單之電子申請。如新申請案之電子遞送（T2表格）等則於今年五月以後才陸續上線。

- 在其先行展示之尚未上線電子送件模式中，包含電子Word表單填寫，再轉成XML格式加上數位憑證後上傳，而香港知識產權署之系統提供一使用者暫存區域，允許使用者在此區域進行格式檢查，清除已上載之申請等功能，最後再進行確認送件，一經確認送件後申請人便不可退回，且規費亦將進行自動扣款。此皆藉由相關法律予以明定，使其於法有據。

二、法制建設

香港知識產權署為香港政府裡第一個推動業務電子化的部門，所以在電子化服務的法制建設上其必須以主動積極的態度來規劃，並一一協調與化解各種困難。

- 香港電子交易條例（Electronic Transactions Ordinance，ETO）於2000年4月通過，使透過立法來支持電子商務。其同樣對於電子紀錄與數位簽章也給予等同紙本一樣的法律認同效果。並於商標法與其規則規定承認電子公報之效力。且透過ETO可享有相關稅負之寬減。

- 在智慧財產相關法律中皆已修法加入有關電子申請之條款，如商標法第109條即賦予電子提交法律認可之規定。

- 其藉由新商標法的立法，賦予電子郵件通知具有法定通知之效力。其新系統具有Mail-Box，可提供申請人500MB的使用空間，且知識產權署給申請人之訊息經電子郵件發送後，便已視同寄達，而不論申請人是否已檢視其電子郵件。

- 網路電子公報已具有法定效力，不用再發行紙本公報，可節省相當多之後續處理資源的支出。

- 於商標法與其規則有規定可以將以前以紙本保存之文件改為電子格式保存。其並規定相關之格式、組成與保存期限，且透過條例認定以不同於原件方式之儲存為正確有效的。

- 配合業務電子化需於法規上定義新的名詞，如電子簽章、電子紀錄等。且必須針對一般申請與電子申請提出比較報告，以供參考。

- 香港知識產權署藉由業務電子化，亦大幅調降相關規費，如商標申請規費由港幣5400元調降到港幣1300元。

三、審查

- 目前依新商標法遞送之案件皆利用已建置完成之電子審查系統作業；而之前依舊商標法遞送之案件，其紙本審查作業會在兩、三年內全部完成審查。

- 內部之電子審查系統為英文介面，但亦提供顯示繁體中文與簡體中文資料之功能。且其系統可將申請中案件之相關資料自動帶入檢索系統（文字分析資料、商品類別及圖樣路徑分析資料），直接進行檢索，並可將已檢索到之前案自動匯入電子審查系統中，包含自動帶入給申請人之電子郵件中等。

- 香港知識產權署商標審查人員目前一個人一個月約審查一百件案件，審查時間由八、九年前的十八個月，縮短到目前一般案件九個月，簡單案件六個月。目前香港知識產權署核駁率約為16%，法國核駁率約為5%，英國核駁率約為10%。

四、檢索

- 目前於今年一月已開始提供外界網路線上商標檢索，其提供繁體中文、簡體中文與英語等三種語言模式，除一般檢索功能外，亦可由使用人自行選擇切換三種不同之檢索結果呈現畫面，每一呈現畫面可提供二十筆資料。另商標之圖案可另行加以點選，以另一高解析度之畫面呈現，可達1552x926像素。

- 香港知識產權署目前有提供商標請求檢索服務，並會於檢索報告中提出可能准予或核駁之意見，申請人再依此決定是否提出商標申請，且若因檢索報告為可能准予之意見，而實際申請卻被核駁，則將退還申請費。

五、行政流程變革

- 重新省視所有作業流程，配合業務電子化執行流程再造，如以前有額外之事務人員作查詢作業，但在電子申請以後此業務便被整合，而改由審查人員一站式服務（即從申請案開始到結束的所有業務皆由相同之審查人員作業）。並重新考慮各種文件或表單的必要性，儘量予以簡化或省略。

- 目前香港知識產權署第一線之臨櫃收件完全委由外包廠商執行，其收件後便將紙本資料予以數位化建構輸入電腦系統，以續行後續之電子審查作業。外判廠商一次簽約五年，五年後重新招標。

六、人員轉換訓練經驗交流

因香港知識產權署推動電子化較早，所以因業務電子化所縮減之人員，大多可轉入香港政府其他部門，若推行的較晚，所縮減之人員便較難安排去處。

七、電子申請推廣之經驗分享

在電子申請推廣時，有些代理人對電子申請並不放心，且表示暫時還不會使用；有些代理人則是為了配合電子申請，才開始建置資訊相關系統與設備。

八、其他

- 電子申請的設備必須能提供安全的線上環境。

- 在英國其代理人必須先通過測試，取得證書，才能透過電子來申請。

- 為保護香港當地代理人，所以目前修改相關條例，規定代理人必須填寫其業務地址，所以真正之商標新案電子申請T2必須等條例通過後五月底才能推出。

- 目前商標代理人並無資格限制，但外界如律師則希望未來能有所限制。

- 參訪的近律師事務所

的近律師事務所（Deacons）為香港知識產權署第一個配合電子申請相關作業的事務所，其所代理之商標案件佔整個香港知識產權署全部的申請量約9%，排名第三。

- 知識產權署於建置電子申請時，有先進行幾次的先期之系統需求訪談。事務所認為應持開放之態度，誰有興趣便可積極參與，且可因此而成為市場之領先者。因電子申請能提供便捷的服務，具有快速，效率高與成本降低之優勢。

- 香港知識產權署有提供XML Schema給大型事務所下載，讓其能提供符合規定的電子檔案交換格式：另亦提供WORD版本給小型事務所或個人下載使用，申請人編輯完成後，於編輯軟體上轉成XML格式再上傳線上申請。

- 目前香港知識產權署使用約定帳戶扣款機制，此扣款方式自五年以前便已開始實施。此制度有三個缺點，包含必須重新開個新帳戶、預先存入帳戶之金錢無計算利息且須隨時檢視是否尚有餘額。故事務所希望未來香港知識產權署能直接由客戶端收取費用，而不必由事務所預先墊款繳交。

- 就香港而言，英文文件佔了大部分，但亦有個別申請人與大陸申請人可能需要使用到中文，所以應就實際需求來考量，希望能同時提供中文（繁體、簡體）與英文。但對台灣而言，除了必要的中文以外，對於外國客戶而言也許也能提供英文的網頁檢索，而此並不會與事務所的利益有所衝突，因其亦可能需要徵詢事務所的意見。

- 就大型事務所而言，電子申請具有較大的誘因，如可預期未來將節省相當的成本，而可增加使用率並提高接受度。但是初期則必須有相當的金錢投入，包含設備購置與人員培訓等。

- 因各事務所原先所採用之業務相關系統並不全然相同，故香港知識產權署建置電子申請時並未考慮配合各事務所之系統，而是由各事務所來配合香港知識產權署的新系統來介接。的近律師事務所有展示其自有整合系統，可於一個畫面上同時展示比較儲存於事務所與遞送給香港知識產權署之相同案件的資料，除有將相同欄位或狀態儘可能與香港知識產權署相同外，就資料內容而言，若有差異可直接將比較畫面儲存並帶入電子郵件中通知香港知識產權署進行錯誤更正。

- 未來希望能直接在線上辦理商標之延展。

- 目前個人申請所佔的比率已增加到40%，其所增加的一部份是來自大陸的申請，而亦有來自香港的，但是整體而言，因市場的餅已做大，所以事實上事務所的業務量並未減少。

- 參訪中環電腦系統有限公司

中環公司剛開始對於香港知識產權署電子申請建置認為是很簡單的，不過在實際投入後發現其事實上是相當複雜的。其投入有150位資訊相關工程師，分別來自香港、菲律賓與馬來西亞。中環公司本身無聘請顧問諮詢，但在系統建置過程中香港知識產權署所聘請之顧問（EPO資深技術主任工程師）曾多次針對中環公司之設計給予指導與建議，對於整個計劃幫助很大。

一、電子申請

- 電子送件時，若案件編輯表單有版本變更，將只允許遞交最新版本。申請人造字問題，則允許使用者下載香港政府公佈之新造字檔來加以利用。電子申請之案件會先經由人工進行初步格式檢核（如地址）與人工分審，其後才會進入審查階段。

- 當所欲線上申請之案件超過100MB時將只能離線送件，其由申請人臨櫃將CDR內容上傳並載入系統來確認其內容。

- 系統未提供二十四小時之服務，其每天有固定之停機來作系統維護、內外檢索資料庫同步、建立搜尋索引等。

- 外國人如要透過網路線上向香港知識產權署電子送件，其必須具有在香港的地址，取得電子憑證，並開立一新帳戶進行約定扣款。

- 在電子申請系統方面，外部Web Server和Application Server可直接連到內部Database Server即時寫入資料庫，並在內部（Intranet）進行掃毒作業。

二、檢索

- 在檢索系統方面，其先前有參考澳洲之線上檢索設計。而檢索引擎則是中環自行開發設計，因其自1991年便已開始累積相當之檢索系統設計經驗。

- 網上檢索的系統結構分為內部系統及外部系統，每日作一次同步，並建立搜尋索引 (Build Index)，內部系統為香港知識產權署員工使用，外部系統給公眾使用者進行網上檢索，其具有Web Server、Application Server與Database Server，並使用簡易物件存取協定 (Simple Object Access Protocol)來建置。

- 此分為內外兩個系統具有資源分配上之優點。假如內部有很重的工作量，也不會影響到公眾進行檢索時的伺服器反應，且有兩個系統分擔工作量，能確保效能；此外，分開了兩個系統，中間有多重防火牆，可加強安全性。

- 以新申請案而言，會先進入內部系統，隔一天進內部檢索系統，再隔一天進外部系統，所以檢索系統具有二日延遲之時差。

- 由於商標、專利和外觀設計，都需要大量文字形容該物件，故採用了一套「搜尋索引資料庫」，其可以有效地提升文字搜尋表現，加快搜尋速度。90%的檢索，系統可在10秒內回應，找出所需要的資料。

三、身分確認與安全機制

其利用電子憑證來作身分確認，且電子憑證儲存於申請人之個人電腦內，送件時無須再插卡。另以SSL機制及防火牆作為資訊安全之保護。

四、資料轉換

在資料轉換 (Data Conversion)方面，，商標有200,000件，專利有70,000件，外觀設計有 25,000件，且其中具有大量的圖像轉換。另外，也必須將舊系統不同的字元集 (Big 5, 二寶碼) 轉成Unicode。其二十萬筆商標資料係電腦自動轉換，使用Mapping table 自己寫程式來轉換。

五、營運管理

其系統結構分為內部系統與外部系統，其中內部系統置於香港知識產權署機房內，外部系統則置於ISP，全部營運與維護皆委由外包商負責，香港知識產權署並無直接監控機制，僅是利用相關會議報告了解營運情形。此外，其異地備援並未與原系統作連線，而是以遞送紀錄媒體方式進行資料整備，故資料會有時間上之落差。

六、期程與未來

- 整個商標系統建置之期程，包含訪談七個月、開發設計四個月與測試二個月。

- 現在系統建置設計皆已初步完成，但因配合法令修訂的關係，必須再進行部分的程式修改，預計五月底前全部上線，但是實際上線日期則由香港知識產權署決定。

七、其他

- 其字元集採用Unicode，支援中文繁體、簡體和英文。

- 專利因說明書頁次較多，故使用PDF文件串流 (PDF Streaming)設計，能讓使用者一邊閱讀，一邊下載。但其PDF檔實際上仍為一圖形檔。

- 新申請案送件後並無原件備分。

- 每一申請案於每一個時間點只有一個代理人，且無須委任狀。

- 目前立體、聲音與氣味商標皆以描述之方式進行申請，故如聲音商標在電子送件時並不需額外繳交聲音電子檔。

第四章、考察心得

- 香港知識產權署業務電子化之方向是由內向外，內部審查系統先電子化，再逐步推行到外部申請之電子化，此與我國目前由外而內推展之情形剛好相反。這是因為香港知識產權署僅商標有實體審查，而其他諸如專利、外觀設計等皆採形式審查有關，且其商標申請量亦僅我國之三分之一，故其整體規模不若我國龐大，且相對之複雜度亦降低不少。

- 不過其藉由相關法律之鬆綁與修改訂定，明確賦予諸如電子通知具有法定效力等，使其能突破原有的作業流程，並加以確實被改造，使相關電子化作業亦能確實從頭至尾全面貫穿，此為我國目前必須加緊努力克服之課題。

- 此外，隨著相關業務電子化後接下來則必需面對組織再造與流程再造，且伴隨而來的是人員轉換訓練與被縮減人員去處的安排。當然，最後業務電子化成功與否的關鍵，乃在於外界是否願意接受並使用電子方式來申請。所以在一開始設計時便需將申請人、事務所等使用者端的意見納入，包含其後的測試階段，最後的試用推廣等皆須與使用者端做最密切的溝通，使系統能成功的推出，並達到預設的目標。故整體而言，香港知識產權署業務電子化的經驗確實可供我國參考。

- 台灣、香港與大陸皆為中文之使用環境，在智慧財產權的電子化過程中，可能會面臨到一些相同的問題，故應先透過民間方式加強交流，互相討論。且保護智慧財產權亦為目前兩岸三地一重要課題，若三方能加強交流並建立一民間合作保護機制，則較能確實落實智慧財產權之保護。

第五章、照片

蔡副局長與香港知識產權署署長謝肅方先生合影

與香港知識產權署黃志榮高級審查主任等討論辦公室自動化及電子服務（一）

與香港知識產權署黃志榮高級審查主任等討論辦公室自動化及電子服務（二）

香港知識產權署辦公環境（外包商作業區）

蔡副局長、王美花組長、香港知識產權署謝署長與張副署長合影

所有參與人員合影

第六章、附件