行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：  洽公    )

參加印尼山加山加礦區2004年ILX技術研討會及TCM/OCM會議報告書

服務機關：中國石油股份有限公司探採事業部國資處

出國人職稱：物探師

姓   名  ： 林維正

出國地區 ： 印尼雅加達

出國日期：九十三年十月三十一日至十一月五日

報告日期：九十三年十二月三日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加印尼山加山加礦區2004年ILX技術研討會及TCM/OCM會議                                                頁數：9 含附件：是□否□

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

中國石油股份有限公司/戴曉璐/87258420人事處

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林維正/探採事業部/國資處/物探師/87259632

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他(洽公)

出國期間：93年10月31日至93年11月5日

報告日期：93年12月3日

分類號/日

關鍵詞：

內容摘要：(二百至三百字)

本次出國主要任務是參加印尼山加山加礦區2004年TCM/OCM會議，並於會前安排一天舉行ILX技術研討會議與經營人負責探勘部門人員探討礦區石油地質系統，進而尋找出低風險且蘊藏量達經濟規模之好景區，供未來鑽探。茲將各會議重點摘要如下:

- 經營人從2003年起成立ILX部門(Infrastructure Led Exploration)研究現有生產油氣田及附近相關資料，將尚有油氣潛能構造或地層封閉好景區訂出並排序優先，以備2005年鑽探勘井，如鑽探成功則可就近利用現有油氣田生產設備，即刻加入生產行列達到最大報酬率。經多期研究結果將以NILAM DEEP NORTH 好景區為優先目標，主要技術考量為高能量的河道交錯砂岩具最佳儲油岩性質。

- 礦區內天然氣生產在2004年面臨產量衰竭之困境。年度目標為938 MMSCF/D但實際為874 MMSCF/D。目前除利用各種方式增加產量外亦進行儲集層模擬研究，擬以水平鑽井尋求產量之最大效益。由此觀之，未來之挑戰將更艱巨。

- 2004年經營績效報告中，拜油氣價格上升之賜，IJV純現金流量為360.3百萬美元較原預估之219.5百萬美元約增加7成。.而操作費用則由1.28$/BOE增至1.34$/BOE，主因為產量未如預期因素所致。

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：參加印尼山加山加礦區2004年ILX技術會議及TCM/OCM會議 |  |
| --- | --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：中國石油股份有限公司 探採事業部國資處 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位： 林維正/物探師/國資處 |
| 出國計畫 | □1.依限繳交出國報告 |
| 主辦機關 | □2.格式完整 |
| 審核意見 | □3.內容充實完備 |
|  | □4.建議具參考價值 |
|  | □5.送本機關參考或研辦 |
|  | □6.送上級機關參考 |
|  | □7.退回補正，原因：□1.不符原核定出國計畫 □2.以外文撰寫或僅 |
|  | 以所蒐集外文資料為內容 □3.內容空洞簡略 □4.未依行政院所 |
|  | 屬各機關出國報告規格辦理 □5.未於資訊網登錄提要資料及傳 |
|  | 送出國報告電子檔 |  |  |  |  |  |
|  | □8.其他處理意見 |  |  |  |  |  |  |
| 層轉機關 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部分 |
| 審核意見 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □送回補正，原因： (填寫審核意見編號) |
|  | □其他處理意見： |  |  |  |  |  |  |
| 說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。 |  |
| 二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。 |
| 三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。 |  |  |  |

參加印尼山加山加礦區2004年ILX技術及TCM/OCM會議壹、前言

印尼山加山加合作礦區原訂2004年10月份舉辦之TCM/OCM會議因九月九日在雅加達澳洲大使館前之炸彈爆炸事件影響。造成經營人VICO公司辦公室受損因而延至11月初舉行。此外經營人2003年成立ILX團隊進行研究礦區內現有生產油氣田及附近相關石油地質資料，將尚有油氣潛能構造或地層封閉好景區訂出，以備再鑽探勘井，如穫成功則可就近使用現有油氣田設備，加入生產行列達到最大報酬率。由於技術資料及結果需要許多時間與合夥人討論，因而在TCM/OCM會議前安排一天，進行技術資料報告與討論，尋求達成基本共識後，以利探採工作之推展。

中油公司以海外石油及投資公司（OPICOIL）在印尼進行之合作之山加山加礦區（Sanga-Sanga Block），本投資係本公司為掌握油源於1990年4月成功併購美國哈弗可公司，1990年5月順利完成接管該公司全部股權，並擁有本礦區16.67%之工作權益，該礦區位於印尼卡里曼丹東部為毗鄰太平洋之陸上礦區。該礦區係一開發生產中礦區。哈弗可公司於1968年8月與印尼政府簽定生產分配合約(PSC)取得本礦區探採油氣的權利，合約效期長達30年，1990年4月經印尼政府同意將效期延長20年，至2018年8月止。本礦區在併購時面積為5,782平方公里，依合約規定於1991、1994、1998及2000年分別歸還礦區面積10%，2004年再歸還15%，經與印尼政府談判後再延一年歸還，最後剩餘面積為2,602平方公里。目前經營人為VICO公司，礦區生產合約至2,018年屆滿，礦區即全部歸還印尼政府。

本投資案之合作公司其權益分配如下：

VIRGINIA INDO (經營人)	 7.500%

OPICOIL(本公司)		16.670%

UNIVERSE				 4.375%

UPCHURCH				 3.330%

ENI/AGIP LASMO			26.250%

BP-ARCO					26.250%

VIRGINIA INT’L		15.625%

本礦區開發油氣生產過程如下：

1968年8月	簽定生產分配合約，期限30年

1972年2月	發現BADAK氣田

1974年1月	發現ＳEMBERAH氣田

1974年4月	發現PAMAGVAN油氣田

1974年6月	建造BONTANG廠(天然氣液化LNG工廠)

1974年8月	發現NILAM氣田

1974年9月	發現WAILAWI氣田

1977年8月	第一船LNG由BONTANG運出

1982年5月	發現MUTIARA氣田

1991年4月	依合約歸還礦區10%

1994年4月	依合約歸還礦區10%

1998年4月	依合約歸還礦區10%

2000年4月	依合約歸還礦區10%

2004年12月(已獲准延至2005年底歸還)依合約歸還礦區15%

自併購(1990年5月)以來，至2003年8月底止，我方分得產量原油及凝結油16,087千桶，天然氣218億立方公尺。

此次任務共參加三場會議分別為11/1之ILX技術研討會會議，11/3之TCM會議，11/4之OCM會議，茲將各會議之議程及重要事項說明如下:

貳、印尼山加山加礦區ILX技術及TCM/OCM會議

A、 ILX技術研討會會議議程：

一、11月1日

08:00 開會致詞(VICO公司ILX探勘經理PETER)

08:05區域地質重新探討(Regional subsurface review)

區域層序地層

儲集層性質研究

石油系統瞭解

09:30礦區內NILAM DEEP油氣潛能探勘目標好景區資料分析與計劃

震測解釋與逆推研究

深層儲集岩模型之探討

NILAM DEEP探勘好景區之石油系統與地質風險

蘊藏量估算及經濟分析

11:15 山加山加礦區其他探勘目標之研究

13:00 工作站之震測解釋

二、開會地點：

印尼雅加達VICO公司7樓會議室

三、出席人員：

VICO：PETER等6人

OPIC：鄭潤德、鄺念祖、林維正等3人

UGO：Hideyuki Aoyama等4人

四、研討事項：

- ILX團隊進行研究礦區內現有生產油氣田及附近相關石油地質資料，將尚有油氣潛能構造或地層封閉好景區訂出，以備再鑽探勘井，如穫成功則可就近使用現有油氣田設備，加入生產行列達到最大報酬率。

- 山加山加礦區位處加里曼丹地區Kutai盆地，張裂期沉積物始於始新世早期，構造反轉始於中新世早期，全區開始發育三角州沉積則於中新世早期結束開始。從中新世中期開始至現代Kutai盆地進入第三階段Mahakam河沖積之三角州持續向東堆積其中新世中期至晚期厚度即可超過三千公尺。至於Mahakam三角洲摺皺走向大抵為東北-西南或南北向，其成因乃是沿古第三紀正斷層向上反轉滑移並以低角度轉入漸新世頁岩高壓層而形成不對稱之脫離摺皺。

- ILX研究團隊根據礦區現有主要井下資料(包括電測及岩心岩屑)、2D/3D震測資料分析解釋整合各油氣田間層位對比，並配合區域性沉積環境找出較低技術風險之石油系統，並圈定深層儲集岩I2層範圍以NILAM油氣田之河道下切充填沉積砂岩(Incised Valley Fill簡稱IVF)具油氣潛能。

- NILAM油氣田面積約為200平方公里，是一寬廣而不對稱之背斜構造，形成時間為中部至上部中新世，構造西側具有較高砂岩百分比，生產層次為D-G層。整個天然氣有百分之七十產自背斜軸西側，大部份是圈閉於複合構造。ILX團隊從技術資料分析雖然本區祇有一口NILAM-149號井鑽獲深層I2層，但根據區域性之沉積環境分析發現I2層與其上之主要淨氣生產G層類似，且兩者震測資料亦有些微直接徵兆顯示砂岩特性，再利用G層等厚圖及砂岩震測特性交互推測，找出NILAM DEEP好景區所在應屬合理。

- 綜合詳細資料分析石油系統之生、儲、蓋及油氣移棲等特性排序出數十個好景區，分成發現而未開發構造9個、以完成研究暫時放置之具潛能好景區7個，及ILX團隊研究選定之10個好景區。其中以NILAM DEEP NORTH及NILAM DEEP SOUTH兩好景區將優先於2005年鑽探。

- 工作站內檢視經營人解釋之NILAM 2D/3D震測及井下電測資料，並綜合研討構造及等厚圖及位於NILAM DEEP圈閉範圍之震波特性，確認風險主要是震測解析度偵測砂岩岩性之變化為其限制所在。

B、 TCM會議議程：

一、11月3日

08:30 開會致詞(VICO公司Mr.CHRIS副總經理)

08:40 礦區油氣開發總計報告

09:00 BADAK油氣田經營團隊報告

10:30 SEMBERAH油氣田經營團隊報告

12:30 MUTIARA油氣田經營團隊報告

13:30 NILAM油氣田經營團隊報告

15:00 ILX工作團隊報告

二、開會地點：

印尼雅加達VICO公司7樓會議室

三、出席人員：

VICO：CHRIS J. PHILLIPS等31人

BP ：Bambang Ismanto等2人

ENI：Ken Wilson等3人

OPIC：戴文淵、鄭潤德、鄺念祖、林維正等4人

UGO：Kenji Yanagisawa等7人

四、報告事項：

- VICO公司會中報告重點為各生產中油氣田生產操作狀況、2004年鑽井計劃之執行、BADAK油氣田生產模擬計劃與ILX探勘計劃現狀。

- 為穩定油氣田生產量除模擬計劃之執行即整合所有油氣田資料，模擬出最佳生產模式外，並將積極鑽探具油氣潛能之好景區，以確保礦區銷售合約配額之生產。獲在場所有合夥人支持。

- NILAM DEEP NORTH好景區蘊藏量P50為210BCF 成功率為30% NPV10%@ P50為US$33.4MM。NILAM DEEP SOUTH好景區蘊藏量P50為62BCF 成功率為30% NPV10%@ P50為US$10.2MM。建議2005年第三季優先鑽探NILAM DEEP NORTH好景區。

C 、OCM會議議程：

11月4日

08:30 開會致詞(VICO公司總經理)

09:00 九月九日炸彈爆炸事件對VICO辦公室之影響及因應處理措施。

09:15 工安環保報告(Health，Safety and Environment)

09:45 經營操作及生產回顧

2004年油氣田績效分析-天然氣-原油-操作成本-資產支出

2005年預估-天然氣-原油-生產與操作成本

其他進行中各種項目

11:00 各油氣田之經營報告

BADAK油氣田

NILAM油氣田

MUTIARA油氣田

SEMBERAH油氣田

13:00 營運及市場報告

14:00 財務報告

14:30 2005年預算之認可

二、開會地點：

印尼雅加達DHARMAWANGSA旅館之NUSANTARA會議室

三、出席人員：

VICO：ROBATO LORATO等15人

BP ：Bambang Ismanto等2人

ENI：Ken Wilson等2人

OPIC：戴文淵、邱子文、鄭潤德、鄺念祖、林維正等5人

UGO：Kenji Yanagisawa等5人

四、報告事項：

- VICO公司會中首先針對爆炸事件造成之損害及應變措施做報告外，其他重點包括工安環保、礦場安全維護、敦親睦鄰之績效，生產量與LNG市場2004年度之變化，4大油氣田經營績效及面臨之困難及挑戰。

- 礦區內天然氣生產在2004年面臨產量衰竭之困境。本年度目標為938 MMSCF/D但實際為874 MMSCF/D。目前除利用ILX等探勘計劃增加產量外亦進行儲集層模擬研究，擬以水平鑽井尋求產量之最大效益。由此觀之，未來如何減少衰竭之挑戰將更艱巨。

- 2004年經營績效報告中，拜油氣價格上升之賜，IJV現金流量為360.3百萬美元較原預估之219.5百萬美元約增加7成。而操作費用則由1.28$/BOE增至1.34$/BOE，主因為產量未如預期因素所致。

參、探討問題與建議事項：

- 山加山加礦區內天然氣平均日產量逐年遞減中，2002年為1.16BCF/D、2003年減至1.04BCF/D而至2004年約為0.874BCF/D。產量衰竭已經造成各油氣田之經營需靠增鑽生產井數、加速修井及增購或承租壓縮機來維持一定產能，導致投資資本支出及操作費用皆增加，相對地利潤會壓縮。這是未來需面對之難題，除導入開採新技術(儲油氣層之模擬分佈範圍再利用水平鑽井來降低成本增加產量)，另外重啟礦區內探勘潛能之研究亦將加重比例，唯有發現新的蘊藏量才是增加產量維持產能最重要解決之道。

- 將於2005年第三季鑽探之NILAM DEEP NORTH探勘最大不確定性為儲集岩分佈及淨砂岩比及岩石物理特性之優劣，雖然經ILX團隊之技術資料研判皆認為深層I2層應存在河道下切充填沉積砂岩IVF，此沉積環境為高能量的河道交錯砂岩具最佳儲油岩性質。但本區祇有NILAM-149號井饡獲儲油岩層較差之河岸砂岩，而3D震測資料之解析度亦不足以堪定出確實河道下切充填沉積砂岩IVF之分佈及厚度。唯利用本區G層等厚圖及砂岩震測特性交互推測，找出NILAM DEEP NORTH好景區所在應屬能接受之合理推論。

- 堪定之NILAM DEEP NORTH井位將以開發井之預算執行(計劃開發上層之G層並加深至I2層)，此一方式之鑽探將不涉及探勘費用項目之編列。

肆、結論

- 經營人從2003年起成立ILX部門(Infrastructure Led Exploration)研究現有生產油氣田及附近相關資料，將尚有油氣潛能構造或地層封閉好景區訂出並排序優先，以備2005年鑽探勘井，如鑽探成功則可就近利用現有油氣田生產設備，即刻加入生產行列達到最大報酬率。經多期研究結果將以NILAM DEEP NORTH 好景區為優先目標，主要技術考量為高能量的河道交錯砂岩具最佳儲油岩性質。

- 礦區內天然氣生產在2004年面臨產量衰竭之困境。本年度目標為938 MMSCF/D但實際為874 MMSCF/D。目前除利用各種方式增加產量外亦進行儲集層模擬研究，擬以水平鑽井尋求產量之最大效益。由此觀之，未來之挑戰將更艱巨。

- 2004年經營績效報告中，拜油氣價格上升之賜，IJV純現金流量為360.3百萬美元較原預估之219.5百萬美元約增加7成。.而操作費用則由1.28$/BOE增至1.34$/BOE，主因為產量未如預期因素所致。