出國報告（出國類別：考察）

日本國鐵民營化規劃與民營化前後績效之探討

服務機關：行政院經建會、經濟部國營會、交通部台灣鐵路管理局

姓名職稱：李組長清松、陳專員雅萍、洪管理師千惠、黃課長振照

派赴國家：日本

出國期間：93年10月17日至10月30日

報告日期：94年1月25日

# 目　　　　錄

壹、考察目的

貳、考察過程

參、日本國鐵事業民營化背景

一、日本國鐵沿革

二、日本國鐵虧損嚴重原因

三、日本國鐵採分割民營化之主張

肆、日本國鐵事業民營化規劃

一、設置相關推動組織

二、訂定特別法

三、日本國鐵分割

四、日本國鐵資產與負債之處理

五、日本國鐵員工問題之處理

伍、日本政府對鐵路事業監督與管理

一、鐵路事業的分類

二、對鐵道事業監督與管理之原則

三、費率的決定

四、民營化前後監督管理之比較

陸、日本國鐵民營化後經營績效比較

一、JR6家公司營業利益比較

二、JR東日本

三、JR九州

柒、心得與建議

一、心得

二、建議

表目錄

表一     10月17日至30日赴日考察行程表

表二     日本國鐵改革過程表

表三     國鐵改革關連八法之立法目的與重點彙整表

表四     1987年日本國鐵長期累積債務分配表

表五     國鐵清算事業總部土地變遷表

表六     日本國鐵清算事業團土地處分面積彙整表

表七     日本國鐵清算事業團土地處分金額彙整表

表八     JR六家公司基本資料彙整表

表九     JR公司股票之處分情形表

表十     日本國鐵清算事業團主理日本國鐵債務結果彙整表

表十一   雇用對策過程表

表十二   伴隨國鐵改革員工人數變化一覽表

表十三   各種支付制度彙整表

表十四   專業教育及基礎教育之主要實施內容表

表十五   日本政府民營化前後對鐵路事業監督管理方式比較表

表十六   日本國鐵分割後6家客運鐵路事業之營業利益表

表十七   經營安定基金對3家客運鐵路事業之孳息收益表

表十八   JR東日本民營化前後行車速度變化比較表

表十九   JR東日本公司損益情形彙整表

表二十   JR九州公司損益情形彙整表

表二十一 JR九州公司各事業部門於營運初期所需人力統計表

圖目錄

圖一   日本國鐵分割後組織圖

圖二   日本國鐵分割後服務地區圖

圖三   日本國鐵長期債務之繼承與分割圖

圖四   國鐵清算事業團擬訂債務處理方針圖

圖五   新事業承擔債權分配圖

圖六   國鐵清算事業總部土地處分之規劃及處理流程圖

圖七   國鐵清算事業總部土地處分流程圖

圖八   日本國鐵員工之處理方式圖

圖九   雇用對策關係組織圖

圖十   日本國鐵分割後6家客運鐵路事業之經營利益趨勢圖

圖十一 JR九州公司10年來（1993~2003）經營概況圖

# 壹、考察目的

為配合政府推動台灣鐵路局（以下簡稱台鐵）公司化及民營化相關事宜，及瞭解日本政府在日本國鐵民營化之規劃過程與經驗中，同時如何兼顧員工權益及政府財政負擔等問題之處理，行政院經濟建設委員會（以下簡稱「經建會」）透過經濟部「93年度台日技術合作計畫」，組團赴日研修「日本國鐵民營化規劃與民營化前後績效之探討」，做為規劃台鐵公司化及民營化相關課題之重要參考。

# 貳、考察過程

本項研修計畫成員有4人，包括經建會李組長清松、陳專員雅萍、經濟部國營事業委員會洪管理師千惠及交通部台鐵局黃課長振照，案經台北經濟文化代表處委請社團法人日本海外鐵道技術協力協會（JARTS）安排相關日本國鐵民營化相關課題，除安排研究單位授課，亦安排拜會JR東日本公司、JR九州公司及私鐵等三家公司，實地瞭解JR與新幹線、支線營運狀況及相關特殊營運站點之營運情形，實際研修及參訪行程如表一。

表一        10月17日至30日赴日考察行程表

| 日期 | 地點 | 研習及考察內容 |
| --- | --- | --- |
| 10月17日 | 去程 | 搭機赴日本東京都並自行前往旅館 |
| 10月18日 | 社團法人海外鐵道技術協力協會（JARTS） | 日本鐵路事業的監督、管理及法律體系 |
| 10月19日 | 社團法人海外鐵道技術協力協會（JARTS） | 民營化意見交換 日本鐵路的特徵及歷史發展 日本國鐵民營化方向 |
| 10月20日 | 社團法人海外鐵道技術協力協會（JARTS） | 國鐵改革的經驗、改革內容 |
| 10月21日 | 國鐵清算事業團 | 國鐵清算事業團角色、功能及任務 |
|  | 東京都汐留地區 | 汐留地區開發經驗 |
| 10月22日 | JR東日本公司 | JR東日本公司承接國鐵業務及營運狀況 |
|  | 社團法人海外鐵道技術協力協會（JARTS） | 交通部運輸調查局對鐵路的監督與管理 |
| 10月23日 | 東京旅館 | 整理資料 |
| 10月24日 | 路程 | 前往九州博多市 |
| 10月25日 | 九州鹿兒島 | JR九州公司的營運、財務、人員及多角化關聯事業的經營狀況 |
| 10月26日 | 九州博多市 | 實地考察JR九州公司經營車站的規劃與多角化經營情況 |
| 10月27日 | 九州博多市 | 實地考察JR九州公司之鐵路營運與服務 |
|  | 返回東京都 | 路程並整理資料 |
| 10月28日 | 社團法人海外鐵道技術協力協會（JARTS） | 補充成員們先前請求講師或鐵路事業單位提供之資料，並邀請該協會理事長及資深工作同仁共同討論 |
| 10月29日 | 湘南江之島 | 實地參觀鐵路運輸與民眾生活及觀光結合之成功個案 |
| 10月30日 | 搭機返程 | 結束考察行程 |

# 參、日本國有鐵路事業民營化背景

## 一、日本國鐵沿革

19世紀末，日本原鼓勵私人建設鐵路，至1906年3月，鑑於鐵路建設為國家現代化之基礎，訂定「鐵路國有法」將私有幹線鐵道收歸國有。至1949年，即第二次世界大戰後，為增加勞工就業機會，避免勞工運動急遽發展，於是成立日本國有鐵路Japan National Railway（JNR，以下簡稱日本國鐵），將勞動人口轉移至該企業工作。

## 二、日本國鐵虧損嚴重原因

日本國鐵自明治五年（1872年）在新橋與橫濱間開闢了第一條鐵路起，不斷建設擴充路線，鐵路網普及全國，一直擔任著日本工業火車頭的角色。隨著汽車的普及化、空中運輸的競爭和其他各種因素之影響，日本國鐵自1964年東海道新幹線通車之時起，開始發生經營虧損。

然而日本國鐵不但未縮減支出，反而在面對石油危機及民營鐵路公司與其他運輸業之競爭時，為達成「照顧偏遠地區交通」及「提供高品質便捷運輸工具」之政策任務，仍繼續從事巨大投資建設，雖自1968年起開始接受政府補貼，但仍持續虧損；經數次改革，亦成效不彰。至1985年時，日本國鐵單年度赤字已高達2兆3千億日圓，也就是相當於每天日本國鐵平均虧損63億日圓，截至1987年移轉民營前23年間，日本國鐵累積虧損已達25兆4千億日圓。加計其未來應負擔之員工退休年金費用、鐵路建設之資本支出及辦理民營化所需費用，負債總額高達37.2兆日圓，約等於日本當時一年之稅收。

鑑此日本國會於1986年10月24日，在自民黨、公民黨、民社黨的壓倒性贊成下（社會黨退席，共產黨反對），在眾議院『日本國鐵改革特別委員會』中通過了『日本國鐵改革關連法案』，結束了多年國會為日本國鐵改革的攻防戰，因此日本國鐵改革在日本實質上被認為是一項『政治改革』。

分析日本國鐵虧損原因主要有三：

（一）規模龐大、老化，無法提昇競爭力、生產力

日本國鐵除二次大戰結束後，為安置戰後回國人員就業，國鐵員工人數一度高達62萬人外，自1950年至1982年止則員工人數始終維持在40幾萬人，為當時日本之最大企業。日本國鐵雖然員工遍佈全國，並有種類極多的工作部門，卻僅有國鐵總部有決策權，其所規劃的許多營運計畫往往忽略了地域性的需求，指揮命令也經常無法有效貫徹到現場，面對競爭更是反應遲緩，故於1960年代汽車及航空業發達後，無法與此等新興運輸行業匹敵，加上下列因素，使1970年代早期的「國鐵生產力改善運動」推動失敗：

1、年齡結構老化；

2、借款利息、退休金及人事費用負擔沉重；

3、工作人員普遍存有鐵飯碗意識；

4、四個工會彼此陷入複雜的對抗狀況，爭奪會員，敗壞工作場所紀律。

（二）外部干預過多

公營事業正因具有公共性、公益性，在國防上更具特殊性，所以預算、人事、運費、重大投資等等之決定權，均掌握在政府及國會議員手上。日本國鐵經營者的各種運作及決定，都必須取得議會的許可。而在1960年至1970年間日本高度經濟成長時期，各國會議員更以城鄉必須均衡發展為由，大張旗鼓地在自己的選區進行新線鐵路建設之遊說，並抑制運費調整，致使日本國鐵運費與當時的物價有著明顯不合理的差距，加速日本國鐵邁向虧損。

（三）缺乏自主經營權

日本政府為避免日本國鐵藉國有土地運輸權壓榨私人企業，而制定『日本國有鐵路法』來限制其營業。日本國鐵經營項目均須與鐵路相關，各種私人鐵路可以經營的事業項目均被限制不得經營，收入來源唯有靠鐵路本業，而且其投資計畫、董事長任命、票價費率及預算等主要政策決策權，均過度受控於政府及國會，致經理階層權責不明，員工無奮鬥誘因，無法展現私人鐵路的經營彈性及自主性。

## 三、日本國鐵採分割民營化之主張

早在1980年「日本國有鐵道經營再建促進特別措置法」中已規劃了國鐵經營的改善計畫，但由於龐大的債務問題，乃擱置了此一改善計畫；不過對於交通量少的路線改以巴士運輸者，政府提供補助，希望能改善持續虧損的狀況，僅管如此，赤字卻依然在增加，為引進市場競爭機制，於是促成了1987年國鐵的重大改革。

1981年日本國會由於財政赤字嚴重，成立「臨時行政調查委員會」進行經濟改革。該會於1982年建議日本三大公社即日本國鐵、電信電話及專賣公社應民營化，且認為日本國鐵為全國性公共企業，過於集權決策，中央不了解地方需求，若不進行分割民營化，就無法解決問題，日本國鐵也不會有健全營運的一天。

# 肆、日本國鐵事業民營化規劃

為了澈底解決日本國鐵經營危機，並健全發展未來之鐵路事業，日本政府決心推動國鐵民營化。其民營化方式係採用「分割」方式，依據地域特性及經營規模適切的劃分，以符合企業經營需求，並制定改革國鐵之相關法案，將經營責任明確劃分，並塑造公平自由競爭的環境，讓經營者得自主判斷以推展各種事業經營。

其規劃及作法詳如表二，並分別說明如下：

表二            日本國鐵改革過程表

| 時間 | 過程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1982.7.30 | 「臨時行政調查會」進行第三次答辯—基本答辯。 （「臨時行政調查會」係於1981年設立，目的在著手處理行政及金融的改革。） | 組織：由內閣國會組成「臨時行政調查會」進行第三次的答辯。 討論重點：國鐵分割民營、成立重建監理委員會、推動緊急對策等 |
| 1982.9.24 | ˙「有關今後行政改革的具體方案」 ˙「有關成立國鐵重建相關閣僚會議」 ˙「有關為日本國有鐵路事業重建當前應緊急採取的對策」 | 此三項措施均經內閣決議通過。 |
| 1983.3.14 | 「臨時行政調查會」第五次答辯(最終答辯) | 結論：應儘早實施第三次答辯中的國鐵改革方案。 |
| 1983.7.26 | 執行「日本國有鐵路經營事業重建臨時措施相關法」 | 「日本國有鐵路重建監理委員會」自此開始運作。 |
| 1985.7.26 | 重建監理委員會向總理大臣提出「國鐵改革相關意見」 | 此為國鐵改革相關基本方針草案 |
| 1985.7.30 | 成立「國鐵改革相關閣僚會議」 |  |
| 1985.10.11 | 「有關國鐵改革的基本方針」 | 內閣決議通過 |
| 1985.12.13 | 「有關國鐵剩餘人員雇用對策之基本方針」 | 內閣決議通過 |
| 1986.1.28 | 「有關國鐵長期債務等之處理方案等」 | 內閣決議通過 |
| 1986.5.30 | 公布「為改善日本國有鐵路經營事業之營運1986年度應緊急採取之特別措施相關法」 （1986.5.21通過） | 重點： 1.長期債務負擔的減輕，約5兆日圓給予無息化。 2.促進員工提早退職。 |
| 1986.12.4 | 公布國鐵改革相關8法 | 內閣提出經國會同意 |
| 1986.12.16 | 「有關日本國鐵事業等的承接及權利和義務之繼承等相關基本計劃之決定（繼承基本計劃）」 | 內閣議決通過 |
| 1987.4.1 | 執行國鐵改革 | JR及國鐵清算事業團開始運作。 另設國鐵改革本部，同時有業者參與，也有顧問公司參與及鑑價。 |

資料來源：國土交通省。

## 一、設置相關推動組織

（一）設置「臨時行政調查委員會」（由財政、行政、勞工等專家組成），該組織係政府的調查會，屬於內閣中的組織，在該委員會答辯後，即將討論結果做成整理，向國會提出報告。

（二）在內閣設置「日本國鐵重建監理委員會」，此委員會成員係由相關閣員所組成，經過二年的時間提出相關建議（即於1985.7.26提出「國鐵改革相關意見」），內容包括虧損原因的探討、經營及組織之相關問題等，爾後此一「國鐵改革相關意見」於1985年10月11日經「國鐵法案關係閣員會議」議決通過。

（三）在運輸省設立「國鐵改革進行本部」。

（四）在日本國鐵設置「重建實施推進本部」、「剩餘人員對策推進本部」，並在該兩個推進本部下設22個作業組，負責推行各項民營化計畫與員工之溝通宣導。

## 二、訂定特別法

1986年11月由內閣提出經國會通過「國鐵改革關連八法」，使各項執行工作均有完整依據，此八法之立法目的及重點分別製表說明如表三。

表三    國鐵改革關連八法之立法目的與重點彙整表

| 法案名稱 | 立法目的及重點 |
| --- | --- |
| 1、日本國有鐵路改革緊急特別處理法 | 1.長期債務負擔減輕。 2.鼓勵員工提早退職。 |
| 2、日本國有鐵路改革法 （1986.11.28通過） | 1.經營型態改革的基本方向。 2.旅客運輸部門分割為6家公司、貨運部門由1家公司經營，新幹線路由1家機構保有。 3.現有事業分割後，清算事業團的移交及運作。 4.設立「經營安定基金」（3島基金）。 |
| 3、旅客鐵路股份有限公司及日本貨物鐵路股份有限公司法律 | 1.新的旅客公司及貨運公司經營方向。 2.多角化經營原則自由。 3.經營及人事規則的鬆綁。 |
| 4、新幹線鐵路持有機構法 | 1.新幹線設施及租約統一由1家機構保有。 2.保有既存的4線鐵道，整備新幹線除外。 3.租金每2年重新估算。 |
| 5、日本國有鐵路清算事業團法 | 1.長期債務處理方針。 2.國鐵職員再就業方針。 3.土地出售原則採公開標售。 |
| 6、日本國有鐵道提早退職員工及促進日本國有鐵路清算事業團員工再就業特別處理法 | 1.以3年期間完成再就業轉介。 2.制定職員的雇用對策。 |
| 7、鐵路事業法案 | 新的客運公司與私人鐵路事業公司一體適用。 |
| 8、日本國有鐵路改革法等施行法案 | 1.現有的國鐵關連法包括在內進行修訂。 2.整備新幹線之建設、營業等，交由日本鐵道建設公團及客運公司辦理。 |
| 9、地方稅法及國有資產等所在市鎮村給付金及繳納金法律的一部份修正法律 | 針對新公司地方稅的特別措施。 |

資料來源：岩田直樹撰，1987.4.16，〈國鐵分割˙民營化背景〉，《投資˙產業篇》，野村綜合研究所投資調查部。

## 三、日本國鐵分割

依照這些法案，日本政府確定了日本國鐵改造分割後，新公司或新組織的經營形態，剩餘人員的雇用對策，以及長期債務的處理方式等重要事項，並按地區及旅客情況，將日本國鐵分割成為6家鐵路客運公司及1家鐵路貨運公司、通信公司、資訊系統公司、鐵路綜合技術研究所、日本國有鐵路清算事業團、巴士公司5家（分別隸屬JR東日本、JR東海、JR西日本三家公司）。日本國鐵分割後之組織如圖一，其地理位置分布情形如圖二。

國鐵分割、民營化後之經營形態 圖一 日本國鐵分割後組織圖 資料來源：JARTS

圖二  日本國鐵分割後服務地區圖

資料來源：JARTS

6家鐵路客運公司及1家貨運公司之股權，初期全由日本國有鐵路清算事業團持有。該7家公司除與民營公司一樣同受商事法約束外，另優先適用特別法，惟至完全民營化後，即廢止該特別法。鐵路通信、鐵路資訊之股權，則由6家鐵路客運公司及1家貨運公司持有，而財團法人鐵路總合技術研究所之實驗經費，則分由6家鐵路客運公司營業收入之0.35％、貨運公司營業收入之0.035％，及政府補助來支應。

至於「新幹線鐵路保有機構」，歷經1991年10月1日、1997年10月1日兩次改制，分別為「鐵路整備基金」、「運輸設施整備事業團」所掌理；「日本國有鐵路清算事業團」則於1998年10月22日改組成立「國鐵清算事業總部」，隸屬於「日本鐵路建設公團」。2001年1月日本政府進行中央政府再造時，再將「運輸設施整備事業團」解散後併入「日本鐵路建設公團」進行整合，並於2003年10月1日成立「鐵路建設、運輸設施整備支援機構」，繼續辦理新幹線與鐵道整備相關事宜、日本國鐵之長期債務、資產處分及剩餘人力之再就業等問題。其中有關人員處置部分，「日本國有鐵路清算事業團」已於1990年4月1日完成日本國鐵剩餘人力再就業之階段性任務，現階段「日本國有鐵路清算事業總部」僅為辦理「清算事業團」職員再就業之安置。

## 四、日本國鐵資產與負債之處理

### （一）處理原則

1.分割時，各客、貨運公司按其事業規模承接營運所需資產，並按其所承接之資產評價承受相稱數額之債務。

2.北海道、四國、九州三家客運公司，因先天地理條件較差而營運績效欠佳，除不需承受債務外，並另設立「經營安定基金」予以貼補。

3.新幹線鐵路保有機構承接新幹線鐵路之資產，及承受與資產相稱之負債。

4.其餘資產（多為土地）與負債均移轉給國鐵清算事業團。

### （二）日本國鐵長期債務之分配情形

JR成立當年（1987年）日本國鐵長期累積債務總額為37.1兆日圓，包括日本國鐵的長期債務25.4兆日圓，鐵路公團債務4.5兆日圓，本四公團債務0.6兆日圓，及估計未來所需國鐵員工年金負擔5.0兆日圓，為促進國鐵剩餘人員再就業所需經費0.3兆日圓，以及為填補JR北海道、四國、九州等多家公司成立早期預期之虧損，所成立之經營安定基金1.3兆日圓。此37.1兆日圓扣除由本州3家客運公司、貨運鐵路公司及新幹線保有機構分別承受之11.6兆日圓，尚餘25.5兆日圓由國鐵清算事業團承接（表四及圖三）。

表四  1987年日本國鐵長期累積債務分配表

| 37.1兆日圓長期債務的分配 |
| --- |
| 國鐵清算事業團 | 本四公團債務 0.6兆日圓 |
|  | 雇用對策費用 0.3兆日圓 |
|  | 經營安定基金 1.3兆日圓 |
|  | 鐵路年金負擔 5.0兆日圓 |
|  | 鐵建公團債務 1.5兆日圓 |
|  | 國鐵長期債務16.8兆日圓 |
| 小計 | 25.5兆日圓 |
| 新事業團 | 國鐵長期債務 8.6兆日圓 |
|  | 鐵建公團債務 3.0兆日圓 |
| 小計 | 11.6兆日圓 |

備註：

1.上表經營安定基金，即為填補JR北海道、四國、九州三公司經營虧損所設立之基金。

2.雇用對策費用：為促進國鐵剩餘人員再就業所使用之經費。

3.本四公團債務：為建設本州與四國間鐵路建設所生之債務。

4.鐵路年金負擔：為JR在職人員過去在國鐵時代所產生之年金負擔額。

5.鐵建公團債務：為建設鐵路所生之債務。

圖三  日本國鐵長期債務之繼承與分割圖

有關25.5兆日圓債務的還款來源，國鐵清算事業團擬訂債務處理方針如圖四，略為可由出售日本國鐵土地，收入約7.7兆日圓；出售所持有各客、貨運鐵路公司股份（視將來營運情況出售）收入約1.2兆日圓，其餘所餘13.8兆日圓則由政府編列預算承擔，即由國民稅金負擔。

單位：兆日圓

圖四  國鐵清算事業團擬訂債務處理方針圖

有關新事業体負擔11.6兆日圓，包括新幹線持有機構負擔5.7兆日圓，JR九州三公司及貨運公司負擔5.9兆日圓，如圖五。之後在1991年10月，JR本州三公司向新幹線持有機構購買新幹線，新幹線持有機構再評估新幹線價格，新幹線持有機構的債權2.9兆日圓全數由本州三公司吸收，所以實際上本州三公司及JR貨運合計負擔14.5兆日圓。

圖五  新事業承擔債權分配圖

### （三）資產之處理

國鐵清算事業團主要的工作在於土地、股票出售及剩餘人員的再就業處理。

#### 1、土地之處分

在JR成立之前一年即1986年，日本政府內閣會議明定「國鐵清算事業團土地及股票的出售，不足償還債務部份，最終由國家來處理。」但是就在JR成立的當年（1987年）適逢日本泡沫經濟的高峰期，當時運輸大臣（相當於台灣的交通部長）橋本龍太郎及首相中曾根康弘認為地價高的實在離譜，如果出售國鐵的土地，勢必更加刺激土地市場，於是在10月16日的內閣會議中制定了緊急「土地對策要綱」，其主要內容為「包含國鐵清算事業團的土地，所有國有地的出售暫停」及「檢討採用不使地價明顯化的處理方法」。在經濟學上，價格高漲時增加供給正是抑制物價最有效的方法。因此如果在此時出售國鐵用地，正可以賣到高檔，對償還國鐵債務有相當的助益。可是當時的日本政府的看法不同，認為若當時出售國鐵的土地，可能會刺激物價，衍生更多的社會問題。於是國鐵清算事業團檢討後採用許多種土地處分方法，如建設住宅分售、土地信託式等分割出售，減輕直接出售土地對當時房地產市場之衝擊。

有關國鐵土地之處理機制、處理流程及處理情形，分述如下：

（1）國鐵土地之分配及處分機關

1987年4月1日國鐵民營化，即JR成立當時，日本國鐵所擁有土地約65,380公頃，除57,200公頃由新事業體繼承外，餘8,808公頃交由國鐵清算事業團處理（加上其後追加承接之土地430公頃，合計掌理應處分之土地9,238公頃）。

國鐵清算事業團於1998年10月22日改組為國鐵清算事業總部（隸屬於「日本鐵路建設公團」），繼續辦理相關土地處分作業，國鐵土地之處分變遷如表五。9,238公頃之土地經國鐵清算事業團處理後，於1998年10月剩1,273公頃未處分，至2003年10月1日國鐵清算事業總部改隸「鐵路建設運輸設施整備支援機構」時，尚餘303公頃未處分，至2004年4月則只剩餘272公頃未處分。



表五    國鐵清算事業總部土地變遷表

※國鐵用地區分的概要—1987.4.1（單位：公頃）

| 用地區分 | 面積 |
| --- | --- |
| 國鐵所有地 | 65,380 |
| 繼承法人 | 57,200 |
| 國鐵清算事業團 | 從舊國鐵繼承 | 8,184 |
|  | 從鐵路公團繼承 | 624 |
|  | 小計 | 8,808 |

註：有其他追加繼承等約增加430公頃，合計保有9,238公頃。

※日本鐵路建設公團

國鐵清算總部土地保有概數（1998.10.22）

| 年度 | 面積 |
| --- | --- |
| 1998.10.22 | 1,273 |
| 1999.4.1 | 1,180 |
| 2000.4.1 | 692 |
| 2001.4.1 | 532 |
| 2002.4.1 | 427 |
| 2003.4.1 | 332 |
| 2003.10.1 | 303 |

| 繼承法人 | 面 積 |
| --- | --- |
| 北海道 | 15,270 |
| 東日本 | 17,940 |
| 東海 | 3,740 |
| 西日本 | 9,940 |
| 四國 | 1,320 |
| 九州 | 4,490 |
| 貨運 | 1,620 |
| 新幹線保有機構 | 2,820 |
| 其他 | 60 |
| 小計 | 57,200 |

※國鐵事業清算團土地保有概數

| 年度 | 面積 |
| --- | --- |
| 1988.4.1 | 8,544 |
| 1989.4.1 | 7,674 |
| 1990.4.1 | 7,418 |
| 1991.4.1 | 6,617 |
| 1992.4.1 | 6,070 |
| 1993.4.1 | 5,314 |
| 1994.4.1 | 4,801 |
| 1995.4.1 | 4,293 |
| 1996.4.1 | 3,490 |
| 1997.4.1 | 2,391 |
| 1998.4.1 | 1,469 |
| 1998.10.22 | 1,273 |

※鐵路建設運輸設施整備支援機構

國鐵清算總部土地保有概數（2003.10.1～）

| 年度 | 面積 |
| --- | --- |
| 2003.10.1 | 303 |
| 2004.4.1 | 272 |

(2)土地處分之處理流程

依國鐵清算事業總部之規劃，國鐵土地之處分前，應就其土地之可能用途進行分析，尤其是對大規模之土地，更應進行空地化及土地利用計畫之規劃，並經過資產處分委員會之審議，及相關地方公共團體、都市計劃單位協調協商與合作，逐步訂定處分的方法及進行處分，如圖六。在進行處分時，並依土地性質分為直接出售、公開競標出售及不適合公開競標者採多樣的土地處分方式辦理，如圖七。

國鐵清算總部的土地

土地的空地化             土地利用計畫

土　　地　　的　　處　　分

註：「隨意契約」意即「任意契約」，係指當國家、地方自治團體、公法人等機構，為公共目的或公益事業用途，需用土地時，經資產處分審議會通過後，由國鐵清算事業總部與該等機構簽訂之讓渡契約。

圖六  國鐵清算事業總部土地處分之規劃及處理流程圖

國鐵清算總部的土地

圖七  國鐵清算事業總部土地處分流程圖

(3)土地處分之成績

日本國鐵清算事業團（1998年10月後為國鐵清算事業總部）於1987年4月1日自日本國鐵、日本建設公團等繼承9,238公頃的土地後，至2003年度止處分了約8,965公頃的土地，即處分了97％所繼承之土地，共計獲得6兆8,474億日圓的收入。

日本國鐵清算事業團處分之8,965公頃土地中，有81％面積的土地係採隨意契約處分（所得金額占59％），有7％採多樣化之處分方式（所得金額占33％），只有12％採公開競標（所得金額占8％），顯見多樣化的處分雖經較冗長的程序，但可能得到較高的土地利用價值，同時公開競標處理土地雖具公開公平特性，但亦有其處理可行性之困難限制。

表六  日本國鐵清算事業團土地處分面積彙整表

【土地面積】                         單位：公頃；％

|  | 公開競標 | 隨意契約 | 多樣的處分 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 處分面積 比例 | 1,048 12％ | 7,254 81％ | 663 7％ | 8,965 100％ |
| 剩餘面積 | 272 |

表七  日本國鐵清算事業團土地處分金額彙整表

【金    額】                單位：億日圓

|  | 公開競標 | 隨意契約 | 多樣的處分 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 處分土地 | 5,381 | 40,489 | 22,604 | 68,474 |
| 比 率 | 8％ | 59％ | 33％ | 100％ |

註：「多樣的處分」是指附帶建築物的土地出售方式、宅地出售方式、附帶民間住宅共同出售方式。建築物是提案方式（包括土地信託方式、房地產變換貸款方式、REINS（財）東日本不動產流通機構）、公開抽籤方式。



#### 2.上市及釋出股票

1987年4月10日新事業體成立時，JR的6家客運公司之基本資料彙整如表八。其股份為日本國鐵清算事業團所持有，未來再依JR公司營運狀況，民營化的推動情形及資本市場行情等因素而釋出持股，藉以償還所承繼之債務。

表八        JR六家公司基本資料彙整表

1987年4月1日

| 項目 | 東日本 | 東海 | 西日本 | 北海道 | 四國 | 九州 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本額（億元） | 2,000 | 1,000 | 1,120 | 90 | 35 | 150 | 4,395 |
| 發行股數（萬股） | 400 | 200 | 224 | 18 | 7 | 32 | 881 |
| 資產總額（億元） | 38,845 | 13,163 | 5,520 | 9,761 | 3,239 | 7,380 | 77,908 |
| 承受長期債務 （億元） | 32,987 | 10,158 | 3,191 | 0 | 0 | 0 | 46,336 |
| 經營安定基金 （億元） | 0 | 0 | 0 | 6,822 | 2,082 | 3,877 | 12,781 |
| 承接土地面積 （公頃） | 17,940 | 9,940 | 3,740 | 15,270 | 1,320 | 4,490 | 52,700 |
| 從業人員數（人） | 82,470 | 51,540 | 21,410 | 12,720 | 4,460 | 14,590 | 187,190 |

註：發行股票每股面額為五萬日圓。

（1）釋股基本原則：

國鐵清算事業團對所持有JR股份，主要依下列幾項原則辦理：

（I）先釋出JR東日本、JR東海、JR西日本三家（合稱JR本州三公司）公司股票；

（II）儘早釋出股票，早日償還日本國鐵長期債務；

（III）充分考量金融市場動向，以公平價格釋出股票；

（IV）確保釋出股票之公平流動，儘早上市等。

（2）釋股作業

（I）JR本州三公司股票之釋股與股價訂定方式

JR本州三公司因規模龐大，採逐家、分批釋出方式進行。配合市場動向，釋出JR本州三公司股票，其釋股價格最初係以公開競標方式決定部分股票之釋股價格，然後再依此價格以抽籤方式賣出其餘股票，但在JR東日本公司第二、三次釋股作業及JR西日本公司第二次釋股作業，其釋股價格則於賣出期間透過斟酌投資人需求動向的方法予以決定（即以「詢價圈購（book-building）」的方式，於完成投資人需求調查後，決定所將賣出的股數及價格）。

至於剩餘JR東海公司股票也採詢價圈購方式釋股。

（II）JR三島公司及貨運公司股票之處理

JR北海道、JR四國、JR九州（合稱JR三島三公司）及JR貨運等四家公司股票，目前尚未上市各家公司處於非常嚴峻的經營狀況下，正積極加強其經營，提升營運績效，以達成股票上市標準，事業總部則一方面衡量各家公司之經營狀況，一方面檢討適當之處分方法。

（III）JR本州3公司股份之實際釋股情形

1987年4月日本國鐵清算事業團從日本國鐵承接JR 6家客運公司與1家貨運公司已發行的股份總數共919萬股。

在國鐵清算事業團期間，即1993年至1997年間，清算團共計出售所持JR東日本股票250萬股、JR西日本股票136.6萬股及JR東海股票135.4萬股。

1998年國鐵清算事業團改制為鐵路公團國鐵清算事業總部（簡稱「清算總部」）後，於1999年8月第二次釋股，共釋出所持JR東日本股票100萬股。

之後，日本國會通過「客運鐵路公司及日本貨運鐵路公司相關法部分修訂法」，並於2001年12月1日開始實施。此時，JR本州三家公司迎向完全民營化之法律面環境算已建構完成。根據前項法律，清算總部於2002年4月選定釋出JR東日本及JR西日本股票的主辦證券商，並在同年6月進行第三次釋股。在釋出所持JR東日本股票50萬股後，JR東日本公司成為完全民營之公司。

2003年10月日本鐵路建設公團國鐵清算事業總部，再度改制為鐵路運輸機構國鐵清算事業總部。之後，該總部於2004年3月進行JR西日本之第二次釋股。在釋出約63.4萬股後，JR西日本公司也成為完全民營之公司。

目前事業總部持有JR四家客運公司及1家貨運公司之股票，共計約183.6萬股，如表九。

表九      JR公司股票之處分情形表

| 發行公司 | 事業團成立時持有股數（萬股） | 賣出成績 | 2004.10.1目前持有股數（萬股） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 釋股數 （萬股） | 釋股收入（億日圓） | 釋股時間 |  |
| JR東日本 | 400 | 250 | 10,759 | 1993.10 | 0 |
|  |  | 100 | 6,520 | 1999.8 |  |
|  |  | 50 | 2,660 | 2002.6 |  |
| JR西日本 | 200 | 136.6 | 4,878 | 1996.10 | 0 |
|  |  | 63.4 | 2,607 | 2004.3 |  |
| JR東 海 | 224 | 135.4 | 4,859 | 1997.10 | 88.6 |
| 本州三家計 | 824 | 735.4 | 32,283 |  | 88.6 |
| JR北海道 | 18 | － | － | － | 18 |
| JR四 國 | 7 | － | － | － | 7 |
| JR九 州 | 32 | － | － | － | 32 |
| JR貨 運 | 38 | － | － | － | 38 |
| 三島貨運計 | 95 | － | － | － | 95 |
| 總計 | 919 | 735.4 | 32,283 | － | 183.6 |

（四）日本國鐵債務的清償

表十  國鐵清算事業團主理日本國鐵債務結果彙整表

單位：兆日圓

| 1987年累積債務 | 25.5 | 估計1997年度累積債務 | 27.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1987~1996年度收入 | 12.9 | 有利息債務 | 16.0 |
| 1987~1996年度支出 | 14.6 | 無利息債務 | 8.3 |
| 收入不足 | 1.7 | 年金等費用 | 3.5 |
| 1996年度累積債務 | 27.3 | 合計 | 27.8 |
| 1997年度累積債務 | 27.8 |  |  |

有關國鐵長期累積債務的檢討如何處理，在日本運輸省的處理方針上大致有以下十種方案：

1、以自主財源償還。

2、以財政投資資金或是減免利息償還。

3、減輕繼承稅等的優惠發行無利息國債。

4、大膽的修正財政支出。

5、交通機關使用者負擔。

6、由JR公司負擔。

7、以鐵路使用稅等方式由搭乘JR旅客負擔。

8、活用汽、柴油稅等道路財源。（德國採用此種方式）

9、轉入國鐵清算事業團的一般會計。

10、增稅由國民負擔。

1997年12月17日日本政府在『財政構造改革會議』中，決定了國鐵長期債務的27.8兆日圓累積債務的處理方式，有利息債務為16兆日圓，無利息債務為8.3兆日圓，合計24.3兆日圓，做為國家的債務予以繼承，以政府一般會計每年約一兆日圓（本金4,000億日圓，利息6,600億日圓）分60年償還。如此，日本國民每位平均分擔50萬日圓。

另外有關JR員工在舊國鐵時代的年金給付負債，計約3,600億日圓，原規劃由鐵路建設公團繼承，爾後鐵路建設公團轉為要求由JR的7家公司負擔該筆年金給付負債，遂引起JR的7家公司很大的反彈，JR的所有勞動工會，都在日本國會大樓前舉辦大規模的反對示威活動，加上在JR經營者方面，尤以本州三公司由於部分股票已上市，如何向股票投資者交待，將是經營者面臨的難題，特別是本州三公司各有約10%的外國投資者，其中以英國投資者最多，國外投資者可能以誠信原則而採取國際訴訟，爰鐵路建設公團未再做進一步要求。

## 五、日本國鐵員工問題之處理

（一）處理方式

從業人員一度達62萬人的日本國鐵，歷年實施退休不補政策，在1969～1971年間，更企圖藉由「提升生產力運動」的推行，來削減人員以降低人事成本，惟當時遭到工會的反對無疾而終。其後日本國鐵一直維持在40幾萬人左右，從1981年開始才逐漸減少，到1986年日本國鐵分割成立JR等公司前的員工數為277,020人。

關於日本國鐵員工之處理方式（圖八），係由分割後各新公司先決定國鐵員工可否移轉至新公司。選擇自願退職之員工，則儘量輔導其再就業；而未移轉至新公司、亦未自願退職者，則交由清算團於三年內進行職業訓練及輔導就業，並支付其三年內之薪給，惟三年後若仍無法輔導就業時，則予以解僱。對於多餘人力之訓練與輔導就業，除請各級機關、地方自治團體雇用外，並由總理大臣親自主持會議，呼籲全國各民營事業提供就業機會。

圖八  日本國鐵員工之處理方式圖

（二）法制面建立

由於國鐵員工人數眾多，倘因民營化使員工失業，則其人力資源將造成效率的損失，且引發的社會危機亦使社會成本提高，因此在協助國鐵員工方面，日本政府並非著力於加發員工退職補償，而是側重於員工的就業保障及轉業或再就業的協助，以達成員工生活安定及社會安全保障的目標。

日本政府係先由「國鐵重建監理委員會」於1985年7月提出「國鐵改革相關意見」，做為員工相關權益問題處理之藍本，同年8月成立「國鐵剩餘人員雇用對策總部」提出具體建議以貫徹政策方向，同年10月並經內閣決議做成「有關國鐵改革之基本方針」，之後依據此一基本方針，內閣又分別於隔年公布並開始執行「為日本國有鐵路經營事業之營運改善1986年度應緊急採取之特別措施相關法」、「國鐵員工等再就業計畫」、「日本國有鐵路提早退職員工及促進日本國有鐵路清算事業團員工再就業特別處理相關法」（國鐵改革相關8法案之一）以及「有關國鐵提早退職員工再就業促進方針」；1987年再提出「有關今後日本國有鐵路清算事業團員工再就業促進基本計劃」規定，以三年時間完成員工的再就業及轉業的協助；最後在1990年的4月10日由內閣決議「有關國有鐵路清算事業團員工雇用對策總部之廢止」案，至此對員工權益之處理終告圓滿（表十一）。

表十一          雇用對策過程表

| 1985.7.26 | 國鐵重建監理委員會提出「國鐵改革相關意見」 |
| --- | --- |
| 1985.8.7 | 成立國鐵剩餘人員雇用對策總部 |
| 1985.10.11 | 「有關國鐵改革之基本方針」（內閣決議） |
| 1985.12.13 | 「國鐵剩餘人員雇用對策之基本方針」（內閣決議） |
| 1986.5.30 | 公布及執行「為日本國有鐵路經營事業之營運改善1986年度應緊急採取之特別措施相關法」 |
| 1986.9.12 | 「國鐵員工等再就業計畫」（內閣決議） |
| 1986.12.4 | 公布「日本國有鐵路提早退職員工及促進日本國有鐵路清算事業團員工再就業特別處置相關法」（國鐵改革相關8法案之一） |
| 1986.12.16 | 「有關國鐵提早退職員工再就業促進方針」（內閣決議） |
| 1987.6.5 | 「有關今後日本國有鐵路清算事業團員工再就業促進基本計劃」（內閣決議） |
| 1989.11.21 | 「有關今後日本國有鐵路清算事業團員工再就業對策之工作」（日本國有鐵路清算事業團員工雇用對策總部決定） |
| 1990.4.10 | 「有關國有鐵路清算事業團員工雇用對策總部之廢止」（內閣決議） |

（三）處理結果

JR成立時點，經各公司評估，合計只要183,020人，因此有94,000人成為所謂的剩餘人員。為避免造成社會問題，日本政府實行優惠退休制度，以加發10個月的月薪鼓勵員工自請退休，另就未優退人員，協調政府各公家機構採用國鐵員工，最後剩下23,660人則交由國鐵清算事業團輔導再就業。經國鐵清算事業團三年的努力，最終還是有1,047人被解僱（含國鐵勞動工會之偏激工會領袖與成員）（表十二）。

表十二       伴隨國鐵改革員工人數變化一覽表

| 1986年4月日本國鐵員工數 |  | 277,020人 |
| --- | --- | --- |
| 減：1986年底日本國鐵離職員工數 |  | 52,710人 |
| 轉介民間企業 | 12,400人 |  |
| 轉介關係企業 | 10,450人 |  |
| 自行應徵、自營等 | 16,240人 |  |
| 轉介政府部門 | 7,320人 |  |
| 退休 | 6,300人 |  |
| 1986年底日本國鐵員工剩餘數 |  | 224,310人 |
| 減：1987年初新公司留用數 |  | 200,650人 |
| JR北海道公司 | 12,720人 |  |
| JR東日本公司 | 82,470人 |  |
| JR東海公司 | 21,410人 |  |
| JR西日本公司 | 51,540人 |  |
| JR四國公司 | 4,455人 |  |
| JR九州公司 | 14,590人 |  |
| JR貨運公司 | 12,005人 |  |
| 新幹線鐵道保有機構 | 60人 |  |
| 鐵路通信 | 570人 |  |
| 鐵路資訊系統 | 280人 |  |
| 鐵路總合技術研究所 | 550人 |  |
| 1987年4月1日移交國鐵清算團員工數 |  | 23,660人 |
| 減：國鐵清算團正規編制員工數 |  | 2,507人 |
| 以退職為前提者退休員工數 |  | 2,276人 |
| 再就業去向內定員工數 |  | 11,249人 |
| 1987年4月1日再就業去向未定員工數 |  | 7,628人 |
| 減：辭職數 |  | 844人 |
| 輔導轉業成功數 |  | 5,737人 |
| 轉介民間企業 | 1,494人 |  |
| 轉介關係企業 | 877人 |  |
| 自行應徵、自營等 | 312人 |  |
| 轉介政府部門 | 754人 |  |
| JR各公司當地及廣域追加採用 | 2,300人 |  |
| 1990年4月1日解雇員工數 |  | 1,047人 |

（四）再就業措施

日本政府為確保剩餘人力之工作權，不但制定特別法，施以轉業訓練與輔導就業，並成立專責機構負責規劃、推動、協調，此外還明訂各級機關、地方自治團體必須雇用國鐵員工，更提供各種階段性支付金制度，以鼓勵民間企業雇用日本國鐵員工、及安定員工 情緒及其家庭的生活。相關政策及因應措施分述如下：

1、再就業特別措置法

要求國鐵清算事業團須於三年內完成「日本國鐵員工雇用對策」之階段性業務，並依據「日本國有鐵路清算事業團法」第一、第廿六條暨同法附則第二條規定，制訂「日本國有鐵路提早退職員工及促進日本國有鐵路清算事業團員工再就業特別措置相關法」（1986年12月4日公布，以下簡稱「再就業特別措置法」）、及「再就業基本計畫」（1987年6月15日公布）等，研訂年度「實施計畫」來推動。

實施計畫重點包括：

（1）研訂再就業人數目標：第一年成功輔導18,880人之三分之一員工再就業，第二年為所餘三分之二員工之一半，第三年為所餘員工之全部成功再就業。

（2）確保再就業機會相關措施：包括向JR各公司要求追加進用人員、向關係企業及其他民間企業要求聘用，及與員工再就業內定公司密切聯繫等。

（3）協助再就業，相關措施如下：

I.  辦理為再就業所必要之知識及技能之教育訓練；

II. 去向內定員工之實務研修；

III.與公共職業安定所等合作辦理開拓人才及就業指導；

IV.設置職業諮商室免費職業介紹；

V.對聘用日本國鐵員工的業主，支付雇用獎勵金及住宅保障獎勵金；

VI.對早期自願退職之日本國鐵員工提供再就業後必要之住宅、子女轉學學區等相關資訊及其他援助；

VII.對再就業員工支付就業津貼及住宅補助金（表十三）。

表十三       各種支付金制度彙整表

| 支付金制度 | 概要 | 援助對象 | 要件 | 支付額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 促進早期再就業津貼 | 清算事業團職員，從移交給清算事業團之日起2年間退職者，支付一定比率的津貼。 | 退職者 | 清算事業團職員，於1987年4月1日～1989年3月31日之間，從清算事業團退職者。（在政府等及繼承法人就業而退職者除外） 【於1988年度結束】 | 1988年3月31日前退職者，支付額基準內月薪額的3倍。 從1988年4月1日至1989年3月31日前退職者，支付額為基準內月薪金額的1倍。 |
| 雇用獎勵金 | 針對雇用45歲以上等，符合規定要件之清算事業團職員的業主，從雇用日起一年間的薪資金額，支付其中的一部分。 | 業主 | 於1990年4月1日之前雇用下列～項之清算事業團職員的業主，同時對其雇用人員所支付薪資情況，備有明確證件之業主（政府等及繼承法人除外）。 ˙中高年齡者（45歲以上者） ˙在北海道、九州 ˙工作或居住者 ˙身體殘障者 ˙患精神病者 ˙單親家庭母親 | 以雇用日起6個月為1期，支付額為該期間中支付薪資額的1/2（中小企業業主為2/3，其支付金額超過基本薪資日額之150倍時，以基本薪資日額的150倍計算）的2期分。 針對雇用重度殘障者之業主，以雇用日起6個月為1期，支付額為此期間所支付薪資額的2/3（中小企業主為3/4，其支付金額超過基本薪資日額的150倍時，以基本薪資額的150倍計算）的3期分。 |
| 住宅保障獎勵金 | 業主採用清算事業團職員，並為其租房子做為宿舍時，依實際支付金額，按地區別，最多支付1年的部分房租等。 | 業主 | 下列任一該當業主（政府、地方公共團體及繼承法人除外） 於1990年4月1日前雇用清算事業團職員者。 清算事業團職員雇用日前後一個月內，租用他人住宅的全部或一部分，支付租金供該職員居住者 從居住中的再就業者所徵收的房租是屬無償或價格妥當者 | 最多支付1年之所支付住房月租的1/2（支付限額3.5～2.5萬日圓） 租約所需費用，支付限額14～10萬日圓。 |
| 住宅援助金 | 為再就業而搬家的清算事業團職員，在再就業的地方需自己租房子時，依實際支付的金額，按地區別，最多支付1年的部分房租。 | 再就業者 | 清算事業團職員於1990年4月1日前再就業者，「從清算事業團或繼承法人的宿舍等遷居者」或「遷居移動距離在100公里以上者」等，在再就業的地方需自己租賃他人住宅，支付房租者。 | 最多支付1年分之所支付住房月租的1/2（支付限額2.5～3.5萬日圓）。 租約所需費用，支付限額為10～14萬日園。 |

2、執行體制及適用對象

（1）執行體制

為了確實推動雇用對策，在國鐵清算團總公司方面設置副理事長、專任理事長、雇用對策總部（下設管理部、雇用對策第一部、雇用對策第二部）。地方方面則於原日本國鐵管理局所在地，成立雇用對策部及雇用對策支部，除均配置教育訓練所及職業諮詢室外，並設立雇用對策分所，來處理再就職員工之工作，詳圖九。

（2）適用對象

1985年7月「日本國鐵再建監理委員會」提出日本國鐵改革相關意見時，在考量停止晉用新人、維持私有鐵路一般生產率等前提下，估算約有剩餘人員93,000人（即日本國鐵員工總數276,000人與新事業體最適員工數183,000人之差額）。委員會並進一步試算約有20,000人提早退職，32,000人移轉至民營化後之鐵路旅客部門，雇用對策適用對象人數高達41,000人，但在日本國鐵進行廣域異動，及所謂剩餘人員對策三制（退職制度、停職制度及派遣制度）等早期裁減專案下，再就業人數高出原先預期，實際雇用對策適用對象為18,877人。

圖九  雇用對策關係組織圖

3、教育訓練

除輔導再就業外，日本政府亦投入相當的人力與財力，對再就業之員工進行教育訓練，其內容如表十四。

表十四專業教育及基礎教育之主要實施內容表

| 類別 | 主要科目 |
| --- | --- |
| 專業教育 |  |
| 公共職業訓練設施 | 會計事務、電氣工程、大樓管理等 |
| 專修．各種學校 | 電腦、房地產交易主任、烹調 |
| 技能講習 | 危險物操作者、鍋爐操作、建設機械駕駛等 |
| 汽車駕駛訓練班 | 普通、大型等 |
| 函授教育 | 文字處理、獨資經營、說話方法入門等 |
| 基礎教育 |  |
| 職業講習會 | 事業團之特別對策及工作等適應 |
| 公務員．民間講座 | 為提高就業意識的演講、討論等 |
| 業別．職類別教育 | 運輸、大樓管理、建設機械駕駛、銷售、自營等 |
| 資格考試教育 | 危險物操作者、電氣工程士、旅遊業務主任等 |
| 實施電腦．文字處理 | 系統、電腦、文字處理 |

# 伍、日本政府對鐵路事業監督與管理

## 一、鐵路事業的分類

依據1986年日本法律第92號頒布的「鐵道事業法」，鐵路線路及周邊設施等事業的經營，須經國土交通省的許可，而其鐵路事業之經營模式，分有三種：

（一）事業本身自行建設基礎設施，且事業以其所有的運輸工具載送旅客或貨物者（稱為第一種鐵道事業）；

（二）事業本身不建設基礎設施，但以其擁有的運輸工具載送旅客或貨物（稱為第二種鐵道事業）；

（三）事業擁有基礎設施，租予其他經營者，但不從事載送旅客或貨物之經營（稱為第三種鐵道事業），如關西空港株式會社。目前以第二種及第三種經營方式最為普遍。

## 二、對鐵道事業的監督與管理之原則

日本國土交通省（原運輸省）對於鐵道事業的監督與管理之主要原則有三：

第一：確保行車安全及準時

（1）在安全方面：包括開始營運前的安全設計審查，確認有無依設計施工的完工檢查，及開始營運後定期進行管理、人員、設備及作業之保安檢查等。

（2）在準時方面：要求事業提出行車時刻，倘行車時間延宕30分鐘以上，事業必須提具報告，國土交通省將追查發生原因及相關問題，倘屬不可歸責於事業之原因，如自殺事件或颱風等，則可加以諒解。惟可歸責於事業者，如車輛故障、信號誤判等，係屬於契約責任，則國土交通省將進行行政指導，即「鐵道局技術課安全對策室」會先進行處理，同時如果事業經常有行車延遲的情況，將會發出要求「改善」的命令指示。

國土交通省也會確認鐵路事業的體質的健全，俾利可以持續對旅客提供優質服務，因此業者業務經營及財務的狀況，國土交通省均會密切注意，以確認體質之健全。

此外，車票票價對國民生活有影響，`因此除了確認業者的財務、業務狀況外，車票價格係由政府決定一個價格上限，業者可以在不超過上限的範圍內，自行決定票價，所以在鐵道事業的經營來說，其價格並不存在自由市場的競爭機制。以東京為例，實務上國土交通省是以7至8家的鐵路業者的車票價格的平均值做為基礎訂定價格上限。當業者努力降低成本後，將可產生經營利潤，於是形成了激勵業者努力降低成本及提高效率的誘因。另一方面如果業者要提高票價，國土交通省會要求業者提供操作成本的詳細資料，以確認業者的經營狀況，充分了解其成本結構，並進行一套繁複程序的審查，以增加價格訂定的透明度。

第二：形成全國鐵道網路（普及服務）

為達成全國鐵道網路的目標，使大城市交通網路更趨完善，減少環境污染，同時保障偏遠地區的權益，日本運輸政策審議會答辯第19號要點，確立了新世紀鐵道建設的政策方針及具體措施。其架構要點如下：

要點一、宣示未來鐵道建設基本方向

要點二、決定幹線鐵道及都市鐵道之建設水準

要點三、配合各線鐵路服務特性，明確中央與地方的任務(責任)分擔

要點四、車路分離方式的檢討

要點五、釐定在來線鐵路事業建設推展方式

要點六、釐定都市鐵路等建設的推展方式，積極利用並發揮民間力量

第三：提供基礎建設補助

此外，為了能夠積極發揮民間力量，激勵其投資於基礎設施、改良設備或是便利旅客的各項設施，日本政府提供了許多特種補助金，如地方鐵道現代化設備費補助金、公共交通設備整備補助金、無障礙空間設備補助等。

## 三、費率的決定

為了保障鐵路旅運服務品質，日本政府對於JR的6家公司財務、業務狀況非常重視，同時車資費率的決定必須經過政府的批准核可，其原則如次：

1、車資價格不存在競爭原則

政府規範車資的上限，由業者於上限內自行決定車資，業者欲提高車資時，必須提具運輸計畫向政府申請，政府會依據JR各家公司所提出的操作成本，計算一公里所需的成本，但由於每個業者的效率及成本差異不大，故可算出的成本，再考量其合理收益，然後計算出車資水準，同時提高車資時，政府也會考慮業者的經營狀況；如此當一家公司的經營效率提高、成本下降時，可望提高其利潤，但是如果一家公司不努力降低成本，則可能會發生經營困難。

2、國土交通省會確認業者的經營狀況，同時政府決定車資時也決定了業者的利潤率，該利潤率包括了人工成本、維修及各項設備的折舊。

3、車資費率由內閣審定。目前法律的規定並未授權地方政府可以決定車資費率。

## 四、民營化前後監督管理之比較

日本政府在國鐵民營化前的管制及政策任務，隨著民營化的推動而予以鬆綁，歸納民營化前後的監督管理方式之差異說明如表十五。

表十五    日本政府民營化前後對鐵路事業監督管理方式比較表

| 時點及事業 項目 | 民營化前的國鐵（JNR） | 民營化後（1987年以後） |
| --- | --- | --- |
|  |  | JR北海道、九州及四國等三家公司 | JR本州三家公司 |
| 法人人格屬性 | 國家機構 | 依據國鐵相關法規（JR Law）規定為一般私人企業 | 不適用國鐵法（JR Law）規定 |
| 事業範圍 | 限於鐵路營運及相關活動 | 只要是政府同意的營利活動，皆可不限於鐵路營運及相關活動。 | 沒有限制 |
| 政府的管制 | ˙須經國會對國鐵（JNR）年度預算核可 ˙政府任命國鐵的所有經理人員 ˙年度審計須由交通省大臣核可 | 政府對以下事宜有同意權： ˙增資或長期融資之課題 ˙對總經理（managing director）之任命 ˙業務計畫 | ˙不用核可 ˙無須政府行使經理人同意權 ˙不用核可 |
| 勞工關係法規之援引適用 | 公共企業體等勞工相關法之適用 | 工會法等之適用 |  |

資料來源：日本國土交通省。

# 陸、日本國鐵民營化後經營績效比較

## 一、JR6家公司營業利益比較

表十六  日本國鐵分割後6家客運鐵路事業之營業利益表

1993年至2003年

單位：億日圓

| 年度 公司名稱 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR北海道 | -453 | -421 | -406 | -381 | -371 | -327 | -303 | -299 | -288 | -287 | -284 |
| JR東日本 | 4166 | 3882 | 3838 | 3834 | 3079 | 3128 | 3163 | 2889 | 2795 | 3014 | 3075 |
| JR西日本 | 1365 | 1011 | 1403 | 1301 | 1149 | 1127 | 991 | 971 | 995 | 1033 | 1055 |
| JR東海 | 3910 | 3430 | 3786 | 3806 | 3687 | 3355 | 3268 | 3247 | 3570 | 3247 | 3273 |
| JR四國 | -113 | -133 | -119 | -83 | -86 | -94 | -80 | -91 | -80 | -73 | -73 |
| JR九州 | -267 | -261 | -232 | -177 | -174 | -130 | -129 | -124 | -123 | -35 | -26 |

資料來源：日本國土交通省鐵道局監修，財團法人運輸政策研究機構發行之2004從數字看鐵路。

表十六為日本國鐵分割後，JR6家客運公司之營業概況。從表十六（以圖表示，如圖十）營業利益數據資料，不難發現JR本州三公司（即JR東日本、JR西日本及JR東海）自始即有龐大的營業利益存在，從1993年至2003年止，雖歷經日本泡沫經濟後的不景氣，仍維持著高營業利益的狀態，而JR三島三公司（即JR北海道、JR四國及JR九州）則持續發生營業虧損，營運顯有困難。

所幸在1986年12月4日訂定「日本國有鐵道改革法」時，其中第十二條規定國家提存「經營安定基金」，該基金由國家持有，其孳息交予該三家公司以彌補其虧損，而孳息的利率條件也是由國家介入向金融機構洽談，1987年改革開始到1996年之年利率為7.3％，爾後因利率下降，故1997年至2001年的利率下降為4.99％，另2002年至2006年利率更降為3.73％，該經營安定基金1993年至2003年孳息收入情況詳表十七。

圖十  日本國鐵分割後6家客運鐵路事業之經營利益趨勢圖

表十七      經營安定基金對3家客運鐵路事業之孳息收益表

1993年至2003年

單位：億日圓

| 年度 公司名稱 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR北海道 | 444 | 408 | 378 | 337 | 324 | 340 | 312 | 292 | 296 | 297 | 293 |
| JR四國 | 135 | 121 | 105 | 89 | 81 | 77 | 86 | 96 | 77 | 72 | 71 |
| JR九州 | 250 | 237 | 215 | 179 | 167 | 156 | 165 | 170 | 169 | 147 | 142 |
| 合計 | 829 | 766 | 698 | 605 | 572 | 573 | 563 | 558 | 542 | 516 | 506 |

資料來源：日本國土交通省鐵道局監修，財團法人運輸政策研究機構發行之2004從數字看鐵路。

整體來說，JR的6家客運公司經營成果分述如下：

1、實現安定的經營狀況

--國鐵時代末期每年都有超過1兆日元的赤字，1986當年度的赤字達1兆3,610億日圓。

--1987年民營化以後的JR的7家公司持續出現營業利益，2003當年度其合計數已達3,757億日圓。

2、對國家財政的貢獻

改革前1977年至1986年度平均每年政府須補助國鐵6,000億日圓，改革後1987年至2001年度平均每年JR的6家公司繳給國家的固定資產稅及法人稅計有2,500億日圓。

3、消滅部分政府的長期債務

JR本州的3家公司消滅了4.8兆日圓的長期債務，分別是JR東日本公司的2.4兆日圓、JR西日本公司的0.9兆日圓及JR東海公司的1.5兆日圓。

4、新幹線鐵路網路的擴充及速度之提升—以JR東日本公司為例，如表十八所示，平均每100公里之里程，於民營化後增快了10分鐘。

表十八     JR東日本民營化前後行車速度變化比較表

單位：公里；分鐘

| 鐵路線路名稱 | 民營化後長度 | 民營化前後速度的變化 |
| --- | --- | --- |
| 東京—青森 | 727.9 | 快92分 |
| 東京—八戶 | 637.9 | 快67分 |
| 東京—秋田 | 662.6 | 快77分 |
| 東京—盛冈 | 535.3 | 快48分 |
| 東京—仙台 | 351.8 | 快41分 |
| 東京—山形 | 359.9 | 快53分 |
| 東京—新瀉 | 333.9 | 快40分 |
| 東京—長野 | 222.4 | 快102分 |

5、運輸能力增加同時與緩和擁擠狀況—以JR東日本公司為例

--運輸能力增加20％；

--擁擠率從1987年度的238﹪下降至2002年度197﹪。

6、安全投資金額增加—以JR東日本公司為例

--每年有900～1,000億日圓的安全投資占設備投資的40﹪。

7、鐵路事故減半—以JR東日本公司為例

--從1986年度的1,040件到2002年度的468件，減少55﹪。

8、每人平均車輛里程數加倍成長—以JR東日本公司為例

--以1987年為基期至2001年每人平均車輛里程數增加為34.6千公里，成長了1.96倍。

9、每人平均運輸收入也加倍成長—以JR東日本公司為例

--以1987年為基期，至2001年每人平均運輸收入增加為26,503千日圓，成長了1.98倍。

## 二、JR東日本

從以上資料顯示JR東日本公司在民營化後，其營業利益的確獲得提升，從表十九更可看出JR東日本公司營業利益中，鐵路事業的營業利益在減少，而其他關連事業的營業利益則在1999年後有顯著的增加。充足的營業利益不僅可提升民眾運輸的質與量，同時也能擴充其運輸能量及增加安全設備的投資，真是令人相當羨慕。分析其原因如下：

1、貫徹企業的經營責任，政府角色完全退出

（1）制訂「公共事業法」

--日本政府制訂了「公共事業法」，這是一個特別法，有別於過去的「株式會社」的「商法」。

--「公共事業法」強調了自主、自立及責任制的經營。

（2）沒有政府的支持，企業自行資金調度

--該公司獲得良好財務評級資格（Moddy’s：Aa / S&P：AA-），資金調度無虞。

（3）資本設備投資額控制在折舊費之內

--實行高效率的投資，並將投資額控制在折舊費用擬攤提範圍內，可抑制過大的投資。

2、回到「乘客第一」的原點

（1）以「乘客第一」為基本理念，實現由「讓您乘坐的鐵道」轉變為「請您乘坐的鐵道」的思維

--提高服務水準；

--進行車站環境美化，實施無障礙搭乘服務；

--根據乘客需要安排行車時刻，提高乘坐誘因。

（2）貫徹「安全、安定為客服根本」的基本認識

--加強安全方面的設備投資；

--提高安全意識和人才培養。

3、進行員工意識改革

（1）貫徹「現場第一」

--鐵飯碗意識的肅清，提高現場服務人員的價值觀、危機感及服務效率；

--對每一個員工的改善作為、提交建設性意見、QC活動進行獎勵。

（2）員工能力改變

--完善公司內部培訓制度

（3）從表揚中培育人才

4、進行業務營運改革

（1）對規章及工作方法進行徹底的改革

--廢止國鐵標準規格（JRS）；

--減半儲藏品庫存。

（2）契約及合同方式改革

--原材料採購及工程外包等，追求「透明化」和「競爭原則」。

（3）組織效率化

--壓縮總公司各部門、打破宗派主義；

--提高決策速度。

5、提高技術水準

--維護技術革新；

--提高行車速度；

--更新老舊車輛；

--導入Suica設備（類似台北市使用之悠遊卡），用IC卡買車票，並可購物及融資；

--ATOS的自動化信號系統。

6、擴展週邊事業—與民眾生活結合的服務事業，此週邊事業之收入達總收入的三成

--賓館住宿事業

--購物中心廣場

--餐飲事業

--房地產事業

--廣告及出版事業

--物流事業

--批發事業

--體育及娛樂事業

--損失保險代理事業

7、重視兩種資本

一家公司最重要的有兩種資本，一為財務資本，即股東出資額；二是人力資本，即人才的素質與培養。以下說明JR東日本努力結果：

（1）股權結構：外國人持股占30％，另外多為銀行的持股，其餘是少數的個人持股。依此股權結構，無論大股東或小股東均完全信賴專業經營團隊（原國鐵幹部可能仍為JR主要幹部，並受員工信賴），經營上並脫離政府與財團的干預。

（2）人力結構：1987年JR東日本公司營運初期有8.25萬個員工，目前則剩下7萬名員工，平均年齡為40歲，每年新進約1,100人。為使民營化後的公司的人力資源充分利用，其具體措施如下：

I.  活絡企業文化，強調鐵路員工價值，及與顧客或週邊環境的互動性。

II. 舊國鐵的員工技能較為純熟，新進員工年輕有活力但經驗不足，可為互補。

III.須努力使技術得以傳承，同時加速機械替代人力的自動化作業。

表十九       JR東日本公司損益情形彙整表

1993年至2003年

| 單位：億日圓 |
| --- |
| 科目\年度 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 營業損益部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵路事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業收益 | 18,932 | 18,722 | 18,755 | 18,956 | 18,815 | 18,528 | 18,439 | 18,529 | 18,417 | 18,373 | 18,373 |
| 營業支出 | 14,824 | 14,892 | 14,973 | 15,206 | 15,888 | 15,594 | 15,501 | 15,899 | 15,879 | 15,648 | 15,575 |
| 營業利益 | 4,108 | 3,830 | 3,782 | 3,750 | 2,927 | 2,934 | 2,938 | 2,630 | 2,538 | 2,725 | 2,798 |
| 其他事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業收益 | 811 | 821 | 818 | 722 | 643 | 565 | 559 | 605 | 601 | 621 | 598 |
| 營業支出 | 753 | 769 | 762 | 638 | 491 | 371 | 334 | 346 | 344 | 332 | 321 |
| 營業利益 | 58 | 52 | 56 | 84 | 152 | 194 | 225 | 259 | 257 | 289 | 277 |
| 全事業營業損益 | 4,166 | 3,882 | 3,838 | 3,834 | 3,079 | 3,128 | 3,163 | 2,889 | 2,795 | 3,014 | 3,075 |
| 營業外損益部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業外收益 | 237 | 226 | 220 | 219 | 153 | 218 | 227 | 261 | 367 | 359 | 368 |
| 營業外支出 | 3,387 | 3,116 | 3,037 | 3,013 | 2,660 | 2,353 | 2,308 | 2,170 | 2,170 | 1,732 | 1,611 |
| 經營安定基金運用收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常利益 | 1,015 | 892 | 1,021 | 1,041 | 872 | 991 | 1,082 | 978 | 993 | 1,640 | 1,832 |
| 稅前當期利益 | 1,028 | 1,022 | 1,050 | 1,055 | 883 | 315 | 1,044 | 975 | 1,244 | 1,661 | 1,894 |
| 法人稅等 | 461 | 449 | 475 | 477 | 381 | 196 | 664 | 792 | 922 | 1,318 | 1,247 |
| 法人稅等調整額 |  |  |  |  |  |  | -223 | -379 | -397 | -527 | -396 |
| 當期利益 | 567 | 573 | 574 | 577 | 502 | 118 | 603 | 562 | 719 | 869 | 1,043 |

註：1、資料來源為日本國土交通省鐵道局監修，財團法人運輸政策研究機構發行之2004從數字看鐵路。

2、未滿億日圓部分不列入計算。

3、法人稅等調整額是在1999年度決算時所採用之稅制。

## 三、JR九州公司

由於JR九州公司的經營情況近一、二年來逐步在轉虧為盈，且日方依其新幹線通車導致在來線的虧損經驗，預估我國台鐵在未來高鐵營運後，極可能也會產生虧損，因此未來台鐵應可借鏡該公司近來經營日趨成功的經驗，爰本次訪查中對該公司著墨較深，茲介紹如下。

表二十        JR九州公司損益情形彙整表

1993年至2003年

| 單位：億日圓 |
| --- |
| 科目 \ 年度 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 營業損益部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鐵路事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業收益 | 1,442 | 1,423 | 1,455 | 1,545 | 1,462 | 1,425 | 1,388 | 1,379 | 1,346 | 1,308 | 1,311 |
| 營業支出 | 1,656 | 1,627 | 1,639 | 1,685 | 1,635 | 1,561 | 1,527 | 1,525 | 1,514 | 1,398 | 1,393 |
| 營業利益 | - 214 | - 204 | - 184 | - 140 | - 173 | - 136 | - 139 | - 146 | -168 | - 90 | - 82 |
| 其他事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業收益 | 283 | 275 | 310 | 221 | 226 | 165 | 222 | 226 | 182 | 188 | 191 |
| 營業支出 | 336 | 332 | 358 | 258 | 227 | 159 | 212 | 204 | 137 | 133 | 135 |
| 營業利益 | -53 | - 57 | -48 | - 37 | - 1 | 6 | 10 | 22 | 45 | 55 | 56 |
| 全事業營業損益 | - 267 | - 261 | - 232 | - 177 | - 174 | - 130 | - 129 | -124 | - 123 | - 35 | - 26 |
| 營業外損益部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業外收益 | 34 | 22 | 26 | 20 | 22 | 10 | 18 | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 營業外支出 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 | 66 |
| 經營安定基金運用收益 | 250 | 237 | 215 | 179 | 167 | 156 | 165 | 170 | 169 | 147 | 142 |
| 經常利益 | 14 | - 5 | 7 | 19 | 10 | 34 | 52 | 56 | 55 | 57 | 62 |
| 稅前當期利益 | 8 | - 2 | 13 | 26 | 21 | -1,353 | 52 | 56 | 55 | 47 | 58 |
| 法人稅等 | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 8 |
| 法人稅等調整額 |  |  |  |  |  |  | 22 | 24 | 9 | 23 | 23 |
| 當期利益 | 3 | - 5 | 4 | 10 | 5 | -1,355 | 28 | 30 | 11 | 12 | 26 |
| 註：1、資料來源為日本國土交通省鐵道局監修，財團法人運輸政策研究機構發行之2004從數字看鐵路。 |
| 2、未滿億日圓部分不列入計算。 |
| 3、法人稅等調整額是在1999年度決算時所採用之稅制。 |

圖十一 JR九州公司10年來（1993~2003）經營概況圖

依表二十及圖十一觀察，JR九州公司近10年來經營概況顯示，除了其他事業部分在1997年起產生了營業利益外，在主要業務的鐵路事業（鐵路客運運輸以外之各項附屬事業）部分則各年均呈現虧損，因此截至今日該公司基本上須仰賴政府安定經營基金孳息的挹注，才得勉強以損益兩平的情況維持下去，但相對該公司已能逐步改善，逐漸擺脫對政府基金的依賴。

在JR九州公司歷年來經營艱辛的情況下，該公司提高經營效率的方法主要是在人員處理及多角化經營兩個面向，茲說明如次：

1、人員方面：

（1）一人一車：自1987年起，巴士及主要支線鐵路的車輛上開始實施一人一車服務，即一列車僅有開車司機一人，無其他服務人員；2004年起部分特急車也改成一人一車。

（2）列車的自動化：包括號誌的系統化及維修鐵路的機械化。

（3）自動剪票系統。

（4）工作方式的重新評估。

（5）組織改造：朝向「責任化」發展。

（6）業務移轉至其他地方。

（7）人員活化：將原來正式職員的任用儘量改為簽約職員。

JR九州公司營運初期員工人數有15,000人（表二十一）。依上述人員處理原則評估後，包括鐵路事業之經營及巴士事業之營運所需員工人數僅需12,000人，因此多餘人力計3,000人達20％，必須致力於多角化以經營吸納多餘的人力。

表二十一  JR九州公司各事業部門於營運初期所需人力統計表

單位：人

| 事業部門 人數 | 鐵路+旅遊 | 巴士事業 | 關連事業 | 其他轉投資公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所需員工人數 | 13300 | 500 | 500 | 700 |

該公司用人費用占營業收入約60％，但是其它民間事業的用人費用一般僅占30％左右，因此JR九州公司成立之初即開始採取措施矯正此一失衡狀況，適1990年年金法修正通過後，將年金支付年齡改為年滿60歲，退休年齡為55歲。為考慮其中60到55歲之5年間員工的退休生活，JR九州公司無法減少其員工人數，但為積極處理日益惡化的經營條件，其多餘人力處理方式如次：

（1）委派制度：

55歲之後的員工以「委派制度」將多餘人力（如線路維修及車輛修理等之剩餘人力）移到其他的關係企業，以分攤用人費用。

（2）多角化經營--開辦新事業：

--船舶事業：經營高速船接駁事業。為使與其他業者競爭，正努力降低成本。

--國際航路：開發博多到韓國釜山的海上航路，結果該航線較航空路線更受歡迎。

--巴士事業：2002年以後，因為巴士事業的經營環境有很大轉變，因此另設一家公司經營巴士事業，並將多餘人力派遣至該公司。

經過前述努力結果，JR九州公司的用人費用占經營收入的比例從原先60％降到目前的45％，預計2006年底至2007年初員工人數可減少至8,500人。

2、多角化經營方面

JR九州公司營業公里數達2,121.8公里，其營運分為「新幹線」、「幹線」（原有）及「地方交通線」等三種鐵道線路系統，新幹線於2004年通車，預期帶來新的營運契機，但其「地方交通線」屬於區域鐵道部分，由於利用者逐漸減少，經營日趨困難，未來更因「高齡化」及「少子化」等現象，經營環境更加惡化，有必要結合地區文化與觀光等資源予以開發，或藉以維持。JR九州公司為維持其營運收支之平衡，有必要加強多角化經營。

JR九州公司分成16個事業部，包括前述的船舶事業、巴士事業等，其經營的原則有二：一為與地區活動保持密切關係，如夜車時間配合地區情況來調整；二是使營業收入極大化，不過卻不會因事業部的經營狀況不好而任意予以廢除。截至目前，該公司鐵路事業收入與關連事業事收入的比例約為7：3。

1986年共有59家國鐵時代留下的商店（包括便利商店、餐廳、麵包店、日式麵店及土產店等）移轉至JR九州公司繼續經營。當時該公司對經營不善有赤字的商店一一進行評估，所以這些商店的經營業務經常在改變，務使每家商店都能獨立自主經營，不倚賴公司的財務挹注，其發展重點為開發各地車站大樓樓層營業據點，及與休閒旅遊產業的發展相結合。

為活絡地區發展，增加業外經營利益，JR九州公司於南方的鹿兒島車站建築新的車站大樓，該大樓內有該地區最大的百貨公司、戲院、餐廳等進駐營運，更有摩天輪做為地標，結合購物、休憩及觀光等事業，將JR九州公司塑造成一以生活產業為主的事業群組。此外，該公司更利用多餘的大面積土地，配合新市鎮的開發，經營房地產開發業務，其香椎大樓開發案即為一例，有助於讓該公司早日轉虧為盈。

# 柒、心得與建議

綜合上述，考察團隊獲得以下之心得，並針對台灣鐵路管理局改制提出建議如下：

## 一、心得

（一）民營化與企業化的定義

Shoji Sumita在「Success Story—the Privatisation of Japanese National Railways」一書中提到：「日本國鐵在1987年被民營化，並且分割為6家客運公司及1家貨運公司」，又說到：「1987年同時是舊國鐵的民營化，也是JR這些公司成立的開始」同時在考察期間，當日本國土交通省官員向我們說明民營化過程時，我們一再詢問日本國鐵究竟是在何時完成民營化？經他們再三表示，日本國鐵公司化分割6家客運公司及1家貨運公司時，就認為達成民營化，而且官方對外也是如此宣稱。因為公司化後，即使未釋出政府的持股，其態度上就是放手讓民間經營，所以在日本官方的觀點，認為公司化即民營化。

反觀我國對民營化之定義，指必須釋股至公股持股低於50％以下。公營事業民營化前，無論是否公司化，仍須受政府各項法規（包括預算、主計、人事、採購等等關法令規章）的約束，加上官僚體制層層的干預與節制，企業化精神難以落實，即使推動民營化，在冗長的計劃審議、釋股作業、及與工會的協商，甚至須至立法院報告等程序下，民營化時點無法掌握，企業化更遙不可及。

（二）日本國鐵改革，JR公司成立，民營化成功的因素部分在於決策階層的決心與魄力，部分也在於日本精神的詳實規劃與一步一腳印的落實。

自1982年日本國會成立「臨時行政調查委員會」，建議日本三大公社（即日本國鐵、電信電話公社及專賣公社）應民營化，並針對日本國鐵民營化的部分，認為不依其最適經營規模加以分割，將無法解決經營困境，爾後日本國會在1986年11月通過了「國鐵改革關連八法」，日本政府隨即於次年（1987）年4月完成JR公司的成立（公司化與民營化開始）），顯現日本決策階層的決心與魄力；另一方面日本政府在推動國鐵改革亦不遺餘力，包括國鐵龐大的資產如何分割，龐大的債務如何負擔，龐大的事業人員何去何從等，皆能鉅細糜遺的加以規劃，加以立法賦與執行權力，尤其對約277,020名員工何去何從，在JR公司成立前一年（1986年4月）即給予規劃，並落實其再就業輔導措施等，均顯示日本政府的規劃能力及貫徹國鐵改革的決心。

（三）在決策方面，日本國鐵民營化決策係由上而下，而非由下而上，但卻能獲得員工的支持，顯示日本國民對政府推動民營化有一致的認知、信賴與服從。

本次考察期間適逢日本全國正熱烈討論郵政的民營化，整個決策過程係先經過內閣首相與公營事業總裁就郵政民營化的構想及相關措施，於國會中與國會議員激列辯論後，待達成共識、確立政策方向及擬訂重大配套措施後，即由內閣據以推動落實，顯示決策過程快速，一般國民對政府的信賴與服從。此與我國民營化決策過程係依「公營事業移轉民營條例」規定由行政部門檢討、決定，並經行政院核定公營事業民營化時程後，再交主管部會提出民營化計畫書報院審議，有顯著的不同。其結果，我國公營事業民營化時程或方式之推動，產生了種種困難，主要方案未能獲得立法院及員工支持，甚至引起監察院的質疑調查等，爰使行政部門裹足不前，主管機關搖擺不定，甚而無法釐清員工權益保障與否，無法規劃事業願景，引發員工更大的質疑以及工會強烈反對，嚴重一般社會大眾對政府公權力的信任。

（四）民營化方案重視員工的再就業保障，而非僅止於財務上的補償

日本政府對國鐵民營化後員工權益之處理模式，係由政府最高行政決策部門--內閣制定保障權益的基本方針後，成立專責單位落實執行，結果大多數員工不是轉業成功就是屆齡退休。分析其原因係政府規劃的再就業協助的實施方案，其方案為協助員工順利轉業，除了訂有「促進早期再就業津貼」、「雇用獎勵金」、「住宅保障獎勵金」、「住宅援助金」等各項補助及獎勵外，更針對其興趣及意願，進行轉業所需知能及技能的研修及職業介紹，因此獲得員工的信賴及支持。另外鑑於年金法規定須年滿65歲始得領取年金（1990年修正提高年齡），為避免退休員工的安養照顧問題，公司爰將員工退休年齡從55歲提高至60歲，雖然使員工人數居高不下，但為了照顧員工，JR公司都能規劃其他開源節流方式來彌補，以避免影響員工生活為前提。

以上日本政府及JR公司對員工就業及生活的保障的原則，值得我國借鏡，以化解員工反對民營化的疑慮，減少對社會安全的衝擊。

（五）日本政府未因龐大債務，將其土地資產據為自有，而能積極給予新事業，並有效處理剩餘土地。

日本國鐵原擁有龐大土地資產，約65380公頃，其中87.5％由新事業體繼承，並做為營運及開發關連事業之用，其餘12.5％移交由國鐵清算事業團繼承，清算事業團均能在不衝擊房地產行情下規劃處理，並對大規模閒置土地進行空地化及土地利用計畫，最後多數土地並能以隨意契約及多樣化處分方式予以處理，顯示日本政府並未因日本國鐵的龐大債務，將土地資產據為自有，而能以積極有效利用的觀點，大部分讓予新事業體，並以機動與彈性之做法，有效處理剩餘的土地。

（六）日本政府能鑑於鐵道事業經營不易，於JR公司成立後，一再進行法規鬆綁，給予JR公司有與私人企業相同的經營決策權力。

如表十三所示，民營化前之國鐵為一公共企業體（公用事業），並為國家機構之一，經營範圍僅限鐵道營運及相關活動，預算每年均需國會核可，所有經理人員由政府任命，員工的任用與退休適用公共企業體之相關法規，但民營化後即適用JR法規，視為一般私人企業，營業範圍只要政府同意，不限於鐵道或相關事業，政府只有對總經理有任命權、增資、長期融資及年度業務計畫有同意權，員工也適用一般工會法等勞動法規，JR本州3公司更在上市釋股後，營業項目完全不受限制，其總經理的任命也無須政府同意。

（七）由政府設置「經營安定基金」，補貼可能虧損之新事業體，促進其穩定經營。

為考量JR公司的永續發展，在JR成立之同時，即由政府設置「經營安定基金」，金額計1.3兆日圓），利用其孳息收益來彌補JR三島3公司的營運虧損，穩定該公司的經營。

## 二、對「台灣鐵路管理局」公司化與民營化之建議

（一）學習日本，至少成立三個不同層級的推動組織，全面進行台鐵公司化與民營化工作。

１、在行政院或內閣層級設置「台鐵改革５人決策小組」或「台鐵改造委員會」，兼辦必要的政策議定及法案審議兩項主要工作。

（１）如為「５人決策小組」，其成員可以是內閣閣員，召集人為院長、副院長或政務委員；５人中至少包括交通部長與主計長。

（２）如為「委員會」，其成員可由專案業人士組成，或部分由專業人士，部分由內閣閣員組成，但應由企業界之董事長級專業人士擔任召集人。所謂專業人士，應包括真正了解鐵路經營，精通企業管理、財務管理，以及熟悉政府人事制度、員工退休制度及相關法規制度之人士，人數不等。

（３）如為「５人決策小組」，方案之研擬與主導可下授至交通部或部會層級，「５人決策小組」只做最後的審定；如為「委員會」，「委員會」可依行政院之授權，主導整個改革方案研擬與規劃；無論「５人小組」或「委員會」，其決議或相關法律等之審議結果，為合於行政程序最後均須經院長或相當於院會層級之內閣會議的核定。

２、在交通部層級設置「台鐵改造推動本部」或「交通部台鐵改造推動委員會」，進行各項問題的研究分析，及各種改革方案的規劃與推動。

（１）「推動本部」或「推動委員會」必須是個務實的研究、規劃及推動三合一的單位。

（２）如果院級單位是個「５人決策小組」，「推動本部」或「推動委員會」必須定期且快速提供相關問題研析結果及規劃方案或法律案供決議。

（３）如果院級單位是個「委員會」，「推動本部」必須充當必要的工作幕僚及推動或執行面的助手。

（４）「推動本部」或」「委員會」會議時應是個跨部會的組織，也是個十足的專業議定場合；平時則應設工作幕僚小組，由專人負責，並由一定期間一定人數的專業幕僚人員從事密集性的問題分析與規劃工作。專業幕僚人員可以是一定層級以上之行政部門人員或台鐵人員，也可以是外聘或研究契約式的專業人員，但專業幕僚人員必須是已具相當專業能力以上，熟諳相關法規制度者。

３、在台鐵設置「台鐵改造執行總部」及「台鐵改造剩餘人員處置對策執行總部」，負責推動與執行各項計畫，提供各項資料分析及直接與員工或工會溝通宣導。兩個「執行總部」最好能與工會合作，並在各地區、各部門設分部，及分門別類設置不同作業組以推動各項工作。

（二）學習日本，從經營分析、資產分割、債務負擔、人力資源規劃等多方面設計與規劃台鐵公司化與民營化之最佳模式。

１、從經營分析的角度，分析台鐵所擁有路線的經營規模，包括其運量、費率、營運收入及營運成本規模，並試算其損益平衡、用人規模、用人費率及營運發展等。

２、從資產管理的角度，分析台鐵現有資產概況、資產使用效率；分析可供台鐵公司化後多角化經營與發展火車站站區生活關連產業等所需及可利用之資產規模與類別；並進行資產分割及未來管理方式之規劃。台鐵目前擁有總資產超過６０００億元，公司化時必須先釐清那些資產應繳回，那些資產可作價投資於新事業體並供營運及開發，那些資產應維持國有並以有償或無償方式作價出租於新事業體。

３、從債務管理的角度，分析台鐵現有的債務、潛在的價值、現有的負擔、未來的負擔；分析那些負擔於台鐵公司化後應由政府予以承接，那些負擔應合理分攤於新事業體；以及分析台鐵公司化後，政府是否須設置「經營安定基金」，對新事業體予以補貼等。

４、從人力資源管理的角度，分析台鐵現有員工人數及人力結構，新事業體所需的人力規模，現有人力的去留與可能剩餘人力的處置對策，公司化後新事業體的人事制度與員工權益保障，以及離職人員的資遣補償與再就業輔導對策等。

（三）學習日本，最後以立法方式，完成相關法規之訂定或修訂，確立所有的政策方向與政策內涵，來達成台鐵改造的工作目標。

由日本經驗得知，日本國鐵改革成功的因素不勝枚舉，包括內閣的決心與魄力、相關行政部門的配合與擔當、詳實細膩的評估與規劃，及友善體貼的剩餘人力再就業處置對策等等，而終其成就則在於相關法律案的及時完成研訂與快速通過立法。綜合這此成功因素，顯示日本國鐵改革當時極獲立法與行政部門的共識與民意的支持，並促使其後改革方案推動得以順利成功。台鐵公司化與民營化涉及國內鐵道事業的發展新趨勢、政府的負擔，及台鐵員工的權益與生計，欲其完美成功，針對其執行方式、未來發展願景，訂定特別法或修訂相關法規以為推動執行之準繩或依據應有其需要。

（四）學習日本，為減少改革的抗爭與負面效應，政府應擬定合理的剩餘人力處理對策。

日本政府為改造日本國鐵，成立清算事業團，並擬定再就業特別處置法，以加速處理剩餘人力問題。顯而易見的，台鐵也是一個悠久龐大的事業體，在精心設計新事業體的規模後，必然有部分多餘人力產生，此一剩餘人力如何處置，在推動台鐵改造的同時亦應一併規劃，以降低改革的阻力。從日本國鐵改革的經驗可以了解，合理的處理剩餘人力是改革成功的關鍵之一，惟在此並非意謂我政府亦應成立類似清算團之組織才能解決剩餘人力問題。

（五）學習日本，於台鐵改造新事業體成立後，即透過立法，將新事業體視為民營機構，事業經營除重要人事案及配合政策部分外，其有關人事、採購、投資及合作經營等均不受現行公營體制相關法規之限制；其從業人員也不再是公務人員，不適用現行公務人員服務法、退休法等相關法令。

依我國現行法規，公營事業公司化後仍然是個公營事業，須受相關公營體制法規之限制，此一限制使公營事業無法有效落實企業化經營。目前台鐵經營體質不佳，公司化後亦將面臨多方面的競爭與挑戰，如不透過立法予以解除新事業體經營上之限制，及大力改革其人事、採購制度及經營方式，民營化是不可能推動成功的。爰此，台鐵的改造必須是一次完成規劃的。公司化後的新事業體應不同於其他公營事業，即使國有民營（如現行日本ＪＲ三島公司的經營模式），亦應為較佳的選擇。

（六）學習日本，由專家領導改革，從企業經營的角度，於台鐵改造新事業體成立後，即授予台鐵多角化經營彈性，提供其開發火車站站區發展的機會，並將新事業體從從事鐵道運輸事業的產業，引導進入從事鐵道運輸與相關生活關連事業之產業。

從日本經驗得知，ＪＲ公司的營運利益單從從事鐵道事業是不足的，ＪＲ公司欲達到損益兩平通常必須發展其相關附屬事業，尤其是藉由車站站區的開發及經營相關生活關連事業才能達到損益兩平。目前日本各ＪＲ公司鐵道事業與其他關聯事業的營運收入比例約為７：３，未來並朝向５：５之比例發展；而就台鐵而言，由於並未擁有高鐵（新幹線）的經營權，未來在鐵道事業的競爭上將更為慘烈，因此更有須要引導新事業體朝發展相關生活關鍵事業的方向邁進。

（七）學習日本，建立鐵路事業與地方政府及居民間良性溝通，並檢討刪減營運不佳路線或車站，或交由地方經營，以解決營運不佳路線及車站之無效率問題。

日本政府為促進國鐵民營化後的健全經營，對部分營運不佳的線路積極與地方政府溝通予以刪減，並對部分路線改提供以巴士運輸替代鐵路者，給予補助，此一作法提供了地方的另一種發展方式，也確實改善了鐵路事業本身的營運狀況。

以目前台鐵的營運狀況來說，有若干路線虧損嚴重，如平溪線、內灣線及集集線等，多為當地學生族群通車使用，而地方政府也都堅持保留線路；又台鐵目前全島計約有216個車站，其中運費收入排名在前60個營運狀況良好車站，即高佔整體運費收入之93﹪，其餘車站營運狀況不佳，倘取消效益低的車站，將導致地方居民反彈及地方政府的反對，因此如何借鏡日本經驗，落實良好的溝通機制，理性檢討經營不佳的線路或車站，實務上困難度雖高，但卻是未來台鐵公司化或民營化成功與否的要件之一。

（八）學習日本土地處理經驗，考慮台鐵所擁有鐵路週邊土地得以活化利用。

由於日本民營化後的鐵路事業成功轉型為生活事業，其車站週邊土地往往規劃興建百貨商場、戲院及摩天輪等，形成當地重要的地標或休閒娛樂廣場，並與當地居民生活及交通等聯結在一起，窺其原因主要係土地使用幾乎未有過多的限制，使得民營化後的鐵路事業體，能夠尋找著名的建築師及團隊，在與地方居民及政府溝通後，以各地人文特色規劃並營造新的生活型態及模式，因此不僅讓居民生活與鐵路事業密切結合，也讓居民們對鐵路事業產生很大的向心力，更增加對鐵路運輸的乘載率。

反觀我國的鐵路車站，為了乘客的便利，或多角化經營從事商業活動，由於其土地的使用分區受限於地方政府的規劃，以致於往往不能有效率的使用，更無法依居民實際生活及交通的需要，進行相關的變革。以羅東車站為例，台鐵為前站及後站聯結的便利，所完成的相關建築，地方政府因各種審查項目及手續繁雜，過程曠日廢時，遲遲未給使用執照，以致於影響居民便利上的需求，也打擊了台鐵為加強民眾服務的熱忱。由此可知，如何加強土地使用的彈性，是一重要課題。

另外值得一提的是日本民眾對國鐵有份特殊的熱情，不論是各種車型車體的雜誌，或是坊間各種介紹火車歷史的書籍或影片，或是各種火車鐵道的模型產品等，都能受到民眾的歡迎及收藏。未來台鐵也可以就其發展歷程中的種種，具文化歷史價值者予以開發創新為新產品，供民眾選購及收藏。

最後，由於日本國土狹長及鐵路綿長，日本政府為了最適經營規模及中央不瞭解地方需求的二大原因，將國鐵分割進行民營化。而我國由於鐵路環島長度僅1,100公里左右，且面積大小僅與日本九州的面積相仿，此一背景，應與日本有所不同，因此就台鐵民營化後的營運範圍或領域而言，未來問題應不在於分割或不分割的問題上，而是政府如何為其負起舊有包袱，讓其能在激烈競爭的環境下（讓台鐵「獨占」應是另種角度的說法）能合理地企業化經營，及政府如何在法規及制度上減少干預，切實鬆綁其經營及土地處理之限制，成功轉型為生活事業，以迎合民眾的需求，並維持民眾對鐵路事業的信心等問題上，這些問題的合理解決都是決定台鐵公司化及民營化成功與否的關鍵因素。

# Footnotes

依據Shoji Sumita的說法，「臨時行政調查會」成立目的係為行政改革及金融改革。引自Shoji Sumita，2000，《Success Story—the Privatisation of Japanese National Railways》，P.20，London：Profile Books Ltd.（作者1947年進入日本交通省，1979年自次長職位退休，1981年擔任「臨時行政調查會」成員之一，1987年任命為JR東日本公司的總裁）。

所稱「操作成本」，係指電車跑一公里需要多少成本，包括人工成本、維修成本、設備折舊及合理的收益利潤等，已包含「合理的收益利潤」。依此操作成本訂定車資上限，對極力提高效率的經營者來說，可增加其利潤，爰產生提高效率的激勵效果。

以下第4至第7僅以JR東日本公司所提供資料為佐，其係因本次出國時間有限，僅安排拜會JR東日本及JR九州公司，因此缺乏其他公司之資料。

日本政府對經營情況不佳的JR北海道、JR四國及JR九州等3家公司總經理仍有任命權，但鑑於JR東日本、JR西日本及JR東海等3家公司經營情況良好，因此政府在3家公司的角色乃完全退出，以確實讓此3家公司負起企業經營責任。

雖然55歲以前提早退休時，JR九州公司訂有優惠的退職金，約一般情況下的退職金再加上500萬日幣，但沒有月退休金，只有到60歲才能依年金法來領取年金。

此公里數係平成16年3月13日新幹線開始營運時的情況。

原文為：「JNR was privatised in 1987 and six passenger companies（the JR passenger companies）and one freight company were established.」，資料來源同註1，P.21。

原文為：「Privatisation of JNR and the establishment of JRs occurred in 1987.」，資料來源同註1，p.33。

資料來源同註1，p.22；另根據Shoji Sumita先生的說法，此經營安定基金（Management Stabilisation Fund）係政府將此基金無息借貸與該3家公司。

# Text boxes

旅客鐵路（股）

分

割

日本國有鐵路

日本貨運鐵路（股）

新幹線鐵道保有機構

剩餘部分移轉

．鐵路通信（股）

．鐵路資訊系統（股）

．鐵路綜合技術研究所（財）

日本國有鐵路清算事業團

訓練但輔導未成功而予解雇

訓練並輔導轉業成功

清算團吸收剩餘員工

自願退休

新公司再雇用

剩餘員工

新公司雇用

國鐵員工

東北新幹線（JR東日本租用）

上越新幹線（JR東日本租用）

東海道新幹線（JR東海租用）

山陽新幹線（JR西日本租用）

總務課

技術教育課

援助課

指導課

雇用對策課

能力開發課

【總公司】雇用對策總部

管理課

勞務課

大規模的土地

（確定界限、交還租地、排除第三者占有等）

土　地　的　空　地　化

（撤除、移設鐵路設施）

地　基　整　建　事　業

資產處分審議會

選　擇　土　地　處　分　的　方　法

資產處分審議會

地基整建事業（整地等）

地　方　公　共　團　體　等

訂定土地利用相關計劃之諮詢．答辯

處分相關之諮詢．答辯

都市計劃事業等

協調

希望隨意契約之確認

隨意契約

（地方自治體等）

是否有公家利用之要求

YES

土地未經處理直接出售是否容易？

NO

NO

多樣的土地處分方法

（各種開發、整建等）

不適合公開競標者

YES

公開競標者

得標

不得標

不得標等

住宅類

商業業務類

公開召募方式

附帶建物的土地出售方式

宅地出售方式

附帶民宅共同出售方式

土地信託方式

房地產變換貸款方式

建物提案方式

勞務課

九州旅客鐵路  (股)

北海道旅客鐵路(股)

東日本旅客鐵路(股)

東海旅客鐵路  (股)

西日本旅客鐵路(股)

四國旅客鐵路  (股)

（撤除、移設鐵路設施）

地　基　整　建　事　業

資產處分審議會

大規模的土地

（確定界限、交還租地、排除第三者占有等）

土　地　的　空　地　化

協調

地方公共團體等

訂定土地利用相關計劃之諮詢．答辯

確認希望簽訂「隨意契約」之土地

選　擇　土　地　處　分　的　方　法

資產處分審議會

都市計劃事業等

處分相關之諮詢．答辯

地基整建事業（整地等）

YES

隨意契約

（地方自治體等）

是否有公家利用之要求

不適合公開競標者

NO

土地未經處理直接出售是否容易？

多樣的土地處分方法

（各種開發、整建等）

NO

建物提案方式

房地產變換貸款方式

土地信託方式

附帶民宅共同出售方式

宅地出售方式

附帶建物的土地出售方式

公開召募方式

商業業務類

住宅類

不得標等

不得標

得標

公開競標者

YES

雇用對策關係組織圖（1987年）

管理課

【地方】雇用對策總部

職業轉換教育課

中央教育訓練所

雇用對策第二部

雇用對策第一部

管理部

能力開發課

雇用對策課

教育訓練所

援助指導課

雇用對策支所

職業諮詢室

職業諮詢室

雇用對策支所

援助指導課

教育訓練所

雇用對策課

雇用對策支部

總務課

11.6億