行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：專題研究)

國家發展政策之執行成效評估

| 服務機關： | 行政院經濟建設委員會 |
| --- | --- |
| 姓名職稱： | 李奇技正 |
| 派赴國家： | 美國 |
| 出國期間： | 93年12月29日至94年3月28日 |
| 報告日期： | 94年6月16日 |

摘       要

政府推行之公共政策對於人民生活影響的層面越來越廣，政策及計畫執行成效評估之良窳，將影響政府未來施政之方向及成效。我國自民國60年代起陸續推動了十項大型的國家發展指導計畫，有些計畫確實成效斐然、深值民心，並帶動爾後20年的經濟、社會的發展。

新時代的執行成效評估過程應為一全階段的評估，是一個連貫、動態的過程，對績效評估的觀念也由傳統之「衡量結果」提昇為「使正確的工作上軌道」；就國內現行的計畫、預算作業體系，本會負有研擬國家經建計畫、審議公共建設個案計畫及年度預算資源分配三大任務，相關績效評估及預算分配等機制，也運行多年；而當前推動國家發展之政策方向十分明確，要評估政策有效性及目標達成，必需由預算分配面、計畫執行、個案計畫之研提審議等層面的改善著手；期藉由研習工程、營建管理、奧瑞岡州政府預算績效評估機制等相關課題，以及觀摩機場、港埠建設營運，援引國外經驗及研習建議運用於協助改善我國政策執行成效評估機制及相關做法；重要建議，包括：

一、為落實公共建設額度與經濟成長連結，建議參照奧瑞岡州政府預算及績效評估作法，邀相關單位建構公共建設額度分析平台，使預算的編列、支用、評估更能緊密結合。

二、先期作業年度預算之分配，可嚐試考量資金供給將額度依公式分配至次類別，再將計畫依優先順序分為五級，逐級分配預算。

三、規劃大型計畫時，建議成立矩陣式規劃團隊，採事權集中，持續檢討，並隨時將資訊回饋至各階層。

四、為有效管制需求成長，每次審議個案計畫時，各次類別主辦機關應提出經費動態需求表，標示計畫優先順序。

五、可仿效奧瑞岡州政府的做法，連結公共建設績效評估及資源分配，包括1)事前評估：建立目標體系架構、衡量標竿及績效指標；2)事中評估：檢討衡量標竿及績效指標之妥適性、依績效分配預算等；3)事後評估：執行成效表達、檢討無效率的作業等。

國家發展政策之執行成效評估

目    錄

第一章　  研習緣起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1

第二章　　研習過程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3

第三章    公共投資計畫規劃、評估方向探討及研習心得．．．．．．．．．．．．． 9

第一節　公共建設個案計畫評估項目及方式探討．．．．．．．．．．．．．．．． 9

第二節　Lean Construction  觀念運用於公共工程生命週期評估．．．．．．．．．．18

第三節　全球機場顧客滿意度績效評估方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第四節　紐約甘迺迪機場計畫規劃情形簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

第五節  奧克蘭港口建設規劃情形簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

第四章  奧瑞岡州政府預算、績效評估制度簡介及研習心得．．．．．．．．．．．．32

第一節　奧瑞岡州政府願景規劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

第二節　奧瑞岡州政府預算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

第三節　奧瑞岡州政府績效指標評估作業．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

第四節　奧瑞岡州政府績效指標評估及預算作業探討．．．．．．．．．．．．．．41

第五章  建議事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

附錄：A  觀摩參訪工程摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

B  我國現行預算作業制度檢討討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

C  重大公共建設預算分配制度探．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

D  當前計畫執行及績效評估機制探討．．．．．．．．．．．．．．．．．．95

國家發展政策之執行成效評估

第一章　研習緣起

政府部門推行之公共政策對於人民生活影響的層面越來越廣，政策及計畫執行成效評估之良窳，將影響政府未來施政之方向及成效。新時代的執行成效評估過程應為一全階段的評估，是一個連貫、動態的過程，以個別計畫為例，應由計畫可行性研究、綜合規劃階段即展開，並非僅由計畫施工期開始評估。如果已經做好事前評估，可以節約大量成本(詳圖1-1)：反之，若從計畫構想就有發生偏誤，後段需要花相當之成本矯正，或根本無法挽回。

政策指導計畫，計畫引導預算；政府施政從計畫的規劃、執行、完成後的執行成效，應建立動態的評估機制，延續性的回饋，才能達成施政目標，達成預期政策績效。以當前我國推動國家發展之政策方向十分明確，但在計畫作業上仍有下列問題：

一、預算執行績效仍由預算執行率單一指標表現。

二、資源分配多由下而上逐案討論，未建立由上而下之次類別分配機制。

三、計畫規劃、績效評估與預算編列並未連結。

故要評估政策有效性及目標達成，必需由預算分配面、計畫執行、個案計畫研擬審議層面的改善著手(詳圖1-2)。

本會負有國家建設計畫研擬、績效評估及公共建設資源分配之任務；配合未來國家發展委員會的成立，政策(計畫)評估考核及資源分配將成為業務重心，期援引國外經驗為爾後業務推動之參考；乃於美國加州大學柏克萊分校土木及環境工程系、奧瑞岡州立大學土木、建設及環境工程系研習相關課題，主要內容包括：

一、研究美國重大公共建設營運績效指標。

二、研究工程成本估算與績效連動機制。

三、研究重大公共建設資源分配機制。

四、研究計畫評估、LPDS(Lean Project Delivery System)及工程管理。

擬藉由研習以及實地參訪美國相關公共建設，將研習心得運用於協助改善我國政策執行成效評估機制及相關做法，包括，三大部分：

一、強化計畫作業規劃及制度建立。

二、年度預算先期作業資源分配之建議。

三、績效評估制度做法之改進建議。

第二章　研 習 過 程

本研究運用93年度中美基金本會公務人員出國進修專題研究計畫，就前述1)強化計畫作業規劃及制度方面、2)資源分配方面’3)績效評估制度面等三大層面問題進行研習；研習期間為93年12月29日至94年3月28日，為期三個月，研習摘要如表2-1所示；研習內容及方式分述如后：

表2-1                  研習計畫行程摘要表

| 日期 | 起訖地點 | 研習(參訪)內容 | 前往機構 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93.12.29 ｜ 94.01.27 | 台北-舊金山-柏克萊(29-27) | ．研習LC(Lean Construction)及LPDS ．研習政策分析與計畫管理 ．研習工程管理 | 加州大學柏克萊分校土木及環境工程系 |
| 94.01.28 ｜ 94.01.30 | 奧克蘭(28-30) 柏克萊(30) | ．觀摩奧克蘭港、機場、奧克蘭及鐵路複合運輸情形 | 奧克蘭港務局 長榮海運 |
| 94.01.31 ｜ 94.02.04 | 紐約(2/1-4) 舊金山-柏克萊 | ．奧克蘭舊金山鐵路複合運輸情形 ．紐約甘迺迪機場、紐約港主計畫規劃及營運績效評估 | 紐約港務局 |
| 94.02.05 ｜ 94.02.13 | 柏克萊 | ．研究工程成本估算與績效連動機制 | 加州大學柏克萊分校土木及環境工程系 |
| 94.02.14 ｜ 94.02.18 | 柏克萊-舊金山-洛杉磯(14-17) -舊金山(17-18)-柏克萊 | ．觀摩洛杉磯機場、港口主計畫規劃及營運績效評估 ．舊金山機場聯外道路 | 洛杉磯港務局 華航洛杉磯辦事處 舊金山機場局 |
| 94.02.19 ｜ 94.03.02 | 柏克萊 | ．研習重大公共建設營運績效指標 ．研習政策分析與計畫管理 ．研習重大公共建設資源分配機制 | 加州大學柏克萊分校土木及環境工程系 |
| 94.03.03 ｜ 94.03.08 | 柏克萊-舊金山(3-4)- 芝加哥(4-8)-舊金山- 柏克萊(8) | ．觀摩芝加哥機場營運績效評估 ．觀摩芝加哥華航貨運營運績效評估 | 華航芝加哥辦事處 |
| 94.03.09 ｜ 94.03.16 | 台北-舊金山-柏克萊(29-27) | ．研習重大公共建設資源分配機制 ．研習重大公共建設營運績效指標 ．研習LC(Lean Construction)及LPDS | 加州大學柏克萊分校土木及環境工程系 |
| 94.03.17 ｜ 94.03.28 | 柏克萊-舊金山(17) -尤金-卡維爾市(18-23)- 舊金山(23-25) 柏克萊(25-26)舊金山- 台北(+1) | ．觀摩舊金山機場航廈作業及績效評估 ．參加交通工程設施績效評估研討會及研習奧瑞岡州績效指標 ．觀摩舊金山機場 | 奧瑞岡州立大學土木、建設及環境工程系 舊金山機場局 |

2-1  加州大學柏克萊分校土木及環境工程系研習相關課程

一、研習時間：93.12.29至94.01.27，94.02.05至94.02.13，94.02.19至94.03.02及94.03.09至94.03.16

二、研習地點：加州大學柏克萊分校土木及環境工程系

三、主要授課教授及訪問學者：Professor Iris D. Tommelein、Professor Adib Kanafani、Dr.Chien-HoKo(訪問學者)、Professor Manuel Romero(訪問學者，Universidad de Las Palmas)、Christina Finger(T.Y.Lin Consultant)。

四、研習方式：1)參與課程、2)與授課教授、訪問學者深度訪談、3)小型會議、4)參與研討會、5)E-MAIL訪談。

五、研習重點、方式及運用於研習主題的部分

(一)LC(Lean Construction)、LPDS(Lean Project Delivery System)系統：績效評估管制觀念的提昇、全管制流程及系統鼓勵各階段執行者共同參與、分權概念等，可做為設計我國績效評估制度、規劃作業及資源分配(系統各階段執行者共同參與)之參考(詳第3-2節)。

(二)研習計畫成本及生命週期：公部門投資計畫評估策略可做為研擬個案計畫內容、可行性各階段等核定事項的參考(詳第3-1節)。

(三)研習計畫評估方法及工程成本估算：包括：1)單一投資方案是否值得投資方法及指標、2)單一投資方案合理成本估算、3)多投資方案選擇方法及指標、4)多投資方案預算分配方式、5)決定評估準則的方法(聯合分析法)等；有助於個案計畫成本估算及資源分配之參考(詳第3-1節)。

(四)航空運輸成本估算研討會及運輸成本相關課題：Manuel Romero教授以Hedonic模式估計開放歐洲天空之後，對航空公司經營成本的影響；Adib Kanafani教授探討加州城際運輸各種運具成本之差異。提供個案計畫成本估算之方向(詳第3-1節)。

(五)研習重大公共建設營運績效指標：研習機場績效評估方式，對公共建設服務品質之衡量及改善需求觀念改變(超脫傳統之建設及產出效率)，公共建設績效評估運用問卷調查方式，瞭解使用者之需求等(詳第3-3節)。

2-2奧瑞岡州立大學土木、建設及環境工程系研習相關課程

一、研習時間：94.03. 18至94.03. 23

二、研習地點：奧瑞岡州立大學土木、建設及環境工程系、(Kiewit Center for Infrastructure & Transportation)

三、主要授課教授及訪問學者：Professor Sam Chan、Nancy Brickman(Consultant)

四、研習方式：1)與教授深度訪談、2)參與研討會。

五、研習重點、方式及運用於研習主題的部分

(一)研習奧瑞岡州政府預算、績效評估制度：包括：奧瑞岡州政府願景規劃、預算編列、績效指標評估作業；奧瑞岡州政府目標體系層次分明，又相互連結，尤其績效指標評估作業與施政計畫、預算作業緊密結合，其目標體系架構、評估方式及結果表達，頗值得我國參考；績效評估除衡量各機關努力程度外，亦藉以找出無效率的作業，且執行績效的表達具透明化，並建構一個互動式的平台即時蒐集資訊。

(二)參加交通控制(Uniform Traffic Control Devices)研討績效評估研討會：研究交控設施及土木基礎設施之績效評估系統；由使用者概念設計交通設施、土木設施之觀念，可以做為我國規劃公共設施之參考。

2-3 觀摩美國機場及港口績效評估及規劃方式(選擇較具代表性之奧克蘭機場及港口、紐約機場之工程心得及建議，納入報告)

2-3-1 觀摩奧克蘭港務局機場、港口

一、參訪工程：奧克蘭港埠工程、機場營運、複合運輸情形及長榮海運貨櫃碼頭營運。

二、參訪時間：94年1月28-30日。

三、參訪地點：奧克蘭海港、機場。

四、參訪單位及人員

(一)奧克蘭港務局副執行長：Joseph K. Wang (掌理空運及海運事業部)。

(二)奧克蘭港務局海運部：Wilson Lacy(經理)、H. Gay Joseph(財務課課長)、Ray King(工程師，掌理複合運輸)、Lawrence Wang(設施課工程師)。

(三)長榮海運：Yenn Huo(奧克蘭辦事處船長)、Y. M. Huang(SYS設施服務部經理)

五、觀摩方式：主辦單位簡報、實地瞭解工程及會談交換意見。

六、觀摩重點(詳3-5節)

(一)奧克蘭港口主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)機場、港口聯外道路、設施設置等。

(三)鐵路複合運輸營運情形。

(四)影響績效之因素探討：環保要求、勞資關係、公共參與等。

(五)工程資源分配。

(六)長榮碼頭營運績效。

2-3-2  觀摩紐約JFK機場及NY&NJ港口計畫

一、參訪工程：紐約JFK機場、港口營運、複合運輸情形及長榮海運貨櫃碼頭營運。

二、參訪時間：94年2月1-4日。

三、參訪地點：紐約JFK機場及NY&NJ港口計畫。

四、參訪單位及人員

(一)紐約港務局JFK機場發展計畫專案：Michael Moran(助理專案主持人)、Vincent A. Verce(航空業者公共關係專案計畫經理)、William A. Fifle(DMJM&HARRIS顧問公司副總裁)。

(二)紐約港務局海運部：Frank W. billman(經理)、Robert A. Gaffney(營運經理)。

(三)長榮海運：Mitchell Hsu(美國分公司協理)、Johnny Chen(設施部經理)、Gerard Zeller(Maher貨櫃集散中心經理)。

五、觀摩方式：主辦單位簡報、實地瞭解工程及會談交換意見。

六、觀摩重點(詳3-4節)

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)港埠未來發展計畫規劃情形、機場、港口聯外道路、設施設置等。

(三)航空公司興建航廈之作法，美國航空第8、9航廈遠端登機廊廳工程。

(四)安全管制措施。

(五)營運績效評估方式、閒置公共設施再生利用。

(六)貨櫃碼頭與鐵路複合運輸調度中心工程。

(七)長榮碼頭營運方式及績效評估的作法。

2-3-3觀摩洛杉磯機場及港口計畫

一、參訪工程：洛杉磯機場、港口營運、華航作業及長榮海運貨櫃碼頭營運。

二、參訪時間：94年2月14-17日。

三、參訪地點：洛杉磯國際機場、港口。

四、參訪單位及人員

(一)洛杉磯港務局：David Walsh(工程部工程師)、Michael Dibernardo (規劃部經理)、Eric Caris(行銷部副經理)等。

(二)洛杉磯機場主計畫：Thomas Winfrey(經理)、Johnny Chang(前LEXTEC國際航空公司機場營運委員會副主席)。

(三)長榮海運：Jason Hsu (美國分公司協理)、Wen-Yau Hwang(洛杉磯辦事處船長)及 Edward Horng(STS設施部副總)。

五、觀摩方式：主辦單位簡報、實地瞭解工程、深度訪談及會談交換意見。

六、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)港埠未來發展計畫規劃情形，未來運量預測方式。

(三)機場、港口聯外道路、設施設置等。

(四)興建航廈間空中列車(Sky Train)工程規劃作業。

(五)集中式國際航廈大廳營運方式、安全管制措施等。

(六)華航營運績效評估方式。

(七)貨櫃碼頭與岸電設施工程。

(八)長榮碼頭營運方式及績效評估的作法。

2-3-4芝加哥機場計畫

一、參訪工程：芝加哥機場營運及工程。

二、參訪時間：94年3月4-8日。

三、參訪地點：芝加哥O’Hare國際機場。

四、參訪單位及人員

(一)芝加哥國際機場規劃單位：Kirk L. Meredith(DMJM顧問公司方案經理)。

(二)華航美洲貨運中心芝加哥貨運部經理：Paul Shiue。

五、觀摩方式：實地瞭解工程及營運情形、深度訪談及會談交換意見。

六、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)機場設施設置、聯外道路等。

(三)華航貨運站營運績效評估。

2-3-5觀摩舊金山機場計畫

一、參訪工程：舊金山機場營運及工程。

二、參訪時間：94年3月17、23-25日。

三、參訪地點：舊金山機場、重要Bart站。

四、參訪單位及人員：市政府機場處：Gregory C. Moix, Jr.(處長)、Ivar C. Satero(副處長兼規劃、設計、施工)、Jeff Hoglind(國際航運發展部經理)、Teresa Rivor(資深財產經理)。

五、觀摩方式：主辦單位簡報、實地瞭解工程、深度訪談及會談交換意見。

六、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)機場、聯外道路、聯外大眾運輸設施轉乘、設施設置、地面運輸設施等。

(三)運量趨勢分析及尖峰運量分析等。

(四)集中式國際航廈大廳營運方式，包括：出境航廈樓地板面積(出境大廳、報到櫃台、行李檢查、安檢區、候機室、進出登機廊廳的出入口、其他基本設施)、入境航廈樓地板面積(安檢區、行李輸送、進出入境大廳的出入口、其他基本設施)、賣店面積、航空公司及辦公室面積等。

第三章　　公共投資計畫規劃、評估方向探討及研習心得

本章以回顧國外公共建設投資計畫評估文獻、研習Lean Construction(LC)觀念、國際民航組織對機場營運績效評估、參訪紐約、奧克蘭機場及港口經驗等，探討公共建設個案計畫之規劃、評估相關課題，並嚐試探討將LC精神，利用於公共建設計畫生命週期之評估。

第一節　公共建設個案計畫評估項目及方式探討

公共建設有其特殊性，由於觀點不同，分析角度可以從私人投資者、銀行及政府觀點(著眼於利息、稅捐)到社會(著眼未納入系統估算的成本)，評估內涵亦有所不同；長期以來政府從事公共建設個案計畫評估時，往往只考量興建成本、營運費用及可衡量之效益或成本，而忽略不可貨幣化成本，尤其是外部成本及部效益之評估，更容易被忽視，本節將透過國外投資計畫評估與專案管理相關文獻及國內已運用之方法，探討公共建設評估項目及重點。

3-1-1  計畫評估及核定階段

公共建設依生命週期可分為「意念及定義」、「先期可行性研究」、「可行性研究」、「細部設計」、「計畫執行」及「計畫完成」等六大階段；而其評估程序應為一項持續動態的過程，並在下一階段開始之前，建立評估核查點，必需通過此一機制檢驗，才進行下一階段之工作。

評估查核點

3-1-2  公部門投資計畫評估策略

一、意念及定義階段

確定推動計畫之意念是否成熟，首要確定實際需求；亦即投資前必需有客觀數據支持需求性，且因政府部門存在X無效率之誘因，常常過度誇大需求性，必需持續檢視實際需求可靠度；然而在實務上，社會性計畫之需求常缺乏客觀數據，所以必需提出與資源競爭者間相對之需求資料來進行評估。

二、先期可行性研究階段

先期可行性研究之項目包括：1)市場可行性、2)技術可行性、3)人力及管理可行性、4)財務(預算)可行性、5)經濟可行性、6)社會可行性等6大階段；各階段評估重點包括：

(一)市場可行性

1.考量潛在競爭環境，例如：高鐵通車對西部走廊旅運行為結構性改變及平行路網運具費率平衡之衝擊。

2.自然獨占市場，政府必需以更客觀的方式確定實際需求。

3.必需考量產出的產品具商品化，包括：考量國內外同質品競爭特性(預期收益、價格)考量稅捐、補貼、政府管制(價格上、下限、配額)、技術發展及預期產品生命週期等。

(二)技術可行性

1.運用外部專家協助可行性研究(外部專家不能從事同一專案計畫之設計及管理，避免運用利益相關或衝突團體)。

2.計畫開發階段仰賴外部專家協助評估設計及施工。

3.必需考量要件包括：資源投入型態、數量、價格、供給量、營運階段物料需求、技術生命週期、勞動技術、需求、計畫對環境衝擊等。

(三)人力及管理可行性

1.整合施工及營運管理人力。

2.正確估測勞動供給及工資率變化。

3.勞動需求係以職業及技術分類，並且能精確估計投入建設之時間及成本。

(四)財務可行性

1.必需明確列出資金流入、流出時間點。

2.考量所有影響收入及成本項目的因素及影響途徑。

3.分析成本的來源(自有資金、貸款、補貼、國外資金)。

4.執行計畫最低資金流入(無政府補貼情形下)。

5.財務指標合理性(ERR、IRR)。

6.經濟效益或社會效益需政府額外補貼的資金。

(五)經濟可行性

1.考量國家社會福利(衡量成本效益)。

2.政府政策(稅捐、補貼、管制)影響財經變數的程度。

3.考量市場不完全性之變數(工會、貿易管制)及外部性。

4.以經濟觀點考量資本回收因子及環境資源之機會成本。

(六)社會可行性

1.政府社會目標達成情形及成本有效性分析。

2.計畫受益者及成本負擔者為何?及其受益及負擔成本途徑為何?

3.計畫所帶來政治及社會衝擊。

4.達成相同社會目標之替代方案及成本為何?方案產生淨經濟效益為何?

三、可行性研究階段

(一)針對具有潛力之計畫，進一步估測主要變數之正確性，並整合經濟、財務、社會目標。

(二)必需進行計畫敏感度分析。

(三)計畫於本階段核定，且計畫一旦進入下(細部設計)階段，既鮮有停止的機會，此部分評估必需考量：計畫於下一階段停止之機率及估測沉沒成本。

四、細部設計階段

(一)評估並完成實體建設細部計畫；包括基本設計基準、詳細技術規範、藍圖、工作排程、資源投入時間等。

(二)評估是否符合計畫核定時之準則。

五、計畫執行階段

(一)計畫經理統合監造顧問、承包商、供應商、其他相關協力廠商，評估工程進度分配資源，確保工程如期如質進行。

(二)建立工作排程、工作管制報告回饋系統。

(三)計畫接近完工時，引進營運團隊；建設團隊陸續移轉至其他工地，降低動員成本之可行性。

六、計畫完成

(一)即時提出事後評估報告：比較預測值與實際完成值之差異及優劣勢分析。

(二)事後評估報告不止提出績效檢討及衡量計畫對社會貢獻，也提供經驗傳承，包括：關鍵要素於設計及實際執行階段之差異，對計畫所造成影響等。

3-2-3  計畫評估方式探討

傳統投資計畫評估理論多集中於單一投資方案之評估，但在理論、實務上均發展出相當多元的計畫評估方式，以下僅針對公共建設個案評估及資源分配相關部分，逐一說明。

一、單一投資方案是否值得投資方法及指標

單一方案評估技術已十分成熟且為廣泛運用，但實務上仍存在相當多問題，包括：1)B/C比法，有成本、效益認定、經濟性評估因素納入等問題；2)還本期限法，存在不投資則馬上還本之吊詭；3)淨現值法、 年值法、 終值法，折現率認定常引起爭議；4)內部報酬率，存有多重解的問題；5)外部報酬率法等，故實務上常互相搭配使用。

二、單一投資方案合理成本估算

公共建設個案計畫成本合理與否，常為決定是否投資之關鍵因素，尤其是運用於外部性較高之計畫或存在X無效率潛在因子的計畫；實務上已有研究從事，方案應以何種成本估算較為合理，其步驟包括：

(一)建構效用函數：問卷調查設計審議準則及權重，例如以AHP及模糊函數建構效用函數。

(二)成本函數模擬：確定計畫主要成本項目，每一成本分別給予三種成本值(樂觀、可能、悲觀)，然後以模糊函數模擬成本函數。

(三)以類神經網路建構效用及經費核定比例資料庫及模式。

(四)新工程計畫導入經費核定模式，據以核定成本。

現行個案計畫之核定，多以會計成本方式依現有工程組合，以標準成本之方式估算；此方法之運用，於個案計畫核定時，或可提供另一個思考方向。

三、多投資方案選擇方法及指標

針對多種投資方案，藉以決定優先順序之方式，例如：若未來數年建設額度已訂，必需排列計畫優先順序，以決定何種中程新興計畫優先建設或建設門檻；傳統上多以增量分析，兩兩比較，但當方案眾多時，則無法處理；近年來，內政部營建署於規劃生活圈道路系統建設計畫時，亦有透過分析層級法(AHP)排定路網優先順序；學理上亦有利用方法，從事軌道運輸個案計畫之排序，其步驟包括：1)AHP建構層級架構及相對權重：2)問卷調查客觀評估指標貢獻等，以推估計畫客觀排序；3)問卷調查主觀排序等級；4)建構客觀與主觀排序關聯矩陣，計算相關係數：5)篩選並處理未通過門檻問卷；6)群體決策及排序；7)系統模擬及排序。

四、多投資方案預算分配方式

公共建設年度預算分配的問題多年來一直未有一客觀的公式可供依循，在實務上，世界各國也顯少有相同制度來做資源分配的工作；且預算的編列，亦必需兼具未來發展及現有計畫之延續，最重要的是要具體可行，將資源明確分配至每一項計畫，其難度相當高；本會於「國建六年計畫期中檢討」曾將優先排序及資源分配分別處理，再加以結合的方式，據以分配預算；其作法為第一階段由主辦單位依線性方式加總各項評估準則分數，依序排列各項建設計畫之優先順序；第二階段再會同學者專家就整體性，依設定之原則分配預算；其操作方式概述如后：

(一)第一階段：依功能別排列各項建設計畫之優先順序

1.選定評估準則：以深度調查歸納個案計畫評估準則，並邀集不同頷域之學者專家會商，確定10項評估準則如后：

(1)對政策目標之貢獻度；　　　　　(2)計畫實施急迫性；

(3)計畫效益；　　　　　　　　　　(4)社會公平性；

(5)財務籌措；　　　　　　　　　　(6)技術之成熟度或貢獻度；

(7)行政可行性；　　　　　　　　　(8)計畫之週全性；

(9)計畫執行單位間之協調配合性；　(10)計畫之執行能力。

2.設定各準則之權重及評估函數：為便於操作，假設各次類別間之評估準則具一致性，並未依功能特性設定特定評估準則，且各準則之權數相同；至於評估績效函數以線性加總表示，亦即假設所有評估準則對方案之影響程度相同。

3.依功能別逐案評估：由本會個案計畫承辦同仁，邀請主管部會同仁討論後，逐案依評估準則評定各項個案計畫分數。

4.依各計畫之評估分數排列優先順序：依各計畫所評估之績效分數，排定各計畫之優先順序；並未依各功能別之計畫數及差異程度，加以標準化調整。

(二)第二階段：設定原則分配預算

1.選定第二階段評估準則：邀集不同頷域之學者專家會商，確定六項整體性優先順序評估因素。包括：

(1)政策上已決定要執行者及政策上需相互連貫且一致性者；

(2)對區域均衡發展有重大貢獻且效益顯著者；

(3)自償性高或資金籌措無困難者；

(4)已動工執行且進展順利近期即可顯現效益者；

(5)為整體發展系統所需及屬於支援性質者(如水、電、排水設施)；

(6)不會造成資源利用偏頗者。

2.調整計畫優先順序：將各計畫依各功能別分類，並依前項評估準則，由本會同仁會同學者專家，調整各功能內各計畫之優先順序。

3.計畫分級並分配資源：將各計畫分為甲、乙、丙三級，其中甲級又區分為第一及第二兩類，等級區分及預算分配說明如后。

(1)甲級：係指執行中無重大困難(如經費、土地、執行能力等)之計畫，同時該計畫為經社發展迫切需要，且產業關聯性與計畫效益均高者。此類計畫擬照原訂計畫優先辦理，預算優先支援。為使經費供需面達到平衡，復將甲級計畫區分為第一及第二類。

第一類：主管機關保證計畫能百分之百按進度進行，未來三年所需經費需充分支援者。

第二類：係因計畫之執行容有不確定因素，未來三年所需經費視進度可彈性支援者。

(2)乙級：執行遭遇重大困難，或迫切性及效益不如甲級計畫者，此類計畫之期程可延後，預算之核編視政府當年財力而定。

(3)丙級：建議暫緩辦理之計畫。

本方法分兩階段進行，兼顧評估各項個案計畫在各功能別之優先順序，及依各功能未來發展修正計畫優先順序，並依序分配預算，使預算及計畫確實結合。其優點為便於操作、實施容易、對特定政策反映相當敏感；但仍存有假設、模式指定過於簡化、無法進行功能間優先順序判斷等缺點；未來，年度先期作業資源分配時，可利用本方法的概念，確實連結計畫優先順序及預算分配。

五、決定評估準則的方法

公共建設年度預算分配時，常有計畫核列原則及評估準則設定的問題；學理及行銷研究實務上，早有以聯合分析法，用於新商品開發時，找尋消費者對商品喜好程度及影響其選擇之因素；此方式亦可思考用於篩選核列原則及評估準則的選擇，且經過更詳細的分析，可以找出各準則間的權重；惟實務操作時，調查的對象除傳統之用錢單位外，應擴大至計畫受益民眾、客觀之學者專家、公共建設預算審議同仁，以確實找出合理準則及權重。

聯合分析法之基本假設為，消費者對某產品之偏好(效用)，並非來自其物品本身，而是該物品所提供之功能或具有之屬性(Attribute)；聯合分析法透過系統分析的方式，找出評價各屬性對商品效用貢獻。實務運用上，亦可用於排列不同方案之優先順序，其操作步驟可分為：

(一)界定問題：針對問題，利用深度分析法羅列可能影響問題之要因或屬性，並建構各屬性與所描述問題之關係；例如：要找出影響公路建設預算編列之屬性時，可以建立「提昇可及性績效指標」、「高速公路通車哩程」、「年度預算達成率」、「改善道路服務水準」等。

(二)決定影響屬性之各種水準：將各種屬性分為若干不同的水準；如將前述「改善道路服務水準」區分成v/c比為1、v/c比為0.75、v/c比為0.5、v/c比為0.25等水準。

(三)問卷設計及調查：理論上而言，必須羅列所有屬性及水準組合之替選方案，再由受測者(消費者)進行評點，最後蒐集所有受測者之資料，進行綜合評判。由於當屬性及水準較大時，所組成之替選方案將十分龐大(假設10種屬性各有5種水準，其替選方案將有100,000組)，易造成受測者評價之負擔。此時可利用隨機處理或實驗設計之方法，大幅縮減替選方案之數目，或使受測者僅就部分方案進行評價，以便提昇效率；故問卷設計時，應利用前述方法將問題簡化為數項，並剔除優勢方案(Dominant Alternative)，以提昇問卷之精度。

(四)模式估計：將所蒐集之資料，帶入預設之模式，並以選定之校估方式進行估計，並於選定之信心水準之下，羅列估計結果；而估計方法可採用OLS、LOGIT模式、PROBIT模式等。

(五)模式解釋及替代方案之選擇：依照估計出來的參數，可以建立消費者效用函數，用以評估各替選方案之效用或重要性。

本方法亦有模式上的缺點，例如：因其源自心理學，就個人選擇行為模式進行估測，而類似公共建設資源分配，係集體決策，其模式適用性即為一項挑戰。且一般影響計畫預算分配之屬性非常多，水準亦十分複雜，造成待評估之替選方案甚為龐大，如何找到數量充足之受測者以符合估計模式所需之自由度，亦成為操作上之問題。惟本方法仍可做為一種輔助方法，決定預算分配之比例，例如：多少比例預算以歷史資料分配、多少比例預算由政策決定、多少比例預算由學者專家建議等。

第二節　Lean Construction觀念運用於公共工程生命週期評估

3-2-1  Lean Construction觀念

Lean Construction(LC)乃是連結製造業、零售業、運籌等理念運用於營造業；是一種以生產管理為基礎之研究方法，將運籌上有關製造、設計、供給、組裝等觀念，運用於計畫管理，包括設計、建構生產基本設施等。特別適用於複雜、不確定性較高及快速的專案計畫；其與傳統計畫管理主要差異之處包括：

一、管制觀念的改變：由傳統之「衡量結果」改變為，「使正確的工作上軌道」；規劃系統績效的衡量係以確保工作流程的信賴度及正確預測計畫的產出。

二、績效：於計畫層次，設定價值極大化及盡可能減低無效率的作業；亦即，在實務上，生產過程中確保每一項活動之最適化。

三、計畫傳導：同時設計生產設施及生產流程；一面施作、一面試行，且包括結構性檢討，以避免無效率的流程。

四、價值觀念的提昇：對消費者而言，價值觀念必需涵蓋計畫之完整生命週期；實務上，於計畫開始時，不論市場、技術或商業流程如何變化，必需完整定義計畫完成時之基本需求。

五、經由拉動策略及連續性的流程進行整合：取代以往傳統之過度依賴集中權力的推動策略，來分配資源、整合工作。

六、分權：透明且授能的決策方式，亦即，在計畫執行流程中，提供所有計畫參與者充分資訊，並賦予採取行動之權能。

Lean Construction開啟了一個創造性的方法，充分運用運籌規劃中物流網路、最小成本、客製化、快速回饋系統等理念，建構完整的生產流程，同時設計流程及建構生產基本設施，並於滿足客製化的條件下，增加價值極大化作業及盡可能減低無效率的作業。

3-2-2  LPDS簡介

LPDS(Lean Project Delivery System)系統係為落實LC的理念，所發展出一個設計及建構資本設施的方法；現行之模式包括從計畫定義、設計、供給、組裝四個階段的9個模組及4個相互關聯的模組，2個生產管制的模組、作業結構化，事後評估模組則由計畫之最未端連結至最前端，詳如后圖。

圖3-2        LPDS系統圖

LPDS各階段涵蓋項目為：

一、計畫定義階段：需求及價值的決定、設計準則、設計理念。

二、Lean設計階段：設計理念、流程設計及產品設計。

三、Lean供給階段：產品設計、細部設計及製造與物流。

四、Lean組裝階段：製造與物流、安裝、委託製造。

五、生產管制：作業流程管制、生產單位管制。

LPDS基本精神包括：

一、專案計畫必需具結構化，流程並應注入價值觀念。

二、下一階段之參與者，透過交互的功能，參與前一階段之規劃、設計。

三、執行計畫管制，應揚棄以往以事後的差異偵測方式。

四、最適化評估指標為提昇系統作業流程的可靠度，而非僅改善生產力。

五、網絡內專家資訊及物料的傳遞整合拉動策略。

六、利用設施容量及存貨緩衝機制，吸收系統變異。

七、回饋迴路必需結合每一個層級，並達成系統快速調整及學習的要求。

3-2-3  LPDS概念運用於公共建設生命週期評估方式

Lean Construction帶給了傳統營造業相當大的衝擊，改變以往在工程生命週期中，各自尋求利潤最低的作法，而以強化使用者價值，設計一種共同尋求增加正面作業，降低無效率活動的作業流程。

公共建設計畫生命週期，基本上由計畫構想、可行性研究、綜合規劃、細部設計、發包施工、完工營運等，與傳統營造業相同，有關LPDS系統理念思考可運用於公共建設生命週期之評估方向，歸納如后：

一、系統要求從理念到使用各階段總成本最低，而非僅著眼於某一階段成本，公共建設評估時，往往定焦於某一階段之評估，而未考慮計畫完成後所帶來之營運虧損，或於規劃、設計階段，未能秉持客製化需求，造成公共設施無法使用之情形，或計畫無法發揮配置效率、產生資源閒置之情形。故有必要改進公共建設個案計畫期中檢討制度，或可利用年度計畫先期作業之機會，對所有計畫逐案進行檢討。

二、系統鼓勵各階段執行者共同參與、分權概念，可以透過透明、授能的決策方式，強化決策品質；本會於年度先期作業時，或可利用此一概念，邀請需求部會說明了解計畫推動問題。

三、績效評估及管制觀念的提昇：傳統之管制觀念為定時「衡量結果」，為一靜態之資料表達，似可參採LPDS系統概念，改以「確保妥適、正確的作業」之動態過程；至於績效評估重點也應由傳統之投入產出比，提昇至「反覆檢討盡量增加具價值之作業、盡可能減低無效率的作業」；亦即在公共建設執行過程，應建立之永績的(Perpetual)的評估及即時回饋機制，以降低無效率活動、停止無效率支出、永續檢討。

第三節　全球機場顧客滿意度績效評估方式

公共建設營運績效評估除可以營運指標例如：營運收入、使用量、每人創造收益等因素，作為準則外，隨著消費者意識日漸高漲，對營運設施服務水準之要求日顯重要；國際民航運輸組織(IATA)為了評估全球機場之服務水準，於2003年針對全球51個機場進行機場顧客滿意度績效評估，以下謹就評估方式做一介紹。

3-3-1  背景說明

近來來，各先進國家國際機場管理當局，均走向以顧客服務水準為營運目標，並建立以市場導向為主的營運方向，期透過對消費者直接問卷調查的模式，來提供更高水準及創新的服務，而機場管理當局也已認知，其所提供的核心服務，也從單純的搭飛機，提升為提供一個體驗文化、購物、餐飲服務、休閑、商業活動的場所。

同時許多先進的機場已經意識到，當一個機場的滿意度提升時，所有非關飛行的收益亦伴隨增加；所以近年來提升機場的顧客滿意度已經成為各機場管理當局追求的目標。借由加入IATA的評估計畫GAM( Global Airport Monitor)，各機場管理當局一方面可同時評估本身的營運績效，進而找出最佳營運的機場，並可向領先的機場學習。

3-3-2  調查方法及分類

分為機場問卷及航空公司問卷2個途徑進行，抽樣的模式由IATA預先訂定準則，以確保樣本的隨機性及一致性，其調查方式為：

一、機場發展問卷調查於出境登機門前進行，在所有加入的機場均提供調查，問卷共分為28個項目。

二、IATA透過各航空公司國際航線旅客進行調查及追蹤服務績效的提升，對映機場問卷，提出9個項目；調查分為2個途徑，由預先選定航機在其出境登機門前進行；另外由空服員在機內進行。

受測的旅客包括國內外旅次的旅客，不僅包括經常搭機之商務旅客，偶而搭機出門的遊客更是重點；並且依旅次目的分為：對有所旅次目的的旅客、對商務及休閑旅次的旅客；而在分析資料時，除針對所有旅客分析外，亦將國內旅次的旅客之意見單獨分析。

三、受測機場分類

為平衡因規模導致服務水準評估誤差，依機場規模分為超大機場(4,000萬人次↑/年)、大型機場(2,500-4,000萬人次/年)、中型機場(1,500-2,500萬人次/年)及小型機場(1,500萬人次↓/年)等四級分別分析評比結果；若依區域分析，以歐洲15個機場最多，其次依序為美洲14個、亞洲9個及非洲3個，各機場如下表所示。

| 分類 | 歐洲 | 美洲 | 亞洲 | 非洲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超大機場 (4,000萬人次↑/年) | 2 (AMS,LHR) | 1 (LAX) |  |  | 3 |
| 大型機場 (2,500-4,000萬人次/年) | 2 (FCO,MAD) | 5 (DTW,MIA,MSP SEA,YYZ) | 4 (BKK,HKG,PEK SIN) |  | 11 |
| 中型機場 (1,500-2,500萬人次/年) | 6 (ARN,BCN,CPH DUB,MXP,ZRH) | 4 (CVG,IAD,SAN YAR) | 4 (DXB,ICN,KUL SYD) |  | 14 |
| 小型機場 (1,500萬人次↓/年) | 15 (ATH,BHX,BLQ BRU,BUD,DUS GVA,HEL,LCA MLA,NCE,OSL SVO.VIE,WAW) | 4 (BDA,SJO,YHZ YUL) | 1 (MFM) | 3 (CPT,DUR,JNB) | 23 |
| 合 計 | 25 | 14 | 9 | 3 | 51 |

3-3-3  評估準則及結果

IATA經分析後，設定8項評估準則，分別為：

| 一、從抵達機場起直到抵達登機門之容易度。 二、轉搭其它航線班機之容易度。 三、.場站人員的服務態度。 四、航廈管制區內之餐飲設施。 | 五、.航廈管制區內之購物設施。 六、.登機門旁候機室之舒適度。 七、市區往返機場路面交通之便捷性。 八、機場的停車設施。 |
| --- | --- |

經評估後，除了依8項準則綜合評估結果顯示外，亦將商務及休閑旅次綜合許分析；此外依各項評估準則分別針對不同規模機場分析評估結果。並分析比較排名較前之各類機場之服務水準；本年度並針對12個國內機場旅客探討對機場服務水準的期望。上述分析資料，將提供各機場一個很好的改善方向。

3-3-4  對公共建設績效評估之探討

一、公共建設績效評估可以運用問卷調查方式，瞭解使用者之需求

一般而言，公共建設外部效益甚大，復因其或具獨占特性、或缺乏使用者付費原則、或欠缺競爭機制等，以致公共建設之提供者，多忽略使用者的需求；傳統對公共建設績效評估亦由政府方面(行政、立法)的意見來配置，鮮有此類以滿足民眾需求之客觀評估方式。

以後我國從事公共建設績效評估時，可以針對不同公共設施，以民意調查的方式，來找出民眾最需要的設施。此外對營運績效評估，亦應以民意調查績效評估為規劃、考核之依據，而其調查對象應區分為：學者專家、民間相關業界人士、一般民眾及負責規劃建設之公務人員四類，如此可以依據外部力量(學者、業者、民眾)，逐漸改變內部(公務人員)觀念，使公共建設之規劃、興建、營運更符合民眾需求。

二、對公共建設服務品質之衡量及改善需求，已超過傳統著眼之建設及產出效率

近年來，對公共建設績效評估的觀念已有結構性的改變，如何運用柔性軟體措施提高服務水準，以取代剛性的硬體工程之趨勢；而我國對公共建設執行績效之評估，亦應由傳統之預算執行效率昇級至服務有效性。

成本有效性、成本效率、及服務有效性之關係圖所示。如以捷運系統營運(高架道路興建)為例，衡量預算之執行效率，除了預算執行效率外，更應增加了預算產出效率、成本有效性及服務有效性等三項指標。

| 指標 | 組成 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 預算執行效率 | 實際支出/預算數 |  |
| 預算產出效率 | 實際支出/實際產出 | 1億元預算提供多少捷運服務班次； 1億元預算建設多少平方公尺高架橋。 |
| 成本有效性 | 實際支出/提供服務 | 1億元預算平均承載人數； 1億元預算對行車服務水準之提昇。 |
| 服務有效性 | 實際產出/提供服務 | 1班次平均承載率； 1公里高架橋對行車服務水準之提昇。 |

第四節　紐約甘迺迪機場計畫規劃情形簡介

3-4-1  背景資料

1942年4月於原址為閒置的高爾夫球場開始興建，原規劃為1,000英畝，最後完成時面積成長了五倍。自1947年7月1日起由紐約市政府授權紐約及紐澤西港務局共同營運。於1948年7月1 日開始商業飛行，同年7月31日成為一個國際機場，自1963年12月24日更名為JFK國際機場。

面積為4,930英畝，含800英畝之中央航廈區，機場內、外並有30公里之銜接道路。最初投資為1億5千萬元，至今已累積投資超過46億元。目前每年提供了超過3萬5千個工作機會，帶動的經濟活動超過301億元，並提供大紐約都會區(NY/NJ) 26萬5,180個工作機會及每年112億元薪資所得。

服務的旅客人數由1949年的81,115人次成長至2003年之3,173萬人次，起降班次達28萬次，貨運量亦達171萬公噸。各年度預量資料如下表。機場每日尖峰分為2個時期，上午7:00至10:00(每小時40-55班)，下午3:00至10:00(每小時40-90班)。

表3-2          紐約甘迺迪機場運量統計表

| 年 度 | 起降架次 (班次) | 旅客人次 (人次) | 貨運量 (公噸) | 航空郵件 (公噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1949* | 81,115 | 222,620 | 4,580 | 1,150 |
| 1960 | 248,686 | 8,803,665 | 138,055 | 44,118 |
| 1970 | 365,848 | 19,096,705 | 759,546 | 143,882 |
| 1980 | 307,527 | 26,796,066 | 1,169,815 | 142,406 |
| 1990 | 303,716 | 29,794,350 | 1,331,182 | 126,871 |
| 1995 | 340,124 | 31,377,579 | 1,637,677 | 117,526 |
| 1997 | 353,171 | 31,357,431 | 1,702,285 | 134,137 |
| 1998 | 343,565 | 31,708,431 | 1,626,133 | 144,622 |
| 1999 | 343,388 | 31,708,431 | 1,752,821 | 153,238 |
| 2000 | 345,311 | 32,827,864 | 1,864,571 | 140,908 |
| 2001 | 294,026 | 29,350,052 | 1,521,498 | 126,934 |
| 2002 | 287,699 | 29,939,212 | 1,668,369 | 84,422 |
| 2003 | 280,302 | 31,732,446 | 1,709,386 | 84,243 |
| *由港務局接手營運後之第一個完整年度的資料 |

3-4-2  基礎設施及主要建設計畫

航廈集中於中央航廈區，包括9個航廈，面積880英畝；機場發展計畫由港務局及航空公司分別提出，近期已完工計畫包括：第1航廈工程、第4航廈(前國際入境航廈)之改善、第7航廈英國航空航廈工程、2個貨運站增加430,000平方英呎倉庫及辦公室、興建321英呎高塔台工程。新興計畫則有：美國航空第8、9航廈之改善工程、空中列車場站及聯外工程、輕軌系統連接至紐約地下鐵及長島鐵路，聯外道路施設、JetBlue新航廈工程等。

一、航廈設施

(一)第1航廈：原為東方航空營運，新航廈由法航、日航、韓航、德航於1998年起共同營運；建設經費達$4.35億元，65.6萬平方英呎，共計11個登機門，96個報到櫃台；入境層每小時服務1,400人；賣店區達2.3萬平方英呎；綠色停車場共有1,400個停車位(建設費0.55億元)。

(二)第2、3航廈：原於1962年起原由西北及Delta航空營運，於1968至今由泛美航空營運；改建經費達$0.13億元，10萬平方英呎，共計18個登機門。

(三)第4航廈：原為國際線入境層，新航廈於2002年起由港務局營運；建設經費達$14.93億元，150萬平方英呎，共計16個登機門，144個報到櫃台；入境層每小時服務3,200人；賣店區達10萬平方英呎。

(四)第5、6航廈：原於1959年起原由環航營運，於1970年由國家航空營運；目前第5航廈閒置作展覽場館；第6航廈則由平價、低成本經營之快速服務之JetBlue航空花費$8.25億元改建，面積達64萬平方英呎，共計26個登機門，並在2個航廈間設置空中列車車站；黃色停車場共有1,500個停車位；預計於2006年啟用。

(五)第7航廈：由英航營運，新航廈由港務局及英航共同出資，於2003年啟用；建設經費達$2.5億元，43.5萬平方英呎，共計12個登機門(包括3個廣體機門)，100個報到櫃台；入境層每小時服務600人；賣店區達2.3萬平方英呎；橘色停車場共有700個停車位(建設費2.5億元)。

(六)第8、9航廈：第8航廈原於1959年起由美國航空經營國際線；第9航廈原於1961年起由美國航空經營國內線；目前興建遠端的新登機廊廳，預計於2007年啟用；建設經費達$11億元，140萬平方英呎，共計36個登機門，144個報到櫃台；入境層每小時服務1,600人；紅色停車場共有1,900個停車位。

二、輔助設施

(一)塔台設施：1994年興建位於第4航廈滑行道邊，興建費用6,800萬元，高度321英呎；以符合FAA最新規範營運。

(二)汽電共生設施：位於中央航廈區中間，1993年以2.5億元興建，利用生產冷暖氣發電，可達90Megwatts。

(三)停車場：除了航廈停車場外，另有於1992年以6,000萬元興建之1,400車位之停車場一座。

三、聯外交通設施

(一)道路系統：主要聯外道路有2條高速公路進入中央航廈區，區內道路分為5個子系統，包括：綠、藍、橘、黃、紅等，利用顏色管理來導引車流，直接到達各航廈。

(二)大眾運輸系統：免費之空中列車除了可連結各航廈外，亦可到達旅館區、停車場及穿梭巴士停靠站，並可行用哈佛海灘及亞美加站連接長島鐵路、紐約地下鐵、公車轉運中心等，至曼哈頓只要45分鐘。

(三)副大眾運輸系統：近年來廣建計程車、穿梭巴士停靠站。

四、跑道系統：共有四條跑道系統：

(一)4R-22L跑道：8,400英呎長，200英呎寬，2端皆配置ILS系統、ALS系統及TDZ燈號導引。

(二)4L-22R跑道：11,351英呎長，150英呎寬，2端皆配置ILS系統。

(三)13L-31R跑道：10,000英呎長，150英呎寬，2端皆配置ILS系統、ALS系統及TDZ燈號導引。

(四)13R-31L跑道：14,572英呎長，150英呎寬，2端皆配置VASI系統、LDIN系統及TDZ燈號導引。

(五)滑行道：合計有75英呎寬之滑行道25英哩。

3-4-3  紐約甘迺迪機場規劃面之探討

一、JFK機場航廈擴建時，必依消費者導向的觀點，訂出機場服務水準績效標準後，再依需求建設，如國際線服務設施、出境區樓地板面積、入境層每小時服務人次、賣店區面積等；對執行公權力之辦公設施需求，亦儘量不要占用可供商業使用或公共使用之區域，以提昇服務水準，其規劃理念，頗得參考；惟美國幅員廣大，平均每旅客所享受之航站面積頗為舒適、航廈之服務水準相當高，基於節省能源、永續環保的觀念，我國於規劃相關公共建設時，似應有珍惜資源之考量。

二、雖然JFK提供了相當便捷的大眾運輸及副大眾運輸系統往來市區及機場，但當地民眾之使用率並不高，於是國際航廈無法採集中式設計，必須分散車流至不同之航廈；JFK機場利用顏色管理來導引車流之方式，可以使行車動線更為順暢，並降低分散式場站帶給使用者之不便，頗值得我國一、二期航廈參採。

三、JFK機場各航廈之營運及興建分由不同之航空公司負責，所規劃之公共建設自然最符合航空公司及旅客之需求；我國中正機場似可考量採相同作法，將航廈之經營管理、興建等交由一家航空公司或多家航空公司聯合經營，可提昇營運效率。

四、JFK機場主計畫約20年規劃一次，其規劃甚為落實，確實發揮上位指導功能；且興建工程多由航空公司提出構想、興建經營，計畫執行效率甚高；相較我國之機場主計畫規劃，充滿理想及願景，實務上可行性卻遠不及於規劃修正之速度。

五、JFK機場第5航廈已閒置不作客運使用，該建築頗具60年代之特色，已改為表演及展覽場館；其理念，可做為我國規劃閒置公共建設之參考。

第五節 奧克蘭港口建設規劃情形簡介

3-5-1  背　景

一、港務局組織架構

美國奧克蘭港務局隸屬於奧克蘭市政府，由各界人士組成管理委員會管理，並向市長負責；主要分為三個局及其他支援單位，收益部分則包括航空、海運、不動產商業化及電力四大部門，其2004年收益及組織架構如下:：

二、港務局中程目標

中程目標體系如次：

三、2000年願景規劃(V2K,Version 2000)成果

(一)環境改善計畫：資源回生利用、空氣品質改善、文化資產保護等。

(二)改善親水環境：建立34英畝親水公園。

(三)生物棲息處之保護。

(四)執行社區居民雇用計畫：包括新建工程及營運改善計畫，增加當地居民工作機會，規定雇用當地居民下限。

(五)經濟效益：創造直接就業機會24,100個，總就業人口517,400，經濟效益達$60億元。

3-5-2  奧克蘭港規劃之簡介

一、競爭者分析

太平洋西岸地區雖然人口總數僅占美國之21%，但五大港口，包括西雅圖、塔科馬、奧克蘭、洛杉磯及長堤五個主要港口運量分居美國港口之第10、5、4、2、1名。此部分運量主要來自亞洲各地，其服務區域又可分為太平洋西北區(西雅圖、塔科馬)占總運量30％，奧克蘭及太平洋西南區(洛杉磯、長堤)占總運量70％；目前3個地區之港口都有建設計畫，其中西北區並接受聯邦政府租稅補貼；依目前各港之規劃，2010年預計建設之貨櫃碼頭面積如下：

| 區域 (港口) | 現有面積 (英畝) | 規劃建設 面積 (英畝) | 合計 面積 (英畝) |
| --- | --- | --- | --- |
| 奧克蘭 | 760 | 240 | 1,000 |
| 太平洋西南區 | 3,750 | 1,500 | 5,250 |
| 太平洋西北區 | 750 | 350 | 1,100 |
| 合計 | 5,260 | 2,090 | 7,350 |

二、現狀分析

2004年美國西岸主要港口運量分析如下表

| 區域 (港口) | 現有貨櫃量 (TEU) | 市場占用率 (％) | 複合運輸比例 (％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 奧克蘭 | 2,045,000 | 11％ | 25％ |
| 太平洋西南區 | 13,102,000 | 70％ | 50％ |
| 太平洋西北區 | 3,515,000 | 19％ | 80％ |
| 合計 | 18,662,000 | 100％ | 52％ |

奧克蘭港主要貨源來自北亞洲地區占77.7％，其次是國內轉運量占16.9％，歐洲占3.5％，其他地區如東南亞、紐澳地區等則僅占1.9％。

三、趨勢分析及推動限制

(一)產業趨勢：1)船舶大型化的趨勢；2)進口貨物持續成長；3)出口貨物停止衰退反彈回升；4)美西貨物運量前景看好，未來5年每年以8-10％成長。

(二)消費及使用者需求改變：1)航道深度至少維持50英呎；2)貨櫃碼頭機具標準化及大型化趨勢；3)複合運輸環境提昇，包括：強化與鐵路系統連接、維持鐵路競爭費率、複合運輸基礎設施必需更具效率。

(三)推動限制：1)必需兼顧社會責任；2)強化公共參與及睦鄰政策，增進與鄰近民眾之溝通；3)維持與工會和諧關係。

四、基礎設施建設

(一)長期(2020年)目標：港區面積至少1,000公頃；每年400萬TEU之貨櫃量；2處近岸碼頭鐵路貨運中心；航道浚深至55英呎。

(二)推動策略：航道深度至少維持超巴拿馬極限之大型貨櫃船進出；提昇複合運輸基礎設施；基礎設施必需滿足市場成長之需求。

(三)資本投入

預計於5年間合計投入$15.5億元，包括：延續性計畫9億元；新興計畫6.5億元：20-24船席工程0.5億元、32-37船席工程0.5億元、60-63船席工程1.5億元、海軍基地新增工程4億元。

| 計畫 | 計畫成本 (＄百萬元) | 聯邦政府補助 (＄億元) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃碼頭建設 | 400.00 |  | 建設項目包括： |
| 複合運輸設施改善 | 100.00 | 15.40 | 1.航道浚深工程 |
| 港區週邊環境改善 | 100.00 |  | 2.環保公園建設 |
| 航道浚深 | 250.00 | 130.00 | 3.新增港區土地增加 |
| 港口基礎設施 | 200.00 |  | 4.複合運輸場站開發 |
| 海軍基地 | 500.00 | 40.00 | 5.交通服務專區 |
| 合計 | 1,550.00 | 185.40 | 6.挖填新生地開發 |

(四)預期計畫效益

預計於5年間直接提供就業機會由13,700提昇至22,900，增加9,200個；每年營運收入由$12.74億元增加至$33.02億元，增加$20.28億元；每年地方稅收入由$0.859億元增加至$1.439億元，增加$0.58億元。

3-5-3  奧克蘭港規劃之採討

經由奧克蘭港口主計畫規劃過程及成果，其部分理念、構想及方式可供我國研擬次類別計畫之參考。

一、中程規劃必須綜合考量部門之目標互相整合，如奧克蘭港務局規劃港口設施，如港區土地處理時，必需兼顧不動產商業化之目標；在分擔社會責任時，也必需與航空部門共同承擔。

二、規劃時考量與區域間港口的競爭、合作關係：美國西岸5個重要港口雖然各擅所長，但因港口係由地方政府主管，其間整合及運量指派只有靠市場機制，以提昇競爭力為惟一工具；我國因港埠設施由中央政府主管，除了各港依市場機制提昇競爭力外，更應結合政策方向、區域發展及產業等因素，利用非營業基金之補助及法令措施，將各港明確定分工定位後，再核定、分配港埠建設；而非目前雨露均沾的方式。

三、經濟以外因素，受限環境保護等要求，規劃重點符合多元需求：奧克蘭港所負之使命除了維繫經濟收益，繁榮地方外，因係地方政府主管，亦負有相的社會責任，例如大規模環保公園的睦鄰設施、環境品質改善壓力、親水環境的塑造、工作條例保障、工會關係維持等，雖增加了成本，但也減少了相當的社會問題。

四、奧克蘭港之競爭條件，除了本港之營運效率外，完善的內陸複合運輸環境，已成為另一項競爭利器；台灣各港口對內陸鐵路運輸之仰賴程度雖不如美國，但依目前公路及港埠單位之配合情形來看，各港聯外交通之建設時程及工程設計，已隱然成為削減港埠競爭力之致命傷；而更吊詭的是，部分面臨功能調整的港口，政府限於政治因素，一再投入聯外道路工程，恐有資源誤用之嫌；爾後，各港聯外交通之規劃及建設，或可嚐試由航商出資興建、營運，似可更符合需求。

五、就規劃過程觀點而言，奧克蘭港亦有太過樂觀之通病，但因其管理機關為地方政府，且面臨美西其他港口之競爭，必需以動態檢討機制因應，惟其檢討時，仍兼顧公共參與及航商需求；我國港埠建設雖已有參照都市計畫通盤檢討精神，每五年通盤檢討規劃制度，惟仍欠缺定期及動態檢討機制，港務局或可訂出2年一期之定期檢討，以符實際。

第四章  奧瑞岡州政府預算、績效評估制度簡介及研習心得

第一節　奧瑞岡州政府願景規劃

4-1-1  奧瑞岡州政府願景規劃

奧瑞岡州政府願景規劃－「閃耀的奧瑞岡」(Oregon Shines)為一項20長達年的全州發展策略，據以將奧瑞岡帶向一個更美好的未來；首次於1989年提出，1997年將社區及環保議題納入，預計於2005年再次檢討修正；

其為一項上位計畫，訂出目標，而各期預算也據以編列，並設定評估執行之衡量標竿及績效指標，於期終做為績效評估的依據，所訂3大目標為：

一、提供奧瑞岡州民高品質的就業機會。

二、建構全照護、秩序的社會。

三、打造健康、適合居住的環境。

執行策略源自「奧瑞岡州的良性繁榮循環」(如圖所示)，奧瑞岡州的繁榮循環奠基於互相依存的經濟、適合居住的社會、居民就業的經濟機會及健康的環境；州政府以此為基礎，帶給奧瑞岡居民一個更好的未來。

判斷民眾生活是否改善的核心指標為90項的衡量標竿，自1990年起，為了解政府是否朝「閃耀的奧瑞岡」的方向邁進，乃建立了奧瑞岡衡量標竿，並由一個獨立的委員會監測，以2年一期提出報告。

2003至2005年預算週期，所有執行機關都必需發展出關鍵績效指標，而這些指標必需是具體的、有衡量準則及標準。

4-1-2  奧瑞岡州政府目標體系

瑞岡州政府的目標體系；分為六個層級，包括：1個總目標、3大目標、6 大預算編列原則、7大項準則分類、90項衡量標竿及478項機關績效指標，如下表所示：

表4-1               奧瑞岡州政府的目標體系表

| 閃耀的奧瑞岡 (繁榮的奧瑞岡、卓越的生活) |
| --- |
| 目標１ 提供奧瑞岡州民高品質的就業機會 | 目標２ 建構全照護、秩序的社會 | 目標３ 打造健康、適合居住的環境 |
| 經濟 | 教育 | 政府責任 | 健康及 基本需求 | 安全 | 適合居住 |
| 經濟 衡量標竿 1-17 績效指標73項 | 教育 衡量標竿18-29 績效指標81項 | 民眾參與 衡量標竿30-38 績效指標26項 | 社會支持 衡量標竿39-60 績效指標95項 | 公共安全 衡量標竿61-67 績效指標53項 | 社區發展 衡量標竿68-74 績效指標47項 | 環境 衡量標竿75-90 績效指標103項 |

第二節　奧瑞岡州政府預算

4-2-1  奧瑞岡州政府預算編列背景

奧瑞岡州長於上任時，就預算編列提出下列方向：1)必需擔負州政府的責任；2)量入為出；3)維繫與私部門間的夥伴關係；4)創造具基本工資的工作機會；5)保護環境。過去2年，奧瑞岡州已成功的朝此目標邁進，在財政最困難的期間，平衡了州政府預算；預算編列的方式也參照私人企業的作法，減少一般性支出，將資源分配於最需要的部分。

依其理念，排列第１優先的施政為，維持奧瑞岡州的經濟成長，並建構一個良好的商業環境；例如：政府成功的協助超過300項計畫，改進相關法規及流程、減少商業障礙、減少取得許可之時間及成本。又如，超過20項之工業區開發利用計畫，成功的增加就業機會；此外基礎設施的建設、職業訓練、社會教育、鼓勵投資及研發、吸引觀光客等措施，也成功的創造就業機會。自2003年7月起，因振興經濟發展方案已創造了10,000個新的就業機會，失業率也因而下降。

4-2-2  奧瑞岡州政府預算編列原則

2005至2007年之預算將賡續前期基礎；並設定預算的基本目標為「投資長期的願景」：正如家長投資兒女上大學、企業拓展業務之決策，必需犧牲短期的選擇，來達成長期目標。預算不只是說服州議會通過資源分配之橋樑，同時亦兼負帶動經濟成長、普及教育及提供州民就業機會的任務。政府因而設定了六項預算編列之原則：

一、教育面：滿足學齡孩童受教育的需求，並提供成人終生學習、職業訓練及發展的機會。

二、健康及基本需求面：提供州內最弱勢族群基本的健康、飲食、居住等基本需求。

三、經濟面：為持續經濟的繁景，並達成提供家戶良好薪資所得工作機會的目標；必需投資經濟發展計畫，維持良好的經濟氣侯。

四、適合居住：維持社會安全、經濟成長、基礎設施、環境保護等層面平衡發展。

五、安全面：州民在州內的安全保障，包括：在家庭、社區、工作場所等。

六、政府責任：塑造一個負責任、可信賴、穩定的州政府，遵照州法律，提供民眾最佳的服務。

4-2-3  奧瑞岡州政府預算編列過程

奧瑞岡州政府的預算是以州長為中心的審議機制，因為有明確的目標及指標，可以篩選無效率的支出，其審議過程及原則如下：

一、由用錢單位(局、處)依施政目標提出需求。

二、州長指定各局處將預算依計畫別及政事別歸類至預算編列原則及衡量標竿，並明確表達產出及衡量指標；應檢討項目包括：

(一)該計畫對何項預算編列原則有所貢獻。

(二)檢視該計畫是否超出州議會及州政府之授權範圍。

(三)該計畫可服務的州民人數。

(四)該計畫可帶給州民何種產出。

(五)如何確保該計畫的產出是有價值，且超過投資成本。

三、州長先拋開預算限制，由需求面考量計畫可行性；計畫預算之審議不因預算來源不同而有所差異，各種預算來源，包括公務預算、聯邦補助款、其他基金及其他合法的歲入預算等；州政府只要確保每一分錢都用在刀口上，且帶給州民明確的利益。

四、依法律之必要支出優先滿足，包括：聯邦法律及州法律。

五、剩餘預算依以下優先順序安排，包括：何項支出最符合預算編列原則、對達成奧瑞岡長程願景最具貢獻。

六、預算透明化：預算程序透過網路對大眾公佈，自2004年秋季起，州民可透過交談式的系統了解及參與。網站提供所有預算相關資料，包括：協助大眾了解的各項工具，即時提供州議會審議結果等。

七、產出之績效指標的衡量：施政產出之績效衡量方式，包括利用：統計指標、客觀數據、州民及專業機構的調查等；此外整體性指標尚包括：長期經濟、社會、環境等指標的變化等；這些績效指標亦透過目標體系與衡量標竿、目標、總目標連結。

4-2-4  奧瑞岡州政府預算

2003-2005年預算預計達成之目標：

一、目標1－提供奧瑞岡州民高品質的就業機會：1)打造世界級的人力資源，以維繫奧瑞岡在世界經濟舞台之競爭力；2)居全美國前十名吸引高科技公司前來投資的州；3)各局處協助各社區多元發展、強化鄉村地區經濟；4)州內更多公司出口高價值的產品；5)於2010年前，奧瑞岡州將淨輸出高級的專業服務；6)提供適當的基礎設施，協助中小企業降低經營成本；7)於2010年前，州民所得達到全國平均所得。

二、目標2－建構全照護、秩序的社會：1)塑造社會環境，加重父母、成人對孩童的照護責任；2)州政府及地方政府協同解決社會問題；3)加強具效益的犯罪防治計畫；4)降低藥物亂用及保障弱勢族群；5)更多州民享有健康及自足的生活；6) 更多州民參與社區活動。

三、目標3－打造健康、適合居住的環境：1)支援知識成長相關的管理策略；2)建構解決自然資源問題的先進系統；3)州政府協助鄉村地區，解決自然資源與經濟發展2難的困境。

2005-2007年歲入預算為$119.93億元，較前1期預算，大幅成長(詳表3-2)；由預算來源來看，以個人所得稅99.53億元、占83％最多，其次為樂透收益7.72億元、占6％，至於其他如企業所得稅等約12.68億元，占11％(詳表3-3)；若由預算來源分析，以教育65.78億元、占58％最多，其次為健康及基本需求之24.33億元、占21％，安全之15.57億元、占14％，至於州政府最重視的經濟支出2.85億元、僅占3％，主要係政府振興經濟方案以措施為主，預算需求不大。

表4-2             2005-2007奧瑞岡州政府預算比較表

| 年度 | 1999-01 | 2001-03 | 2003-05 | 2005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算 (億美元) | 106 | 107 | 110 | 119 |
| 成長率 (％) | － | 0.94％ | 2.80％ | 8.18％ |

表4-3             2005-2007奧瑞岡州政府預算來源分析表

| 預算來源 | 個人 所得稅 | 樂透 收益 | 保險 | 煙草 收入 | 企業 所得稅 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算 (億美元) | 99.53 | 7.72 | 1.24 | 1.07 | 4.57 | 5.81 | 119.93 |
| 比率 (％) | 83％ | 6％ | ％1 | 1％ | 4％ | 5％ | 100％ |

表4-4             2005-2007奧瑞岡州政府預算分配表

| 預算原則 | 經濟 | 教育 | 政府責任 | 健康及 基本需求 | 安全 | 適合居住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算 (億美元) | 2.85 | 65.78 | 1.73 | 24.33 | 15.57 | 2.05 |
| 比率 (％) | 3％ | 58％ | 2％ | 21％ | 14％ | 2％ |

4-2-5  奧瑞岡州政府預算未來展望

奧瑞岡州政府預算之目標不僅要滿足當前之需要，同時也必需兼顧未來10年的發展願景，故必需辨識目前預算方向是朝經濟繁榮、卓越的生活、嚴守財政紀律、確保社會安全、具效能的政府及足以因應未來社會趨勢變動之公共服務等目標邁進；為了維持政府施政的持續性及財政紀律，於是有建立「雨天基金」的構想。

「雨天基金」係本於「取之於民，用之於民」的概念，將主要來自民眾及企業之所得稅，提撥部分比例，建構一個未來的公共安全網，用於未來教育、健康、安全、公共服務的支出，可以避免目前脆弱的財稅結構，無法穩定、持續執行未來的計畫及服務。原則上，「雨天基金」以每期提撥收益之4％，避免未來舉債，當基金累積至一定程度後，每期可進行人力資本等投資。

第三節　奧瑞岡州政府績效指標評估作業

4-3-1  績效指標評估作業

奧瑞岡州政府衡量標竿及績效指標為衡量生活品質的重要依據，因為根據前述目標體系建構，所以凡是納入的指標均連結了未來20年的願景；各局處所設定之衡量標竿及績效指標呈現了各部門在個別使命之下，計畫的執行效率及效果；1993年奧瑞岡州政府第1次規定各部會之績效指標必需對映衡量標竿，所有編列預算之機構必需參與評估作業。

2001年州議會通過法案，指導成立奧瑞岡進步委員會，整合州議員、州務卿、管理服務局、民選官員、部門主管、商業人士、績效指標專家等成員，指導各局處之績效與衡量標竿結合，並訂定了幾項設定衡量指標之要求：

一、必需對目標及使命有精確、具體的貢獻。

二、使用標準的術語及定義。

三、指標數目不可太多。

四、必需在預算期間(2年)內完成可衡量之績效目標。

五、選用正確、可信賴的資料來源。

六、可以測量出使用者及消費者的滿意程度。

七、部門內有一個指定的單位為目標達成負責。

八、盡可能揭示可比較之資訊。

在下一個預算期間，由奧瑞岡進步委員會主席負責召集，委員會成員及主計局、財政局等組成之績效審核小組，依前述要求，負責審核指標妥適性，審核重點放在依法制變更組織的績效指標，同時各局處亦可檢討修正績效指標；管理服務局檢視各局處修正的目標後，納入預算草案，再請績效審核小組審議；於2005預算審議期間，再交由議會審議，議會可以通過、刪除、有條件修正通過部會之績效指標。績效指標作業時程如下。

表4-5             2005-2007奧瑞岡州政府衡量標竿審議時程表

| 審 議 作 業 | 完成時間 |
| --- | --- |
| 衡量標竿初步問卷調查 | 2004年4月 |
| 依初步問卷調查結果修正衡量標竿及資料期間 | 6月 |
| E-MAIL調查1 | 4月 |
| 委員會商定審議程序 | 5月 |
| 媒體問卷調查2 | 6月 |
| 社區領袖訪談 | 6月 |
| 分析調查訪談結果 | 7月 |
| 委員會檢討分析衡量標竿 | 7月 |
| 公聽會、委員會成員推荐、專家聽證會 | 7月 |
| 2005年報告納入衡量標竿 | 2004年7月至 2005年2月 |
| 公聽會、專家聽證會 | 9月 |
| 2005年報告完稿 | 11月 |
| 委員會完成審議 | 2005年1月 |
| 發行2005年衡量標竿績效評估報告 | 2月 |

4-3-2  績效指標評估作業結果

如前述，瑞岡州政府的目標體系；由1個總目標、3大目標、6 大預算編列原則、7大項準則分類、90項衡量標竿及478項機關績效指標構成，經由前述嚴謹的審議過程，以簡單的文字表達瑞岡州政府是否進步了。其描述的方式分為下列6個層級：

一、是：一定可達成目標。

二、不全然是：方向正確，但仍有爭議或疑慮。

三、不全然否：只有部分進步，但不顯著。

四、否：確定於2005年無法達成。

五、無法判定：缺乏目標或足夠的資料評估。

六、混合結果：可能部分正面，部分反面。

經由2005年與2003年比較，3大目標下之7項指標中，5項指標未變動，教育指標變差，社區發展的指標則有改善；而各項準則分類的評比亦可連結至所選定的指標，各機關實際執行之478項績效指標，亦可透過目標體系向上連結，詳后表3-6-3-9。

表4-6             奧瑞岡州2005年是否較2003年進步比較表

| 目標 | 準則分類 | 2003年狀況 | 2005年狀況 | 進步情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標１ 提供奧瑞岡州民具高品質的就業機會 | 經濟 教育 | 不全然是 是 | 不全然是 不全然是 | 不變 變差 |
| 目標２ 建構全、照護、秩序的社會 | 民眾參與 社會支持 公共安全 | 不全然否 不全然是 不全然是 | 不全然否 不全然是 不全然是 | 不變 不變 不變 |
| 目標３ 打造健康、適合居住的環境 | 社區發展 環境 | 不全然否 不全然是 | 不全然是 不全然是 | 改善 不變 |

表4-7             奧瑞岡州2005年是否較2003年進步比較表

(目標1提供奧瑞岡州民具高品質的就業機會)

| 準則分類 | 衡量標竿 | 2003年狀況 | 2005年狀況 | 進步情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟 | 企業活力 經濟能量 企業成本 所得 國際化 | 不全然是 不全然否 不全然是 是 混合 不全然是 | 不全然是 不全然是 不全然是 不全然是 混合 不全然是 | 不變 改善 不變 變差 不變 不變 |
| 教育 | K-12 第2專長 技術發展 | 是 是 是 不全然是 | 不全然是 不全然是 不全然是 不全然否 | 變差 變差 變差 變差 |

表4-8             奧瑞岡州2005年是否較2003年進步比較表

(目標２建構全照護、秩序的社會)

| 準則分類 | 衡量標竿 | 2003年狀況 | 2005年狀況 | 進步情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民眾參與 | 參與 稅捐 公共管理 文化 | 不全然否 不全然否 無法判定 不全然是 否 | 不全然否 不全然是 無法判定 混合 否 | 不變 改善 無法判定 變差 不變 |
| 社會支持 | 健康 保護 貧窮 獨立居住 | 不全然是 不全然是 不全然是 不全然否 不全然否 | 不全然是 不全然是 不全然是 不全然否 不全然否 | 不變 不變 不變 不變 不變 |
| 公共安全 | 犯罪 緊急準備 | 不全然是 不全然是 是 | 不全然是 不全然是 不全然是 | 不變 不變 變差 |

表4-9             奧瑞岡州2005年是否較2003年進步比較表

(目標３打造健康、適合居住的環境)

| 準則分類 | 衡量標竿 | 2003年狀況 | 2005年狀況 | 進步情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社區發展 | 成長管理 基礎建設 住宅 | 不全然否 不全然否 不全然否 不全然否 | 不全然是 不全然是 不全然是 否 | 改善 改善 改善 變差 |
| 環境 | 空氣 水 土地 植物及野生動物 戶外遊憩 | 不全然是 不全然是 是 不全然是 混合 否 | 不全然是 不全然是 不全然是 混合 無法判定 不全然否 | 不變 不變 變差 變差 無法判定改善 |

4-3-3  政府部門績效指標

以下僅以奧瑞岡州交通局為例，表列部門績效之連結情形。

表3-10          奧瑞岡州交通局績效指標摘要表

| 部門目標 | 上位 衡量標竿 | 績效指標 名稱 | 績效 指標 編號 | 績效指標納入時間 | 指標修正情形 | 現況值 | 2005目標 | 參與 部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標1 增進本州運輸安全 | 45 | 安全駕駛 合格駕駛人，3年內無違規記錄所占比例 | 730-03 | 2005 | 新 | 62.7％ | 64％ | DMV |
|  | 45 | 損害駕駛 酒醉駕車死亡人數 | 730-04 | 1992 | 未 | 38.6％ | 35％ | 交通安全 |
| 目標2 更有效率的運輸旅客及貨物 | 58&59 | 捷運每年乘客數 老人及身心障礙者搭乘大眾捷運之比例 | 730-10 | 2001 | 修正 | 6.1 | 7 | 捷運局 |
|  | 68&75 | 行旅延誤 都市地區每年每人所得行旅延誤小時 | 730-10 | 2001 | 修正 | 23 | 26 | 運輸發展 |
| 目標3 提供運輸系統以支 | 1&4 | 交通工程的衝擊 交通工程相關的就業人數 | 730-17 | 2002 | 新 | 4,885 | 7,783 | 公路 |
| 持經濟繁榮及生活便利 | 85 | 更新地下管溝影響魚通道之公里數 | 730-18 | 1999 | 未 | 28.9 | 2.8 | 公路 |

第四節　奧瑞岡州政府績效指標評估、預算作業探討及研習心得

一、奧瑞岡州政府目標體系層次分明，又相互連結，尤其績效指標評估作業與施政計畫、預算作業緊密結合；各局處每一項施政計畫都可歸屬到負責單位、並且有具體的績效指標，而總供478項績效指標編列預算時，必需連結至90項衡量標竿、7大準則分類及6大預算編列原則，並可再向上連結至3大目標及總目標，評估結果亦以簡易方式表達，明確告訴民眾，奧瑞岡是不是正在進步；其目標體系架構、評估方式及結果表達，頗值得我國參考。

二、奧瑞岡州政府績效評估係以2年為期，結合事前評估、事中評估及事後評估之作業制度，包括建立目標體系架構、衡量標竿及績效指標等(事前評估)，檢討衡量標竿及績效指標之妥適性、依績效分配預算等(事中評估)、執行成效表達、檢討無效率的作業等(事後評估)；我國通常績效評估只有集中某一階段，如何參考奧瑞岡州政府集三階段評估合一的制度，規劃我國現行之評估作業，將是一大挑戰。

三、績效評估除衡量各機關努力程度外，亦藉以找出無效率的作業，於下一期改善並修正指標；且評估過程加入外部力量，包括：立法機關、學者專家、社會大眾等，利用客觀、具體的數據外，並透過問卷調查、訪談等方式，增加指標的客觀性；且執行績效的表達具透明化，並建構一個互動式的平台即時蒐集資訊。

四、奧瑞岡州政府績效指標之設定程序十分嚴謹，同時建立了設定衡量指標之要求；包括指標必需對目標及使命有精確、具體的貢獻，必需在預算期間(2年)內完成可衡量之客觀目標，部門內有一個指定的單位為目標達成負責等；且經過嚴格的審查，指標確能反映施政績效。

五、預算審議嚴謹程度不依預算來源不同而有所差異：政府分配預算之考量係以該計畫達成目標之貢獻所需資金為原則，不會因為預算不足而先否定計畫重要性，或因預算來源較容易而倉促核定預算，所有計畫取得預算都必需經過績效評估之程序。

第五章  建議事項

新時代的執行成效評估過程應為一全階段的評估，是一個連貫、動態的過程，對績效評估的觀念也由傳統之「衡量結果」提昇為「使正確的工作上軌道」；經參採研習國外經驗、回顧國內制度(詳附錄)，提出建議事項，運用於協助改善我國政策執行成效評估機制及相關做法，建議體系如附圖。

5-1  計畫規劃、研擬制度改進方面

一、建立次類別經費需求動態管制制度，於審議個案計畫時，動態管制經費需求

公共建設個案計畫之審議係以個案為審議主軸，未就各該機關所有計畫之經費需求及財政負擔能力分析。於是年度預算先期作業審議時，才發現資源有限，個別計畫效益無法按原計畫時程達成之情形。

為有效管制需求成長，個案計畫於核定時，仿效LPDS之精神，以永續檢討之概念，針對次類別計畫，建立由下而上之動態管制機制，建議操作方式如下：

(一)先計算該次類別以往4個年度之公務預算額度為基準額度。

(二)將提報之計畫依公務預算需求分為五級

1.A級計畫：未來4個年度每年需求總和不得超過基準額度之80％。

2.B級計畫：未來4個年度每年需求總和在基準額度之80％至120％間者。

3.C級計畫：未來4個年度每年需求總和在基準額度之120％至200％間者。

4.D級計畫：未來4個年度每年需求總和在基準額度之200％至400％間者。

5.E級計畫：未來4個年度每年需求總和在基準額度之400％以上者。

(三)每次審議個案計畫時，各次類別主辦機關應提出經費動態需求表，除非前級計畫已停止，否則新興計畫列入A、B級計畫時，必需列示排擠之計畫，並說明理由。

(四)E級計畫原則上應緩辦。

(五)每半年根據實際預算執行情形，檢討經費動態需求表。

表5-1 　　　　   ＯＯ次類別經費需求動態管制表

| 計畫名稱 | 基準額度 前4年度 平均預算 | 下年度 需求 | 後年度 需求 | 第3年度 需求 | 第4年度 需求 | 以後年度 合計 需求 | 合計 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A級計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 基準額度 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 之80％ |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| B級計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 基準額度 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 之40％ |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| C級計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 基準額度 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 之80％ |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| D級計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 基準額度 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 之200％ |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| E級計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求合計 | 基準額度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 之400％ |  |  |  |  |  |  |

二、推動次類別(功能型)中程建設計畫

參照美國紐約JFK機場及奧克蘭港口均有上位之主計畫指導個別計畫，經此中長程之規劃，才能減輕年度預算資源分配時的壓力。而我國次類別中程建設計畫制度仍未建立，無法發揮指導功能；例如：軌道運輸次類別未來需求可分為「高速鐵路相關建設」、「台鐵城際運輸設施改善」、「台鐵轉型及營運設施維護」、「都會區捷運系統」、「輕軌系統」、「鐵路立體化工程」等板塊，應預先規劃、試分配經費於未來年度，以避免毫無目標各自推動，政府預算無法負荷之情形。

又如：奧克蘭港於規劃時考量與美國西岸4個重要港口區域間的競爭、合作關係；而我國港埠建設屬中央主管，除了各港可依市場機制提昇競爭力外，可以結合政策方向、區域發展及產業等因素，利用經費補助及法令措施，將各港明確定分工定位後，再規劃港埠建設、分配經費，如此才能發揮整體效率。

三、規劃大型計畫時，建議成立矩陣式規劃團隊

以往於規劃大型計畫時，係本會某一處負責，其他處室配合，對規劃能力、責任、績效等產生界面銜接的問題；參照奧瑞岡州政府編列預算制度，建議可採矩陣式組織方式成立規劃團隊；由各處室抽調人力，由專人負責，除了規劃之外，亦應建立配套機制，舉凡：計畫修正、績效指標建立、年度預算分配方式及考核標準等機制，並參照LPDS的精神，採動態的事中評估，隨時將資訊回饋至各階層。

四、國家發展指導計畫除應進行滾推式期中檢討外，另應進行事後評估

個案計畫於完工結案時，依規定應提出結案報告；而國家發展指導計畫，除了10項建設及12項建設外，多未進行事後評估，對研擬下一期國家發展指導計畫時，未能及時提供相關規劃、執行經驗；而奧瑞岡州政府對上期執行是否達成原先設定之目標，多透過各層次調查、問卷及客觀的指標等；建議國家發展重點計畫於2008年時，應進行事後評估。

5-2  年度預算資源分配機制方面

五、公共建設額度之匡列必需與經濟成長連結

行政院(主計處)於匡列年度公共建設額度幕僚作業時，常以政府財政負擔層面考量，未與需錢機關(各部會)、預算分配機關(本會)充分討論，就逕行核定成長幅度，似未考慮兩年度投資內容的變化、預算結構及產出品質、以前年度保留款等，對公共建設計畫中與經濟成長無關之投資，如土地取得費用、經常性支出及國外採購金額等，亦無法精確估計，據此估計經濟成長率恐將產生偏誤。

參照奧瑞岡州政府預算及績效評估的程序，考量我國現行業務分工，建議由主計處(一局、二、三局、會計管理中心)、工程會、財政部及本會(綜計處、財務處、管考處)協商建立「公共建設額度匡列平台」及「整合資料庫」，由各種層面分析預算結構、內容、效益等，使預算的編列、支用、評估能緊密結合，且更符合實際需求。

六、先期作業年度預算之分配應由資金供給及需求面同時進行

(一)預算供給面分配原則：由上而下分配至各功能別

依我國目前公共建設計畫推動階段及先期作業之推動方式，可考量由資金供給面分配預算至各次類別，而分配方式採組合性分配原則的方式：

1.基準需求：占額度之60％，依過去5年各次類別預算比率及本年度額度總額申算。

2.政策導向：占額度之20％，於先期作業審議會議前，依各次類別推動重點、政策方向、施政重點等，邀請主管政策相關部會，專案討論後，統籌分配至次類別。

3.次類別調整：占額度之10％，由先期作業會審單位及各部會會商後決定。

4.外部機制：占額度之10％，建議由學者專家依選定之評估公式(如AHP、模糊理論等)分配。

(二)預算分配：將預算分配至各次類別。

(三)預算需求面篩選原則－由下而上排列各次類別個案計畫優先順序

參考奧瑞岡洲政府預算及績效評估的作法，找出最符合預算編列原則的計畫，依次類別排列各別計畫之優先順序，並依經費需求動態管制(第4章之建議)結果，將計畫分為5級：

1.A級計畫：分配預算額度80％以內之計畫預算，充分支援預算，不再檢討。

2.B級計畫：分配預算額度80％至120％間之計畫預算，充分討論再做篩選。

3.C級計畫：分配預算額度120％至200％間之計畫預算，有額外財源再行支應。

4.D級計畫：分配預算額度200％以上之計畫，原則不分配預算。

5.E級計畫：需立刻停止之計畫。

表5-2       　　　ＯＯ年度先期作業資金供給分配表

| 次類別 | 額度基準比例 (前5年平均) (1) | 年度 額度 (2)= (3) +…(6) | 基準需求 (60％) (3) | 政策導向 (20％) (4) | 次類別調整 (10％) (5) | 外部機制 (10％) (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農業 |  |  |  |  |  |  |
| 住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 都市開發 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | TOL |  |  |  |  |

表5-3       　　　ＯＯ年度先期作業ＯＯ次類別資金需求分配表

| 計畫名稱 | 各級計畫比例 | 額度門檻 | 實際分配預算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A級計畫 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. | 80％ |  |  |
| ..... |  | 次類別額度*80％ |  |
| B級計畫 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. | 40％ |  |  |
| ..... |  | 次類別額度*120％ |  |
| C級計畫 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. | 80％ |  |  |
| ..... |  | 次類別額度*200％ |  |
| D級計畫 |  |  |  |
| 1. | 不限 |  |  |
| ..... |  | 不限 |  |
| E級計畫 |  |  |  |
| 1. | 0 | 0 |  |
| ..... |  |  |  |
| 需求合計 |  |  |  |

七、先期作業期中檢討制度，應深化為政策面、計畫面、預算面多重檢討

公共建設計畫先期作業目前的主軸為求年度預算之平衡；但參照LPDS的精神：「系統要求從理念到使用各階段總成本最低，而非僅著眼於某一階段成本」，及奧瑞岡州政府績效評估的作法「績效評估除衡量各機關努力程度外，亦藉以找出無效率的作業」，應利用此一期中檢討的精神，永績檢討，以確發揮計畫效益。其具體作法可歸納如后表：

表5-4       　　　公共建設先期作業審議功能摘要表

| 考量層面 | 具 體 任 務 |
| --- | --- |
| 政策面 | 1.透過預算，影響計畫、調整組織：例如，逐年減少公路建設經費，將資源及建設人力轉型至污水下水道建設。 2.整合資源，發揮配置效率：例如，科學園區開發時，同時考量聯外交通、用水、電力、排水、事業廢棄物處理等。 3.政策配合工具，以預算誘使各級政府或民眾配合：例如，地方政府排斥鄰避設施時，可以同時減少交通、公園等設施。 |
| 計畫執行面 | 1.停止執行多年無效率之計畫：不核列預算之外，要求立刻停止。 2.配合新工法、觀念，改變傳統做法：例如，生態工法、省能源材料的運用。 3.檢討逾期多年計畫：例如，執行多年未報核，或已逾期多年之計畫。 4.整併相同性質的計畫：例如，整合台鐵購車計畫。 |
| 預算面 | 1.個別計畫年度預算之分配。 2.次類別預算消長分析(次類別板塊移動)。 3.總體經濟層面分析(經濟成長)。 4.社會層面分析(生活品質、就業機會)。 |

八、建立公共建設資本存量資料庫

國內公共建設年度預算約達6,257億元，送本會審議之重大公共建設及部分非營業基金計畫，其總額約為2,200億元，占年度公共建設預算之36％左右，顯然無法由總資源之角度來考量；參照奧瑞岡州政府的預算透明機制、建構與民眾溝通平台的觀念；似可考量在各級政府間建立公共建設溝通平台，用以統計公共建設資本存量、年度公共建設流量分析等。

九、先期作業時，應強化自籌來源計畫之審議工作

公共建設先期作業往往因時間急迫，對部分資金來源無虞之計畫，採較寬鬆的標準，例如：航空、國際商港建設等；就國家總資源之角度來看，仍有改進之處；參照奧瑞岡州政府預算審議嚴謹程度，不依預算來源不同而有所差異，爾後先期作業時，似可比照其作法：政府分配預算之考量係以該計畫達成目標之貢獻所需資金為原則，不會因為預算不足而先否定計畫重要性，或因預算來源較容易而倉促核定預算。

十、公共建設先期作業及個案審議時，欠缺計畫資金來源及成本分析，應建立標準成本制度

公共建設個案計畫往往具有多重預算來源，例如「污水下水道系統建設」即有中央公務、中央特別、民間投資及地方預算，「科學園區開發計畫」有公務預算、非營業基金等；本會於年度預算先期作業審議時，並未評估各種預算來源之資金成本，選擇成本最低之資金投資；故可參考奧瑞岡州政府嚴審預算之觀念，針對不同預算來源分析資金成本。

至於個案計畫成本分析，可採2個途徑交互運用，1)針對不同類型計畫，將各項成本以WBS(Work Breakdown Structure)結構化方式建立標準成本；2)進一步研究「單一投資方案合理成本估算」的觀念(第二章)，建構模式，估測合理之計畫成本。

十一、設定公共建設預算核列原則，與個案計畫連結

參考奧瑞岡州政府目標體系層次分明，又相互連結，所有施政計畫均可對映到預算編列原則，且部門內有一個指定的單位為目標達成負責等；於未來年度預算先期作業時，可以參考引用，例如，先以聯合分析法，找出預算核列原則、功能性目標，各計畫必需歸屬於項下，始能編列預算。

5-3  績效評估制度改善方面

十二、公共建設績效評估及資源分配連結機制亟待建立

政府在研擬國家級計畫事前評估時，訂有定明確目標，例如：國發計畫即針對整體經濟目標進行分析，包括：經濟成長目標、財政狀況及負擔能力、整體效益分析、對就業率的影響等，整體層面之評估均十分完整。

而目標之達成，必需落實於預算之分配及計畫之執行；亦即所建構之目標體系必需與個案計畫指標、資源分配原則連結。我國推動大型計畫時，對此部分之連結，可考量參考奧瑞岡州政府以2年為期，結合事前評估、事中評估及事後評估之績效評估作業制度：包括1)事前評估：建立目標體系架構、衡量標竿及績效指標；2)事中評估：檢討衡量標竿及績效指標之妥適性、依績效分配預算等；3)事後評估：執行成效表達、檢討無效率的作業等。

十三、成立整體性評估小組，進行跨次類別評估

由學者專家組成之公共建設專案評估小組，係利用客觀的新思維及外部動能，來改善公共建設預算執行績效，奧瑞岡州政府於績效評估時，亦有相同借重外部力量的方法；惟目前各小組乃依次類別成立，欠缺對整體性的評估，建議成立整體性評估小組，評估下列事項：

(一)增加總體性經濟評估資料：年度先期作業計畫對促進經濟成長、提供就業機會、提昇民眾生活品質貢獻。

(二)建立次類別經費消長分析資料、未來年度重大計畫推動說明。

(三)建立未來年度次類別間資源調配建議。

十四、公共建設績效評估可以運用問卷調查方式、透過網路調查，瞭解使用者之需求

參考1)國際民航組織機場對「全球機場顧客滿意度績效評估」的方式；2)美國JFK機場航廈擴建時，必依消費者導向的觀點，訂出機場服務水準績效標準後，再依需求建設的作法；3)奧瑞岡州政府請學者專家、民間相關業界人士進行績效評估。

將來公共建設營運績效評估時，亦可採民意調查的方式，來找出民眾最需要的設施；而對公共建設之規劃，亦可參考民意調查結果，使公共建設之規劃、興建、營運更符合民眾需求；而其調查對象應區分為：學者專家、民間相關業界人士、一般民眾及負責規劃建設之公務人員四類，如此可以依據外部力量(學者、業者、民眾)，逐漸改變內部(公務人員)觀念。

十五、公共建設服務品質之衡量，已由產出效率，昇級至服務有效性，預算分配原則及績效評估準則，亦應配合建立

近年來，對公共建設績效評估的觀念已有結構性的改變，已有運用柔性軟體措施提高服務水準，以取代剛性的硬體工程之趨勢；而我國對公共建設執行績效之評估，亦應由傳統之預算執行效率昇級至服務有效性。

至於檢討方式，借由LPDS系統概念，將管制定義為「確保妥適、正確的作業」，而績效評估重點則為「反覆檢討盡量增加具價值之作業、盡可能減低無效率的作業」；亦即，在公共建設執行過程，應建立之永績的(Perpetual)的評估及即時回饋機制，以降低無效率活動、停止無效率支出。

十六、公共建設由民間興建、經營，可以達到績效評估之結果

參考美國JFK機場各航廈之營運及興建分由不同之航空公司負責，所規劃之公共建設必由使用者之觀點規劃，各項作業自然上軌道；我國中正機場似可考量採相同作法，將航廈之經營管理、興建等交由一家航空公司或多家航空公司聯合經營，可提昇、興建、營運的效率。

十七、公共建設個案計畫事後評估，可以創造設施再生利用的機會

參考美國JFK機場第5航廈業已陳廢，經事後評估，因該建築頗具60年代之特色，已改為表演及展覽場館；其理念，可做為我國規劃閒置設施之參考，例如：閒置公共設施應優先作為商業或藝文使用，其次可轉做為辦公室或教學空間。

參考文獻

1.David Levinson, and Adib Kanafani(1996), The Full Cost of Intercity Transportation – A comparison of High Speed Rail, Air and High Transportation In California, Institute of Transportation Studies, University of California at Berkley.

2.Dan M. Frangopol(1997), Optimal Performance of Civil Infrastructure Systems, American Society of Civil Engineers.

3.Avraham Shtub ,Jonathan Bard, and Shiomo Globerson(1994), Project Management- Engineering, Technology ,and Implementation, University of California at Berkley.

4.Caroline Dinwidddly, and Francis Teal(1995), Principles of Cost-Benefit Analysis for Developing Country, Cambridge University Press.

5.Jordan J., Louviere David A. Hensher,and Joffre D. Swait( 2000), Stated Choice Methods – Analysis and Application, Cambridge University Press.

6.Kenneth E. Train(2003), Discrte Methods with Simulation, Cambridge University Press.

7.Glenn P. Jenkins, and Arnold C Harberger(1977), Program on Investment Appraisal and Management, Harvard Institute for International Development.

8.Dennis W. Carlton, and Jeffrey M. Perloff(2005), Modern Industrial Organization, University of California at Berkley.

9.Joseph Sussman(2000), Introduction to Transportation Systems, Artech House.

10.Stephen P. Robins,and Mary Counlter(2003), Management (7th Edition), Person Inc.

11.Richard Layard and Stephen Glaister (1994), Cost-benefit analysis, Cambridge University Press, 2nd Edition.

12.Diana Fuguitt and Shanton J. Wilcox(1999),Cost-benefit analysis for public sector decision makers ,Quorum.

13.Achieving The Oregon Shines Vision：The 2005 Benchmark Performance Report, Oregon Progress Board( 2005).

14.Global Airport Monitor：Top Performers, International Air Transport Association(2003).

15.Michael Gerard Whelton(2004), The Development of Purpose in the Project Definition Phase of Construction Projects Implications for project management, PhD Dissertation, University of California, Berkley.

附錄A                    觀摩計畫摘要

A-1 奧克蘭港埠工程、機場營運、複合運輸情形及長榮海運貨櫃碼頭營運

一、參訪時間：94年1月28-30日

二、工程地點：美國加州奧克蘭海港、機場

三、參訪單位及接特人員

(一)奧克蘭港務局副執行長：Joseph K. Wang (掌理空運及海運事業部)。

(二)奧克蘭港務局海運部：Wilson Lacy(經理)、H. Gay Joseph(財務課課長)、Ray King(工程師，掌理複合運輸)、Lawrence Wang(設施課工程師)。

(三)長榮海運：Yenn Huo(奧克蘭辦事處船長)、Y. M. Huang(SYS設施服務部經理)。

四、重要基本資料

(一)推動目標：1)空運：旅客行旅安全、航空業客源減少趨勢之因應措施、持續主計畫規劃工程、強化市場及反恐需求；2)海運：持續2004年起海運成長趨勢之因應措施、屢行海運法案、賡續長期成長趨勢之規劃。

(二)海運長期(2020年)目標：港區面積至少1,000公頃；每年400萬TEU之貨櫃量；2處近岸碼頭鐵路貨運中心；航道浚深至55英呎，維持超巴拿馬極限之大型貨櫃船進出；提昇複合運輸基礎設施；基礎設施必需滿足市場成長之需求。

(三)空運長期目標：

2004     2012     2025

旅客人次(百萬人次/年)    14       20       30

每日起降班次(次/日)     430       600      600

貨運量(萬噸/年)         730       900     1,500

(四)海運資本投入：預計於5年間投入$15.5億元，包括：延續性計畫9億元；新興計畫6.5億元：20-24船席工程0.5億元、32-37船席工程0.5億元、60-63船席工程1.5億元、海軍基地新增工程4億元。

五、觀摩重點

(一)奧克蘭港口主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)機場、港口聯外道路、設施設置等。

(三)鐵路複合運輸營運情形。

(四)影響績效之因素探討：環保要求、勞資關係、公共參與等。

(五)工程資源分配。

(六)長榮碼頭營運績效。

七、查訪心得

(一)奧克蘭港務局建構了完整的中程規劃及目標體系，例如規劃港區土地處理時，必需兼顧不動產商業化的目標；在分擔社會責任時，也必需與航空等部門共同承擔。

(二)規劃時，一併考量與區域間港口的競爭、合作關係。

(三) 受限環境保護等經濟以外的因素，規劃重點必需符合多元需求；因而減少民眾抗爭、勞資糾紛，但也影響港埠競爭力。

(四)奧克蘭港之競爭條件，除了本港之營運效率外，完善的內陸複合運輸環境，已成為另一項競爭利器。

(五)就規劃過程觀點而言，奧克蘭港亦有太過樂觀之通病(如航空運量的預測)，但因其管理機關為地方政府，且面臨美西其他港口之競爭，必需以動態檢討機制因應，惟其檢討時，仍必需兼顧公共參與及航商需求。

(六)奧克蘭機場可以透過舊金山灣區之捷運系統(BART)及公車系統轉乘，甚為便利，惟使用比例並不高，似乎可透過運輸管理之手段，增加使用率。

(七)長榮奧克蘭碼頭利用了光學辨識系統(OCR)及海關的放射監控系統(RPM)，就動素分析而言，有效提昇了作業效率及安檢工作；但受限於工會作業規定等因素，以致整體營運效率提昇有限；而工會的因素將來亦極可能影響我國港埠的作業效率，實應未雨綢繆，參考長榮公司作法，以降低衝擊。

A-2 紐約JFK機場、NY&NJ港口營運、複合運輸情形及長榮海運貨櫃碼頭營運

一、參訪時間：94年2月1-4日

二、工程地點：紐約JFK機場及NY&NJ港口

三、參訪單位及接特人員：

(一)紐約港務局JFK機場發展計畫專案：Michael Moran(助理專案主持人)、Vincent A. Verce(航空業者公共關係專案計畫經理)、William A. Fifle(DMJM&HARRIS顧問公司副總裁)。

(二)紐約港務局海運部：Frank W. billman(經理)、Robert A. Gaffney(營運經理)。

(三)長榮海運：Mitchell Hsu(美國分公司協理)、Johnny Chen(設施部經理)、Gerard Zeller(Maher貨櫃集散中心經理)。

四、重要基本資料

甲、紐約JFK機場

(一)航廈設施：1)第1航廈：由法航、日航、韓航、德航於1998年起共同營運，共計11個登機門，96個報到櫃台；2)第2、3航廈：由泛美航空營運，共計18個登機門；3)第4航廈：新航廈於2002年起由港務局營運；建設經費達$14.93億元，150萬平方英呎，共計16個登機門，144個報到櫃台；4)第5、6航廈：目前第5航廈閒置作展覽場館；第6航廈則由平價、低成本經營、快速服務的JetBlue航空花費$8.25億元改建，面積達64萬平方英呎，共計26個登機門，並在2個航廈間設置空中列車車站，預計於2006年啟用；5)第7航廈：新航廈由港務局及英航共同出資，於2003年啟用；建設經費$2.5億元，43.5萬平方英呎，共計12個登機門(包括3個廣體機門)，100個報到櫃台；6)第8、9航廈：第8航廈原於1959年起由美國航空經營國際線；第9航廈原於1961年起由美國航空經營國內線；目前興建遠端的新登機廊廳，預計於2007年啟用；建設經費達$11億元，140萬平方英呎，共計36個登機門，144個報到櫃台。

(二)輔助設施：1)塔台設施：1994年興建位於第4航廈滑行道邊，興建費用$6,800萬元，高度321英呎；以符合FAA最新規範營運；2)汽電共生設施：位於中央航廈區中間，1993年以$2.5億元興建，利用生產冷暖氣發電，可達90Megwatts；3)停車場：除了航廈停車場外，另有於1992年以$6,000萬元興建之1,400車位之停車場一座。

(三)聯外交通設施：1)道路系統：主要聯外道路有2條高速公路進入中央航廈區，區內道路分為5個子系統，包括：綠、藍、橘、黃、紅等，利用顏色管理來導引車流，直接到達各航廈；2)大眾運輸系統：免費之空中列車除了可連結各航廈外，亦可到達旅館區、停車場及穿梭巴士停靠站，並可行用哈佛海灘站及亞美加站連接長島鐵路、紐約地下鐵、公車轉運中心等；3)副大眾運輸系統：近年來廣建計程車、穿梭巴士停靠站。

(四)跑道系統：共有四條跑道系統：1)4R-22L跑道：8,400英呎長，200英呎寬，2端皆配置ILS系統、ALS系統及TDZ燈號導引；2)4L-22R跑道：11,351英呎長，150英呎寬，2端皆配置ILS系統；3)13L-31R跑道：10,000英呎長，150英呎寬，2端皆配置ILS系統、ALS系統及TDZ燈號導引；4)13R-31L跑道：14,572英呎長，150英呎寬，2端皆配置VASI系統、LDIN系統及TDZ燈號導引；5)滑行道：合計有75英呎寬之滑行道25英哩。

乙、NY&NJ港口

(一)2004年平均運量314萬TEU(估計)；貨源主要來自遠東(31％)、歐洲(24％)、中南美洲(13％)、東南亞(12％)、地中海區(11％)、中東(4％)、(非洲3％)、紐澳(1％)、其他(1％)；若以貿易夥伴區分，中國大陸、義大利、德國、巴西、印度居前五名。

(二)進出口貨源分別為，1)進口：傢俱、大宗散貨、嬰兒及婦女服飾、啤酒及紙製品等；2)出口：紙製品、汽車、大宗散貨、廢金屬、木材等。前三大航商則為快桅、中國海運、長榮海運。

(三)基礎設施：訂有5年計畫(2002-2006年)，投資10億美元於資本支出建設，累積至2003年底已投資2.5億元於基礎設施、投資5億元於場站設施。

(四)中程計畫：預計於2008年完成：1)MAHER貨櫃碼頭擴建為445英畝、水深50英呎船席共3,500英呎、水深45英呎船席共1,200英呎；2)APM貨櫃碼頭擴建為350英畝、水深50英呎船席共4,800英呎、水深45英呎船席共1,200英呎；3) PNCT貨櫃碼頭擴建為175英畝、水深50英呎船席共2,300英呎；4) PANYNJ複合運輸場站70英畝，18股軌道，長37,000英呎。

五、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)港埠未來發展計畫規劃情形、機場、港口聯外道路、設施設置等。

(三)航空公司興建航廈之作法，美國航空第8、9航廈遠端登機廊廳工程。

(四)安全管制措施。

(五)營運績效評估方式、閒置公共設施再生利用。

(六)貨櫃碼頭與鐵路複合運輸調度中心工程。

(七)長榮碼頭營運方式及績效評估的作法。

六、查訪心得

(一)JFK機場航廈擴建時，必依消費者導向的觀點，訂出機場服務水準績效標準後，再依需求建設；對執行公權力之辦公設施需求，亦儘量以不占用可供商業使用或公共使用之區域，以提昇服務水準；其規劃理念，頗得參考。

(二)JFK雖提供相當便捷的大眾運輸及副大眾運輸系統往來市區及機場，但旅客使用率並不高，因私人運具旅次所占比例太高，航廈因而無法採集中式設計，必須分散車流至不同之航廈；JFK機場利用顏色管理來導引車流的方式，可以使行車動線更為順暢，並降低分散式場站帶給使用者之不便，頗值得我國一、二期航廈參採。

(三)JFK機場各航廈之營運及興建分由不同之航空公司負責，所規劃之公共建設自然最符合航空公司及旅客之需求。

(四)JFK機場主計畫約20年規劃一次，其規劃甚為落實，確實發揮上位指導功能；且興建工程多由航空公司提出構想、興建、經營，計畫執行效率甚高。

(五)JFK機場閒置不作客運使用之第5航廈，因建築頗具60年代特色，已改為表演及展覽場館，可做我國規劃閒置公共建設的參考。

(六)NY&NJ港口營運透過第3部門經營，例如：長榮公司所在之貨櫃碼頭既由MAHER家族經營轉租，相關建設、營運則由使用者、承租者、港務局三方協商；我國貨櫃碼頭民營化之政策似更能提昇效率。

(七)美國幅員廣大，平均每位旅客所享受之航站面積頗為舒適，航廈之服務水準相當高；貨櫃場規劃之面積及理念亦已充分考量經營之種需要，安全邊際設定值非常高；基於節省能源、永續環保的觀念，我國於規劃相關公共建設時，似應有珍惜資源之考量。

A-3  洛杉磯國際機場、港口營運及長榮海運貨櫃碼頭營運

一、參訪時間：94年2月14-17日

二、工程地點：美國洛杉磯國際機場、洛杉磯港(PoLA, Port of Los Angels)

三、參訪單位及接特人員：

(一)洛杉磯機場主計畫：Thomas Winfrey(經理)、Johnny Chang(前LEXTEC國際航空公司機場營運委員會副主席)。

(二)洛杉磯港務局：David Walsh(工程部工程師)、Michael Dibernardo (規劃部經理)、Eric Caris(行銷部副經理)等。

(三)長榮海運：Jason Hsu (美國分公司協理)、Wen-Yau Hwang(洛杉磯辦事處船長)及 Edward Horng(STS設施部副總)。

四、重要基本資料

甲、洛杉磯國際機場

(一)洛杉磯國際機場是目前全世界第5大客運機場(2004年客運量為6,070萬人次，其中國內線為4,423萬人次、國際線為1,647萬人次)；第6大貨運機場(2004年貨運量為211萬噸)。

(二)中央航站區為U型設計，共分為8個國內航廈及1個國際航廈，各航廈分為兩層，利用環場道路連接，上層為出境層、下層為入境層。國際航廈為集中式設計，旅客報到前必需先針對所有行李集中檢查通過後，才分別至各航空公司櫃台報到、劃位。

(三)目前共有4條平行跑道，停車空間分為中央航廈區11,000個車位及鄰接地區的長期停車位10,000個。

(四)聯外交通則包括：機場巴士、穿梭巴士、計程車及輕軌運輸等，由於軌道系統並未直接進入中央航廈區，機場提供免費巴士接駁。

(五)機場主計畫規劃：1)南、北兩側每2條平行跑道中央設置滑行道；2)新設衛星式登機廊廳；3)整合重新配置第1、2、3航廈，並設置行李掃瞄、監測系統；4)空側及陸側的旅客輸運軌道系統；5)改善大眾運輸連結，包括機場東北面設置地面運輸中心、聯合租車中心，機場東南面規劃為複合運輸中心及連接市區輕軌系統之場站；6)機場西面開發維修區、員工停車場等。

乙、洛杉磯港口

(一)L/A港位於美國加洲洛杉磯San Pedro灣，與L/B毗鄰而居；於1907年建港，由5人組成之港務委員會管理，屬地主港方式經營；目前自給自足，不需靠市政府預算補貼。

(二)港埠面積7,500英畝(陸域4,200英畝、海域3,300英畝)，27個主要貨運碼頭、72具橋式機。

(三)年營運量為730萬TEU，連同長堤(Long Beach)之580萬TEU，年1,310萬TEU之貨櫃量為世界第3大貨櫃港；預計於2005年達到1,360萬TEU、2010年達1,960萬TEU、2015年達2,630萬TEU、2020年達3,530萬TEU。

(四)資本支出計畫：1)快桅海陸增加141英畝場地；2)中國海運增加35英畝場地、1個船席及岸電設施；3)APL增加40英畝場地、1個船席；4)主航道由45英呎浚深至53英呎；5)近岸複合運輸中心增加47英畝場地及碼頭軌道；6)長榮碼頭開發計畫。

五、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)港口主計畫未來發展計畫規劃情形，未來運量預測方式。

(三)機場、港口聯外道路、設施設置等。

(四)興建航廈間空中列車(Sky Train)工程規劃作業。

(五)集中式國際航廈大廳營運方式、安全管制措施等。

(六)華航營運績效評估方式。

(七)貨櫃碼頭與岸電設施工程。

(八)長榮碼頭營運方式及績效評估的作法。

六、查訪心得

(一)洛杉磯機場之經營係由市政府主管，規劃時必需考量市長的政治承諾及環保要求，以致自1984年洛杉磯奧運之後，鮮有較大型的工程；同時機場主計畫規劃時，必需滿足國際航空公司機場營運委員會的需求；是故，如何整合這2種不同的需求，是主計畫成功之關鍵。

(二)洛杉磯港口規劃時，對運量預測採取經濟估計模式及專家預測同步進行；先請顧問公司根據基本資料及未來展望，推估出未來需求，再由港務局、業者、學者專家等討論其可行性。兼顧理論及實務，可稱十分完備。惟因運量不但決定主計畫的規模，也是港務局努力的方向，以致仍無可避免的犯了過度樂觀的通病；港務局將利用期中檢討之機制來修正目標及執行方法，並檢討相關措施；此一預測方式及理念，可作為規劃我國公共建設之參考。

(三)洛杉磯機場對安檢的要求十分嚴格，以致在國際機場內到處可見大量人潮等待檢驗行李，也降低了機場的服務水準；據悉，機場當局正考慮利用RFID等系統來加強管理，並檢討改善流程。

(四)基於洛杉磯市環保的要求，洛杉磯港未來將朝設置岸電設施，以降低港區船隻發電之污染的作法，頗值得參考。

(五)洛杉磯機場各航廈間之連絡仍靠機場提供之免費的穿梭巴士，欠缺較有效率之軌道運輸系統，主要係因市長之政治承諾；而身為世界級的機場，在新的主計畫中，已規劃完整的旅客輸運系統。

(六)華航洛杉磯機場營運，能充分運用機場設施，靈活調配，頗值得公共建設營運時之參考；例如，為創造機場貴賓室的時間效用，將非屬華航班機之時段租給其他航空公司使用，以降低成本；國內對非屬使用時間閒置的公共空間，亦可參採利用。

(七)長榮碼頭作業已利用了光學辦識系統、RFID、追蹤設施、碼頭處理設施等，有效提昇作業效率及安檢工作；但其亦有奧克蘭港相同的問題，受限工會作業等規定，因而影響整體營運效率。

A-4  芝加哥機場營運及工程

一、參訪時間：94年3月4-8日

二、工程地點：芝加哥O’Hare國際機場

三、參訪單位及接特人員：

(一)芝加哥國際機場規劃單位：Kirk L. Meredith(DMJM顧問公司方案經理)。

(二)華航美洲貨運中心芝加哥貨運部經理：Paul Shiue。

四、重要基本資料

(一)芝加哥國際機場是全世界最忙碌的機場之一，每年大約90萬航班起降，共有四個航廈，包括：1)第1航廈，B、C登機廊廳；2)第2航廈，E、F登機廊廳；3)第3航廈，G、H、K、L登機廊廳；4)第5航廈(國際航廈) ，M登機廊廳；7條跑道，其中4條互相交叉。

(二)主計畫規劃(以2030年為目標年)

1.規劃背景：目前機場配置已過時，互相交叉跑道影響營運效率；天候不良情形下，產生大量延誤。

2.參考亞特蘭大機場跑道設計理念，重新配置，改為6條相互平行跑道，與另外2條斜向平行跑道只有部分交叉；可以改善79％的延誤情形，因天候相關之延誤也可減少95％。

3.土地開發：取得西北區141英畝、西南區292英畝土地。

4.減低噪音衝擊：65分貝的影響區，減少約40％。

5.聯外交通改善：增加芝加哥藍線的服務區域、延伸芝加哥南岸鐵路至蓋瑞機場、與市區MIDWAY機場的鐵路系統連結、規劃渡輪接駁及收費公路交流道等。

6.興建西航廈及聯外交通設施。

五、觀摩重點

(一)機場主計畫、工程計畫規劃情形。

(二)機場設施設置、聯外道路等。

(三)華航貨運站營運績效評估。

六、查訪心得

(一)芝加哥國際機場位居美國中、北部，地理位置適中，空中旅次十分密集，由於天候因素，常造成班機延誤，嚴重影響機場的服務水準；機場主管當局為澈底改善飛航安全、提昇服務品質，乃提出重新配置跑道之主計畫，並配合西側新航廈興建，以減緩現有航廈的擁擠情形；我國中正機場主計畫規劃時，亦因有澈底改善、通盤檢討之概念，否則主計畫只淪為一連串零星計畫之彙總，難以發揮指導功能。

(二)芝加哥國際機場營運情形良好、財務健全，興建工程費用完全由機場自籌，不需市政府及聯邦政府之補助，所以在規劃、設計之過程享有相當之自主性；且機場腹地極大、仍積極從事土地取得及機場開發事宜，是否會發生X無效率－「為消化盈餘，過度投資」之情形，仍值得觀察，且值得我國於投資機場建設時之警惕。

(三)芝加哥國際機場聯外系統十分發達，也有軌道系統進入機場，惟大眾運輸系統之利用率並不高；而聯外道路亦十分便捷，但在尖峰時間也常發生塞車情形，為鼓勵民眾多利用大眾運輸系統，似可考慮於尖峰時間徵收擁擠費來補貼大眾運輸的政策。

(四)芝加哥國際機場飛航班次十分密集，曾於參訪過程向規劃單位提出擁擠差別費率以調和需求之建議，惟據稱受限於法規及政治因素，未能實施；我國若能排除政治壓力，未來似可考量。

A-5  舊金山機場營運及工程

一、參訪時間：94年3月17、23-25日

二、工程地點：舊金山機場、重要Bart站。

三、參訪單位及接特人員：市政府機場處：Gregory C. Moix, Jr.(處長)、Ivar C. Satero(副處長兼規劃、設計、施工)、Jeff Hoglind(國際航運發展部經理)、Teresa Rivor(資深財產經理)。

四、重要基本資料

(一)舊金山機場分為四個航廈，其中第1、2、3航廈主要為國內線，年運量為2,469萬人次；國際航廈，年運量為756萬人次；2004年運量合計3,225萬人次，較2003年之2,879萬人次成長約12％；舊金山機場(運量約占50％)與奧克蘭(運量約占25％)、聖荷西(運量約占25％)為舊金山灣區之三大機場。

(二)主計畫規劃及推動成果

1.新國際航廈：面積250萬平方英呎，為北美洲最大的國際航廈，有168個報到櫃台，每小時可以服務5,000個入境旅客，2個(A、G)登機廊廳各有12個登機門，12個行李輸送轉盤，海關安檢設施，加速旅客通關速度。

2.空中列車：空中列車花費4.3億元興建，自2003年營運，可連接國際、各國內航廈及主要停車場，每小時服務5,000人次。

3.與舊金山灣區捷運系統(ba)之連結；ba可直接進入國際航廈之出境層(至最近之報到櫃台只有75碼)，至舊金山市區只要29分鐘，可直接服務東灣主要城市。

4.停車設施：鄰近國際航廈興建了3,200個車位的旅客停車場及5,000個車位的員工停車場。

5.新聯外道路：以101公路連接舊金山市區，環場道路利用號誌及槽化設施，導引車輛直接進入各航廈。

6.租車中心：五層樓租車中心，有空中列車可以直接到達，提供租車及購物的服務。

7.其他設施：包括：空中博物館、圖書館、免稅商店、餐飲區等。

五、觀摩重點

(一)機場主計畫規劃、工程計畫規劃情形。

(二)機場、聯外道路、聯外大眾運輸設施轉乘、設施設置、地面運輸設施等。

(三)運量趨勢分析及尖峰運量分析等。

(四)集中式國際航廈大廳營運方式，包括：出境航廈樓地板面積(出境大廳、報到櫃台、行李檢查、安檢區、候機室、進出登機廊廳的出入口、其他基本設施)、入境航廈樓地板面積(安檢區、行李輸送、進出入境大廳的出入口、其他基本設施)、賣店面積、航空公司及辦公室面積等。

六、查訪心得

(一)舊金山機場國際航廈樓地版面積極為龐大，硬體設施十分完善，內部配置諸如：報到櫃台設計，安檢區的規劃，零售、免稅商店、餐飲服務的提供，甚至博物館、圖書館設置等，其設計理念將「單純搭飛機」的旅運行為，提升為「提供一個體驗文化、購物、餐飲服務、休閑、商業活動的場所」；而且機場從業人員(包括安TSA檢)之服務態度，均十分親切及敬業，機場之營運效率及服務水準甚高，例如：入境層可達每小時服務5,000人次；其航廈規劃、設計的理念及服務態度，值得學習。

(二)舊金山機場聯外交通十分便利，而且舊金山灣區重運量之大眾捷運系統可直接到達報到大廳，民眾轉乘十分便利；惟因係利用現有路線延伸，以至由東灣之Richmond或Fremont需要大約80分鐘，行車時間稍嫌過長，且因使用率不高(據觀察，尖峰時間每小時進出站搭乘不超過1, 000人次)，目前仍未規劃快車班次。

(三)經參考機場聯外軌道運輸系統，歸納為下列類型：

1.高速鐵路：如中國大陸上海的磁浮列車。

2.區域鐵路：依服務型態可分為兼具服務現有都會區的區域鐵路，如英國Standsted機場鐵路系統；以服務機場為主的鐵路系統，如香港機場快線。

3.大眾捷運系統：依服務型態亦可分為兼具服務現有都會區的大眾捷運系統，如英國Heathrow機場捷運及高雄捷運；以服務機場為主的捷運系統，如中正機場聯外捷運。

4.輕軌運輸系統：如英國New Castle市區至機場輕軌系統。

我國於推動中正機場聯外軌道系統時，未能將高鐵直接連結至機場，僅由新建的捷運系統連接台北等城市，為了達到快速連結機場，紓解機場聯外公路系統之目標，將來營運時，似可利用直達車，高速公路差別費率等運輸管理手段，提昇系統的使用效率。

(四)舊金山機場集中式報到大廳，旅客動線明確，且行李安檢透過報到櫃台及後端之監測系統檢測，較洛杉磯國際機場「先檢查、再報到」的方式，減少了旅客的等候時間，旅客因而有更充裕的時間享受機場設施。

(五)舊金山灣區共有三個國際機場，各機場分由各地方政府規劃、經營，其間或具競爭的性質，係由航空公司透過市場機制調整；而我國本島中正、松山、台中、高雄、花蓮等航空站則由民航局經營，其間運量的指派、調整，除可透過市場機制外，可考慮由政策導向，以供給誘導需求的方式，例如結合觀光資源，創造新的觀光遊程，來加強各航站的功能。

附註：有關各機場及港口簡報資料及圖表，因部分資料屬草案性質或仍具業務機密性質，主辦單位要求暫不對外公開；若需參考，請逕洽報告撰寫人。

附錄B                   　當前計畫作業制度探討

第一節　計畫分類

我國現行計畫制度係依據「行政院所屬各機關中長程計畫編製辦法」規定，謹對計畫期程及是否為施政計畫規範，並未針對不同構面定義，以下謹參考國外對工程及之分類及實務作業之經驗，歸納計畫類型如次。

B-1-1　依計畫體系區分

依計畫體系及其規劃涵蓋層面可分為：國家發展指導計畫、功能型發展計畫及個案計畫三類，謹說明如后：

一、國家發展指導計畫：係跨功能之綜合計畫，規劃指導未來國家發展方向；此類計畫之推動攸關未來數年國家經濟、財政、社會、環境等層面之發展，並與民眾生活品質的改善及國家競爭力的提昇息息相關，必需由總體財政及經濟面分析計畫推動可行性；例如「國家發展重點計畫」，屬綱要計畫性質，勾勒國家整體發展的願景，所需經費係屬概估性質，每期期中檢討時再滾動修正。

二、功能型發展計畫：係指導數項具相同功能或性質之個案計畫，以達成該功能特定社經目標之上位計畫，可視為該功能發展之主計畫(Master Plan)；例如「台灣地區港埠發展計畫」、「各部會中程施政計畫」等，此類計畫所歸範個案計畫之嚴謹度較高，經費預估必需符合預算額度。

三、個案建設計畫：係為完成特定社經目的，由各機關擬訂之專案或彙總性計畫，一般公共建設計畫均以個案計畫呈現；例如「國道北宜公路建設計畫」。大部分計畫之提出，為解決「單一問題」，所改善效果僅止於局部最佳(Local Optimal)，並未考量整體最佳(Global Optimal)。

B-1-2　依計畫時程區分

依「行政院所屬各機關中長程計畫編製辦法」規定，各項計畫依施政計畫體系又可分為施政計畫及個案計畫；計畫作業層面，依計畫時程可分為年度、中程及長程計畫其時程分別為：

一、年度計畫：計畫期程為一年內。

二、中程計畫：計畫期程二至六年。

三、長程計畫：計畫期程六年以上。

由計畫執行期程來看，國家發展指導計畫及功能級發展計畫，多屬中、長程計畫，例如「新十大建設計畫」及「台灣地區整體國際港埠發展規劃」(90年度推動之8100計畫則為例外，屬年度計畫)；至於個案計畫亦多屬中程計畫，如「東西向快速公路建設計畫」；年度預算執行則透過年度計畫，例如年度預算先期作業即為分配個案計畫年度執行經費。

若由施政計畫及個案建設計畫之角度切入，則又可分區分為：

一、中程施政計畫：係各機關進行內外環境、優先發展需要及課題評析，依國家長程整體及前瞻發展需要，配合施政績效評估作業，選定中程施政目標，擬訂策略績效目標及衡量指標，據以選擇中程施政重點，辦理相關部門中程計畫內容之規劃，並配合國家中程財政目標及可用資源，妥為規劃中程經費總需求，據以編訂中程施政計畫，並以每四年訂定為原則。但各機關得因應環境變遷及政策調整需要，擬具修正計畫報院核定。

二、年度施政計畫：各機關應依據施政方針，並配合中程施政計畫及年度業務發展需要，訂定施政目標與重點，就會計年度內應辦理事項所編訂之計畫，據以編訂年度施政計畫及預算。

三、中程個案建設計畫：指各機關為達成國家、機關之中長程目標，參酌機關資源能力，事前蒐集充分資料，進行內外環境分析及預測，設定具體目標，進行計畫分析，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，所訂定之實施策略、方法及分期(年)實施計畫。

四、年度個案建設計畫：個案建設計畫於年度間所應執行之內容及經費。

中程施政計畫、中長程個案計畫，應納入年度施政計畫辦理，並逐年檢討其績效，必要時得修正或廢止；中長程個案計畫執行完成後，應就其實施成效作成總結評估報告(各計畫關聯詳圖B-1)。

圖B-1  我國現行計畫及預算體系架構圖

B-1-3　計畫依年度先期作業審議機關區分

個案計畫依計畫審議機關及年度預算先期作業審議分工，可區分為：公共建設計畫、科技發展計畫、社會發展計畫及一般施政計畫等四類，其審議分工如次圖所示：

圖B-2  　各類計畫審議區分圖

B-1-4　個案計畫依計畫性質區分

以公共建設個案計畫為範圍，依計畫性質分類，可分為：

一、專案型工程計畫：明確之計畫效益、工程項目及設置地點；所列分項工程間關聯性大，需要以計畫網圖控制工程進度，如寶山水庫第二期計畫；計畫可能編有配合工程經費(如施工道路、地區排水)，以提昇地方政府、民眾配合意願及縮減工程施工時程。

二、多專案型工程計畫：彙總多個專案計畫，各計畫亦可獨立成為1項完整之專案工程；即分別具明確之計畫效益、工程項目及設置地點；所列分項計畫間關聯性小，分別以計畫網圖控制各計畫工程進度，計畫經費間可相互支援；如高速公路交流道聯絡道工程；計畫中亦可能編列配合工程經費(如地區排水、農路改善)，以提昇地方政府、民眾配合意願及縮減工程施工時程。

三、彙總跨年度工程型計畫：計畫研擬時已選定各分項工程項目、設置地點等，具整體性效益評估，但欠缺個別工程項目之效益評估；計畫執行時，依已核定之工程項目分配預算，並設置預備工程或保留調整部分工程及經費彈性之空間；如河海堤工程每年均選定預備工程，加強山坡地水土保持計畫保留部分年度預算未分配，以因應災變復舊工程。

四、彙總年度分配工程型計畫：屬彙總型計畫，於計畫研擬時未選定各分項工程項目、設置地點等，儘具整體性達成之目標；年度開始，始依評選準則及預算額度分別核定之工程項目，工程及經費彈性甚大，如全國自行車道系統。

五、資訊建設或措施：屬資訊建設或措施，具整體性、屬規劃階段、專業性甚高；計畫內容配合軟體措施、分項工程需設置客觀分配準則之計畫，如數位台灣之各項計畫。

第二節　個案計畫及功能型發展計畫規劃、擬訂程序

B-2-1　公共建設個案計畫

公共建設個案計畫，依其生命週期，可分為「可行性研究」、「綜合規劃」、「細部設計」、「發包施工」、「完成評估」等五個階段；且各階段可依計畫內容、推動時程及主管機關分工，可將計畫核定機關區分為：

表B-1          公共建設個案計畫依生命週期核定內容摘要表

| 階 段 | 內 容 | 核 定 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 可行性研究 綜合規劃 | －計畫規模、計畫目標、計畫效益、技術可行性、環境影響評估、市場狀況、財務方案及風險與不定性等 －涉及經濟層面、財務層面、政治層面、社會層面以及行政管理層面，其審議重點牽涉國家資源總供需之分配 －行政院交經建會審議 | 報經中央主管機關 轉報行政院核定 －可行性研究：核定路廊、選定廠址等，經費仍屬概估 －綜合規劃：核定道路構建型式、交流道位址、收費站設置等：以精度較高之比例尺套圖、經費估算較為準確 |
| 細部設計 | －工程設計及實施計畫等 | －各主管(辦)機關核定 |
| 發包施工 | －年度預算分配 －執行進度考核、有關工程品質、安衛、成本及驗收等項目之管理、協調等 | －經建會做整體考量 －由工程會做整體考量 |
| 完成評估 | －竣工決算，執行成效檢討，後續配合措施及工程說明 －結案報告、執行機關及人員獎懲 | －行政院(院列管) －主管機關(自行列管) |

理論上，各種類型計畫包括:專案型計畫如「湖山水庫建設計畫」，或彙總型計畫如「加強森林造林撫育計畫」，均應經過前述程序；惟實務上，彙總型計畫或資訊建設等計畫，往往跳過其中某些階段，如可行性研究階段等，易使計畫執行產生偏差；大部分機關研擬彙總型計畫時，多認為可行性研究及綜合規劃作業較專案型計畫要求為低，以致忽略此部分作業；然而彙整型計畫之分析層面應更為廣泛，替代方案或措施亦更具多元性。此外，於細部設計階段，彙總型計畫因具有相當之彈性，致往往未依原規劃目標進行，動輒修正年度實施計畫。

大多數專案型計畫於計畫研擬過程相當完整，往往經多年可行性分析及綜合規劃評估，惟核定時，或有可能受政治等因素影響，未能選擇最佳方案。

為強化計畫可行性，「擴大公共建設投資計畫特別條例」對個案計畫研擬條件，加以更嚴格的規範，需完成可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及選擇與替代方案之成本效益分析等前置作業，提報行政院核定後，始考量編列後續經費。其較一般計畫預算作業較嚴格之處如后表。

一、預算編列程序較為嚴格；前置作業需行政院核定後，始得編列特別預算；現行(一般計畫預算作業)可同時編列前置作業經費及工程經費。

二、必需另籌財源辦理前置作業。

三、綜合規劃內容較為嚴格：增加風險管理分析。

表B-2           新十大建設及一般公共建設個案計畫規劃程序比較表

| 項 目 | 現行作業(一般計畫預算) | 新十大建設 |
| --- | --- | --- |
|  | 中長程計畫 編製辦法 | 預算法 (34條) | 特別條例 (第6條) |
| 前 置 作 業 | 1.可行性研究 | 行政院可同時進行預算籌編及計畫核定程序 (未限制前置作業及工程經費之編列條件) | 未規範 | 依行政院核定前置作業事項辦理細部設計，按計畫期程編列經費 |
|  | 2.綜合規劃 |  |  |  |
|  | 3.環境影響評估 |  |  |  |
|  | 4.選擇與替代方案之成本效益分析 |  | 先行製作完成始編列預算案併送立法院 (未規定需經 行政院核定) |  |
|  | 5.財源籌措及資金運用說明 |  |  | 未規範 |
| 綜合 規劃 內容 | 1.計畫目標、執行策略、資源需求、財務方案、營運管理、預期效益 | 必要內容 | 未規範 | 必要內容 |
|  | 2.風險管理 | 未規範 | 未規範 | 必要內容 |

公共建設個案計畫之審議係以個案為審議主軸，針對單一計畫之內容、規模、目標、效益等進行審查，通常送審計畫為多年期計畫，各級審議單位謹就個案分析，並未就各該機關所有計畫經費之經費需求及財政負擔能力分析，故有「見樹不見林」之盲點。政府公共建設計畫年度預算先期作業之審議係以年度為主軸，針對所有公共建設計畫之單一年度經費需求，衡酌國家整體資源分配做通盤考量，評估各計畫優先順序，惟因資源有限，以致個別計畫效益多無法按原計畫時程達成原計畫目標。

由於個案計畫於核定時，未能有效管制需求成長，以致各部會所提計畫之需求已遠超過已可能獲得之預算，以94年度先期作業資料為例，94至96年3個年度各部會中央公務需求合計為10,761億元(平均每年為3,586.99億元)，較90至93年4個年度各部會中央公務實際預算5,716.02億元(平均每年為1,429.01億元)，每年度平均需求超出2.157.98億元，為實際平均預算之2.51倍；若未來年度公共建設預算額度維持1,429億元，各部會未來3年需求已超未來7.53年之額度總和。

表B-3        94-96年度重大公共建設計畫需求統計表

| 年 度 | 90年度 (億元) | 91年度 (億元) | 92年度 (億元 | 93年度 (億元 | 90-93年度 (億元) | 90-93年平均 (億元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度預算數 | 1,463.49 | 1,443.43 | 1,404.55 | 1,404.55 | 5,716.02 | 1,429.01 |
| 年 度 | 94年度 (億元) | 95年度 (億元) | 96年度 (億元 | － | 94-96年度 (億元) | 94-96年平均 (億元) |
| 需求數 | 2,691.10 | 4420.93 | 3648.95 | － | 10,760.98 | 3,586.99 |

B-2-2　功能型發展計畫規劃及擬訂程序

各部會多已針對所屬個案計畫進行規劃，就所主管業務範圍提出「政策白皮書」，以勾勒未來施政方向；謹說明近年來，功能玨發展計畫規劃過程：

一、各部會中程施政計畫

行政院各機關必須依「行政院所屬各機關中長程計畫編製辦法」規定，選定中程施政目標，擬訂策略績效目標及衡量指標，據以選擇中程施政重點，辦理相關部門中程計畫內容之規劃，並配合國家中程財政目標及可用資源，妥為規劃中程經費總需求，據以編訂中程施政計畫。

各機關中程施政計畫草案，經首長召集各單位及所屬機關審議後，函報行政院；並經研考會會同行政院秘書處、財政部、行政院主計處、本會、國科會及工程會等機關審查後，由行政院研考會彙提行政院會議。

二、港整體發展規劃及未來發展計畫

我國整體港埠規劃制度係較為完整之功能型發展計畫，交通部必需邀集各港務局，先完成屬上位計畫之「台灣地區整體國際港埠發展規劃」後；各港再據以研擬各港之發展計畫，如「高雄港整體發展規劃及未來發展計畫」；最後，各港再據以列入發展計畫之工程，研擬個案計畫報核實施。

為因應經濟發展、國際情勢、國家政策及實際需要等，整體發展計畫必需參照都市計畫通盤檢討精神，每五年通盤檢討，各國際港整體規劃應同時配合檢討修正，俾據以擬訂每五年為一期之港埠實質建設計畫。

三、公共建設各次類別建設計畫

依據「年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊」規定，各次類別主辦機關必需研擬次類別建設計畫，內容包括：次類別未來四年發展方向、發展政策及策略、衡量指標、效益及績效指標、次類別所屬計畫預算執行進度及執行情形、民間參與公共建設辦理情形等；惟因年度先期作業重點已轉移至預算分配，以致對次類別建設之要求較低，甚或僅為資料彙整。

就事前評估而言，功能型發展計畫係落實上位之國家發展指導計畫之理念，並指導下位之工程建設計畫；惟實務上，功能型發展計畫或淪為資料彙整、或太過繁雜，欠缺指導及規劃功能；就強化計畫作業而言，如何落實，仍有相當大努力的空間。

第三節　近30年來國家發展指導計畫推動情形

國家發展指導計畫係行政院衡酌國家發展需要、維持經濟成長、提昇生活品質等目標，所推出之重點發展計畫；其應整合多項具不同功能的計畫，以勾勒未來國家發展方向；如我國於60年代所推出之十大建設、70年代推出之12項建設計畫及14項建設計畫等，除了於實質建設的完成，提昇民眾生活水準外，於經濟面，亦帶動了經濟成長及相關產業之發展；80年代則有國建六年計畫及12項建設計畫等，乃至政權輪替後的知識經濟發展方案、國家發展重點計畫等；以下謹就近30年來，隨著內閣之就任，接續提出了之國家發展指導計畫，摘陳如次：

表B-4         歷任行政院院長提出大型建設計畫名稱及經費一覽表

| 歷任行政院院長 | 提出大型 計畫名稱 | 計畫期間 | 所需經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔣經國(61.06.01-67.05.20) | 十大建設 | 62.07-67.06 | 1,947.54億元 |
| 孫運璿(67.06.01-73.06.01) | 十二項建設 | 68.07-73.06 | 3,074.15億元 |
| 俞國華 (73.06.01-78.06.01) | 十四項建設 | 73.09-79.12 | 9,013.08億元 |
| 郝柏村(79.06.01-82.02.27) | 國家建設六年計畫 | 80.06-86.06 | 82,382億元 (含民間投資0.6兆元) |
| 連戰(82.02.27-86.09.01) | (新)十二項建設 | 83.07-87.06 | 29,907億元 (含民間投資4,000億元) |
| 蕭萬長(86.09.01-89.05.20) | 擴大國內需求方案 | 87.07-89.12 | 1.2兆元 (不含BOT 0.2兆元) 88年度追加預算637.57億元； 89年度擴編572億元 |
| 唐飛(89.05.20-89.10.06) | 知識經濟發展方案 | 90.01-95.12 | 362億元 |
| 張俊雄(89.10.06-91.02.01) | 8100台灣啟動計畫 | 90.01-90.12 | 8,100兆元 (追加預算645.7億元) |
| 游錫堃(91.02.01-94.02) | 國家發展重點計畫 | 91.01-96.12 | 2.65兆元 (含民間投資0.93兆元) |
|  | 新十大建設 | 93.07-98.12 | 5,000億元 |

B-3-1　十大建設計畫

民國六十年代初期，由於產品外銷所帶來國內資本逐漸累積，且我國產業結構已面臨轉型，對基礎建設，如道路、港埠、機場、發電廠的需求與日俱增；適逢國際石油價格暴漲，造成世界性的經濟危機，影響我國產品的外銷，許多公司和工廠因而裁減員工，甚至停止營運，使經濟建設受到阻礙；政府仍積極推出大十建設，一方面創造有效需求，一方面提昇現有公共建設的存量及水準。

表B-5             十大建設計畫總經費及期程一覽表

單位：億元

| 項次 | 計畫名稱 | 總經費 (億元) | 計畫預訂期程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 運輸通信類 |  |  |
| 1 | 中山高速公路 | 480.00 | 58.10-67.12 |
| 2 | 鐵路電氣化 | 224.37 | 58.01-68.08 |
| 3 | 北迴鐵路 | 64.10 | 62.12-68.12 |
| 4 | 中正國際機場 | 103.08 | 63.09-67.12 |
| 5 | 台中港 | 55.16 | 62.10-65.12 |
| 6 | 蘇澳港 | 79.00 | 63.07-70.12 |
|  | 小計 | 1,005.71 |  |
|  | 工業建設類 |  |  |
| 7 | 中國鋼鐵廠 | 369.01 | 60.11-66.12 |
| 8 | 中國造船廠 | 83.94 | 63.07-65.11 |
|  | 小計 | 452.95 |  |
|  | 能源開發類 |  |  |
| 9 | 石油化學工業 | 203.99 | 63.04-65.12 |
| 10 | 核能一廠 | 284.89 | 59.12-68.08 |
|  | 小計 | 488.88 |  |
|  | 合計 | 1,947.54 |  |

B-3-2　12項建設

12項建設是繼10大建設後之國家重要建設。包括：5項交通建設及興建核能電廠等，繼續厚植國家基礎設施存量；中鋼公司二階段拓建則帶動相關工業發展；至於農業方面，透過河海堤修建、改善農田排水及促進農業全面機械化等，完成農業現代化，增進農業生產；開發新市鎮、廣建國宅與每一縣市建立文化中心等計畫，則在經濟建設帶動下，以物質生活改善，提高精神生活，厚植無形國力。

表B-6                12項建設計畫總經費及期程一覽表

單位：億元

| 項次 | 計畫名稱 | 總經費 (億元) | 計畫預訂期程 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成環島鐵路網 東部鐵路拓寬工程 南迴鐵路興建工程 | 50.96 211.76 | 67.07-73.12 69.07-79.12 |  |
| 2 | 新建東西橫貫公路三條 | 41.10 | 68.07-75.06 | 不含玉山玉里段 |
| 3 | 改善高屏地區交通 | 25.85 | 68.07-74.06 |  |
| 4 | 中鋼第1期第2階段工程 | 541.17 | 67.07-71.10 |  |
| 5 | 繼續興建核能二廠工程 | 1,513.93 | 63.09-74.05 |  |
| 6 | 完成台中港二、三期工程 | 186.11 | 65.11-72.06 |  |
| 7 | 開發新市鎮廣建國民住宅 開發新市鎮 廣建國民住宅 | 1.57 182.54 | 67.07-83.04 70.07-74.06 |  |
| 8 | 加速改善重要農田排水設施 | 33.70 | 67.07-74.06 |  |
| 9 | 修建台灣西岸海堤工程及全省河堤工程 | 70.00 | 67.07-74.06 |  |
| 10 | 拓建屏鵝道路為4線高級公路 | 35.50 | 67.07-72.08 |  |
| 11 | 設置農業機械化基金 | 40.00 | 67.07-71.06 |  |
| 12 | 建立每一縣市文化中心 | 139.96 | 67.07-76.10 |  |
|  | 合 計 | 3,074.15 | － | 經費需求係實際投入預算 |

B-3-3　14項建設計畫

12項建設計畫後，我國經濟社會體質不斷強化，國民平均生活素質已漸接近工業國家的水準；14項建設之目標係致力於生活水準的再提昇，發展充足能源、提供便捷的通訊運輸、開發豐裕的水資源、建設廣闊的旅遊休閒場所、改進清潔的城鄉環境、普及完善的醫療設施等，預計於6年之內，從事14項建設，30項子計畫。

表B-7             14項建設計畫總經費及期程一覽表

單位：億元

| 項次 | 計畫名稱 | 總經費 (億元) | 計畫預訂期程 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中鋼公司第三階段擴建計畫 | 523.12 | 73.07-77.04 |  |
| 2 | 明潭抽蓄發電計畫 台中火力發電計畫 | 508.57 902.02 | 75.07-85.06 73.07-82.06 |  |
| 3 | 輕油裂解更新計畫 液化天然氣專用接收站計畫 | 153.00 328.52 | 75.07-81.06 73.07-79.12 |  |
| 4 | 電信現代計畫 | 606.53 | 73.07-79.12 |  |
| 5 | 繼續完成南迴鐵路計畫 高屏鐵路雙軌計畫 | 211.76 33.69 | 69.07-79.12 72.07-79.06 |  |
| 6 | 北二高計畫 西部濱海縱貫公路計畫 第三號省道縱貫公路計畫 | 1,281.93 184.59 88.12 | 77.07-81.12 74.07-80.06 74.07-80.06 |  |
| 7 | 台北市區鐵路地下化計畫 | 204.76 | 77.07-79.08 |  |
| 8 | 台北都會區大眾捷運計畫 | 2,196.92 | 76.07-83.12 |  |
| 9 | 台北地區防洪後續計畫 繼續河海堤計畫 繼續區域排水計畫 東部及蘭陽地區治山防災 | 43.76 146.89 58.00 79.24 | 74.07-77.06 74.07-80.06 74.07-80.06 74.07-80.06 |  |
| 10 | 鯉魚潭水庫計畫 南化水庫計畫 牡丹水庫計畫 | 75.00 99.57 36.43 | 74.07-81.06 74.07-81.06 74.07-81.06 |  |
| 11 | 玉山等4個國家公園計畫 東北角海岸特定區建設計畫 | 137.92 13.60 | 74.07-80.06 74.07-80.06 |  |
| 12 | 都市垃圾處理計畫 | 279.54 | 73.07-79.06 |  |
| 13 | 台大醫學院附屬醫院改進 榮民總醫院改進計畫 榮民總醫院高雄分院計畫 成功大學附屬醫院計畫 籌建醫療網計畫 | 91.78 75.81 48.90 63.95 145.30 | 69.07-79.12 71.09-78.05 72.07-79.06 71.07-78.06 74.07-79.06 |  |
| 14 | 基層建設計畫 | 393.85 | 74.07-77.06 |  |

B-3-4　國家建設六年計畫

國家建設六年計畫於民國80年推出，係當時新內閣上任配合總統任期，規劃國家現代化建設藍圖及政府施政方針；政府將6年內欲推動之775項計畫，分為運輸通信等14類，經費需求估計為8兆2千億元，分由中央、地方、事業單位、非營業基金及民間籌措等支應。就計畫涵蓋層面而言，其包含硬體建設及軟體措施，且涵蓋功能甚為廣泛，未來所有施政計畫均予以納入，堪稱相當完整；惟推動二年餘旋遭外界質疑，以致不得不中途叫停，重新檢討修正。

表B-8             國家建設六年計畫經費一覽表

| 功 能 別 | 計畫項數 (項) | 經費需求 (億元) |
| --- | --- | --- |
| 農林漁牧 | 86 | 2,672 |
| 水利防洪 | 62 | 4,444 |
| 運輸通信 | 100 | 27,713 |
| 都市及住宅 | 50 | 9,313 |
| 觀光遊憩 | 32 | 1,265 |
| 文教 | 93 | 7,907 |
| 科技 | 65 | 2,335 |
| 能源開發 | 77 | 9,998 |
| 工業 | 72 | 3,341 |
| 服務業 | 18 | 408 |
| 環境保護 | 61 | 2,896 |
| 醫療保健 | 9 | 1,078 |
| 社會福利安全 | 42 | 7,948 |
| 其他 | 8 | 1,064 |
| 合 計 | 775 | 82,382 |

B-3-5　(新)十二項建設計畫

84年度起中央政府財政情形持續惡化，中央政府認為有必要集中有限資源於最具效率之建設，遂篩選國家建設六年計畫中，已規劃完成、效益顯著之38項計畫彙整而成十二項建設計畫推動。計畫共分為12大項，經費總需求2兆5千億元，所涵蓋內容包括文化、教育、體育、遊憩、水利、環保、都市、交通等功能，為當時政府施政重點。

表B-9             新十二項建設個案計畫執行情形一覽表

| 項次 | 計畫名稱 | 原訂投資 (億元) | 原訂期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整建國中小教育設施 | 670.00 | 83.07-89.06 |
| 2 | 東海岸風景區 澎湖風景區 馬祖地區觀光 金門國家公園 月眉大型育樂區開發計畫 台中都會公園 高雄都會公園 台灣省興建大型體育館計畫 台北市興建大型體育館計畫 高雄市綜合體育館計畫 | 16.76 34.60 3.23 22.00 99.29 55.45 47.20 17.04 69.33 33.17 | 79.07-85.06 80.07-90.06 84.07-89.06 84.01-90.06 80.07-92.06 80.07-89.06 78.07-86.06 82.07-86.06 82.07-87.06 80.07-87.06 |
| 3 | 籌建台灣省立歷史博物館 縣市文化活動設施 加強鄉鎮及社區文化發展 文化資產保存與發展 | 36.74 46.83 22.63 58.58 | 82.07-92.12 83.07-90.06 83.07-90.06 80.07-90.06 |
| 4 | 淡海新市鎮 高雄新市鎮 國宅建設計畫 | 1,478.00 1,314.00 2,098.56 | 80.07-91.06 80.07-89.06 80.07-86.06 |
| 5 | 東部鐵路改善 台鐵購車計畫 生活圈道路系統 公共停車場 | 486.47 194.86 4,226.59 659.76 | 80.07-87.06 80.07-88.06 79.07-95.06 83.07-88.06 |
| 6 | 建設工商綜合區 | 0.47 | 83.07-90.06 |
| 7 | 垃圾焚化廠 衛生掩埋場 | 931.59 131.96 | 79.07-90.06 79.07-87.06 |
| 8 | 集集共同引水 南化二期 士林水力發電 高屏溪攔河堰 寶山第二水庫 改進水資源管理及節約用水 | 326.50 27.89 120.34 38.00 156.00 24.24 | 79.07-89.06 83.07-88.06 81.03-90.09 83.07-88.06 86.04-94.06 83.07-87.06 |
| 9 | 高鐵 | 1,057.00 | 79.07-97.12 |
| 10 | 高雄捷運 台中台南鐵路地下化 高雄市區鐵路地下化 | 1,951.80 975.00 1,231.80 | 79.07-95.12 83.06-94.06 83.07-96.06 |
| 11 | 二高後續計畫 東西向快速公路 | 5,251.80 1,985.24 | 78.03-92.12 80.01-90.06 |
| 12 | 規劃中部橫貫快速公路 | 6.40 | 83.07-87.06 |
|  |  | 25,907.12 |  |

B-3-6　擴大內需方案

自民國86年東亞金融風暴以來，其影響程度遠超過預期，87年第一季東亞各國經濟普遍呈現負成長，我國亦無法自外，出口明顯衰退，民間投資明顯降低，經濟情勢逆轉，失業率持續上升，政府必需儘速採取因應對策；策定以增加公共及民間投資為政策主軸之方案。

表B-10                  擴大內需方案經費需求統計表                  單位：億元

| 加 強 | 公 共 | 投 資 |  | 促進民間投資 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 88年度 | 88年度 | 合 計 | 1.2億元以上製造業投資 |
| 一、加速既有預算執行 | 5,418 | 5,600 | 11,018 | 2.促進民間參與公共建設 |
| 二、增加公共投資 1.運用工程節餘款 2.附屬單位預算提前執行 3.88年度追加預算 4.89年度擴編預算 | 1,037 62 337 638 0 | 829 48 209 0 572 | 1,866 110 546 638 572 | 3.民營電廠 4.東部地區產業發展計畫 5.西部地區產業發展計畫 6.工商綜合區 7.工業園區 8.加工出口區倉儲轉運專區 9.其他大型民間建設計畫 |

B-3-7　知識經濟方案

1996年「經濟合作開發組織」(OECD)發表了「知識經濟報告」，認為以知識為本位的經濟即將改變全球經濟發展型態；知識已成為生產力提昇與經濟成長的主要驅動力，隨著資訊、通訊科技的快速發展與高度應用，世界各國的產出、就業及投資將明顯轉向知識密集型產業。此後「知識經濟」即普遍受到各國學者與政府的高度重視。政府毫不遲疑的決定朝知識經濟時代前進，完成研擬知識經濟方案，做為下個十年經濟發展的主要戰略藍圖，包括57項具體執行計畫，預計五年推動完成，全程總經費估算約為362.79億元。

表B-11                      知識經濟方案經費需求統計表

| 大 項 別 | 計畫項數 (項) | 經費需求 (億元) |
| --- | --- | --- |
| 1.建立蓬勃的創新與創業機制，以扶植創新的企業 | 16 | 119.030 |
| 2.建構網際網路應用之基礎環境 | 5 | 25.633 |
| 3.擴展資訊科技及網際網路在生產及生活上之運用 | 12 | 72.389 |
| 4.檢討教育體系，並積極培養及引進人才，以因應知識經濟發展之需求 | 6 | 97.345 |
| 5.建立顧客導向服務型政府 | 8 | 7.814 |
| 6.規劃預防措施，避免經濟轉型產生之社會問題 | 10 | 40.586 |
| 合 計 | 57 | 362.798 |

B-3-8　8100台灣啟動計畫

民國90年台灣正處於國內與國際經濟雙重的巨變之中，政府體認到經濟體質的改造與轉型是必然的，也是迫切的，必需建造一個能夠讓創意領先、品質領先與速度領先的新經濟結構。在調整經濟結構的同時，也調整新政策，研擬新的建設計畫，在「建設綠色、活力、速度、優質、魅力的台灣」五大方針下，讓國家的軟硬體建設能大刀闊斧前進，符合知識經濟時代的需求。

90年度中央政府投資預算6,985億中，雖然以延續性的建設為主，但是政權輪替後，政府對這些建設的預算已經做了調整，加入了新政策，同時也容納了一些新的計畫，提出總計1,115億的追加預算，辦理「擴大公共投資提振景氣方案」，總計90年度國家重大建設計畫預算將達到8,100億的規模。

表B-12                 民國90年中央政府預算設算表

單位：新台幣億元

90年度中央政府國建經費 8,100億元 －90年度中央政府預計可支用公共工程預算 6,985億元 ．可支用公共工程預算 10,644億元 ．扣除立院新址及老舊眷村工程 ( 3,659)億元 －90年度追加預算 1,115億元 ．921 工程款 241億元 ．追加額度 874億元 ..公務部門 731億元 ..事業計畫 20億元 ..作業基金 122億元

B-3-9　國家發展重點計畫

由於我們國家面臨了前所未見的競爭與挑戰，政府雖然進行了短期的8100方案作為提振景氣的工具；但是，一方面，全球化的競爭更加劇烈，後進者的追趕速度帶來了無比的壓力；另一方面，民眾改革的期望更加迫切，期待政府能夠以無比的魄力與行動力，為國家帶來新的氣象與前景。於是政府乃貫徹綠色矽島的施政理念以及深耕台灣，布局全球的新經濟戰略，落實為具體的六年施政計畫。以具體展現了執政團隊的價值理念，勾勒出國家新的施政藍圖。

表B-13      　　　　        國家發展重點計畫經費統計表

單位：億元

|  | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設項目 | 需求 | 需求 | 需求 | 需求 | 需求 | 需求 | 需求 |
| 1 E世代人才培育計畫 | 8.80 | 14.47 | 15.79 | 17.84 | 18.97 | 19.64 | 95.51 |
| 2文化創意產業發展計畫 | 0.46 | 12.72 | 13.39 | 15.56 | 38.57 | 38.73 | 119.43 |
| 3國際創新研發基地計畫 | 64.15 | 244.01 | 258.67 | 203.40 | 177.31 | 156.90 | 1,104.44 |
| 4產業高值化計畫 | 384.64 | 348.99 | 385.19 | 502.90 | 499.84 | 410.47 | 2,532.03 |
| 5觀光客倍增計畫 | 1.00 | 71.14 | 64.50 | 104.11 | 154.49 | 190.81 | 586.05 |
| 6數位台灣計畫 | 516.82 | 490.25 | 433.26 | 692.27 | 724.00 | 571.47 | 3,428.07 |
| 7營運總部計畫 | 28.37 | 66.80 | 56.37 | 223.50 | 130.35 | 99.03 | 604.42 |
| 8全島運輸骨幹整建計畫 | 1,726.28 | 1,823.83 | 2,149.74 | 2,462.10 | 2,745.08 | 1,954.17 | 1,2861.2 |
| 9水與綠建設計畫 | 379.18 | 536.91 | 550.53 | 522.95 | 688.51 | 810.65 | 3,488.73 |
| 10新故鄉社區營造計畫 | 33.78 | 57.52 | 66.55 | 106.69 | 124.85 | 115.88 | 505.27 |
| 合 計 | 3,143.48 | 3,666.64 | 3,993.99 | 4,851.32 | 5,301.97 | 4,367.75 | 25,325.15 |

B-3-10　新十大建設計畫

隨著世界經濟情勢好轉、SARS疫情於92年6月迅速獲得控制，國內經濟景氣已逐步復甦，惟成長動力主要源自出口，內需仍相對疲弱。尤其是近年來國內公共投資規模的持續滑落，不僅削弱經濟成長活力；基礎建設質與量的不足，更明顯阻礙國家競爭力的持續提升、影響國民生活品質的改善。

公共建設的擴大推動，短期可改善投資環境，強化成長動力，解決國內企業發展與就業問題；長期可發揮厚植國家發展潛能、均衡區域發展、提高生活品質的效益，政府乃積極推動新十公共建設計畫

表B-14       新十大建設93至97年中央特別預算分配一覽表

單位：億元

| 工作項目 | 93年度 需求 | 94年度 需求 | 95年度 需求 | 96年度 需求 | 97年度 需求 | 93-97年 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資人才 | 70.0 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 500.0 |
| 頂尖大學及研究中心 | 70.0 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 500.0 |
| 投資創新研發 | 74.8 | 176.9 | 223.9 | 291.3 | 238.6 | 1,005.5 |
| 國際藝術及流行音樂中心 | 4.4 | 22.9 | 75.0 | 116.9 | 114.9 | 334.1 |
| M台灣計畫 | 47.7 | 107.6 | 93.0 | 90.9 | 30.8 | 370.00 |
| 台灣博覽會 | 22.7 | 46.4 | 55.9 | 83.5 | 92.9 | 301.4 |
| 投資全球運籌通路 | 311.6 | 145.4 | 188.1 | 221.9 | 212.2 | 1079.3 |
| 台鐵捷運化 | 23.8 | 54.8 | 75.4 | 111.1 | 133.9 | 399.0 |
| 第三波高速路 | 72.1 | 90.5 | 108.8 | 99.7 | 67.5 | 438.6 |
| 高雄港洲際貨櫃中心 | 215.8 | 0.2 | 3.8 | 11.1 | 10.8 | 241.7 |
| 投資生活環境改善 | 459.0 | 395.1 | 445.8 | 444.2 | 383.6 | 2127.7 |
| 北中南捷運 | 406.2 | 287.9 | 304.2 | 241.5 | 180.0 | 1,419.7 |
| 污水下水道 | 51.1 | 80.1 | 77.6 | 102.9 | 81.8 | 393.5 |
| 平地水庫海淡廠 | 1.7 | 27.1 | 64.1 | 99.8 | 121.8 | 314.5 |
| 總 計 | 915.4 | 807.4 | 967.8 | 1067.5 | 954.4 | 4,712.5 |

註：所列預算為原規劃數

過去30年所推動之國家級計畫可分為三大類型，包括：1)有明確個案計畫之指導計畫，如十大建設、新十大建設等；2)綱要型指導計畫，如國發計畫、六年國建計畫；3)短期擴大內需計畫，如8100方案。

屬綱要計畫型式之國家級計畫，於規劃時雖訂有完整之目標，惟因個案計畫未經精確篩選，多屬倉促彙總而成，以致由下而上之個案計畫未能與由上而下之總體目標結合；整體財務規劃部分，則因個案計畫繁多，且未能考量實際執行能力，以致計畫與預算未能配合，規劃時程與實際建設時程大幅落差；如六年國建計畫於推動2年餘即面臨檢討；復因計畫項目繁多，一般民眾根本無法確切瞭解到底包括那些項目，也不清楚政府施政重點，甚至連最基本之政策宣示功能也無法達成。

屬明確個案計畫之指導計畫，則因目標與計畫結合，個案計畫經過精確篩選，內容及期程明確，各部會也不會為了爭取預算而將經常性之業務納入，因而模糊了施政重點；所以在計畫、執行、考核等各階段定有明確目標，可以完全發揮政策指導功能。如十大建設計畫。

屬短期擴大內需型計畫，則多屬短期應變措施，其被外界所詬病的就是，將一般施政優先順序排列較後之計畫，反而透過特別、快速評估程序獲得預算；故各部會在推動計畫，平日應建立計畫庫，針對計畫需求性高，而無財源推動之計畫，預先完成前置作業，或情勢改變時，可檢討停止之計畫；必要時，均可作為調節公共建設投資之工具。

附錄C               　重大公共建設預算分配制度探討

我國目前許公共建設計畫評估事中評估制度，除了定期檢討機制之外，另一項重大功能既透過年度預算先期作業的方式，以資源分配為工具，調整計畫執行方向及步幅；謹以公共建設為例，探討現行先期作業事中評估的方向。

第一節　公共建設計畫額度匡列程序

C-1-1　中央政府總預算編製與公共建設先期作業之關係

中央政府每年度辦理總預算編審工作於年度開始前15個月由行政院主計處研提「全國總資源供需初步資源」，然後向行政院長簡報或簽報，確定下年度中央政府總預算歲出規模及各類額度後(詳表C-1)，再依序核定法規、分行額度、先期審議、彙編總預算案等。

表C-1        中央政府年度總預算案編審程序表(與本會審議相關程序)

| 階 段 | 時 程 | 重 要 作 為 |
| --- | --- | --- |
| 中程歲出概算額度之核定 | 年度開始前 15-12個月 | 1.辦理未來四年中程預算收支推估。 2.行政院核定未來年度中程歲出概算額度。 3.各機關據以妥適安排並擬訂未來年度中程施政計畫。 4.匡訂公共建設計畫額度及成長規模。 |
| 預算之籌劃及收支政策之擬訂 | 年度開始前 12至8個月 | 1.行政院核定下年度施政方針。 2.行政院核定下年度預算籌編原則。 3.行政院核定下年度總預算編製辦法。 |
| 概算之擬編之審議 | 年度開始前 8至7個月 | 各機關依照施政方針、預算籌編原則、預算編製辦法之規定，在行政院核定下年度中程歲出概算額度範圍內，擬編下年度施政計畫及概算，並送行政院審議。 |
| 先期作 業審議 | 年度開始前 8至5個月 | 1.本會、國科會進行先期作業審議，並將審議結果呈報行政院。 2.行政院主計處及研考會分別審議社會發展及一般施政計畫。 |
| 概算之擬編之核定 | 年度開始前 7至4個月 | 1.向行政院院長簡報最新財經情勢，並確立下年度概算審核原則。 2.行政院年度計畫及預算審核會議據以審查各機關下年度概算。 3.各機關依據前述審議結果編製下年度預算案。 |
| 彙編總預算案 | 年度開始前 7至4個月 | 1.向總統簡報下年度總預算案核列情形並確立數額。 2.彙編下年度總預算案。 3.行政院會議通過下年度總預算案並函送立法院審議。 |
| 預算之審議 | 年度開始前 4個月至 年度開始 | 1.行政院院長、主計長及財政部部長赴立法院報告下年度總預算案之編製經過。 2.立法院議決下年度總預算案。 3.總統公布下年度總預算。 |

C-1-2　最近五年度公共建設額度

行政院額度分行之幕僚作業由行政院主計處負責，該處於考量當年度社經發展及政府財政負擔情形，簽報院長後，匡列下年度歲出規模及各項額度；歲出額度則分為各部會額度(主計處及研考會審議)、公共建設計畫額度(本會審議)及科技計畫額度(國科會審議)。而本會及國科會於先期審議時，必須於規劃額度內由國家總資源角度予以分配，所審議之結果逕提行政院年度計畫及預算審查會議，送請院長裁決。

行政院依「中央政府中程計畫預算編製辦法」及「中央政府中程計畫預算制度」，於年度預算審查前，匡列額度，近年來，每年均以5％成長；惟因90至93年度配合中央對直轄市及縣市政府補助制度之變革，分別移列離島、地方建設或調整劃歸部會經費分別為304、78、94、22億元(詳表C-2)。

表C-2             最近5(90-94)年公共建設額度統計表

| 年度 | 90 年度 | 91 年度 | 92 年度 | 93 年度 | 94 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總預算數(億元) | 15,754 | 15,187 | 15,503 | 15,915 | 16,356 |
| 公共建設額度(億元) | 1,250 | 1,460 | 1,440 | 1,485 | 1,565 |
| 行政院核列數(億元) | 1,489 | 1,460 | 1,440 | 1,490 | 1,565 |
| 額度占總預算比率(％) | 7.93％ | 9.61％ | 9.29％ | 9.33％ | 9.57％ |

C-1-3　最近五年度公共建設額度制度檢討

一、公共建設額度匡列與經濟成長之連結尚待強化

行政院(主計處)於匡列年度公共建設額度時，常以政府財政負擔層面考量，近年來僅將上年度預算數額以5％成長做為年度公共建設額度之做法，似未考慮兩年度投資內容的變化、預算結構及產出品質、以前年度保留款之內容，對公共建設計畫中與經濟成長無關之投資，如土地取得費用、經常性支出及國外採購金額等，亦無法精確估計，似有欠客觀。

二、額度分行程序，未與資源使用機關充分討論，恐生偏誤

預算分配不只止於安排下年度工作，同時也是利用資源分配進行期中檢討，包括：政策整合、檢討後續計畫進行方式及設定無效率計畫之停止點等，各部會也有必要於額度分行前，檢討無效率計畫、預先安排未來年度經費需求、需其他部會配合之政策及計畫等；此時，資源分配機關(本會)實有必要建構一個平台，整合資源籌措機關(主計處)及資源使用機關(各部會)需求。

三、年度公共建設需求龐大，亟需財源支應

90-92年度間，為因應經濟情勢變化及建設所需，政府乃充分運用預算措施，以期中調整、移緩濟急等方式，辦理追加預算；93年度更立法辦理特別預算，而每年度資本支出之達成率均達9成以上，顯見就計畫及執行能力層面而言，各部會執行機關仍有餘裕，惟受限政府財政因素，未能完全滿足各部會需要。。

四、行政院核定提報上限，限制各機關經費需求，有效提昇先期作業效率

自90年度起，行政院函訂各機關未來3年度公共建設計畫概算提報上限，均以前年度預算案數額為基礎，逐年分別按15％、20％及25％為成長上限，凡超出限額者，本會得不予受理；各部會依此原則提報，確實有效改善以往大幅膨脹需求之情形，有效提昇先期作業效率。

此外預先匡列中長程計畫預算額度，可提供各部會安排未來經費需求之參據，惟公共建設每年成長幅度應維持相當之穩定性，以免各部會無法於短期間調整。

五、移列地方政府之一般性補助及基本建設經費等，實際運用於工程建設之比例仍待觀察

90-93年度移列離島、地方建設或調整劃歸部會經費合計為498億元，約占年度公共建設預算之33.53％；惟此部分經費，地方政府是否如預期完全投入公共建設，仍待觀察，如移用於其他經常性支出，或移轉性支出，則勢影響整體經濟成長。

第二節　現行公共建設計畫年度預算先期作業資源分配方式

C-2-1　先期作業審議流程

公共建設計畫先期作業係以分配年度預算為重點，就各項公共建設計畫以往年度預算保留情形、未來實際執行能力、各機關歲出額度及國家整體資源做通盤考量，評估各計畫優先順序；並於行政院針對年度預算之最後審定前，提出經費核列之建議，其辦理流程如次(詳圖5-1)：

一、縣、市政府、中央各計畫執行單位初評提出需求。

二、次類別主辦機關加具具體審核意見，納入編製次類別建設計畫，並予綜合整理後，函送本會審議，並副知主計處、工程會、研考會及財政部等會審機關。

三、行政院經濟建設委員會核議

送審計畫送達公共建設會後，先由本會相關處、室初審後，分批提報複審會議；另由副主任委員會同會審機關副首長會審後；再提報本會委員會議核議。

四、行政院核定

行政院主計處根據本會之審議結果，彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報行政院長。

C-2-2　先期作業審議重點

一、主辦機關編擬重點及編報原則

(一)國發計畫應優先提報積極推動。

(二)新興計畫在納入預算前，原則上皆須先報奉行政院核定後，再核列經費。

(三)新興公共建設計畫在納入預算前，應先擬訂民間參與的程序，未經過此一程序者，除非有特殊考量，原則上不予以編列預算。

(四)應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明。

二、次類別主辦機關審議重點

(一)應加強預算執行，並考量保留款及執行能力，覈實編列經費，對於工程為最後一年或接近完工者，尤應檢討工程節餘款。

(二)需就民間投資參與之可行性及項目重新檢討，並提出審查意見。

(三)應檢討所屬個別計畫之優先順序。

三、本會審議重點

(一)綜合審議：對於年度次類別建設計畫就「發展政策及策略」、「衡量指標及建設數量」、「資源分配」等方面加以審議；對於執行中重大公共建設計畫，配合效益面及規劃面辦理成效評估，核定經費並排定優先順序。

(二)財務評估：針對次類別年度預算分配額度，對執行中重大公共建設計畫之財務面加以審議提出建議，作為審議之參考。

(三)執行評估：針對次類別年度預算分配額度，對執行中重大公共建設計畫之上年度重要執行目標達成情形、重大困難問題處理解決情形等提出建議，作為審議之參考。

C-2-3　先期作業預算分配程序及方式

本會辦理先期作業審議，共分為初審、複審、會審、副首長協商會議及委員會議等程序，基本上審議時，採由下而上針對個案逐一審議、分配預算，各階段審議方式如次：

一、初審會議：視需要由本會審議業務處邀請次類別評估小組之學者專家會商，各計畫主辦及主管機關與會說明；各次類別經費需求成長上限應儘量安排於上年度預算以5％成長之提報上限內。

二、複審會議：本會副主委主持，各審議處室就個案計畫逐項報告初審結果；評估重點係以計畫執行面考量，訂出各項個案計畫之資源分配上限。

三、會審會議：本會副主委主持，主計處、財政部、工程會、研考會等機關會同審議；並針對會審機關意見逐案討論；評估重點係納入政策優先順序評估。

四、會審總檢討會議：本會副主委主持，會同會審機關副首長，達成計畫需求與預算額度平衡之目標。

五、副首長協商會議：本會副主委主持，會同會審機關副首長及各計畫主管部會副首長與會，就審議結果與各相關部會副首長交換意見。

六、委員會議：確定審議結果後報院。

C-2-4　先期作業資源分配方式探討

一、大部分建設計畫雖依次類別提出，惟因個案審議，不易掌握整體方向，以發揮替代、互補功能：例如政府考量科學園區建設時，未將當地排水、供水、聯外交通、教育設施、高速鐵路之衝擊等列入考量，以致計畫推動時遭遇相當困難，甚至發生預算無法配合之情形。

二、計畫優先順序排列似與預算分配脫節：部分計畫主管機關未審慎評估計畫之輕重緩急，排列計畫優先順序，甚至為爭取預算，將中央政府最重視之計畫(如國發計畫)之優先性列於最後，以便爭取預算；而部分優先順序排列在後之計畫所獲核列經費之比例，超高於優先順序排列在前之計畫，使優先順序之排列流於形式。

三、各部會為爭取預算，將應辦業務另立計畫，於公共建設額度爭取預算：原列在部會預算之計畫或已移列地方政府應辦之計畫，另在公共建設預算額度，提列性質相同計畫，重複爭取經費，造成資源之扭曲。

四、財政日趨短絀，政府雖有民間投資公共建設之政策，惟多未能落實：由於政府財政日漸困難，故近年來重大建設之推動均優先考慮以民間投資方式辦理；除可利用民間資金及興建效率加速推動，減輕政府財政負擔外，並期藉由民間力量營運，提昇營運效率；惟目前落實程度有待強化，實有必要建立明確的規範，要求各部會於納入政府預算前，必先通過民間投資可行性之檢驗程序。

五、授權法規位階不足，預算審查準則無法完全與各部會首長施政理念結合：各部會依「預算法」審查、編製所屬單位預算，本會依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」協助審查，而行政院於「年度計畫及預算審查會議」時，多採本會審議結果；復因各部會之施政理念，與本會考量之國家總資源層面，無法配合時，其結果常遭部會首長質疑；且因各部會面臨施政績效壓力，其預算自主性要求，勢將愈加強勢。例如：部分部會一再將既成公共設施相關之工程送本會審議，且將其優先順序排列在後，只為免除地方政府或立法機關之壓力。

六、先期作業因欠缺次類別整體規劃、分析，資源分配目標未盡完善：先期作業係依次類別針對個案審議，對各次類別板塊之移動，未能有具體的評估方式；就理論上而言，公共建設目標達成應以次類別為主體，建立次類別資源分配機制，先就各次類別所需之投資進行探討後，再將預算分配至各計畫，最後再根據分配情形進行檢討。

七、分配預算時欠缺各種資金來源之成本評估：公共建設之資金來源除中央公務預算外，尚有各級地方政府公務預算、非營業基金及營業基金等預算來源；本會於先期作業審議時，並未針對不同預算來源，如公務預算及基金預算之資金成本加以分析，以致未能以最低成本之預算支應公共建設；且本會未能掌握年度公共建設之全貌，增加資源分配之難度。以92年為例，公共建設年度預算約6,257億元，送本會審議之計畫僅為10億元以上公共建設及部分非營業基金，其總額約為2,200億元，占年度公共建設預算之36％。

圖　C-2  92年度公共建設預算統計圖

八、公共建設之定義、統計、追蹤評估之分工尚待整合：目前年度公共建設、公共工程、政府投資、資本支出等定義、統計、追蹤評估機制，因定義不同、用途不同，以致引用分析時，缺乏共同標準(詳表B-3)；應對定義進行整合、分析，俾從多重構面分析資源分配之情形及效果。

表C-3                         中央政府各機關統計公共建設相關支出

| 資料名稱 | 中央政府 資本支出統計 | 政府投資 | 1億元以上 公共建設 | 重要公共建設 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 統計單位 | 主計處會計管理中心 | 主計處三局 | 工程會 | 公共建設會 |
| 預算結構 | 1.中央公務(特別) 2.非營業基金 3.營業基金 | 1.中央公務(特別) 2.部分非營業基金(交建、校務…) 3.地方公務(特別) | 1.中央公務(特別) 2.非營業基金 3.營業基金 | 中央公務 |
| 預 算 涵蓋層級 | 中央政府預算 不限金額 | 1.中央政府預算 2.地方政府預算 | 1.中央政府預算 2.部分地迫政府預算 | 中央政府預算 |
| 預算內涵 (土地款) | 資本支出+土地款+增加投資+所得移轉支出 | 固定資本形成 (不含土地款及外購材料) | 1億↑公共工程 (含土地款，不含採購計畫) | 10億↑公共建設 (含土地款、外購材料及部分經常門) |
| 統計方法 | 依機關別調查(依預算金額普查) | 1.逐案調查 2.總體經濟推估方法 | 逐案調查 | 逐案調查 |
| 涵蓋 預算年度 | 可支用預算 (保留款+年度預算) | 1.預測值依可支用預算設算執行率推估 2.實際值以調查+推估 | 可支用預算 (保留款) (年度預算) | 年度預算 |
| 92年度 概估金額 (億元) | 7,429(6122+1,307) 公務 4,357(3699+658) 營業 2,468(1911+557) 非營業 604( 512+92) | 4,099 | 3,556 | 1,981(含追加577) |

九、財政資源日漸稀少、資源分配愈形不易：各機關每年度申請公共建設預算約高於預算額度一倍。目前雖有提報上限之限制，惟部分次類別主機關於陳報計畫時，仍未審慎評估計畫執行機關之執行能力及各級政府財務負擔能力，造成送本會審議計畫之經費需求過於龐大。

第三節　最年五公共建設計畫預算分配情形

C-3-1　最近5(90-94)年度公共建設投資情形

90-94年度公共建設總投資額度呈成長趨勢，主要係追加及特別預算增加投資。

一、公共建設投資總額度由90年度之1,931億元增加至94年度之2,453億元。

二、90-94年度原編公共建設公務預算平均為1,455億元，為維持經濟成長及公共建設需要，分別於90-92年度追加預算1,261億元、91-94年度編列特別預算1,586億元；平均每年度增加公共建設投資569億元(詳表5-4)，包括：1)90年度配合8100計畫追加公共建設預算467億元；2)91年度配合國發計畫追加公共建設預算216億元；3)92年度擴大公共投資追加公共建設預算577億元；4)91-94度編列基隆河整治特別預算計316億元；5)93-94年度編列新十大特別預算計1,270億元。

表C-4            90-94年度政府重大公共建設計畫預算統計表

單位：億元,％

| 年 度 | 90年度 | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度公務預算先期作業(1) | 1,463.49 | 1,443.43 | 1,404.55 | 1,462.03 | 1,503.25 |
| 增減金額 (成長率％) | ─ ─ | -20.06 (-1.37％) | -38.88 (-2.69％) | 57.48 (4.09％) | 41.22 (2.82％) |
| 追加公務預算(2) | 467.54 | 215.77 |  |  |  |
| 擴大公共建設追加預算(3) |  |  | 577.84 |  |  |
| 基隆河整治特別預算(4) |  | 33.76 | 123.27 | 114.16 | 44.97 |
| 新十大建設特別預算(5) |  |  |  | 365.23 | 904.98 |
| 公共建設總規模合計(6) | 1,931.03 | 1,692.96 | 2,105.66 | 1,941.42 | 2,453.20 |
| 增減金額 (成長率％) | ─ ─ | -238.07 (-12.33％) | 412.70 (28.59％) | -163.56 (-7.77％) | 511.78 (26.36％) |
| 中央政府總預算(7) | 16,370.83 | 15,225.78 | 16,325.97 | 16,395.08 | 17,033.21 |
| 公共建設所占比例(6)/(7) | 11.80％ | 11.12％ | 12.90％ | 11.84％ | 14.40％ |
| 註：1.各年度為預算數。 2.各年度中央政府總預算均含當年度原編公務預算、追加預算及公共建設相關之特別預算。 3.90-94年度公共建設投資總額每年度平均為2,024億元；包括：原編公共建設公務預算每年度平均為1,455億元、追加及特別預算加公共建設投資569億元。 |

C-3-2　90-94年度公共建設公務預算分配情形

一、最近5年公共建設公務預算由90年度之1,464億元成長至94年度之1,503億元；年成長率僅約0.53％，主要係因預算額度配合補助制度之改變，移出經費498億元。

二、最近5年公共建設公務預算分配情形

(一)年度平均預算為1,455億元；其中公路、軌道、農業、防洪排水、水資源及衛生醫療等6個次類別金額達1,060億元，約占72.85％；其餘15個次類別金額約395億元，占27.15％。

(二)各次類別預算消張說明：就整體而言，各次類別變化係因當年度納入新興重大計畫，或工程高峰期已過所致，各次類別之成長維持相當穩定之比例，而亦有因應政策及發展之需要而調整次類別預算結構者，如通信資訊、衛生醫療等次類別，以下謹就次類別消長情形，摘陳如后：

1.農業、國家公園、都市開發、住宅、觀光、教育、社會福利等次類別投資金額較為穩定；惟為提昇地方基礎設施品質，都市開發次類別於93年度編列150億元支應基層建設。

2.水資源建設因寶山第二水庫等工程高峰期已過、高雄水資源改善工程已完成階段性功能等，預算呈下滑趨勢，惟後續之水庫更新改善及湖山水庫將陸續啟動，建設經費將再成長。

3.防洪排水次類別則因編列基隆河整治特別預算，預算呈下滑趨勢；94年度則因復建天然災害受損地區，增編40億元；為澈底解決治水問題，於8年800億元經費投入之後，防洪排水經費將大幅增加。

4.下水道建設為政府施政重點，並定有明確目標，除新十大建設增列經費加速推動外，中央公務預算所占比例亦逐年增加。

5.體育次類別之投資兼顧國民運動環境改善、國家運動訓練中心設置等，投資經費呈穩定成長；惟未來因應各地方政府提出國際運動比賽場館建設等，經費需求將呈大幅增加。

6.工商施設經費主要係支援科學園區建設，呈現穩定成長，惟為解決高鐵南科減震問題及興建國際展覽館工程，近年來投資快速成長。

7.通信資訊次類別之投資，自92年度起依據國發計畫之數位台灣計畫研擬，期運用資訊、通訊科技，提昇政府效能，增進產業競爭力；每年度公務預算投資達55億元以上；若新十大建設之M台灣計畫370億元資金能如期到位，將可把台灣帶向亞洲最E化的國家之一。

8.衛生醫療次類別除賡續醫療網建設外，新增投資方向為健康生活社區化、建構生物防護及傳染病防治網、建置國衛院及生醫園區等醫藥、生物科技研究環境，投資金額幾呈倍數成長。

9.因為垃圾焚化廠次第完成、垃圾處理經費將移轉至垃圾減量，資源垃圾再利用，及污染防治次類別之河川污染現況改善及海洋污染防治等。

10.文化建設雖隨著社教場館工程逐漸完成，投資金額呈逐年減少，但新十大建設有關文化建設投資約達500億元，勢將大幅提昇文化設施水準。

11.公路、軌道運輸次類別則因城際高快速路網漸次成型、捷運初期路網、東部鐵路改善等建設之完成，公務預算所占比例雖略呈下降，若連同列入新十大建設特別預算之新興計畫，總投資金額亦呈大幅成長。

表C-5  90-94年度政府重大(10億元以上)公共建設計畫先期作業中央公務預算統計表

|  | 90年度 | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 90-94 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次類別 | 預算數 (億元) | 預算數 (億元) | 預算數 (億元) | 預算數 (億元) | 預算數 (億元) | 平均預算 (億元) | 比例 (％) |
| 農業建設 | 186.789 | 214.648 | 187.445 | 186.844 | 187.918 | 192.729 | 13.24％ |
| 住宅 | 24.185 | 28.000 | 31.563 | 34.652 | 34.847 | 30.649 | 2.11％ |
| 下水道 | 61.461 | 63.706 | 58.987 | 67.219 | 72.827 | 64.840 | 4.46％ |
| 都市開發 | 21.362 | 25.587 | 22.663 | 173.653 | 28.599 | 54.373 | 3.74％ |
| 公路 | 458.085 | 403.070 | 351.818 | 339.603 | 421.967 | 394.909 | 27.13％ |
| 軌道運輸 | 235.140 | 238.231 | 250.975 | 154.302 | 160.327 | 207.795 | 14.28％ |
| 航空 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00％ |
| 港埠 | 0.000 | 0.000 | 1.720 | 9.405 | 7.982 | 3.821 | 0.26％ |
| 通信資訊 | 0.963 | 0.000 | 39.848 | 59.116 | 56.219 | 31.229 | 2.15％ |
| 觀光 | 30.567 | 35.743 | 47.340 | 37.760 | 41.503 | 38.583 | 2.65％ |
| 水資源 | 92.851 | 83.707 | 61.856 | 48.482 | 63.113 | 70.002 | 4.81％ |
| 防洪排水 | 161.393 | 141.636 | 91.271 | 88.909 | 147.467 | 126.135 | 8.67％ |
| 工商設施 | 22.623 | 22.220 | 24.716 | 41.155 | 74.963 | 37.135 | 2.55％ |
| 教育 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 0.858 | 0.909 | 0.493 | 0.03％ |
| 文化 | 37.009 | 35.278 | 40.688 | 33.942 | 26.412 | 34.666 | 2.38％ |
| 體育 | 6.800 | 12.400 | 11.260 | 14.482 | 12.980 | 11.584 | 0.80％ |
| 垃圾處理 | 63.503 | 50.514 | 54.742 | 61.061 | 51.987 | 56.361 | 3.87％ |
| 污染防治 | 4.100 | 16.589 | 12.904 | 10.527 | 19.129 | 12.650 | 0.87％ |
| 國家公園 | 15.810 | 17.700 | 18.634 | 18.904 | 14.774 | 17.164 | 1.18％ |
| 衛生醫療 | 39.503 | 51.716 | 93.407 | 79.358 | 77.822 | 68.361 | 4.70％ |
| 社會福利 | 1.350 | 2.683 | 2.009 | 1.800 | 1.509 | 1.870 | 0.13％ |
| 小計 | 1,463.494 | 1,443.428 | 1,404.546 | 1,462.032 | 1,503.254 | 1,455.351 | 100.00％ |

*航空次類別經費係由基金支應，未申請中央公務預算。

附錄D           　當前計畫執行及績效評估機制探討

國家發展重點計畫之執行及績效評估機制可概分為2個層次的評估體系，第1層針對國發計畫整體計畫及十大分項計畫進行績效評估，第2層落實到個案計畫之績效評估；而對個案計畫之評估又可分為院列管計畫、部會列管計畫及自行列管計畫等評估作業；若屬資本支出之個案計畫，則透過１億元以上公共工程績效評估制度進行獎懲作業。

復因本會負責公共建設計畫之執行評估及資源分配工作，亦即公共建設事中評估機制，本章將分別回顧國發計畫績效評估制度、１億元以上公共工程績效評估制度及重大公共建設績效評估制度，最後再參考國外相關經驗，提出建議。

第一節  國家發展重點計畫績效評估制度

D-1-1  績效評估體系

國家發展重點計畫分為十大分項計畫，依計畫推動組織，分為各計畫執行機關、十大分項負責部會、四大分項列管機關及政務委員督導等，其分工如后表：

表D-1                   國發計畫列管機關分工表

| 十大投資計畫 | 分項負責部會 | 分項列管機關 |
| --- | --- | --- |
| １ｅ世代人才培育計畫 | 教育部 | 研考會 |
| ２文化創意產業發展計畫 | 經濟部 | 研考會 |
| ３國際創新研發基地計畫 | 經濟部 | 國科會 |
| ４產業高值化計畫 | 經濟部 | 國科會 |
| ５觀光客倍增計畫 | 交通部 | 經建會 |
| ６數位台灣計畫 | 科技顧問組 | 研考會 |
| ７營運總部計畫 | 經建會 | 經建會 |
| ８全島運輸骨幹整建計畫 | 交通部 | 工程會 |
| ９水與綠建設計畫 | 經建會 | 經建會 |
| １０新故鄉社區營造計畫 | 文建會 | 研考會 |

推動方式除了分項負責部會每季就分項計畫整體績效指標及重大工作目標，向行政院長提出執行成效報告外，本會會同國科會、工程會及研考會等列管機關每季檢討分項計畫整體績效指標及重大工作目標達成情形，並在院長主持檢討會議中提出檢討建議。國家發展重點計畫績效評估機制，可以分為下列五個層級：

一、訂定完整的績效指標體系

(一)採目標管理，以績效指標作為評估各項計畫是否達成預定目標之參據。

(二)十大分項計畫研訂「指標性計畫」及其預定達成目標，以作為執行成效檢討重點。

二、按月追蹤個別計畫執行進度

(一)主辦機關按月上網填報個別計畫辦理情形及檢討，並簽報政務委員，內容包括：重要執行成果、重要績效指標達成情形、遭遇之困難問題檢討或建議、請政務委員視察或協調事項等。

(二)列管機關追蹤個別計畫執行進度、並審提檢討建議意見，包括：預算及計畫執行進度、法令增修訂情形、重大困難問題檢討等。

(三)追蹤政務委員現場視察之指示事項、協調會議結論以及向院會報告之院長提示事項，各機關後續辦理情形。

三、現場視察及協調會議

(一)視需要由分項負責部會，安排政務委員赴現場實地督導視察，並負責辦理相關幕僚作業。

(二)需跨部會協調議題，由分項負責部會擔任會議幕僚，並撰擬會議資料。

四、按季檢討執行成效

(一)主辦機關上網填報指標性計畫目標達成情形及執行檢討。

(二)分項負責部會彙整撰擬分項計畫成效檢討報告。

(三)政務委員每季先召開檢討會議(會前會)。

(四)每季由院長主持執行成效檢討會議。

五、滾動式檢討：將逐年依據國家發展政策目標及方向每年做必要的檢討調整；第1次檢討已於2005年1月31日奉院核定准予修正。

D-1-2  績效指標體系及執行成效

國發計畫共有7項總目標，10大分項計畫各自訂定目標及績效指標，並連結至個別計畫，下圖以數位台灣為例說明目標體系。

截至94年３月底行政院已聽取9次執行績效評估報告，謹將最新執行成效報告中重要計畫目標達成情形摘述如后表：

表D-2              國發計畫94年3月績效指標執行成效表

| 十大投資計畫 | 目標達成情形 | 分 析 意 見 |
| --- | --- | --- |
| 1.E世代人才培育計畫 | ．2,384個中小學成立藝團(達71%) ．189萬名國中小學生學習樂器(達66%)。 | 已超過94年度目標2,350校成立藝團；186萬名國中小學生學習樂器。 |
| 2.文化創意產業發展計畫 | ．舉辦「第2屆創意設計博覽會」，吸引16萬人次參觀。 | 參觀人數比第1屆成長1倍。 |
| 3.國際創新研發基地計畫 | ．國內、外企業合計在台已成立111個(國內86家、國外25家)研發中心。 | 超過預期目標。 |
| 4.產業高值化計畫 | ．兩兆雙星產業93年產值為2兆2,187億元，較92年成長43.2％ ．促進民間投資額1,754億元。 | ．半導體產業93年產值1兆1,384億元，提前達成「兆元」目標。 ．兩兆雙星產業94年1季促成投資1,754億元，達年度目標38.9％。 |
| 5.觀光客倍增計畫 | ．93年來台旅客達295.0萬人次 ．94年3月更達29.88萬人次，為倍增計畫啟動後近四年來同月份之最高數。 | 歷經SARS、禽流感等因素影響後，目前來台旅客已穩定成長，顯示推動各項國際客源開拓計畫已展現成效。 |
| 6.數位台灣計畫 | ．6年6百萬戶寬頻到家，已達389.2萬戶，微幅落後目標值393萬戶。 | 寬頻用戶數成長趨緩，相關部會應以「使用者觀點」，加速推動讓民眾感受e化好處之關鍵性應用。 |
| 7.營運總部計畫 | ．核發244家企業營運總部營運範圍證明函。 | 應定期檢討優惠措施實施現況，以吸引國內外大型企業在台設立營運總部。 |
| 8.全島運輸骨幹整建計畫 | ．高鐵計畫已完成48座隧道貫通及橋樑264公里，預定94/10通車營運。 ．北宜高速公路雪山隧道已貫通。 | 本計畫10項指標性計畫均依預定目標推動中，將建構高快速鐵公路骨幹之交通運輸路網。 |
| 9.水與綠建設計畫 | 污水下水道整體污水處理率已達27.64%，用戶接管普及率12.50% 。 | 94年底預定污水處理率為25.8％，截至94年3月底已達27.64％，超過預期目標。 |
| 10.新故鄉社區營造計畫 | ．培育客語師資590人次； ．輔導52個地方文化館開館； ．成立325所社區健康營中心、89家社區復健中心。 | 本計畫辦理語言文化及人才培育、空間營造、產業觀光及社區照顧等已達原定目標。 |

D-1-3  績效評估機制探討

一、國家發長重點計畫為我國推動國家發展指導計畫以來，第一次設定績效指標評估機制，改進以往依計畫進度、預算執行、完工期程為管考目標之作法，把評核的重心也由效率面擴大至效益面，實屬我國計畫評核制度之創舉。

二、參照奧瑞岡州政府績效指標評估制度實施，成功關鍵為績效指標之設定，除了績效指標本身之客觀性外，尚包括下列要項

(一)指標必需具代表性、關聯性、敏感度，例如：現行有些分項計畫之指標與部會施政毫無關聯，無法衡量績效；

(二)績效指標必需連結至施政計畫；

(三)績效指標必需與預算結合，現行我國績效指標無法與預算連結，以致資源分配時欠缺依據，無法發揮事中檢討之功能，且失去預算為管制工具，各部會對指標之重視程度，自然大打折扣。

(四)績效指標可以透過外部力量制定及評估。

三、國發計畫雖設定有期中檢討之機制，惟實務作業上，因體系龐大，牽涉計畫太廣，以致甚為費時；奧瑞岡州政府檢討衡量標竿、績效指標及評估績效時，花費約10個月，亦有相同之情形；惟國發計畫執行期間只有2年，第1次檢討即費時年餘，似可從執行而再加強化。

第二節  １億元以上公共工程績效評估制度

D-2-1  背景分析

政府為了推動公共建設，提高預算執行績效，並落實三級品管制度；乃從公共工程之質量上管制，管理標的由「計畫」延伸至「工程標案」，期在兼顧施工品質與公共安全的原則下，全力加速推動公共建設。

受管制計畫之係年度可支用預算達1億元以上之公共建設計畫、行政院列管公共建設計畫、重大延續性公共建設計畫及其項下工程標案；年度預算範圍包括：當年度預算、特別預算、追加預算、奉准先行辦理補辦預算及以前年度保留款。

D-2-2  推動組織

一、各部會成立公共建設推動會報：由機關首長或副首長擔任召集人；每月檢討計畫預算執行與品質查核情形，及時協調解決困難問題。

二、行政院成立公共建設督導小組：由工程會主委擔任召集人，工程會、研考會及經建會各派一位副主委擔任副召集人，成員包括各部會署公共建設推動會報召集人及副主計長；每月召開會議一次，督導方案執行，協調解決各部會遭遇之困難問題。

D-2-3  推動機制

一、訂定預算執行目標：各部會於年度開始應妥為釐定計畫實施進度，並按實施進度合理分配預算，目標為年度預算執行率達90％以上；為避免預算過度集中於年底執行，前6個月以分配全年度之45%，前9個月分配全年度之70%，前11個月分配全年度之88%為原則。

二、提升預算執行

(一)加速工程發包作業：工程規劃設計作業，原則上於4月底前完成，並辦理發包。

(二)強化工程標案管理：依工程標案督導追蹤執行進度以及品質查核等。

(三)發掘工程落後原因，並協助解決：成立4個小組協助解決問題包括：1)內政部成立用地及土方專案小組；2)經濟部成立砂石及管線專案小組；3)環保署成立環保專案小組；4)研考會成立補助地方執行計畫專案小組，分別協調解決相關困難問題，並將處理結果提報行政院公共建設督導小組委員會議。其他個別困難問題則視需要由公共建設督導小組指定相關權責機關專案處理。

(四)加速付款作業降低應付未付數：年底應付未付數占年度可支用預算數之比例必需降至5％以下。

(五)加強執行補助型工程：對補助地方辦理之工程，應依受補助單位執行能量及配合度加以審核，至遲於2月底前核定，並限期完成發包，對於無法於限期內完成發包之工程，應檢討調整或撤銷相關補助款。

(六)強化統包工程、委託專案管理工程之管理：對於前述工程，應明確劃分主辦機關、專案管理單位、可行性評估廠商、規劃單位、監造單位及統包商等之權責。

三、加強辦理工程查核：查核所屬機關及補助或委託辦理之工程品質及進度等事宜；並對於重大落後或執行異常之工程，應優先進行查核；並擴大全民監督機制。

D-2-4  管考機制

一、按月檢討：由各主管機關負責推動，執行績效並按月由工程會彙提行政院公共建設督導小組委員會議檢討。

二、每季提行政院會議報告。

三、年緋考評

(一)評核程序

1.計畫執行機關自評：詳加檢討執行結果，併同執行差異之理由，陳報部會。

2.各部會複核：由研考、會計、人事及相關單位共同組成審核小組審核，並彙整各計畫之執行結果，併同綜合審核意見送研考會及審核小組。

3.行政院審核小組審核：由行政院秘書處、主計處、人事局、本會、國科會、研考會及工程會等機關組成小組審核。

4.院長核定：行政院審核小組完成複核後，擬訂綜合審核意見陳報院長核定。各部會並得提出申復，由行政院審核小組再予審核，申復以一次為限。經奉院長核定未達評核標準之計畫，各部會不得再提申復。

(二)獎懲方式

1.相關主管人員之獎懲，應於院長核定後一個月內，由各部會依規定獎懲，並報行政院備查。

2.獎懲標準分為：特優者，記功二次；優等者，記功一次；甲等者，嘉獎二次；執行進度居80-90％，申誡一次；執行進度居70-80％，申誡二次；執行進度居60-70％，記過一次：執行進度未達60％，記過二次。獎懲人員包括：主辦機關首長、單位主管、計畫主辦人員及協辦等相關人員。

D-2-5  機制探討

一、自90年度起實施「加速推動公共建設方案」以來，各年度1億元以上公共建設計畫之預算執行率依序為92.30%、90.24%及94.12%，均達90%以上之目標，並呈穩定狀態，執行成效十分良好；且因涉及獎懲，各部會首長十分重視，對公共工程之推動有正面之貢獻。

二、所統計之公共建設預算僅為1億元以上公共建設預算，難窺中央政府預算執行全貌：以90年度為例，工程會統計預算僅4,766億元與政府宣示之8,100億元，及中央政府年度可支用之資本支出預算9,639億元，仍有差距；以1億元以上計畫之執行進度來評定整體政府資本支出預算之執行績效，似有「以偏概全」之誤。

三、預算執行為惟一指標似有偏頗：僅統計預算執行量，缺乏橫斷面(各次類別)分析，亦未針對各機關預算執行進行效能性及專業性分析；此外，部分機關為免受罰，工程規劃等前置作業尚待釐清時，先行動支預算，購買土地；而於實際執行時，工程仍需多年規劃或容有爭議，以致空有用地，工程無法推動，預算配置效率大打折扣；少數機關屬年度工程彙總型計畫，為提昇預算執行率，寧選擇計畫效能低而易執行之工程項目，扭曲國家資源。

第三節  重大公共建設績效評估制度

D-3-1　政府公共建設計畫次類別審查評估專案小組作業方式

本會負責重大公共建設計畫年度預算資源分配之任務，而預算執行之效率及效益一向為分配預算之重要依據；自89年度起，本會為落實計畫及概算之審議，並加強公共建設計畫執行評估；特邀請相關領域的學者專家，成立23次類別計畫審查評估專案小組，針對年度先期作業公共建設計畫，持續進行事前、事中評估。

一、專案小組成員：

(一)學者專家2至4人，其中至少1名具民間投資有關財務、金融等專長背景者。

(二)行政院會審機關同仁：主計處、財政部、工程會、研考會等機關代表。

(三)本會審議人員：各次類別主辦處處長及相關同仁(綜合評估)、財務處相關同仁(財務評估)、管考處相關同仁(執行評估)。

二、專案小組任務

(ㄧ)召開次類別專案小組研商會議：研商個案計畫執行情形評估，次年度次類別主辦機關所提出年度計畫內容及經費需求評估。

(二)進行實地查訪：選擇年先期作業審議時，經審議機關檢討需要實地瞭解之計畫等實地瞭解。評估重點為：

1.配合政府重要施政，如國家發展重點計畫及新十大建設計畫，需於政府公共建設年度先期作業檢討修正次類別政策方向、績效指標之修正建議。

2.年度先期作業所提個別計畫進度及預算執行情形之妥適性。

3.預算是否確實依政策目標方向執行？相關計畫在時程及作法上，是否相互配合？

4.次類別個別計畫適合民間參與投資項目之建議。

5.十大重點國發及新十大建設計畫指標性計畫之建議。

6.與次類別相關之國發計畫、新十大建設計畫及非國發計畫之增刪、調整建議。

7.計畫執行遭遇困難說明。

(三)撰擬檢討評估報告：內容建議包括：次類別未來四年發展政策及策略、計畫內容重點與計畫目標效益分析、個別計畫辦理情形與預算核列檢討、個別計畫之具體建議、適合民間參與投資項目與經費之具體建議等。

(四)檢討評估報告發表會

邀請專家學者及相關機關代表，安排檢討評估報告發表會，經溝通並彙整各機關意見修正評估報告後，函送相關次類別主辦及相關審議機關，作為研提及審議下年度先期作業計畫之參考。

D-3-2　次類別審查評估專案小組成效探討

次類別審查評估專案小組自89年度起，至今已進入第5個年度，共計聘請學者專家292人次，提出88份評估報告，本會將報告建議事項函請各次類別主辦機關辦理，作為下年度先期作業時，研擬公共建設計畫及本會審議時之參據。每年度並視需要參與公共建設先期作業初審會議，提供具體之經費核列建議，其具體成效包括：

一、提供本會計畫審議及次類別主辦機關研提計畫之參考建議

於研商會議及實地查訪中，針對個案計畫評估，對執行多年之計畫是否延續、各年度核列經費是否妥適、未來發展方向等提出建議；例如：檢討評估民間投資可行性計畫，包括國家花卉園區、農業生物科技園區、台灣蘭花生技園區等。

二、透過實地查訪協助主辦部會解決困難問題

例如：縣市政府缺乏棒球場、體育館等設施之規劃經驗，專家學者提供具體建議，包括：空間規劃、動線安排、草皮設置等。

三、提出個案計畫執行建議

部分無效率支出可以建議改善或逐年減少補助經費，如漁港工程，應就漁港先天條件、參訪人數及附近旅遊景點等詳細規劃，並作合理資源分配，並非各縣市齊頭平等建設需求；離島港埠工程，設計過當工程，已提出建議改善；都會區捷運系統應與公車系統整合，並落實於預算分配。

四、提出次類別未來發展方向

如軌道運輸未來發展方向應以台鐵轉型、捷運及輕軌、都市軌道立體化發展政策為主軸；應逐年增加軌道運輸經費，減列公路建設經費。

次類別專案小組制度設計之構想，擬透過新的思維，提出建議；惟執行5年來雖有前述成效，仍有下列改進之空間：

一、部分建議陳義過高，似與實務脫節

例如：建議部分延續性工程立即停止，易形成龐大沉沒成本；部分建議著眼於理論，無法兼顧行政、政治現實面。

二、部分學者專家建議，未能落實

因欠缺強制性的機制，要求將學者專家報告納入計畫及預算，以致部分機關於編擬下年度計畫時，仍未參採。

# Text boxes

十大分項

計畫

國家建設

計畫

公共建設個案計畫生命週期

成本

圖1-1  公共建設生命週期省下潛在金額

時間

設計施工

低

完工營運維修

綜合規劃階段

可行性研究

構想階段

使用

成本有效性

成本效率

Lean組裝

服務投入

（勞動、資本、燃料）

服務有效性

11.公共建設績效評估及資源分配連結機制

12.建立跨次類別整體性評估機制

13.運用網路、問卷調查等方式評估公共建設績效及需求分析

14.公共建設服務品質之觀念提昇

15.BOT等體制外力量，強化公共建設規劃、評估作業

16.公共建設個案計畫事後評估，可以創造設施再生利用的機會

5.投資總量探討

6.建構資源分配方式

7.強化先期作業政策面計畫面、預算面作為

8.設定公共建設預算核列原則，並與個案計畫連結

9.建立公共建設資本存量資料庫

10.建立標準成本制度

1.管制個案需求提報

2.推動次類別中程建設計畫

3.成立矩陣式規劃團隊

4.進行事後評估

績效評估制度改善

建議事項

目的

圖 3-1 公共建設工程評估查核點示意圖

計畫完成

資源分配機制

(先期作業)探討

計畫執行

細部設計

計畫規劃、研擬制度改進

可行性研究

先期可行性研究

意念及定義

圖4-1  奧瑞岡州的良性繁榮循環

Lean供應

Lean設計

生產管制

操作與

維護

積極開源以支應

優秀的學校、高品質的

公共服務及設施

建構加值型產業

提供高收入的工作機會

創造就業及創業機會

降低貧窮及減少犯罪

提供清潔、怡人的環境

優秀的人力資源及

具責任感的公共服務

安裝

細部

設計

流程

設計

修改與

解除委託

委託

製造

製造與

物流

產品

設計

設計

理念

設計

準則

學習迴圈

計畫定義

空運

．旅客行旅安全

．航空業客源減少趨勢之因應措施

．持續主計畫規劃工程

．強化市場及反恐需求

海運

．持續2004年起海運成長趨勢之因應措施

．屢行海運法案

．賡續長期成長趨勢之規劃

不動產商業化

．持續三項開發計畫

－JLS 區8項工程2.75億元

－Oak 區8項工程5  億元

－Simeon區開發規劃

總目標

．收益成長及財政平衡

．持續進行延續性工程計畫

．加強環境保護改善方案

．提昇屢行社會責任相關方案

海港局

$0.971億元

航空局

$1.177億元

不動產商業局

$0.116億元

業務支援單位

$0.067億元

(勞工關係、財務等)

執行長

管理委員會

奧克蘭市長

(Jerry Brown)

服務產出

（車公里、行車小時）

服務消費

（旅客數、延人公里）

作業結構化

構想

可行性

研究

完工

營運

細部設計

綜合規劃

事前評估

．計畫研擬

．績效指標設定

事中評估

．

圖1-2  公共建設計畫動態成效評估機制圖          研習重點

事後評估

．完工結案

．總目標檢討

績效評估

作業

資源配置

先期作業

中程施政計畫

中長程個案計畫

(2年以上)

社會發展

計畫

科技

計畫

公共建設

計畫

一般施政

計畫

年度個案計畫

預算先期作業

社會發展(研考會)

科技(國科會)

一般施政(主計處)

公共建設(經建會)

部會額度(零成長)

科技額度(10％成長)

公共建設額度(5％成長)

．彙整中長程個案計畫

．機關績效評核之參據

年度施政計畫

公共建設計畫

．總經費10億元以上公共建設

．如醫療網四期計畫

社會發展計畫

．重要社會發展計畫，如改善榮民安養護設施計畫

．機關廳舍整建工程

科技發展計畫

．年度需求2億元以上，或總經費5億元以上重要科技發展計畫

經建會審議

國科會審議

研考會審議

工程會審議

主計處審議

工程會提供工程專業意見

－總工程建造經費在新臺幣5,000萬元以上之公共工程及房屋建築部分計畫

－主辦機關應將先期規劃構想(或可行性研究)及總工程經費概估函報主管機關

－主管機關審查同意後，報工程會及經建會、研考會或國科會等會審機關審議

－工程會擬具暫匡列之概估總工程建造經費與民間參與公共工程之意見，送審議機關據以綜理彙辦審議

一般施政計畫

．總工程經費在新臺幣5,000萬元以上之公共工程及房屋建築部分

．軍事工程計畫，機密性工程或戰備工程總工程經費在10億元以上，或非機密性工程總工程建造經費在5,000萬元以上之公共工程及房屋建築計畫

．國營事業機構投資新興公共工程及房屋建築計畫，其金額在100億元以上

－主辦機關應將先期規劃構想(或可行性研究)及總工程經費概估函報主管機關

－主管機關於審查同意後，報工程會主計處審議

經建會分析

․分析近4年公共建設計畫及預算

行政院主計處調查

․調查上年度公共建設計畫中央公務預算

94年度預算籌編準備會議

․匡計總預算規模度

․匡計重要經建計畫成長幅度

時程

93.3.31前

93.4.15前

93.7.15前

93.8.31前

圖C-1  94年度公共建設計畫概算編製流程圖

行政院94年度第1次年度

計畫及預算審核會議

․總資源供需估測報告

․核定下年度總預算歲出規模及機關概算額度

行政院94年度第2次年度計畫

及預算審核會議、平衡會議

․核定下年度總預算歲出規模及機關概算額度

94年度中央政府總預算案

․主計處綜合各機關歲出、歲入彙編94年度中央政府總預算案

․國大議長、五院院長會談、總統簡報後，送中常會及院會

․總預算案及施政計畫提院會後，送立法院審議

行政院會

․訂定下年度施政方針、預算籌編原則

研擬94年度

重要公共建設計畫

․93.2.15完成個別計畫需求

․93.4.15完成主管機關評估意見

審議94年度

重要公共建設計畫

․會同主計處、財政部、工程會、研考會審議

․93.7.15前個別計畫審議將審議結果陳報行政院

․各部會依本會審議結果修正計畫經費

４依據各次會議結論檢討修正個別計畫年度概算

３依據本會審議結果檢討修正個別計畫年度概算

２依據下年度施政方針檢討修正個別計畫年度概算

１編列個別計畫年度概算

各機關編製94年度

公共建設年度概算

中央政府總預算

(公務預算)

16,568億元

政府公共建設

年度預算

(92)

6,257億元

政府固定

資本形成

6,201億元

中央非營業基金

2,755億元

10億↓部會公共建設302億元

中央營業基金

24,914億元

公共建設

1,911億元

公共建設

512億元

省市及地方預算

8,733億元

公共建設

1,550億元

政府投資

4,346億元

公營事業投資

1,911億元

政  府

4,099億元

公營事業

2,102億元

固定資本形成

年度投資＋上年度保留款

＋非公共建設資本支出

－土地等移轉性支出

－未支用預算

10億↑重大公共建設

1,982億元

(本會審議)

(92)

各

級

政

府

預

算

52,920

億

元

分項計畫

(第一層計畫)

七大目標

1.世界第一產品　>15項

2.來台旅客>2倍

3.R&D投資達GDP的　3%

4.失業率＜4%

5.經濟成長率>5%

6.寬頻用戶>600萬戶

7.創造70萬個工作機會

1.政治改革

．

．

．

6.數位台灣計畫

．

．

．

13新故鄉社區營  造計畫

(第二層計畫)

◆600 萬戶寬頻到家 計畫

◆E化生活計畫

◆E化商務 計畫

◆E化政府計畫

◆E化交通 計畫

．

．

．

．

績效指標

1.戶籍謄本減量核發90%

2.95 年 地 籍謄本減量

2000萬張

3.工商服務窗口單一化，

提供工商資訊查詢每年

5000萬次

4.95年全國25個衛生局所

及369所衛生所全面E化

，提供線上辦理醫療項

目>45%

5.機關公文使用電子交換

比率達72%

6.95年行政機關檔案管理

達90%以上

7.提供1500項申辦服務及

60%線上服務

8.行政機關建置視訊會議

比例達5.6％

個別計畫

1.整合服務單一

窗口

2.線上政府服務

E網通

3.G2B2C 電子公

文交換

4.視訊會議聯網

5.開放政府數位

資訊

圖D-1             國發計畫目標體系圖