參加澳洲AC/P21礦區2005年技術及經營委員會議出國報告

一、前言

本公司參加澳洲AC/P21礦區合作探勘，讓入合約於93年12月簽訂，讓入Eni公司AC/P21礦區30﹪工作權益，未來探勘為期五年並將於本（94）年3-4月間鑽第一口探井（Vesta-1）。礦區經營人Eni為探勘績效名列世界前茅之國際大油公司，近年積極進入澳洲，已取得17個礦區之探採權益，92年開始有油田投產，在澳洲之年度經營淨利已達68百萬美元，現仍積極尋求新探勘機會以達成該公司要求之投資目標。其曾多次表示希本公司成為地區之策略夥伴，而與其加強合作亦符合本公司現階段「積極推動與國外管理健全公司探採合作」之策略。

於本公司讓入礦區前，中國大陸主要油公司Sinopec（其國外探採公司簡稱SIPC）搶先讓入礦區30﹪，形成經營人Eni持有40﹪、本公司30﹪及SIPC 30﹪之現況。礦區主要工作義務為自93.10.30起五年內需鉆探二口探井，及200平方公里三維震測PSDM重新處理。本公司參加之條件為不支付過去沈沒成本，惟支付第一口井45﹪以及PGS震測公司資料版權費，其他費用則按權益比平等分攤。

奉公司核派，由探採事業部呂副執行長明達率國資處周穎蔚組長赴澳洲伯斯市，代表公司出席本澳洲AC/P21礦區2005年技術及經營委員會議，出國自九十四年一月十九日起至一月二十三日止，為期五天。

二、議程及出席人員

本次技術及經營委員會議議程及主持人主要如下：

- 技術委員會

- 介紹各公司出席人員

- 年度工作計畫及預算					主持人：Eni公司Ernie Delfos

- Vesta井位新評估結果							Eni公司Grant Ellis

- 合作公司提問及討論

- Vesta構造之地質研究							Eni公司Grant Ellis

…休息…

- Vesta構造之地球物理研究				 Eni公司Alessandro Mannini

- Vesta-1井鉆井工程						 Eni公司Ricardo Bueno

- Vesta-1井經濟分析						 Eni公司Andrew Yeates

- 礦區其他區域研究						 Eni公司Grant Ellis

- 未來方向─晚侏羅及白堊紀地層封閉	 Eni公司Grant Ellis

- 未來方向─Thalia構造側向封堵分析	 Eni公司Grant Ellis

- 未來方向─震測重新處理			 	 Eni公司Alessandro Mannini

午餐

- 經營委員會

- 核議將Vesta-1井定為第一年之義務井

- 核議Vesta-1井之井位

- 核定第一年之預算

- 討論JOA合約之修訂

- 本公司簽署PGS震測使用合約

- 其他臨時動議

本次會議各公司出席人員如下：

Eni公司	Mr.Ernie Delfos

Mr Grant Ellis

Mr Alessandro Mannini

Mr Ricardo Bueno

# Mr Andrew Yeates

本公司	Mr Ming-Tar Lu（呂明達）

Mr Ying Wei Chou（周穎蔚）

大陸SIPC公司	Mr Xinmin Wu（吳新民）

Mr Yuzhan Li（黎玉山）

## Mr Jifeng Liu（劉繼鋒）

### Mr Jianguo Tian（田建國）

Mr Wang Chuan（王川）

#### Ms Yu Ma（馬妤）

##### Ms Jingju Yuan（袁井菊）

#### Ms Ying Wang（王穎）

三、技術委員會議

- 年度工作計畫及預算

經營人提出本年度（93.10.30至94.10.29）工作計畫主要項目及預算，分別為：以新獲井下資料進行三維震測重新處理（約67萬澳元，折美元50萬元）、地質及地球物理研究（13.5萬澳元，約折美元10萬元）、Vesta-1井鉆探（1,870萬澳元，約折美金1,400萬元）、礦區租用費1.06萬澳元及各項人力費用共74.75萬澳元，另外Overheads則按實際淨支出2﹪計算，約40.5萬澳元；合計本年度總預算2,067萬澳元。

其中第一口探井本公司按合約需支付45﹪費用，但亦明訂費用上限為1,200萬美元，鉆井若超出此上限，僅依權益比分擔超出部份，依此若鉆井預算為1,400萬美元，則本公司需支付1,200×45﹪＋200×30﹪= 600萬美元。

經營人表示其有意將3D震測重新處理工作提前至第一年辦理。本公司詢問是否應設未定之預算部份以供本來鉆井加深之用。Eni回答目前AFE係以乾井之狀況來計算，若有需要將提出附屬之AFE項目。另本公司要求第二年及第三年初估之預算以申請石油基金補助之用。

- Vesta井位新評估結果

經營人簡報Vesta構造之地質概況（位置如附圖一、二），本公司詢問是否有震測之幾何證據（如onlap）顯示預定鉆探之反射層確為Plover層之頂部，Eni回答並指出此onlap反射之區域； 另本公司詢問經營人其計算蘊藏量所採用之採收率是否過於樂觀？Eni提出鄰近油田之例子（Jabiru及 Challis）以解釋其所用數字之合理性。大陸SIPC問如何選出孔隙率之參數，Eni表示係依區域孔隙率對深度統計作圖而得，SIPC再問Vesta構造側邊之斷層是否具封閉性？Eni認為是正面的，乃因有1,500公尺的頁岩層（Vulcan地層）覆蓋，同時斷層並未上穿至上部白堊系/第三系地層。

- 合作公司提問及討論

經營人說明優先選擇鉆探Vesta構造，而不選Thalia構造，乃因其封閉之風險較低，即發現油氣之機會較大； 至於各家關心的斷層封閉能力，Eni認為跨越Vesta構造邊界斷層有Lower Vulcan層提供良好之側向蓋岩，同時因Lower Vulcan層頁岩之厚度使流體垂直向移棲之機會很低； 基於孔隙壓力的研究，構造東南側之Eclipse斷層應具封堵能力，此亦使得Thalia構造之潛能升高。

合作公司亦擔心gas risk問題，若只發現天然氣（< 1 TCF）將不具經濟價值，需要配合鄰近氣田（如Cash及 Crux）之共同開發才可能，惟Eni認為依其埋藏史模擬雖有產氣階段，但為構造發育之早期，圈合範圍尚小，不致全充滿氣。

- Vesta構造之地質研究

SIPC詢問在Vesta位置是否高壓情形少，Eni基於孔隙壓力預估同意此觀點，其乃應用震測剩餘速度分析而得，仍有一些不確定性。對於高壓層和封堵能力之關係，Eni表示高壓層原因很多，但高壓層的存在可暗示封堵能力提升。本公司另提出希望Vesta-1井採取樣本進行GOI分析，Eni表示原即有此計劃。

- Vesta構造之地球物理研究

經營人簡報Puffin砂岩之評估及VSP震測可行性研究。Eni預估Puffin層深部河道砂岩之厚度約30-40公尺。本公司詢問是否可將Puffin砂岩視為另一探勘目標，Eni否認有此構想，本公司又問為何於Puffin發現井找到的是原油而非天然氣，Eni表示Swan井處在Puffin砂岩只有鉆獲天然氣，但有證據顯示先前充填原油，後來被天然氣驅走。SIPC問為何在本井進行Offset VSP震測？Eni答稱VSP可用來辨明目標層反射之位置，以及井位西側斷層之落差。

- Vesta-1井鉆井工程

經營人簡報鉆井工程計畫，本公司詢問本井是否有考慮在4,200公尺以下加深之工程設計？Eni回答若地層壓力在掌控下，9 5/8吋套管有4,000公尺。

- 未來工作方向

有關Thalia構造側向封堵分析之討論，SIPC表示其有重要案例可顯示斷層泥亦可封堵油氣，Eni請求其提供有關文獻。本公司則認為Thalia構造位置之三疊系地層比Challis油田處深，所以孔隙率需保守一些。Eni表示本盆地三疊系砂岩之孔隙率對深度變化趨勢和主要目標Plover層相似。礦區鄰近井在Thalia構造相同深度處亦有良好孔隙之三疊系砂岩。

此外，Eni應合作公司要求將提供AC/P21礦區內井下資料及GOI分析報告，除了最近鉆的兩口井外，其他礦區內井下資料之複製將酌收費用。

四、經營委員會議

- 核議將Vesta-1井定為第一年之義務井

經營人建請將Vesta-1井定為本礦區第一探勘年之義務井，兩家合作公司均表同意並簽署決議文件。

- 核議Vesta-1井之井位

經營人表示其建議之井位詳細資料已於去年12月寄發給合作夥伴之鉆探建議書中詳載。建議之井位在構造圈合內一主要斷層之東側，其可與鄰近兩口井（Vulcan-1B和Hadrosaurus-1）做震測之對比且中間無斷層之切斷。

兩家合作公司亦一致同意經營人所提井位，經營人表示將另分送一備忘錄以確認此井位再經其探勘部門核對過。

- 核定第一年工作計畫及預算

應各公司要求，經營人詳列了其預算中人力的人─時統計：

管理監督人員1人：20天

地質師1人：100天

地球物理探勘師1人：100天

技術支援（含助理2人及繪圖員1人）：80天

經濟分析人員1人：5天

本公司要求經營人應列出“地質及地球物理研究”之內容細項。Eni表示此研究包括Vesta-1井鉆後檢討，以完成基本及含地質解釋之完井報告提報政府。此外，研究工作還包含礦區內構造及地層封閉之搜尋以及Thalia構造之側向封堵分析等。大陸SIPC質疑為何本次預算中鉆井費用不同於先前工作義務註明之鉆井費用。Eni回答政府工作義務資料中所註明鉆井費用只是參考數字，其重點是第一年需完成一口義務井，而非以費用支出數衡量。合作公司討論後同意本年度工作計畫及預算。

- 討論JOA合約之修訂

鑒於JOA合約之修訂需全體合作公司一致決並簽署修訂文件，所以利用本次OCM來研討修訂是一最佳機會。

JOA合約中有關上班日（Business Days）之定義有需要再修正，以考慮到不同合作公司之國定假日。由於大陸SIPC對經營人提議之“Western Australia，China and Taiwan”有異議，其認為「台灣是中國的一部份，不能對等並列」，但本公司亦反對其說法；經各家協調後同意改以城市之假日來定義，即改為“Perth（Western Australia），Beijing and Taipei”以避開敏感之政治文字。

另外，於本公司簽署讓入合約時，Eni附帶承諾於第一次召開OCM時將討論修改JOA合約第4.10（B）條文，以規定經營人之關係企業（Affiliate）將來若加入礦區合作集團，對於若要投票移除經營人職權時，其不可參加投票。經各公司討論後決議同意此項修訂，並簽署“deed of amendment”文件。

- 臨時動議

為遵循本公司總經理之指示並繼續增進與Eni之探採合作，本事業部於AC/P21礦區1月18日召開第一次TCM/OCM會議前，召集之會前會中決議：積極爭取與該公司進行聯合研究。

本公司與會代表隨即於本會議臨時動議時主動提案，建議三家合作公司共組聯合研究集團以增進實質合作，並請Eni提出相關工作計畫及預算。合作公司SIPC首先覆議贊同，Eni表示將彙整資料並擬集合各合作夥伴，目標鎖定今年4月澳洲石油探勘年會（APPEA）即將公告之開放礦區。

據此，Eni將正式來函邀請本公司派員前往該公司，針對94年度澳洲即將公告開放之礦區進行評選及研討，除擇定評估目標外亦商討聯合研究之工作計劃及預算相關事宜。

五、結論

本次技術及經營委員會議（TCM & OCM）為本礦區於去（2004）年本公司（以OPIC名義）及中國大陸Sinopec油公司（以其國外探採公司SIPC）分別讓入礦區後，首次召開之AC/P21礦區合作集團會議，別具新創意義。三家公司在期望促進合作、增進友好和諧之氣氛下，開誠佈公、廣泛討論各項議題，結果亦相當圓滿成功。

技術委員會議研討了本年度工作計畫及預算、Vesta井位的新評估結果、Vesta構造之地質及地球物理研究、Vesta-1井鉆井工程、Vesta-1井經濟分析	、礦區其他區域綜合研究、未來晚侏羅及白堊紀地層封閉之評估、Thalia構造側向封堵之分析，以及震測重新處理的規劃。經營委員會議則完成了將Vesta-1井定為第一年義務井之核議、Vesta-1井井位之批准、第一年預算之核定，尤為重要的是討論JOA合約之修訂和確認，以及臨時動議中本公司主動提案，建議合作公司共組聯合研究集團獲一致贊同，開啟本集團在其他地區再合作之契機。