行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：考察）

行政院公共工程委員會

93年度英國倫敦PPP制度及案例考察報告

服務機關：行政院公共工程委員會

出國人員  職    稱：主任委員、技正

姓    名：郭瑤琪、徐櫻君

出國地點：英國大倫敦地區

出國期間：93年12月12日至12月22日

報告日期：94年3月21日

目        錄

- 考察目的…………..………………………….….……P01

- 考察行程..…………………………………….….……P02

- 考察內容..…………………………………….….……P03

一、英國PPP及PFI制度及推動成效…p03-13

二、考察組織及案例介紹……………….p13-26

- 心得與建議..………………………………….….……P27

一、加拿大、英國與我國制度之比較….p27-28

二、心得………………………………….p28-30

三、建議…………………………………..p30-32

- 考察目的

英國推動公私夥伴關係模式(Public Private Partnership，簡稱PPP)興建及營運公共事業，已具有超過20年之經驗，該國之公、私機關組織樂於與我國分享推動的經驗與成果，以促進雙方經驗交流及未來合作之機會，爰英國貿易文化辦事處代表Mr. Marsh及前小倫敦區市長Mr. Finch於93年10月間函邀本會主任委員率隊前往參訪，並與當地具代表性之組織及人士會談。

我國促進民間參與公共建設（以下簡稱促參）法自民國89年2月由總統公布實施，陸續建置相關基礎法制及支援環境，自91年底行政院成立行政院促參推動委員會，由上而下主導，促參乃成為行政院施政重點，各項法令及措施亦亟需配合檢討調整，以利促參之有效及永續推動。英國推動多年的成功經驗及相關做法，可為我國推動促參之學習榜樣；惟兩國國情及法令制度不同，對於民間參與公共建設的定義、方式及做法亦有所差異，爰本次參訪對象包含輔導、行銷、稽核單位及法律、工程顧問公司，參訪個案包括輕軌公車、圖書館、運動場館、醫院等，透過訪談及現場參觀，釐清相關觀念及異同點，做為我國參採英國經驗之重要參考。

- 考察行程

本次至英國大倫敦地區考察PPP制度及案例之行程如表一。

表一    考察行程表

| 日期 | 行程 | 參訪重點 |
| --- | --- | --- |
| 93年 12月12日 | 去程(台北—倫敦) | 去程 |
| 93年 12月13日 | 英國公私合營公司(Partnerships UK，PUK) | PUK之組織、任務及運作方式。 英國PPP/PFI制度之推動、成效及檢討。 |
|  | 倫敦國際金融服務局 (International Financial Services London，IFSL) | IFSL協助推動及推廣英國PFI之經驗與心得。 |
|  | 小倫敦區市長(Lord Mayor of London--Michael Savory) | 交換推動民間參與之心得。 |
| 93年 12月14日 | 個案：Croydon地面軌道公車Croydon Tramlink | 搭乘Croydon Tramlink。 拜訪特許公司Tramtrack Croydon Ltd，TCL。 |
|  | 參訪Norton Rose法律事務所 | Norton Rose簡報該公司有關PFI案之組織及相關經驗。 |
| 93年 12月15日 | 個案：Brighton & Hove圖書館 | 本案顧問之一Mott McDonald公司簡報該公司有關PFI案之組織及相關經驗。 業主Brighton市議會安排特許公司進行本案簡報並導覽現場。 |
| 93年 12月16日 | 個案：倫敦大學學院醫院 | 業主介紹本案及導覽醫院建設。 |
| 93年 12月17日 | 個案：Wembley運動場 | 業主Sport England（英國運動協會，民間組織）介紹本案；營造商導覽。 |
|  | 英國國家審計局(National Audit Office，NAO) | NAO之組織、任務及運作方式。 英國PFI案成效及績效評估。 |
| 93年 12月18-19日 | 自由活動(周末) |  |
| 93年 12月20日 | 參訪鹿島集團歐洲公司(Kajima Europe) | Kajima簡報該公司在日本及英國之PFI案實績。 介紹英國與日本制度之異同。 |
| 93年 12月21-22日 | 回程(倫敦—台北) | 回程 |

- 考察內容

  - 英國PPP及PFI制度及推動成效

(一)PPP概述

PPP(Public Private Partnership)是一種概念，泛指政府與民間之夥伴關係，英國常見的PPP態樣包括(依據PUK之分類)：

- 政府購買服務契約(Contract for Services)：亦即民間融資提案制度（Private Finance Initiative，PFI)，為英國最廣泛採用的類型，政府依契約內容向特許公司購買服務，特許公司不再向民眾收取費用。

- 特許開發權(Concession)：類似我國的促參特性，政府將某種公共建設的開發權給予特許公司，特許公司向使用者收取服務費用（例如收費橋樑、英法海底隧道等）。

- 公私合營(Joint Venture)：政府與民間共同參與，但由民間主導，政府以貸款、入股、移轉資產、提供輔助設施等方式參與（PUK即為一例；另如軍方戰時的倉儲設施，在和平時期提供民間經營，提高使用率，如遇戰爭則予收回）。

- 投資計畫專案管理(Investment Program Management)

(二)PFI之定義與特性

PFI係指案件啟動時所需的資金由民間來籌措的採購方式，其主要特性包括：

- 民間機構包辦設計、興建、融資及營運(DBFO)。

- 特許期長(20-30年)。

- 政府在營運階段每年支付定額費用。

- 具備一定經濟規模(2000萬英鎊以上)。

- 適用範圍包括教育、醫療、獄政、交通運輸、國防、政府辦公廳舍、環保設施、勞工福利、社會福利、住宅等。

- 民間機構以高財務槓桿方式籌措資金，自籌部分約佔10%，其餘90%則向銀行等機構融資（詳圖一）。

圖一    英國PFI案件運作架構圖(依PUK簡報資料)

(三)PFI政策緣起(參考資料：本會「民間參與公共建設政策之績效評估制度及其運作機制之建置」委辦成果報告)

1992年歐盟簽訂馬斯垂克條約，各簽約國同意避免造成過度的財政赤字；這個外在環境加上1980年代對於公共財的低度投資，英國政府開始積極思考開闢非傳統租稅途徑來加速基礎設施的汰換，並引入民間經營管理能力以提高公共服務品質。在當時保守黨財相諾曼．拉蒙「只要民間參與專案具獲利性即應予以考量」、「鼓勵公私部門合作定合理分配風險」、「只要合約能移轉風險並符合物超所值原則，其合約衍生的政府支出即視為經常門而非資本門」等三點重要政策宣示下，推動民間融資方式參與公共工程成為一個正式的政策方案。1993年財相肯尼．克拉克宣佈成立民間融資小組(Private Finance Panel; PFP)大力推動，重申「民間參與必須帶來實質的風險移轉效果」以及「民間自付投資損失，政府不應給予保證」兩項原則，並宣布所有公共投資專案必須評估民間參與方案的可行性，同時在1995預算書中，列舉總金額94億英鎊的優先推動專案，但是成效有限。

1997工黨政府上台後，指派財政部主計長(paymaster general at the Treasury)負責PFI政策之推動，並委託馬可．貝茲爵士針對前保守黨政府推動PFI之制度設計進行檢討，評估結果於1997年6月出爐，其最重要的影響在於推動組織。先前成立之民間融資小組係採委員會形式，委員均為兼職，運用有限時間以協助執行單位、參與研討會與撰寫文章等方式推動PFI，然而由於委員會組織本質上相當鬆散，長期而言無法提供推動PFI所需的動力，因此貝茲爵士建議先建立一個二年期的PFI小組(PFI Taskforce)，然後進一步評估其成效以決定後續發展，於是PFI小組順利於1997年9月正式成立。

由於PFI小組在原本規劃上的存續期僅兩年，因此英國政府繼續委託貝茲爵士追蹤，其報告於1999年7月公佈。報告發現經過一年餘之推動，執行成效應進一步強化，貝茲爵士建議以政策說明書（policy statement）的方式宣示政府的執行決心，並建議英國政府保留PFI小組的政策部門，而將負責專案輔導的部門轉型成立永久的獨立組織，彌補執行單位在策略規劃、專案管理、財務評估與長期的合約管理等方面的不足。英國財政部乃據以於2000年成立PUK公司，做為中央(包括英格蘭及蘇格蘭政府)的PFI輔導機構。

(四)英國PFI制度推動階段及推動組織

為推動英國PFI制度，其相關推動組織亦歷經變革，1993年財政部成立民間融資小組，以委員會的性質運作，1997年則成立正式的單位—PFI小組，負責政策及輔導等事宜，英國的地方政府也在1996年成立半官方組織4Ps公司(Public Private Partnerships Programme Limited)，協助地方政府推動PFI專案；財政部於2000年再度將PFI小組調整為政府商業署，專責PFI政策相關事宜，同時成立公私合營的PUK公司，由民間主導，承中央政府所託，辦理PFI政策及制度之研擬、專案輔導等事宜(如表二所示)。

表二    英國PFI推動組織沿革一覽表

|  | 導入期 | 試行期 | 發展期 | 成熟期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| PFI政策 主管機關 | 無專責機構 | 財政部 民間融資小組 (Private Finance Panel) | PFI小組 (PFI Taskforce) | 財政部政府商業署 (Office of Government Commerce) |
| 中央政府 PFI政策推動 輔導單位 |  |  |  | 英國公私合營公司 (Partnerships UK) |
| 地方政府 PFI政策推動 輔導單位 |  |  | 4Ps |

依據英國推動民間參與公共建設的政策及推動組織演變過程，可概分為試行、導入、發展及成熟等四個時期，各階段的重點工作及推動機構彙整如表三。

表三    英國PFI制度推動重點及組織彙整表

|  | 重點工作 | 英國推動民間參與之機構 | 組織性質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 導入期 ’92-’95 | 法令與制度環境建置 | 財政部民間融資小組(PFP) | 政府所召集的功能性委員會 |
| 試行期 ’96-’98 | 專案審核程序與標準 執行項目手冊 專案執行標準程序 標準合約 稅務與會計處理 | 財政部PFI工作小組 | 政府部門 |
|  |  | 各部會PFI工作小組(中央) | 政府部門 |
|  |  | 輔導：4Ps公司(地方) (Public Private Partnerships Programme Limited) | 半官方組織 |
| 發展期 ’99-’01 | 執行問題的解決 運去執行經驗的學習 相關法令的修正 評估執行成效 | 財政部商業署(Office of Government Commerce) | 政府組織 |
|  |  | 各部會PFI工作小組(中央) | 政府部門 |
|  |  | 輔導：PUK公司(中央) | 公私合營 |
|  |  | 輔導：4Ps公司(地方) | 半官方組織 |
| 成熟期 ’02- | 確保執行目標的達成 持續追蹤與解決執行問題 |

(五)推動成效

1.推動成果

雖然英國政府在1992年才正式宣布推動PFI政策，但是自1987年起就已經有幾個零星的案例，依英國財政部官方網站公布的資料，截至2004年底止，已簽約案件657件，資金規模426.348億英鎊。如以前述四個演替階段來看，導入期以前(1987至1995年)，各年度簽約件數大多在個位數，僅1995年才成為兩位數；試行期階段則呈現較大幅度的成長，1996至1997兩年間，分別簽約38及60件；到了發展期(1998-2001年)，每年簽約數都超過80件，進入2002年成熟期之後，簽約數逐年減少。

揆諸我國促參推動情形，促參法自2000年由總統公布實施，經過2000-2001年的基礎環境建置與宣導期，至2002年始有依促參法成功簽約案件；行政院自2002年底成立行政院促參推動委員會，將促參列為重要施政項目，並於2003年5月由游前院長親自領軍，同時將促參做法及可行性分析，落實於中央各部會公共工程計畫審議及中央對地方政府相關補助的措施中，促參案件簽約數也呈現大幅度的成長，民間投資額度也隨之增加。(詳如表四)

表四    英國與我國民間參與案件簽約數及資金規模彙整表

| 年度 | 簽約數(件) | 資金規模(百萬£) |
| --- | --- | --- |
|  | 英國 | 台灣 | 英國 | 台灣 |
| 1987 | 1 | --- | 180.0 |  |
| 1988 | 0 | -- | 0.0 | -- |
| 1989 | 0 | -- | 0.0 | -- |
| 1990 | 2 | -- | 336.0 | -- |
| 1991 | 2 | -- | 6.0 | -- |
| 1992 | 5 | -- | 518.5 | -- |
| 1993 | 1 | -- | 1.6 | -- |
| 1994 | 2 | -- | 10.5 | -- |
| 1995 | 11 | -- | 667.5 | -- |
| 1996 | 38 | -- | 1560.1 | -- |
| 1997 | 60 | -- | 2474.9 | -- |
| 1998 | 86 | -- | 2758.0 | -- |
| 1999 | 99 | -- | 2580.4 | -- |
| 2000 | 108 | -- | 3934.2 | -- |
| 2001 | 85 | -- | 2210.8 | -- |
| 2002 | 70 | 49 | 7732.5 | 117.26 (NTD72.7億元) |
| 2003 | 52 | 36 | 14854.1 | 1007.58 (NTD624.7億元) |
| 2004 | 45 | 82 | 2809.8 | 2107.26 (NTD1306.5億元) |
| Total | 667 |  | 42634.8 | 3232.10 (NTD2003.9億元) |

註：1£=62NTD

2.推動績效

依英國相關文獻分析，PFI制度主要的績效包括以下三點：

(1)公共支出更有效率

獨立於政府之外、代表英國國會監督政府部門支出的英國國家審計局(National Audit Office，NAO)，對於PFI案件的績效評估，係以「物超所值（Value for Money，VFM）」為指導原則。該局就2002年夏季前完工的中央政府37件PFI案件，包括11家醫院、7家監獄、7條道路工程、5棟國防部的建築物、3家安全訓練中心、2件辦公建築及各1家的實驗室及法庭，就其「興建績效」進行評估，於2003年2月公佈「PFI：興建表現報告」。該項報告相關資料，係NAO透過蒐集並分析各PFI專案管理人的問卷調查結果而來，並與相關的外部顧問討論後，針對FPI專案興建階段成本對未來政府付款的影響、工期及品質表現，提出報告，結果如下：

|  | PFI採購 | 傳統採購 |
| --- | --- | --- |
| 提前及如期完工 | 78% | 70% |
| 延期完工 | 22% | 30% |

NAO亦透過問卷調查方式，詢問採購部門及計畫管理者對民間機構設計及施工品質狀況的滿意程度，發現兩者對「設計品質」及「施工品質」在「好」及「非常好」的比例均約佔2/3以上。另在調查的案件中，只有5件表示有針對使用者進行滿意度調查，而其使用者滿意度調查結果，一般均表示贊同。

(2)營造業生產力獲得提升

PFI案件的DBFO模式，將適當風險移轉給民間，已逐漸引導民間以創新方式達到政府要求的規範。由於PFI案件注重整體的成果，使營造業重視創新能力及新科技發展，不必再低價搶標，也使得營造業的生產技術與層次獲得提升。

(3)新興PPP產業應運而生

由於PPP/PFI案件之規劃及運作十分複雜，需要不同產業的垂直整合及橫向協助，包括銀行、法律、工程、保險等，因此發展出獨特的PPP產業，並積極行銷至全世界。

(七)他山之石—英國質疑的聲音

英國推動PFI制度為世界的先趨，也確實見到推動的成效，但是質疑的聲音亦也一直存在，部分可能是誤解，部分則不失為制度面的缺失，故由訪談及相關文獻彙整相關的質疑聲音，並摘述受訪的PUK及NAO人員對於這些批評的初步回應，供我國推動民間參與公共建設或爾後考量採行英國PFI制度之參考

1.PFI並未較政府自辦省錢。

NAO的PFI興建績效評估所稱「在預算內執行」，該預算係指與民間簽訂契約的預算，並非政府規劃的「綱要計畫預算」，實務上，在甄選出最優申請人的議約過程中，確實增加許多的額外預算；此外，政府融資成本遠較民間為低，由民間融資來興建公共建設，該項成本將攤提於後續年度的政府付費額度內。故質疑者認為， PFI案件並未達到替政府省錢的目的。

【回應】

PFI的成本，不能只看興建費用或融資成本，而是應該以整個公共建設的生命週期，亦即由規劃、施工、營運及管理，來做探討，或許在前期的規劃與施工成本確實較高，但是過去例如醫院案例，政府興建完成的數年或數十年之後，因為政府無法編列預算予以維護，造成英國醫院雖具歷史但均極老舊的現況。相較之下，PFI專案，政府是以營運表現做為付款依據，所以民間會將資產做最好的管理及運用，因此在特許期滿後，這些資產應該都能維持在良好狀態，與過去政府編了興建費卻編不出管維費，造成資產逐年衰敗的情形迥異。故整體而言，PFI案件確實達到「物超所值(並非最省錢)」的成效。

2.PFI並非是理性分析後所採用的最佳採購模式。

由於PFI是英國目前採購模式的主流，PFI專案較易獲得中央的預算，導致「為PFI而PFI」的現象。

【回應】

此現象確實存在，但因政策上確實認為PFI較為有效率，因此短期內，PFI仍會是政府採購的主要方式。但因PFI案件較為複雜，前置作業成本較高，且涉及全國預算分配，故PUK所研訂之PFI手冊中，已界定PFI專案的經濟規模為2000萬英鎊以上，較小的案件，例如學校，會整合為適當規模的專案來推動；此外，對於政府長期契約難以因應技術快速變動而設定合理履約條件的案件(例如IT)，亦決定不採用PFI做法。

同時，所有的PFI專案係由中央統一的計畫審核小組(Project Review Group，PRG)審查，俾能就全國角度來審視計畫內容及經費分配的適宜性，亦較能掌控案件的品質(包括推動過程及營運成效)。

3.PFI案件造成大廠商壟斷，不符合公益及效率原則。

PFI專案需要歷經說明會、協商、審標、議約等程序，又因案件複雜，必須整合法律、財務、銀行、工程等不同專業，不僅作業時間很長，難度亦高，故政府採購部門多有排斥；且因備標成本高，以至於民間廠商進入的門檻大幅提高，形成大廠商壟斷PFI市場的現象，在競爭性不足的情況下，恐有大廠商獲取超額利潤之虞。

【回應】

PFI案件確實因為複雜度高，各專案確實需要較長的作業時間，不過一方面因已界定其經濟規模為2000萬英鎊，較小的案件即毋須採用此種模式；另一方面，PFI專案較傳統採購案更具挑戰性、涉及的領域更廣，除興建外還包括營運及服務，採購對象比較有趣，眼界也比較廣，又有PUK公司可以輔導，對於公務員而言應該是好的成長機會。再者，嚴謹的前置規劃，有助於案件的順利推動及營運，因此雖然人力物力成本高，仍有必要周詳為之。

有關廠商備標成本，NAO認為補助備標成本是形成競爭機制的一種做法，不妨考量採行，但是PUK並未該做法納入PFI作業手冊中；至於較小的廠商雖未能領銜，但也可成為PFI專案的承包商，亦保有其參與機會。

4.公共建設目的及服務品質易被犧牲。

在公共利益與廠商利潤的衝突下，民間廠商可能會為了獲取更高利潤而犧牲公共利益；若特許公司在營運階段如果將股權移轉他人，亦難確保新股東具有適當的經營管理技能。

【回應】

民間廠商必須與政府簽訂契約，契約內即會訂明政府的要求以及營運期滿時相關設施設備的狀態，且政府是以服務表現來付費，如果廠商未能好好經營，將予以扣款，因此廠商會妥善經營相關設施。至於股權移轉後，無論其股東組成為何，與政府簽訂的契約仍有履行的義務，而且營運表現仍是付款的依據，故廠商仍會好好經營。

此外，NAO對於特許公司在營運階段將股權移轉的情形，已開始重視並進行探討，由於PFI專案具有長期穩定收入(即政府每年支付的費用)的優點，因此PFI股票在次級市場已逐漸搶手，股權移轉的利潤相對而言較高，但是這些利益並未與政府分享，因此NAO已透過種種手段，要求PFI專案股權移轉的利潤應回饋政府，對於尚未簽約的案件，考量要求回饋50%的利得，已簽約案件則酌減。

5.政府和納稅人還是必須承擔最後的風險。

高度公益性或與廣大人民相關的公共服務，政府雖然可以透過契約轉移財務責任，但政治責任卻不易轉移，民間廠商甚至可藉此向政府部門施壓，在其履約不順利時，要求政府重新議約，例如本團隊參訪期間，承攬13個學校PFI計畫的Jarvis公司正遭逢破產危機，而英國政府即面對應給予協助以期學校如期開學，或是依約中止契約並尋找接手者而學校延期開學的兩難。此外，由於特許公司是股份有限公司，如果經營不善倒閉，風險仍會回到政府和納稅人身上。

【觀察】

本項議題雖未與參訪單位交換意見，但可為吾人之警示，除於投資契約內妥善規劃風險分攤及避險機制，亦應注意民間機構之財務狀況，特別是同一民間機構參與數個大型公共建設促參案時，究應如何確保其資金籌措與營運能力，應預為研析因應。

6.由民間經營之後，將影響公務員權益，工作量增加但工作權可能不穩定。

【回應】

本項疑慮應屬將「民間經營」與「民營化」劃為等號之誤解，PFI專案多半是將興建及較屬勞務性質的營運事項委由民間辦理，公共建設的核心業務，例如醫療、教學等，仍有政府負責，故公務員之權益並未受到影響。

  - 考察組織及案例介紹

(一)組織/機構

1.中央之輔導組織—PUK公司

英國財政部於2000年成立PUK公司，並於2001年2月成功將51%股權釋出，主要投資人包括投資銀行、保險公司、土地及基礎建設開發公司等；政府股權49%，財政部與蘇格蘭政府各佔44.6%及4.4%。目前資本總額為4500萬英鎊，專職人員50名，公司的組織目標為提升PPP專案的執行效率、強化PPP模式的效益、降低PPP專案的開發成本、促進物超所值專案的達成。

PUK公司係由民間主導運作，在定位上並不侷限於顧問工作，而是以站在業主立場思考的開發商自居，除了提供顧問協助外，有時亦會參與投資，故自政府機構開始規劃PPP/PFI企劃案起，PUK即加入成為工作夥伴，舉凡企劃案、申請中央政府補助文件、招標說明書之撰擬及招商活動、議約談判，乃至工程顧問的篩選、聘任等，均與政府機構共同合作，直至簽約完成；若有大型合資案件或新科技開發案件，PUK亦可能應政府機構邀請，參與股本投資，其角色又轉換成為投資合夥人。

關於收費方式，如屬中央或部會的PPP/PFI政策研訂、或經中央政府指定應協助地方政府的4Ps公司辦理的專案，PUK公司均會收取顧問費用；如屬中央部會的PFI專案，則視專案是否順利決標來決定是否收取費用：若案件流標，PUK不予收費，並共同分攤招標過程中衍生的成本，如順利完成簽約，則視案件之計畫規模及複雜度等收取費用。由於PUK公司原本是英國財政部PFI小組中負責專案輔導的單位，該部門已與財政部訂有所謂架構協定（framework agreement），這些人員移轉到PUK公司後，依然延續原來的架構協定，因此各部會可以直接委託PUK公司擔任顧問，毋須經過公開招標作業。

至於政府則成立監督委員會，由各部會與地方政府的代表組成，每年集會兩次，主要任務為：代表政府監督PUK的運作符合公義；做為一個媒介以表達各界對於PUK的意見；審核PUK的營運活動，特別是PUK所介入的PPP專案類型；審核PUK的新事業計劃；審核PUK用於選擇輔導專案的方法論。

PUK對於PFI制度推動之心得及建議，摘要如次：

- 各級政府PFI案應由中央統一控管，以確保各部門落實品質控管。目前英國的做法，每一個地方政府的PFI計畫，必須統由中央的計畫審核小組(亦即英國的Project Review Group，PRG)依已建置的標準指標項目，審查其可行性，可行者才能續辦PFI招標事宜。其審查重點在於政府承擔能力(affordability)，即建立一個虛擬付款模式，以便了解在特許期間，政府每年需投入及可獲得的資金及其來源，檢視未來20年左右須支付的額度、是否有錢支付以及民間營運的能力等。由於地方政府必須仰賴中央補助部分的PFI案定額服務費，所以中央可以把這個機制落實到全國各級政府。

- 決策高層的魄力與決心是推動PFI最重要的關鍵，例如英國大力推動PFI也是因為它是工黨執政後的重要政策。

- 目前比較需要克服的事情是公部門能力及能量的限制，因為地方政府一次大多只能做一個案子，無法累積經驗，較難推廣，所以適度集中於中央部會或PUK來辦理，有其必要；至於融資不是太大的問題(因為政府會付錢)，但是私部門的胃納量必須要考慮，避免一次推出太多的PFI案件。

2.稽核—國家審計局，NAO

英國政府及相關單位一致同意PFI/PPP採購模式在解決政府財政負擔、提供公共服務及創造物超所值等方面確實有它的優點，但也深刻體認到，PFI/PPP採購因為較傳統採購複雜度高，政府及民間執行經驗相較於傳統採購較為不足；更進一步地說，因為PFI/PPP專案契約期間多長達20至30年，目前缺少實際履約完畢的案件做為全生命週期檢討的基礎，所以，現階段尚難針對PFI/PPP專案採購制度是否可完全達到當初設計的理念，進行全生命週期的檢討評估。

正因為這種戰戰競競的謹慎心態，英國政府及相關單位均相當重視PFI/PPP專案的執行情形，希望透過對早期案件已完成階段（如：規劃階段、招商階段、設計施工階段及初步營運階段）的績效評估檢討，將成功及失敗經驗回饋至新辦案件，持續改善PFI/PPP採購模式可能的缺點，讓它繼續成長，更臻成熟。

國會(Parliament)為監督中央行政部門的最重要力量，英國國會有兩個重要單位會針對PFI/PPP執行成效進行評估，NAO為其中一個單位，代表國會監督公共支出，該單位完全獨立於政府之外，共約有800名成員，負責稽核各政府部門的組織，並向國會提報各該部門的支出是否符合經濟、效率及效能的原則，其中專職PFI稽核者有25人，截至2004年12月，針對PFI已發表50篇評估報告，獲得全球獨立評鑑機構翹楚之一的美譽。

NAO於1999年8月出版「檢驗PFI採購案是否物超所值作業手冊」，該手冊前半段說明NAO所建立的PFI專案績效評估之分析架構，後半段則述明使用本手冊所應該注意的事項。NAO認為，檢驗一個PFI採購案是否達到物超所值，必須建立在四個基礎上：讓計畫目標明確(主辦機關的目標是否清楚)；採用合適的採購程序(是否引進競爭機制)；得到最可行的標案；確保標案合理(就全國的角度來看)。NAO以此為基礎，建立相對應的細項評估指標，統一分析基準，俾利其同仁辦理稽核作業，如圖二。

圖二    NAO之PFI專案績效評估架構示意圖

NAO對於PFI制度推動之心得及建議，摘要如次：

- 受訪者Dr. James Robertson於2003年PPP研討會就「評量公私合夥方案的品質」提出報告，摘錄如下：

- 達成適當交易與適當完成交易—物超所值的四大支柱：

清楚的目標(高級管理階層絕對需要參與、需要良好的管理資訊、了解需求的全貌、以適者承擔原則來分攤風險)；

適當的程序(創造競爭力、設定基準、簽約前議定條件、注意公部門資產轉移的時機、超額及回補、價格調整、清楚了解終止權)；

選擇最好的標案(評估樂觀偏向---實際支出與估計值的比率、避免過度樂觀、股本資本對於債權融資及穩定性、政府保證角色)；

合理性(高階管理階層的參與、時程、對潛在意外收獲的規劃)。

- 達成良好交易的四大支柱：遵從合約、滿足期待、績效表現至少與傳統籌資交易方式相當、達到物超所值。

- 在運作過程中，建立良好關係充分合作、建構妥善客觀的績效評量制度、在長期合約中保持彈性，是成功的要務。

- 以好的支援體系—輔導、手冊、契約範本來協助主辦機關辦理PFI案件，只要政策夠明確，主辦同仁自會設法吸取相關知識及尋求支援體系來辦理PFI案件，因此將重點放在專業訓練上，毋須投入太多人力辦理基礎訓練。

- PFI案件對於整體社經方面的貢獻很難衡量，因為以傳統採購方式辦理的案件，也會創造就業機會，且任何一方面的投資都會排擠其他的投資，故推動PFI不一定會使整體就業率上升，因此目前不傾向進行經濟效益的分析。

- 英國在未來仍會以PFI採購模式為主流，但是PFI案件像刷卡一樣，即使現在毋須付錢，以後仍要還款，因此推量應有其上限，且要考慮融資機構及營造商的容納力。

3.倫敦國際金融服務局(International Financial Services, London；IFSL)

IFSL為非營利性之會員組織機構，由英國銀行、倫敦公司及其會員贊助成立，主要會員包括投資銀行、律師事務所、保險業者、會計師、資產管理公司、英國貿易和商業協會及證券交易所。

IFSL任務為促進英國金融及相關專業協助，並與英國政府，特別是財政部、國際貿易協會、貿易及工業部等維持密切關係，做為公私部門之間的協調者，並將英國PFI經驗及銀行融資等專業行銷至全球；重點工作包括：辦理國際研考會、拜會各國財經部長或要員、委託進行案例彙編及推動檢討，並適時向企業家、專業雜誌社等進行簡報；其為海外讀者發行的「PPP UK Expertise for International Markets」，目前已有11種語言譯本(尚未有中文版)。

IFSL對於PFI制度推動之心得及建議，摘要如次：

- 明確的法律及運作機制是英國PFI制度成功的要件，由於我國已制定專法，並由工程會為中央主管機關及促參政策窗口，且已制定相關作業手冊及契約範本，亦具備一定的個案數(具備競爭環境)，因此英國相關組織及廠商對於我國促參市場，抱持樂觀態度及高度興趣。

- PFI成功關鍵在於將流程及文件標準化。

- 不同國家的反對聲因不同，例如加拿大因工會影響力很強，認為民間機構經營將造成很多失業，且目前監控品質未臻完備，故不贊成民間參與公共建設；而英國早期則是存在將PFI與民營化劃上等號的誤解，認為政府是把資產賣給民間機構，如果要推動民間參與，一定要先釐清反對的意見並做溝通，才能順利往下走。

4.倫敦公司（the Corporation of London）領導者—Lord Mayor of London

倫敦公司為獨立於政黨之外、採委員制方式運作的組織，服務範圍涵括倫敦市方圓一平方英哩範圍內的25個區(以下稱小倫敦區)，主要任務在於維持並強化倫敦市做為國際主要金融及商業中心的地位，並為小倫敦區的居民及工作者，提供相關的政府服務，包括住宅、廢棄物清運、教育、社會服務、環境衛生及城市規劃等，擁有自己的警力及中央罪犯法庭，提供五座泰晤士河的橋樑，營運Heathrow機場的獨立車站。前述許多服務是由倫敦公司自己的投資獲益來支應，不對大眾收費。

Lord Mayor of London係由英國女王認命，多半為商會領袖(2004年10月上任的Lord Mayor of London—Alderman Michael Savory即服務於HSBC多年)，扮演大倫敦市市長的輔助角色，並且需要推廣及行銷倫敦市。

Lord Mayor of London對於PFI制度推動之心得及建議，摘要如次：

- 無論案件規模大小，均有其推動價值，以小案件累積的經驗，有助於大案件的執行。交通運輸的PFI案件在英國推動較為困難，但失敗為成功之母，不宜因噎廢食，仍要堅持下去。

- 有一群適當的專家群協助政府推動，十分重要，尤其在政治議題更動之際，能適時協助解決相關爭議。

(二)案例

1.Croydon Tramlink(Croydon市的地面軌道公車案)

本案為17英哩長度之地面輕軌系統，連接Croydon市及Wimbledon市。1990年起，Croydon市議會及倫敦運輸局(Transport for London，LT)開始促成輕軌系統，1991年就路線規劃充分討論並進行民意調查，獲得80%受訪者的支持，於同年11月向國會遞送Croydon Tramlink法案，1994年7月通過。

當議會在審理法案時，Croydon市議會、LT及三家私部門公司著手規劃，1995年解散改向歐洲招標，採DBFO模式，由Tramtrack Croydon Limited(TCL)公司得標，特許權為99年，計畫規模2.05億英鎊，其中1.25億由中央政府出資，自1997年1月興建，預計通車日期為1999年11月，實際通車為2000年5月10日。原預估營運18個月之後達到每年2千萬人次之運量，但在營運8個月之後，就達到每天5萬人次、每年1800萬人次，比原先預估的旅客成長量多了50%，但是隨後遇到大倫敦市長推動公車系統政策的影響，運量成長不如預期；此外，車站進出口僅設置低矮圍籬，致使學生逃票情形嚴重，TCL公司不得不雇用大量查票員，比便在短短的站間查票，亦增加營運成本，致使該公司目前仍在虧損中。

由於本案屬早期的PFI案件，其本質較近似特許開發權，政府不會在營運階段再支付任何費用，廠商收入完全來自於車票、賣店及相關商品，且未賦予沿線的土地開發權，因此目前廠商一方面繼續慘澹經營，另一方面亦期待倫敦運輸局願意開啟協商之門，補貼其運量損失，惟因廠商有履約之義務，如政府不願意提供協助，廠商並示亦無法強求。

【心得】

本案訂約時，廠商並未預期因政策因素影響運量(即主要營收)之情形，因此未於契約內訂明啟動協商機制的相關條件，此類因政府政策造成的風險，宜於我國促參案件規劃時詳予考量，保留協商因應的彈性。

2.Brighton & Hove Library(Brighton市圖書館案)

為振興Brighton市中心衰敗地區，該市市議會乃劃定約4公頃土地，推動本圖書館PFI計畫案，以圖書館為主力建設，將其開放時間延長至夜間及假日，搭配週邊的商店、餐廳、旅館、住宅等開發，吸引人潮，使該地區得以再發展。本案計畫規模2350萬英鎊，特許期25年，預計2005年3月開放，本團參訪時，圖書館主體建築及重要設備均已完成。

本案亦屬較早期推動的案件，據市議會專案經理表示，推動初期相關標準契約未臻完備，因此擇定最優申請人之後，協商過程較為複雜，因此聘請工程、法律、財務等顧問機構協助；得標廠商除極為重視圖書館建築的環保、生態、景觀之外，對於圖書館內之收費區(例如會議室)亦設計獨立之動線，除便於管理之外，當圖書館休館時，付費區亦能營運。對於當地居民而言，除多了一個完善的圖書館之外，由於圖書館內規劃了一個專門針對古書籍文物的典藏及閱覽區，讓許多富有當地歷史記憶及居民情感的絕版文書得以再現，頗受市民肯定。此外，周邊土地除允許廠商開發外，亦要求保留一定比例的住宅做為公民住宅(social housing，類似我國的出租國宅或平價住宅)。

【心得】

本案以都市再發展的觀點來規劃，以公共建設為再發展的軸心，除搭配周邊土地的釋出，吸引投資人之外，亦賦予投資人必須興建公民住宅的公共責任，值得我國學習。此外，本案無論是政府部門或是民間廠商的專案經理人，均十分重視當地居民及潛在開發商的意見，並能積極互動、深入參與，是案件成功的關鍵。

3.倫敦大學醫院(UCLH)案

依據相關網站對於本案的描述，UCLH的服務目前散分倫敦四個不同的院區，共7家醫院，這種安排使得資源重複浪費每年達1200萬英鎊，大約是總預算的5%，足以支付2000名心導管繞道手術或3000名臀部手術。因此，國家醫療協會(NHS)在2000年時，與其PFI夥伴Health Management公司開始推動本PFI專案，預計投資4.22億英鎊，興建一所新的醫院，採用DBFO模式，由民間負責設計、興建、融資及營運，特許期40年，興建成本1.85億英鎊，預估每年政府將付給民間機構3200萬英鎊的費用，預計於2008年啟用，預計將可增加10%住院病人及14%院外醫療服務。

醫院佔地72.5公頃，為地下3層及地上17層建築，包括721個病床位、14個手術室、35個重症病床、121個問診諮詢室、2間實驗室、6間放射線室，並提供急診、診斷及治療、感染室、隔離病房，且為青少年設立專屬空間，提供醫療、社會及情緒方面的服務。民間機構負責的部分多屬勞務部分，例如清潔、送餐、設施設備維護、保全等，核心醫療技術及貴重儀器設備的提供及操作，均仍由政府負責(政府於本專案仍將購買3600萬英鎊之設備)。

由於醫療技術變化相當快速，而重點醫療政策在特許期間內亦可能有所變動，本專案於契約內已預留變更的彈性，且在設計施工的6年左右時間內，已變更了1001項設計。

【心得】

本專案於契約內保留硬體空間及設備變更機制，明訂變更之程序及經費分攤原則之做法，特別是變更設計如可歸責於甲方者，甲方亦須負擔經費，此種做法可供我國類似案例之參考。此外，受訪者表示，醫院PFI做法，可以確保醫院在興建完成後的一段長時間內，不必擔心政府預算短絀而任由醫院的硬體及設備日益老舊的問題，因此雖然本案十分複雜且政府出資費用亦高，仍有其必要性。

4.溫布里運動場(Wembley Stadium)案

本案係由民間組織—英國運動協會(Sport England，SE)主辦，並非由政府辦理，但因其精神及做法與PFI相近且具參考價值，爰亦摘述介紹之。

1995年，SE(前身為National Lottery Panel of England Sports Council)被要求運用彩券基金，為英國足球、橄欖球及田徑等協會興建一座新的國家級運動館，故採用PFI的 DBFO模式，經公開招標評選後，於1996年由溫布里公司得標，並於1997年成立Wembley National Stadium(WNSL)。全案計畫規模為7.57億英鎊，包括購地費用1.2億(1999年購得)、興建費用3.52億、拆除費用9900萬、改善當地基礎設施(運輸設施)2100萬，融資、管理等費用為1.65億英鎊，大多數的資金均是自籌。本案預估在興建階段將創造2000個就業機會，並與興建包商協議儘可能雇用在地人；開幕之後，亦將提供數以千計的全職與兼職工作機會。

公部門挹注的資金係一次性補助，用於場地收購及基礎建設(鐵公路)的改善，補助金來源包括彩券基金1.2億、倫敦發展局2100萬、運動相關部門2000萬英鎊。公部門可掌握命名權、確保開放公眾使用，並提供舉辦國家級運動，例如奧運及世界錦標賽。

WNSL在2000年春天的籌資借款行動失敗，2002年9月始締結融資並拆除舊場地，預計在2006年春天開幕，舉辦FA(足協)盃的決賽。WNSL分析2000年籌資失敗主因在於，運動設計方案未受支持，對於多樣化營收方式有疑慮，股權緩衝不足、債務風險溢價不足等。至於成功融資原因則為，與足協及橄協簽訂長期的賽事合約(30年及20年)、承諾賣座量、適當的負債淨值比(55:45)及每年意外準備金(1000萬英鎊)。

新場館特別重視殘障者的使用權，規劃310個輪椅席及等量的陪伴席，並為視障者準備耳機及廣播服務，相關細節仍與全國殘障者保護協會協商中。舊場館內重要的物品亦將予保留，陳列在新場館的博物館內。除足球及橄欖球外，本場館也可供體育運動(採用創新的、可彈性調整的平台設計)、音樂會及其他活動。

WNSL與Multiplex公司簽訂固定總價的營造合約，避免工程費用超支問題，目前進度甚至超前，不過由於原物料物價上漲等問題，該營造公司擬於工程告一段落後提前解約，參訪期間正與甲方協議中。此外，WNSL委由專業的IMG公司售票，據悉高價位的包廂十分搶手，幾乎已銷售一空。

【心得】

本案民間機構籌資失敗後的因應做法，包括與英國足球、橄欖球等協會簽訂賽事主辦契約，並與專業售票業者簽訂售票協議，搭配多元票券規劃(例如包廂、年票等)，使後續開發順利進行；運動場館之設計，兼容舉辦大型田徑賽事與集會活動之彈性，並結合對於殘障人士及其照顧者的座位安排；施工現場所有多項工程同時進行，但工地管理嚴謹、工料進出及施工作業井然有序，均足供學習。

5.其他具代表性之PFI公共建設

(1)學校

民間參與模式亦為DBFO，地區之中小學校集合辦理，以達經濟規模，其營運服務主要為設施設備的操作教學及管理維護、勞務以及可對外開放項目(例如游泳池)的營運；至於核心教學服務仍由公部門提供。政府付費方式以按月給付投資攤提及服務費用(定額費用)為基本費用，並按提供服務之質與量，給付契約價金。據參訪的Norton Rose法律事務所表示，目前有一件規劃中的軍校PFI案件，正研議把核心教學一併委由民間提供服務，以會考成績做為付款標準。

【思考】

目前英國PFI案件在營運階段的付款標準，大多是以硬體的提供或相關勞務服務等較易量化的指標為依據，至於核心業務之成效，則確實難以量化，例如軍校案以會考成績為付款標準，但是考得好是否表示教得好？是否代表學生及家長滿意度高？以我國大環境來看，未來若引進英國PFI做法，則如何訂定合理且獲各界共識的軟硬體服務付費標準，實為一大挑戰。

(2)監獄(獄政)

英國317所監獄中，有9所採PFI，由民間機構參與興建及營運管理。PFI監獄的民間經營者以「服務受刑人」的心態來經營，提供受刑人相關協助(例如基本職業訓練)，除態度較為親切外，亦幫助受刑人重返社會，與政府抱持「管理受刑人」之態度迥異，因此PFI監獄普獲好評(對受刑人及探監人均是)，從而創造了英國特殊的獄政產業。

(三)Kajima(日本鹿島) Europe公司對於日本及英國PFI制度的比較

Kajima Europe公司在1985年成立，於倫敦等多處歐洲主要城市均有辦公室，營造及設計為其主要專業，近年來亟思擴大企業觸角，成立開發部門，朝向專業整合努力，於英國參與多項學校與醫療PFI案，亦有多件物業管理業務。

Kajima Europe公司表示，日本的PFI基本上是採用英國模式，但是以下幾點則不盡相同：

1.特許公司股權移轉

英國認為PFI案件均需依契約行事，而完工營運2年以後，風險大幅降低，因此允許特許公司的股東在此階段，得因融資需要出售其股權；日本則不允許特許公司移轉其股東之股權(雖然法律上允許地方政府得同意特許公司在50%資本的範圍內移轉股權，但目前尚無實例)。

2.政府預算公開

英國擇定PFI特許公司的標準是「在預算內」，因此會將PFI案的預算予以公開；但是日本則以投標者價格為擇優標準，因此政府預算不會公開。

3.擇定最優申請人的程序

(1)甄審委員組成

英國以PFI案的使用者，例如學校代表、地方議會等，為主要的甄審委員；日本則以客觀的第三者，例如專家學者、建築師為主要成員。

(2)招標文件規格要求詳細程度

英國與日本均採兩階段的投標程序：第一階段請有意願廠商遞送參與意願書，建立所謂的「longlist」，擇定其中較為適合的廠商，請其提送投資計畫書，即為「shortlist」，再就shortlist廠商的投資計畫書，評選擇定最優申請人。惟英國因為需要符合歐盟規定，必須允許廠商得以協商，所以招標文件的規格要求較具彈性，但在擇定最優申請人之前，可能需要辦理10-12場的協商會議，因此英國的shortlist廠商家數大多限定為3家，以免協商時間過於冗長、缺乏效率；日本則在招標文件內就訂定較為詳細的規格要求，協議空間有限，因此shortlist廠商家數比較多，需要舉辦的協商會議可能只有1-2場。

(3)特許期

英國PFI案的特許期大多在25-30年，此乃因為英國認為PFI案履約過程中仍可視需要隨時協商，因此特許期間較長；日本則因為契約簽訂後之變更彈性很小，且受限其融資市場特性，特許期大多在10-15年。

- 心得與建議

  - 加拿大、英國及我國均為積極推動民間參與公共建設的國家，以下謹參考本會93年度「促進民間參與公共建設出國研習訓練計畫」出國報告書，就三個國家民間參與公共建設制度的本質、法令、參與範圍、付費者、推動組織、計畫核定及辦理程序，彙整比較之(詳表五)。

表五    加拿大、英國及台灣民間參與制度比較表

|  | 加拿大（P3s） | 英國（PFI） | 台灣（促參） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本質 | 視個案由政府負擔興建費用或購買服務 由最適合的一方負擔風險 | 政府購買公共服務 由最適合的一方負擔風險 | 政府投資建設之一部 原則上由民間負擔風險 |
| 法令 | 無專法，訂定各種作業手冊 | 需符合EC採購規定 部分案件亦個別立法(例如醫院、Croydon地面軌道公車案) | 促參法並輔以相關作業手冊(充實中) 污水下水道係以報院核定之方案做為政府付費的依據 |
| 範圍 | 各項公共建設皆可 具備風險分攤、公私合作、新觀念/新方法/新技術等特性之各種不同採購模式均屬之 | 類別及民間參與方式未特別限定 目前以執政黨的施政重點—醫療與學校為主 | 需符合促參法第3條的公共建設類別及第8條的民間參與方式 結合組織再造精神，思考由誰來做比較適當，目前以具有對外收益性質者較多(例如觀光、訓練會館等) |
| 付費者 | 政府為主 | 政府為主 | 使用者為主 |
| 推動組織 | 政策：聯邦政府做政策宣示，但無主管部會，亦未主導推動 執行：聯邦、省、市等三級政府皆可為主辦機關 輔導：PBC公司(卑詩省政府成立之公營公司)輔助政府部門、CCPPP辦理教育訓練、研究、出版等事項，以推廣P3s | 政策：財政部政府商業署 執行：中央各部會及地方政府皆可為主辦機關 輔導：中央為PUK公司(公私合營公司)；地方為4Ps(半官方組織) | 政策：由工程會為主管機關 執行：中央部會、直轄市、縣市政府為主辦機關 輔導：無專業輔導機構，相關個案問題由工程會予以協助或專案輔導，相關訓練亦多由工程會協助辦理 |
| 計畫核定 | 需經個案所屬各級政府的財政部門核定 | 需先經中央計畫審核小組(由財政部召集其他中央部會共同組成)核定，再由主辦機關執行 | 未涉及中央預算者，由主辦機關自行核定 涉及中央預算者，須報經行政院核定，由行政院交議之機關進行審查(未必為促參主管機關，亦非財政部門) |
| 辦理程序 | 透過公開徵求投資意願書、篩選數家提送計畫構想書，再擇幾家提出投資計畫書，經評選擇定最優者 | 依PFI招標程序規定，經過公開資訊建立投資意願(longlist)名單，擇定幾家提出投資意願書(建立shortlist名單)，經評選擇定最優者 | 政府規劃案件，主辦機關公開招商，就所有投標案件進行審查，評選擇定最優者。 民間自提案件，則於通過規劃構想書後，由申請人提出投資計畫書，審查通過後，再公開徵求其他投資人，經評選後擇定最優者，對於原提案人得訂定優惠條件 |

  - 心得

(一) PFI與促參本質並不相同，援引或比較時應留意

1.英國PFI案件本質上為政府採購的一種方式，故資金規模即代表政府在營運階段應支付的總額度，並非民間投資的額度；而我國的促參案件統計資料所呈現的數字，則為民間投資額度，並未包含政府投資或補助的額度。

2.依英國PFI制度的演變階段，其發展期雖然簽約案件數及資金規模均有明顯增加，但為時甚短，僅有3、4年左右，即回趨穩定或減少的狀態；另據NAO受談者表示，英國PFI專案目前大約佔公共投資15%，且其高峰期已過，可以做為我國爾後設定民間投資目標值之參考。

3.英國PFI專案之適用範圍雖然很廣，但是仍以落實工黨執政理念的案件(亦即：教育、醫療)為主，而我國則較近似組織再造的邏輯，思考「民間能做的，政府就不做」，且因屬民間籌資的性質，故以具有使用收益的案件為優先考量的對象。

(二)對於促參政策的省思

1.PFI做法是否適宜納入我國促參做法中，有待進一步探究。

對於公益性較強及興辦成本較高的公共建設，例如文化、社會福利、污水、環境污染防治、電力等，是否可由政府於營運期間購買公共服務？是否涉及相關法令限制？如由政府購買公共服務，則如何訂定大家都認同的付費條件，特別是難以量化的服務品質標準，均值得深入研析。

2.全面性推動仍須搭配適當的配套措施，才能有效落實。

英國於1992年推動PFI時，僅有「所有公共建設應全面考量以PFI辦理採購」的政策，且無論案件大小及性質，均須進行全面性評估，欠缺相關配套措施，故成效不彰。嗣後於1997年進行政策的全面檢討，進行制度面的改革，建構相關支援體系與輔導機構，才得以順利推動。

此外，英國PFI案件的審議統由中央PRG主政，得以就全國角度審視計畫及分配預算，且依推動經驗界定出合宜的經濟規模及指認不適合的案件類型(如技術變化過於快速的IT案)，另按執政理念擇定推動重點，均得以從源頭就篩選出合適的案件，值得參考。

3.風險分攤及融資做法，應由務實角度規劃之。

基於政府與民間的互利共生，我國促參案件多將風險課由民間承擔之觀念，有再檢視的必要，參考英國的做法，考量由較為合適的一方來負擔風險，並加強風險管理機制的設計。此外，因為政府融資成本較為低廉，英國近來也開始檢討，是否在興建階段借錢給民間機構，鑑於促參案件的融資也是我國促參廠商面臨的主要問題之一，如何解決此一困境，值得進一步探究。

(三)有關執行面的借鏡

1.輔導、手冊、訓練是協助主辦機關的利器

英國推動PFI極具效果的配套措施包括：專業輔導公司、PFI招標作業手冊及標準化契約，透過這些標準化文件及輔導機構，使主辦機關不必各自摸索，也減少承辦同仁的抗拒心態。而相關訓練亦著重實務需要，一方面提供特殊專業領域(例如專案融資、協商技巧)的訓練，另一方面亦提供採購人員執行 PFI採購步驟的特定目的訓練。

2.透過研討會及案例彙編，促進經驗交流及傳承

英國IFSL機構與財政部等中央部會密切配合，積極辦理國際研討會、商機博覽會等，除可創造英國PFI相關業界與各國的接觸機會，也打開行銷的通道。同時，IFSL對內亦能務實檢討PFI個案推動成效及課題，委請相關單位專家提出對策並彙編出版，一方面做為與國內企業及銀行溝通的平台，另一方面也至各國行銷英國經驗及招攬生意，使成功及失敗經驗均能轉化為後續推動的助力。

3.善用非政府組織，擴大行銷觸角

無論Lord Mayor of London 、IFSL 或是相關的銀行、律師事務所及工程顧問公司，均透過研討會、參訪、招商說明會等場合，積極行銷其know-how，並與各國財經首長建立良好關係。且由非政府組織來行銷，較不會受到政治聯想及干擾，通常得以順利建立與各國財經首長或重要官員對話的管道。

  - 建議

(一)配合施政方針與國家資產運用，合理設定促參目標與重點推動案件。

1.以落實施政理念為指導原則，除由各部會及縣市政府自行提出列管案件，並應整合國家發展計畫、國家(閒置)資產檢討、組織再造等相關計畫與措施，由中央各部會研析適合促參案件，務實檢討設定促參年度目標值，再由促參主管機關會商財、主、經建、人事等單位，共同審視其合理性並排定優先順序，據以推動。

2.逐步建立合理促參計畫評估指標，除量化指標(例如投資報酬率、財務自償性)外，亦應包括風險管理與分攤、社會效益(例如創造就業機會、提高公共服務效率、提升服務品質滿意度等)，以利促參主辦機關及相關審議機關能有效地研判案件推動效益及可行性。

(二)委託探討促參政策納入政府購買公共服務模式之可行性及配套措施。

探討重點包括：PFI制度之適用要件(例如公益性、基礎性之建設優先試行)及政府付費標準之訂定(特別是難以量化的服務品質指標如何界定)，政府採購法與促參法相關規定之限制或競合，編列穩定長期的政府預算之可行性及做法(例如修促參法或訂定公共建設個別專法？)。

(三)充實支援體系，協助主辦機關啟動促參的第一步。

1.研訂主辦機關辦理促參案件的作業手冊，借助促參成功簽約案例的辦理經驗，編製促參之標準作業流程(SOP)。

2.續訂顧問機構遴選作業手冊，研議顧問機構作業要項、評審重點、成效考核等相關標準，編製顧問機構遴選之招標文件、評審辦法及顧問契約範本。

3.賡續檢討修正促參招商文件、甄審辦法及投資契約等範本。

(四)建立促參政策與資訊論述及交流平台。

1.委託辦理主題式研討會(政策、法制、金融)，就主辦機關或業界推動促參遭遇之課題，廣徵建言並交換意見，同時將相關論述彙編，加強政策訂定的成熟度。

2.針對具參考價值之促參個案，進行案例資料蒐集及檢討分析，有系統地追蹤及彙整推動經驗，回饋修正相關做法及措施。

(五)充實基本知能，善用經驗傳承。

1依訓練目的規劃合適之訓練方法，例如以種籽訓練輔以標準化與e化課程內容，由種耔人員扮演法令介紹及觀念宣導的角色；如有個案推動需要者，採Workshop型態，經由具實務經驗同仁的經驗分享，以實例演練熟悉推動做法；涉及專業領域者(例如法律、金融、財務、風險管理等)，委請專業人士辦理特定課程講座及訓練。

2.舉辦國際研討會，引進其他國家的開發創意及專業技能，加強資訊交流，並建立對話管道，除可提供主辦機關學習機會，亦可刺激國內顧問的成長或國際合作。

3.辦理促參博覽會或成果發表會，透過經驗分享及案例觀摩，建立產官學界對於促參的溝通平台。

4.與學校合作，於研究所開辦相關課程，使促參理念、做法及基本知能得以植基於基礎教育中。

(六)架構適當的公私部門組織，執行政策、輔導、行銷等業務

1.政策制定與個案推動係屬不同層次的議題，各需不同專長背景及作業彈性，故長期而言，宜參考英國制度，將政策與輔導分由公、私部門來負責。

2.在組織再造尚未完成、中央促參專責司處級單位尚未成立前，應建置促參顧問團或實務諮詢網，網羅具成功經驗及獲金擘獎的主辦同仁，提供相近案例推動的諮詢及輔導，工程會則將重心放在政策、法令、制度的研訂及推動。

3.在行銷及招商方面，一方面透過官方辦理商機對談或招商博覽會，另一方面亦可與民間組織合作，透過該等民間團體對外行銷，以突破政治環境的限制。

# Text boxes

保險公司

小部分之

風險移轉

事先界定之

風險移轉

工程及服務

等規格要求

設備提供者

財務投資者

下包商

股票持有者

10%

90%

銀行

資金提供者

服務契約

工程契約

設備服務合約

25年

特許公司

公部門

政府權責機關或協會

好的採購案

讓計畫目標明確

(最高管理者)

採用合適的採購程序

(計畫管理者)

得到最可行的標案

(標案品質)

確保標案合理

(最高管理者)