行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別： 其他    )

參加厄瓜多16號礦區技術及經營委員會

會議出國報告

服務機關：中國石油股份有限公司

出國人職   稱：探採事業部
國外探採及資料處理處處長

姓   名：徐 永 耀

出國地區：西班牙

出國日期：94年3月28日至4月2日

報告日期：94年5月20日

參加厄瓜多16號礦區技術及經營委員會
會議出國報告

一、前  言

厄瓜多16號礦區經營人Repsol-YPF於今年(2005)3月30日及31日共兩天，於其總公司所在地之西班牙馬德里市召開礦區技術及經營委員會議，一則以討論今年第2季以後之礦區增產設施與預算以及整個礦區的長期經營計畫，其中包括礦區生產經營合約延長10年至2022年的初步規劃，再則以分享Repsol-YPF技術人員新近研究完成的礦區油田生產動態模擬成果。中油公司乃派探採事業部國外探採及資料處理處處長徐永耀、資深油層工程師王明輝以及駐厄瓜多代表鍾清榮先生等三人，代表公司出席參與研討，其後王先生於出國前恰逢母喪而不克期前往參加，最後只由徐、鍾二人代公司出席，任務完成後徐員於4月2日順利返抵台北而鍾員則逕返任所。

二、會議紀要

(一)出席人員

#### NAME	COMPANY	LOCATION

### Yeong-Yaw Hsu	O.P.I.C	Taipei

### Ching-Yung Chung	O.P.I.C	Quito

### Yang Zaiyan	Sinochem	Beiging

### Zhang Hua	Sinochem	Beiging

### Zhang Guoqing	Sinochem	Beiging

### Tang Lei	Sinochem	Beiging

### Cheng Jinping	Sinochem	Beiging

### Lin Yu	Sinochem	Beiging

### Jason Smith	Murphy-Canam	Houston

### Dennis Watermann	Murphy-Canam	Houston

### Dean Haefner	Murphy-Canam	Houston

### Jeff Tomlinson	Murphy-Canam	Houston

### Guillermo Jalfin	Repsol-YPF	Madrid

### Juan Pablo romanato	Repsol-YPF	Madrid

### Peter Colonomos	Repsol-YPF	Madrid

### Javier Prieto Fanjul	Repsol-YPF	Madrid

### Sergio Paredes	Repsol-YPF	Madrid

### Carlos Arnao	Repsol-YPF Ecuador INC.	Quito

### Juan Troncoso	Repsol-YPF Ecuador INC.	Quito

### Jesús Chillón	Repsol-YPF Ecuador INC.	Quito

### Robert Peñaranda	Repsol-YPF Ecuador INC.	Quito

### José Araujo	Repsol-YPF Ecuador INC.	Quito

(二)技術委員會會議要點

1.2004年開發生產之成果總結

16號礦區2004年預期的平均日產量為50,568桶，實際的平均日產量為50,971桶。全年預期的產量為18.58百萬桶，實際的產量為18.65百萬桶。顯示礦區各油田的產能皆在計畫之中，經營人的表現得肯定。在開發工程方面，2004年預算數為35.969百萬美元，實際執行數為32.408百萬美元，約有3.561百萬美元的差額，錢雖然省了不少，但是計畫中的工程全部如期完工，經營人的管理表現再度值得肯定。到2005年3月底止，礦區平均日產油51,677桶，水642,729桶，全區生產井為106口井。

2.2005年已鑽開發井

下表資料顯示，今年已開鑽之三口開發井，皆有不錯的產量表現。

| 井名 | 產層 | 預測產能 | 實際產值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 | BOPD | BSW | 日期 | BOPD | BSW |
| Daimi A14H | M1 | 1/5 | 1,500 | 85 | 1/24 | 2,498 | 22 |
| Daimi A20 | U | 2/5 | 800 | 560 | 2/27 | 1,037 | 20 |
| Daimi A21 | U | 3/5 | 800 | 560 | 3/1 | 1,244 | 25 |

3.未來鑽井排程的更新

經營人的技術團隊已完成各油田的三維震測相(Seismic facies)分析及油層的生產動態模式研究，因而對Daimi油田、Iroi油田與Ginta油田的未來開發井井位，產生與以往不同的見解，經營人決定把上述最新研究結論交給各家公司的技術團隊去做評估分析，然後再以電傳方式討論未來的井位及排程。新的技術研究結論，認為BOGI-CAPIRON、AMO-DAIMI以及GINTA-IRO各油田的OOIP分別為189,003,687桶、849,445,880桶及931,314,985桶，合計為2,014,764,552桶。

4.特殊技術問題

為提昇各油田產能，經營人的現場作業人員，常與顧問或服務公司研討處理高出水量的可行方法，唯成效有限，擠注水泥後再穿孔生產，雖是傳統智慧，經營人用在Daimi-1號井，卻有不錯的成果；擠注前該井每日產油547桶，產水11,229桶，擠注後，每日油產量提高至1,250桶，水量降至134桶。這種成效令人敬佩，經營人答應將詳細施工計畫提供各家公司參考。

(三)經營委員會會議要點

1.審議2005年礦區設備投資預算

為提昇/維持各油田的產能，經營人預估將需6.9百萬美元以增建一些油田至主輸油管綫的小口徑輸油管綫(10吋/12吋)。為處理大量的伴產水，增購擠注馬達(pumps)需1百萬美元。為利於開發井之施工需13.1百萬美元以建構野外鑽井平台8處。現有生產設施之維持更新約需9.5百萬美元，新的發電機、輸配電綫及其他共約需12.78百萬美元。合計約43.28百萬美元。由於各項設施經營人皆明確指出需要的處所與理由，因而與會之各家公司代表皆表同意經營人之規劃。

2.礦區產量規劃預測

礦區生產合約於2012年元月31日到期，若能完成加鑽生產井45口以開採證實而未開發之蘊藏量(Proved undeveloped reserves)，加鑽生產井26口以開採 ‘可信之蘊藏量(probable reserves)’，鑽生產井4口以開採 ‘可能之蘊藏量(possible reserves)’，且Zaparo好景區之探勘亦成功的發現油氣，那麼整個礦區的蘊藏量約還有138.936百萬桶，且礦區的油產量將於2008年達到日產64.438桶之峯值，在合約結束時礦區還有每天產34,035桶之能力。如果礦區合約得延長10年至2022年元月31日，而且再投資鑽井，那麼整個礦區的蘊藏量可達259.936百萬桶。

3.合約延期可行性初議

16號礦區之開發生產合約為期20年(1992~2012)，因為油田位置分散，需建立南北2個生產中心，北部生產中心(NPF)於1994年7月開始運作，南部生產中心(SPF)遲至1996年才開始運轉，從1996年至2003年，礦區油產量受限於厄國營石油公司提供的輸油管線運送量，到2004年12月底，整個礦區只生產1.48億桶，而由前節之產能預測可知，若礦區合約得以延長10年，至少可增產1億桶，唯所需增加之水處理設備投資與操作費用必須合理。

一則合約延期為達增產目標必需增加投資，再則於OCP建好前(2004年10月以前)受限的產能應獲得補償，以此事實應可獲厄國政府同意延長礦區生產合約，此外，多年來厄國政府在VAT方面與油公司多所爭執，甚至訴諸國際法庭而使國家聲譽受損，本礦區之合作集團亦可在這方面稍作讓步以獲取厄政府支持延約。

初步看來本礦區生產合約若能延長10年，對合作公司是有利的，唯精細的效益分析與談判策略還是得先建立共識並獲各家公司批准後，才再進行延約申請談判。經營人將盡快召集由各公司人員組成的工作小組會議，先針對延約將發生的成本效益做綜合性研究，再提出延約條件與策略，打算在今年第3季正式向地主國提出延約申請。

三、結論與建議

(一) 16號礦區全年預期的產量為18.58百萬桶，實際的產量為18.65百萬桶。顯示礦區各油田的產能皆在計畫之中，經營人的表現得肯定。2004年預算數為35.969百萬美元，實際執行數為32.408百萬美元，約有3.561百萬美元的差額，錢雖然省了不少，但是計畫中的工程全部如期完工，經營人的管理表現再度值得肯定。

(二) 2005年已鑽開發井，皆有不錯的產量表現，例如Daimi A21 之預測產能BOPD，實際產值1,244BOPD。

(三) Daimi油田、Iroi油田與Ginta油田的未來開發井井位，新研究結論以電傳方式討論未來的井位及排程。

(四) Daimi-1號井，擠注前該井每日產油547桶，產水11,229桶，擠注後，每日油產量提高至1,250桶，水量降至134桶。這種成效令人敬佩，經營人答應將詳細施工計畫提供各家公司參考。

(五) 2005年礦區設備投資預算由於各項設施經營人皆明確指出需要的處所與理由，因而與會之各家公司代表皆表同意經營人之規劃。

(六) 礦區生產合約於2012年元月31日到期，礦區的蘊藏量約還有138.936百萬桶，如果礦區合約得延長10年至2022年元月31日，而且再投資鑽井，那麼整個礦區的蘊藏量可達259.936百萬桶。

(七) 本礦區生產合約若能延長10年，對合作公司是有利的，唯精細的效益分析與談判策略還是得先建立共識並獲各家公司批准後，才再進行延約申請談判。