經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：查帳）

委內瑞拉東帕里亞礦區2004年聯合帳查帳報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司 姓名/職務： 張振安（會計管理師） 劉紹國（地質師） |
| --- | --- |
| 出國地點： | 委內瑞拉Puerdo la Cruz |
| 出國期間： | 94年5月13日至6月6日 |
| 報告日期： | 94年9月6日 |

委內瑞拉東帕里亞礦區2003-2004年聯合帳查帳報告書

目次                                                     頁數

- 前言-------------------------------------------------------------------------------------------- 1

二、聯合查帳工作紀要-------------------------------------------------------------------------- 1

1. 查帳計劃---------------------------------------------------------------------------------- 2

2. 查帳目標---------------------------------------------------------------------------------- 2

3. 查帳工作概況---------------------------------------------------------------------------- 2

三、聯合查帳結果-------------------------------------------------------------------------------- 3

四、結論與建議----------------------------------------------------------------------------------- 4

委內瑞拉東帕里亞礦區2003-2004年聯合帳查帳報告

一、前言

（一）OPIC權益讓入

2003年9月11日海外石油及投資公司（OPIC）-卡里木公司讓入7.5%權益（Conoco 37.5﹪、Agip 30﹪、Ineparia 25﹪）。

（二）探勘活動工作紀要

1.Delfin-1X井於 2004年1月3日開鑽，於4570呎測試油氣，日產約100桶API 18-19度原油。

2.Punta Sur-2x井於 2004年月5日12日開鑽，6月29日測試油氣日產原油約700-850桶及天然氣28萬立方呎，Punta Sur構造發現天然氣蘊藏量100BCF至200BCF間。

二、聯合查帳工作紀要

（一）查 帳 計 畫

1.查帳範圍：2003年10月至2004年12月聯合帳，查核重點在於Conoco經營行政服務費(G&A)、母公司管理費用(PCO)、人事費用分攤基礎、技術服務合約(TSA)、鑽井工程費用等項目，全部查核費用約56,253千美元。

2.現場查帳期間：2005年5月16日至6月3日，於Conoco辦公室（Puerto la Cruz）進行查核工作。

3.查帳小組成員： 本次查帳工作小組由ENI二位、Ineparia一位、本公司二位，總共五人組成。ENI擔任查帳小組領隊，負責與Conoco聯絡、聯合帳資料初步整編、現場工作分配、編撰查帳報告等。

查帳小組成員如后：

ENI公司 :  Andrea Ghignoni（領隊）

Giovanna Amodio

INEPARIA ： Javier Arana

OPIC : 張振安、劉紹國

4.查帳前ENI已先洽Conoco索取聯合帳分類帳等所有資料磁片，然因Conoco並未能於查帳前將所有資料備齊。初步整編分類帳及查核帳目抽樣工作，仍於實地查核時才開始進行，基本上仍訂定交易金額二千美元以上為查核取樣標準。

5.查帳期間Conoco有義務應查帳小組書面和口頭請求，提供所有決議案及會議記錄、每月聯合帳單、費用明細帳、支出憑證等文件詳細資料，供查帳小組查閱。

（二）、查帳目標

1.查核Conoco是否確實遵照聯合經營合約及會計程序規定支付工程款、登錄帳務資料和編製聯合帳。

2.查核聯合帳單、憑證、費用明細表等帳務資料，確認Conoco執行本礦區經營活動是否完全符合規定。

3.自帳務資料中分析了解Conoco經營管理模式和執行程序，以查覺Conoco經營和財務會計管理上之缺失；要求Conoco對錯誤帳目做適當調整，並且提醒該公司避免錯誤再度發生，俾使礦區經營能夠務實，以維護合作集團權益。

（三）查帳工作概況

1.查帳前會議

5月16日在Conoco會議室舉行，由Daniel Verdala 及Alejandro Reyes簡報礦區業務概況，並回答查帳小組詢問相關問題。

2. 現場查帳小組內部討論

基本上礦區查核重點在於注重聯合帳報表正確性、聯合帳戶預付款、總公司一般管理和服務費(G&A,PCO)、各項工作預算與實際費用支付之經營管理、支出決策是否符合聯合經營合約、會計程序等。

查帳期間各成員針對支出過程有瑕疵帳目，書面請Conoco提供相關資料及合理解釋與報告佐證，或直接向Conoco有關人員提出疑問。如果支出過程有瑕疵帳目屬明顯錯誤，或Conoco無法提出適當解釋，經小組會商認定為異議帳時，隨即影印相關帳目資料，核算應修正金額，撰寫異議帳報告初稿，影送Conoco，於查帳結束會議中提出討論。

三、聯合查帳結果

（一）查帳結果

本次查帳小組五名成員查閱各種帳冊、憑證、記錄、合約，經小組討論後，向經營人提出相關帳目質疑計21項，最後確認14項異議帳，並列入查帳報告，金額總計797,005.21美元。

（二）異議帳項

| 項目 | 異 議 帳 項 | 金額USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipment lost in hole器材遺失井孔 | 139,650.00 |
| 2 | Incorrect equipment charges for Isonic 服務費帳單與合約單價不符 | 550.00 |
| 3 | Bits condition- Delfin 1X鑽頭費用高於可堪用價值 | 35,000.00 |
| 4 | Letters of credit信用狀與礦區無關 | 47,788.88 |
| 5 | Casings discrepancies套管洽收與鑽井報告使用數量不符 | 84,124.27 |
| 6 | Crossnet Project費用與礦區無關 | 5,848.92 |
| 7 | TWAs exceeding by more than 10% budget年度預算超支 | 410,317.50 |
| 8 | Donations捐贈超過年度預算 | 6,311.52 |
| 9 | LTD cost allocations成本分攤比例錯誤 | 36,024.40 |
| 10 | Conoco Venezuela's Membership協會會員與礦區無關 | 719.22 |
| 11 | Aquiles database access fee雜誌訂閱與礦區無關 | 5,250.00 |
| 12 | NCT studies not related to GOP委外研究評估案與礦區無關 | 3,525.00 |
| 13 | Bits residual value- Punta Sur鑽頭費用高於可堪用價值 | 21,895.50 |
| 14 | VCIP bonus駐外人員津貼 | TBD |
|  | 合 計 | 797,005.21 |

四、結 論 與 建 議

（一）Conoco為國際上大油公司，查核人員歷經查核作業，查覺經營人之聯合帳單、憑證、費用明細表等帳務資料尚稱健全，對聯合帳費用之洽收，尚稱中規中矩，並無明顯的重大失誤。

（二）本次查核異議帳金額總計797,005.21美元

（三）查帳小組成員查閱各種帳冊、憑證、記錄、合約，向經營人提出如下建議：

- 聯合帳洽收套管數量與鑽井報告之套管使用數量不符

- 駐外人員津貼補助與礦區活動無直接關聯

- 信用狀費用由各合夥公司負擔，因此；經營人本身開立之信用狀，不該由聯合帳支付。

- 捐贈費用必須經各合夥公司同意使得支付

- 經營人參加外界相關協會會員，應由經營人100﹪負擔。

- 部份工程技術服務費，其附件資料不夠齊全。

- 部份預算項目，實際費用已超支預算10%，經營人必需嚴加管控，避免超出預算。

經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：查帳）

委內瑞拉西帕里亞礦區2004年聯合帳查帳報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司 姓名/職務： 張振安（會計管理師） 劉紹國（地質師） |
| --- | --- |
| 出國地點： | 委內瑞拉Puerdo la Cruz |
| 出國期間： | 94年5月13日至6月6日 |
| 報告日期： | 94年9月6日 |

委內瑞拉西帕里亞礦區2004年聯合帳查帳報告書

目次                                                     頁數

- 前言-------------------------------------------------------------------------------------------- 1

二、聯合查帳工作紀要-------------------------------------------------------------------------- 2

（一） 查帳計劃-------------------------------------------------------------------------------- 2

（二） 查帳目標-------------------------------------------------------------------------------- 2

（三） 查帳工作概況------------------------------------------------------------------------- 3

- 聯合查帳結果-------------------------------------------------------------------------------- 3

- 結論與建議----------------------------------------------------------------------------------- 5

委內瑞拉西帕里亞礦區2004年聯合帳查帳報告

一、前言

（一）礦區取得（1995）

西帕里亞礦區(Gulf of Paria West)位於委國東北方海域的產油構造帶上，面積1,136平方公里。 CONOCO在1995年投標取得該礦區之探勘權，1996年7月10日與委國國營油公司CVP簽訂礦區合約(Association Agreement)。

（二）OPIC權益讓入（1998.06）

中油公司經由海外石油及投資公司（OPIC）-卡里木公司讓入10%權益，此權益轉讓案於1998年6月4日，由CVP正式核准生效。

（三）歷年探勘活動工作紀要

1.1998年--第一口探勘井Corocoro –1X於9月15日開鑽，測試結果日產25°API原油4,195桶，天然氣30萬立方公尺，凝結油287桶。

2.1999年-- 2月26日開鑽第二口探井Esmeralda–1X，惟因儲油砂層薄且品質不佳，合作公司決定不作油氣測試， 7月3日完成封井作業。

3.2000年--12月4日獲委國政府核准進入佐證期， 佐證期20個月主要工作為鑽佐證井四口；第二探勘期為期四年，主要工作為鑽井一口。

4.2001年--Corocoro 1A、2A、3A於2001年開鑽，其鑽探結果均比預期佳。

5.2002年-- 1月21日開鑽Corocoro 4A號井，四口佐證井均鑽獲大量油氣，原油蘊藏量比預期多，證實Corocoro為中大型油田。

6. 2003年--Corocoro油田開發計畫案，於2003年4月8日獲得委國控制委員會核准，委國國營油公司CVP參加油田開發案之權益35%，故本公司參加權益比，依比例調降為6.5%（探勘費用仍維持10﹪）。

7. 2004年—進行Corocoro油田開發工作包括油輪、中央油氣處理中心，井口平台等建設。3月16日開鑽Tiburon 1X探勘井，因未達經濟開發規模，水泥回堵封廢井。預計2007年10月開始生產原油，日產約7萬桶。

二、聯合查帳工作紀要

（一）查 帳 計 畫

1.查帳範圍：2004年1月至12月聯合帳，查核重點在於Conoco經營行政服務費(G&A)、母公司管理費用(PCO)、人事費用分攤基礎、技術服務合約(TSA)、鑽井工程費用等項目，全部查核費用約209,894千美元（探勘費12,290千美元、開發費197,604千美元）。

2.現場查帳期間：2005年5月16日至6月3日，於Conoco辦公室（Puerto la Cruz）進行查核工作。

3.查帳小組成員：本次查帳工作小組由ENI二位、CVP一位、本公司二位，總共五人組成。ENI擔任查帳小組領隊，負責與Conoco聯絡、聯合帳資料初步整編、現場工作分配、編撰查帳報告等。

查帳小組成員如后：

ENI公司 : Andrea Ghignoni（領隊）

Giovanna Amodio

CVP ： Daniel Alvarez

OPIC : 張振安、劉紹國

4.查帳前ENI已先洽Conoco索取聯合帳分類帳等所有資料磁片，然因Conoco並未能於查帳前將所有資料備齊。初步整編分類帳及查核帳目抽樣工作，仍於實地查核時才開始進行，基本上仍訂定交易金額二千美元以上為查核取樣標準。

5.查帳期間Conoco有義務應查帳小組書面和口頭請求，提供所有決議案及會議記錄、每月聯合帳單、費用明細帳、支出憑證等文件詳細資料，供查帳小組查閱。

（二）查帳目標

1.查核Conoco是否確實遵照聯合經營合約及會計程序規定支付工程款、登錄帳務資料和編製聯合帳。

2.查核聯合帳單、憑證、費用明細表等帳務資料，確認Conoco執行本礦區經營活動是否完全符合規定。

3.自帳務資料中分析了解Conoco經營管理模式和執行程序，以查覺Conoco經營和財務會計管理上之缺失；要求Conoco對錯誤帳目做適當調整，並且提醒該公司避免錯誤再度發生，俾使礦區經營能夠務實，以維護合作集團權益。

（三）查帳工作概況

1.查帳前會議

5月16日在Conoco會議室舉行，由Daniel Verdala 及Alejandro Reyes簡報礦區業務概況，並回答查帳小組詢問相關問題。

2. 現場查帳小組內部討論

基本上礦區查核重點在於注重聯合帳報表正確性、聯合帳戶預付款、總公司一般管理和服務費(G&A,PCO)、各項工作預算與實際費用支付之經營管理、支出決策是否符合聯合經營合約、會計程序等。

查帳期間各成員針對支出過程有瑕疵帳目，書面請Conoco提供相關資料及合理解釋與報告佐證，或直接向Conoco有關人員提出疑問。如果支出過程有瑕疵帳目屬明顯錯誤，或Conoco無法提出適當解釋，經小組會商認定為異議帳時，隨即影印相關帳目資料，核算應修正金額，撰寫異議帳報告初稿，影送Conoco，於查帳結束會議中提出討論。

三、聯合查帳結果

（一）查帳結果

本次查帳小組五名成員查閱各種帳冊、憑證、記錄、合約，經小組討論後，向經營人提出相關帳目質疑計39項（探勘）、39項（開發），最後確認探勘異議帳16項、開發異議帳17項，並列入查帳報告，金額總計1,161,743.69美元（探勘538,872.42美元、開發622,871.27美元）。

（二）異議帳項

探勘費用異議帳

| 項目 | 異 議 帳 項 | 金額USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Casing 9 5/8 wrong specifications鑽井套管規格不符閒置倉庫。 | 233,172.00 |
| 2 | Overcharged day worked for geological service技術服務費帳單天數與工作記錄表不符。 | 700.00 |
| 3 | Professional legal fees for Petrozuata律師服務費與礦區無關 | 613.39 |
| 4 | Incorrect work done for perform engineer帳單與工作記錄表天數不符 | 3,000.00 |
| 5 | Bits – Tiburon鑽頭費用高於可堪用價值 | 61,920.00 |
| 6 | Letters of credit信用狀由經營人100﹪負擔 | 11,947.22 |
| 7 | Casings discrepancies Tiburon套管洽收與鑽井報告使用數量不符 | 57,970.63 |
| 8 | TWAs exceeding budgeted amounts年度預算超支 | 101,493.50 |
| 9 | Relocation expenses of expats駐外人員治裝費不符規定 | 5,658.32 |
| 10 | Crossnet project費用與礦區無關 | 1,953.90 |
| 11 | Donations捐贈超過年度預算 | 595.99 |
| 12 | LTD cost allocations成本分攤比例計算錯誤 | 33,080.54 |
| 13 | Conoco Venezuela's Memberships協會會員與礦區無關 | 2,166.93 |
| 14 | Aquiles database access fee雜誌訂閱與礦區無關 | 600.00 |
| 15 | Conoco Venezuela CA allocation成本分攤比例錯誤 | - 24,000.00 |
| 16 | VCIP bonus駐外人員津貼 | TBD |
|  | 合 計 | 538,872.42 |

開發費用異議帳

| 項目 | 異 議 帳 項 | 金額USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | SAP implementation charges Conoco Venezuela C.A.會計軟體費用分攤計算錯誤 | 16,731.00 |
| 2 | Professional legal fees for Petrozuata律師服務費與礦區無關 | 2,187.80 |
| 3 | Travel expenses for Omega project solutions差旅費與礦區無關 | 4,111.00 |
| 4 | Sales taxes軟體出售稅額不該由聯合帳支付 | 5,568.00 |
| 5 | Marshall Pounds charges工程人員薪津洽收不當 | 19,563.00 |
| 6 | Houston charges for office costs休士頓費用重複洽收 | 367,180.00 |
| 7 | Mr. Matthew Willis charges員工薪津與礦區無關 | 10,498.90 |
| 8 | Crossnet project費用與礦區無關 | 15,554.41 |
| 9 | Donations捐贈超過年度預算 | 4,684.24 |
| 10 | LTD cost allocations成本分攤比例計算錯誤 | 88,115.92 |
| 11 | Conoco Venezuela's Memberships協會會員與礦區無關 | 7,606.71 |
| 12 | Aquiles database access fee雜誌訂閱與礦區無關 | 9,150.00 |
| 13 | Ecology and environment not related to GOP環境評估案與礦區無直接關聯 | 2,237.61 |
| 14 | Conoco Venezuela CA allocation成本分攤比例錯誤 | 24,000.00 |
| 15 | School fees of expats駐外人員其學童學費不符規定 | 17,111.68 |
| 16 | VCIP bonus駐外人員津貼 | TBD |
| 17 | Eclypse Software軟體費用與礦區無關 | 28,571.00 |
|  | 合 計 | 622,871.27 |

四、結 論 與 建 議

（一）Conoco為國際上大油公司，查核人員歷經查核作業，查覺經營人之聯合帳單、憑證、費用明細表等帳務資料尚稱健全，其對聯合帳費用之洽收，尚稱中規中矩，並無明顯的重大失誤。

（二）本次查帳金額，探勘費用異議帳總計538,872.42美元，開發費用異議帳總計622,871.27美元，全部總共1,161,743.69美元。

（三）查帳小組成員查閱各種帳冊、憑證、記錄、合約，向經營人提出如下建議：

1.聯合帳洽收套管數量與鑽井報告之套管使用數量不符

2.駐外人員福利津貼補助與礦區活動無直接關聯

3.信用狀費用由各合夥公司負擔，因此；經營人本身開立之信用狀，不該由聯合帳支付。

4.經營人將非屬本礦區活動之律師服務費納入聯合帳。。

5.經營人參加外界相關協會會員，應由經營人100﹪負擔。

6.捐贈費用必須經各合夥公司同意使得支付

7.部份工程技術服務費，其附件資料不夠齊全。

8.部份預算項目，其實際費用已超支預算10%，經營人必需嚴加管控，避免超出預算。

9.休士頓辦公室成本分攤分別於母公司管理費及一般經常費用洽收，造成重複收款。