厄瓜多16號礦區及17號礦區礦區業務會議報告

工作地點：厄瓜多－基多。

開會目的：參加厄瓜多16號、17號礦區經營管理會議及與厄瓜多Ernst & Young和Deloitte會計師會議。

報告人：會計處 王 聖 傑

報告日期：95年1月10日。

- 開會目的

赴厄瓜多參加16號礦區及17號礦區礦區業務會議（Consortium implementation Meeting），因應新稅法施行，研討制定礦區合約（Consortium Agreement）以規範各合夥公司應遵循之原則，1999~2003年16號礦區未決異議帳會議（Outstanding Audit Eceptions）及與厄瓜多Ernst & Young 和Deloitte會計師會議，研討解決2002~2004 OPIC U.S. GAAP Financial Statements。

- 工作內容及效益：

- 厄瓜多16號礦區經營管理會議討論議題及結論如下：

  - Consortium Implementation厄瓜多新頒所得稅法

經營人Repsol YPF法律顧問Francisco Roldan闡述經營人所擬定「Consortium Agreement」西班牙文及英文譯本個一份（附件1），並決議各合夥公司於12月15日前，將經營人所擬定「Consortium Agreement」表示意見回覆經營人，以期能早日完成此約。

  - Partners Reconciliation of Balances

Ernst & Young簡報，告知近期調節所有非經營人應收及應付款項和經營人帳上差異之結果，OPIC差異已由原先14,731,165調節至今仍結餘1,316,511差異，Ernst & Young認為剩下之差異數應是2000年期初Working Capital和Inventory以及2001及2002 Movements所造成（附件2）。

  - SAP Budget

經營人提出因應Consortium implementation 新稅法施行，本礦區SAP資訊軟體更新預算約為美金350,000元，軟體更新預期5個月完成，而經營人將循正常程序提供明細預算資料，送交合夥人核准（附件3）。

  - Audit Exceptions

厄瓜多16號礦區1999~2003未決異議帳項美金17,280,164元，在本次OCM會議達到共識而解決，經營人同意於聯合帳剔除並調整合夥人帳項共計美金11,179,771元，本公司佔31﹪為美金3,465,729元。總結1999~2003查帳結果，1999~2003年度擬剔除總金額美金148,131,566元，事後經營人提供資料經查帳團隊確認之無異議帳項為美金130,347,275元，經營人承諾可剔除帳項為美金17,784,291元，經營人所承諾可剔除帳項中帳上已調整美金1,461,625元；經營人所承諾可剔除帳項中帳上將調整美金16,322,666元，本公司佔31﹪為美金5,060,026元，詳（附件4）1999~2003未決異議帳項解決報告。

  - Income tax Donation

經營人說明依據厄瓜多法令，所有合夥公司有權處置其解繳IRS國稅局之25%所得稅給厄瓜多當地政府或機構，其中16﹪所有厄瓜多礦區經營人已共同答應分配給礦區所在及管線運送經過之二個省份（Sucumbios & Orellana），剩下9﹪，OPIC認為應由合夥公司各自決定捐贈對象，並列入「Consortium Agreement」條文中，合夥公司無異議通過（附件5）。

  - Block 16 contract extension update

經營人提議擬將國營油公司向16號礦區追討之Transportation Tariff和其所欠16號礦區之Law 10 and 20以及VAT當作談判之籌碼，但是合夥公司均有意見，認為應從長計議，最後決議於2006年1月17至19日於基多開會再議（附件6）。

  - Workover Results

經營人將近期修井成果作報告及檢討。

當日會議記錄如（附件7）。

- 厄瓜多17號礦區經營管理會議討論議題及結論如下：

  - Consortium Agreement

經營人解說Consortium Agreement合約修訂進行情形，本人向經營人提出16號礦區版本可為17號礦區借鏡引用之條文，會中決議合夥公司於12月15日前將意見回覆經營人，以期能早日完成此約。

  - Distribution of Shared Facilities AFE’s progress

Blk 14 & Blk 17共有生產設備自2006年起按不同功能使用率，分攤成本，EnCanEcuador、Repsol及OPIC  2005年10月所召開OCM會議結論，Repsol對於將Blk 14 & Blk 17共有生產設備按使用功能完全分離至各礦區（2005年底前完成），但是Repsol表示將在總公司（西班牙）做完經濟分析後再決定（應該無法在2005年底前完成），至於分攤設備使用成本，由於經營人表示可以重新劃分成本中心，使得成本分攤更為合理，故將原10月份訂定分攤原則略加修改，請合夥人同意，修改後分攤方式與原案有些許差異，EnCanEcuador及Repsol均已同意並當場簽署，OPIC則承諾於12月15日得到OPIC Head Office同意後簽署。

在Repsol 無法在2005年底前決定將Blk 14 & Blk 17共有生產設備按使用功能完全分離至各礦區，使得本Blk 14 & Blk 17礦區在未完全分割資產前，AFE仍維持以50/50比例分攤至2礦區，invoice也自然按50/50比例分攤至2礦區，惟專屬礦區（非共用）之設備資產，應直接歸屬該特定礦區（附件8）。

會計處簽陳核准分攤成本新案如（附件9）

  - Rig Mobilization Charges

經營人應Repsol要求，認為2002年發生之Rig（H&P 190） Mobilization Charges有不當歸屬於14號礦區之事實，OPIC認為Repsol應提出其聲稱所依據之合約，而經營人也提議，應就Rig使用程度之事實認定成本，大家均無異議通過（附件10）。

當日會議記錄如（附件11）。

- 12月13日向探採事業部國資處簡報本人參加厄瓜多16號、17號礦區經營管理會議內容，及和國資處業務相關之議題及待解決之事項（附件12）。

- 厄瓜多Ernst & Young和Deloitte會計師會議

在Petrotaiwan 辦公室與Ernst & Young和Deloitte共同討論解決2002~2004 OPIC U.S. GAAP Financial Statements，本人要求Ernst & Young儘快就Deloitte 10月27日Email（附件13）所提供之2002年財報 USGAAP和Local GAAP差異數提出說明，Ernst & Young承諾將儘速答覆，並說明Exploration and Exploitation Investment金額之差異，仍無法解決，本人則請Ernst & Young就Deloitte提供之報表，逐項明細解釋說明，至於無法解決之investment部分，係因歷年均以Local GAAP為入帳基礎，欠缺以前年度USGAAP資料，將俟Ernst & Young回覆後，由Deloitte-Taiwan勤業眾信和會計處再設法解決。Deloitte則表示將待Ernst & Young及Deloitte-Taiwan勤業眾信及會計處回覆資料後再作處理。

2006年1月4日Ernst & Young已將差異分析報告Email回覆本人、Deloitte-Ecuador及Deloitte-Taiwan勤業眾信（附件14）。

經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司總公司 職務：會計管理師 姓名：王 聖 傑 |
| --- | --- |
| 出國期間： | 94年11月27日 至 94年12月09日 |
| 報告日期： | 95 年 01 月 10 日 |