| 出 國 人 員 名 單 | 姓名 | 職稱官職等 | 服務機關 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 朱益源 | 採購師 | 中油公司採購處 |
| 摘要： 依據政府採購法規定，辦理本公司力運輪九十四年塢修及檢驗工程前油輪清艙工作開標作業。 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地曾在本公司登記合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。 本案力運輪九十四年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，塢修工作開標已於95年01月04日於本公司開標並決標，由泰國UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD.得標，因船已開至新加坡，故本塢修前清艙工作於新加坡辦理，邀請新加坡在本公司登記合格之清艙公司比價。 本報告涵蓋開標之過程及建議事項。 |
| 目次：（包含目的、過程、心得、建議及其他相關事項，並註明頁碼） 目次 頁碼 前言-------------------------------------------------2 開標過程與決標---------------------------------------3 建議事項---------------------------------------------3 |

前言 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之選擇性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十三艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於九十二年六月十八日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，因本公司目前油輪塢修清艙工作皆由新加坡船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆為新加坡當地清艙公司，至94年8月30日共有十三家廠商寄來相關資料，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)。 六、本公司本次油輪清艙工作邀請目前在本公司登記合格之上述十三家合格清艙公司參與比價。 七、本案力運輪94年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，依照行程於今年01月14日進塢修理，油輪船期及塢修所須備料亦均於事先詳細規劃以配合進塢修理，塢修工程採公開招標方式辦理，於95.01.04開資格、價格標，計有JURONG SHIPYARD PTE. LTD.、SINGAPORE TECHNOLOGIES MARINE、MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING SDN BHD及UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD等四家公司投標，資格經當場審查結果均合格後，即開價格標，由UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD得標。

開標過程與決標： 本案力運輪依照原預定計劃於今(95)年01月間進行塢修及檢驗工程，就需要部分辦理修護，加上本次塢修所需材料已事先準備，及油輪載運及船期之適當調配問題，經確定力運輪預計抵達新加坡時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於開標比價前於公司發電傳函邀請合格廠商名單中清艙公司至現場比價，力運輪依計劃於94 年12月30日由高雄港啟航，於95 年01月09日抵達新加坡錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在09日辦理開標決標。 本案邀請合格清艙公司十三家參與比價，01月09日到新加坡後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話邀請更多廠商出席，01月09日當日實到現場者共有PROSPER MARINE PTE.LTD、YAMAMIZU SINGAPORE PTE. LTD.及STECO ENGINEERING PTE. LTD.等三家，於當日至新加坡紅燈碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於新加坡港內之力運輪進行比價開標。 交通船於到達力運輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。 各廠商回到休息室估價，先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量，經參考各家之粗估值，訂定本次清艙數量為30噸，工作天訂為4天，各家參考上述預定值，提出報價。 經各家廠商於下午提出報價並經減價結果，以PROSPER MARINE PTE.LTD.報價SGD99,450元最低超底價，經優先減價後減至SGD90,000元仍超底價，再經各家第一次減價後均不再減，超底價廢標。 六、 本案因塢修時間在急，經研議結果，改為先將本船開至泰國修船廠，另找當地清艙公司以議價方式自行辦理（總價壓低至新台幣1,000,000元以下）。

建議事項： 本案係油輪清艙工作以選擇性招標方式辦理，邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前共有十三家合格廠商，約佔新加坡當地合格清艙公司的四分之一左右，由於本公司油輪清艙工作開標完全採比價且以最低標方式決標，故當地清艙公司都甚為配合，開標工作尚稱順利。 本類經常性選擇性招標比價，本公司已第三次辦理廠商登記建立合格廠商名單，本次邀標登記合格廠商辦理比價，雖然登記廠家有十三家，但以往實際出席開標現場參與廠家約略有六、七家左右，本次出席參與比價有三家，各家公司出席不甚踴躍，經徵詢廠商意見，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與或者提高報價；且各家之報價標準多不一致，公開招標比價，出席者公平報價、參與比價，能報出較低價格之廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢者，該廠商就無法得標，但一有機會它們還是樂於共襄盛舉． 本案經常性採購合格廠商名單共有十三家，但因新加坡類此廠商多係小資本不須大設備之廠商，廠方變換機率很高，有些廠商可能幾個月就不存在無法聯繫，也隨時有新廠商出現，故本公司合格廠商名單之廠商，如有廠商要求加入且經資格審查合格，都可為合格廠商名單之一員。 雖然實際出席家數不多，依據最近數次比價資料，廠商報價還算合理，無太大差異，各家依據其本身之條件及預估報價，沒有發現有圍標抬高標價之情事發生，顯見此種招標方式可以明顯降低成本。惟本次參予廠商報價偏高，超底價廢標。 清艙工作之底價係儲運處依照前次類似噸位油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量並無詳細之資料可供瞭解，只有參考該油輪目前油輸設備運轉情形，及最近同等級油輪清艙油污數量及報價擬定底價。 本次清艙工作開標結果未能決標，力運輪隨即於95.01.10開往泰國UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD，清艙工作順利以議價方式由泰國當地清艙公司以美金3萬元承包，於95.01.13至18完成清艙工作，並於95.02.22完成塢修工作．