| 目 錄 |
| --- |
| 項目 | 名 稱 | 頁數 |
| 一、 二、 三、 四、 五、 | 前言 NIVAGA II運輸船簡略 （一）史蹟 （二）本船基本資料 參訪報告略分成下列四項 (一) NIVAGA II運輸船現況 (二) 吐國維修能力評估 (三) 可行性維修評估建議 1.檢修需求表依據 2.各項檢修工程內容及估價 3.預估修費 (四) 預定維修時間表 心得 參考附件 1.附件一 一般佈置圖 2.附件二 本船基本資料(Particular) 3.附件三 檢修需求表 4.附件四 參訪攝影紀錄 5.附件五 檢修工程內容及估價 6.附件六 預估修費價目表 | 03 03 04~05 06 06 06 06 07 07 08 共5張 共2頁 共4頁 共34頁 共49頁 共3頁 |

# P02

一、前言：

本案依據駐吐瓦魯國大使館94.03.22吐瓦魯字第940072號函及94.10.03外亞太三字第09401233610號函辦理，94.10.03主要任務為應吐瓦魯國政府之請，派員協助檢視該國運輸船NIVAGA II修復可行性。

二、NIVAGA II運輸船簡略

- NIVAGA II號為一800噸之客貨輪，係由英國於1988年捐贈予吐國政府，目前船齡已達17~18年，主要用於吐國與斐濟以及吐國國內離島間之物資運補與人員輸運。

（一般佈置圖詳如附件一）

（二）本船基本資料

IMO：8700216（詳細資料詳如附件二）

Last dry docking：September 2005 in Fiji Shipyard

Builder：RICHARDS（SHIPBUILDERS）LTD.

CROWN WORKS, LOWESTOFT, SUFFOLK.

YARD NO. 576

TYPE：TWIN SCREW PASS/CARGO VESSEL.

DIMENSIONS：

| LENGTH OVERALL： | 58.00M |
| --- | --- |
| LENGTH B.P： | 52.00M |
| BREADTH MLD： | 12.00M |
| DEPTH MLD： | 4.50M |
| DESSIGN DRAUGHT： | 3.00M |
| COMPLEMENT TONAGE： | 186T |
| CLASS：LLOYDS+100A |  |
| GROSS TONNAGE： | 1043 |
| NET TONNAGE： | 314.0 |
| DISPLACEMENT： | 1350 |

P03

三、參訪報告略分成下列四項

（一）NIVAGA II運輸船現況

（二）吐國維修能力評估

（三）可行性維修評估建議

（四）預定維修時間表

（一）NIVAGA II運輸船現況

2006.05.30 16:15由吐國港務局長Mr. Uale Sinapati及我國駐吐國代表林嘉翰秘書陪同到Funafuti碼頭，登船拜訪船長Mr. Leupena及輪機長Mr. Salolo。

該船剛從斐濟載運吐國海事學校（TMTI）擴建所需建材返國，停泊Funafuti碼頭接受海關人員安檢。表示該船仍然正常營運、執行任務。

1.船體結構

船體結構總體尚可，因船上無法找到上次進塢船體結構船板測厚記錄，無法正確判定其腐損率Wastage。從外觀上看船殼、船艏甲板、主甲板、住艙甲板、貨艙結構、船尾甲板、駕駛甲板等情況尚可。但貨艙艙口緣（Hatch coaming）、加強腋板（Bracket）銹蝕孔多、板厚薄，Cargo Locker deck plate, Engine Room floor, Steering gear room等處生鏽未清潔油漆保養，Wheel House Top有2處漏水等等需待檢修。

2. Accommodation住艙區

1)走道塑膠地板脫落。

2)壁板、門框、沙發、傢俱等多處破洞損壞，需待檢修。

3)浴室、廁所磁磚脫落，排水不良，地上積水。

4)廚房設備電熱板、微波烤箱損壞，地上磁磚脫落，

抽送通風機損壞，需待檢修。

5)住艙空調通風系統不佳，據輪機長表示，通風管堵住或破洞，造成通風量不足，生活條件品質差。該國要求加裝獨立分離式冷氣機及檢修原空調通風系統。

P04

3.航儀設備

除了磁羅針功能不正常需檢換外，其餘均正常。

4.救生設備

除了右舷救生艇內部油箱漏需檢換外，其餘均正常。

5.裝卸貨物設備

左右絞機液壓系統，壓力不足，煞車Drum腐蝕嚴重，操作連桿軸孔間隙均較大，需待檢修。

6.主機情況

機艙內，船中左、右側各一部4行程主機，英國廠家MIRRLEES BLACKSTONE LTD 87/ESL 6氣缸，氣缸直徑222mm，最大輸出功率495KW，馬力663BHP，轉速為750RPM，目前使用一切正常。

7.發電機情況

機艙左右外側各一部4行程發電機，英國廠家GENERATOR DIESEL ENGINE，型式6LXDT/250，6個氣缸，氣缸直徑130mm，最大輸出功率169KW×2部，轉速為1500RPM，50HZ，415Voltage，目前使用一切正常。

（如果加裝冷氣空調系統以後，電力負荷增多，輪機長擔心發電機機器老舊，輸出電力負荷會不足，要求更換較大功率發電機。）

8.管路系統

目前看是可使用，但因缺乏保養，踏板以下管子鏽蝕嚴重，可能會破裂，需檢修更換。

9.泵浦

安裝在機艙踏板以下，保養情況不是很好。

10.淡水機

功能失去正常，無法運轉，需整台換新。

# P05

（二）吐國維修能力評估

吐瓦魯（TUVALU）由8個環狀珊瑚島組成，位於南太平洋，南緯5度至10度，東經176度至179度之間，南北縱深約560公里，全國陸地面積約26平方公里，土地貧瘠，資源短缺，需經常靠友邦國家支援。

電力供給－首都地區有一座小型柴油發電機電廠，電壓240伏特能維持供電正常，偶而仍有斷電現象。

全國尚無自來水，須自屋頂接貯雨水使用。

吐國未有基本工業，所有修造船材料均須自斐濟、紐西蘭、澳洲等國進口，材料取得不易，機械加工不足，沒有足夠電力，水源、空氣、壓力、氧氣、乙烯等資源，各項工藝水準不足（電焊工、鐵工、電工、鉗工、管工、塗裝、木工等人力），且又沒有船台，故欠缺維修能力，每次船籍定期檢修時，均須開到斐濟或紐西蘭船廠檢修。

目前有一所海事學校，招收年青人，負責培訓船上各項技能，提供國內及國外航商船員。

（三）可行性維修評估建議

1.本可行性評估報告係依據駐吐國大使館函NIVAGA II檢修需求表（LIST OF DECFECTS FOR THE NIVAGA II REFIT UNDER TAIWANESE ASSISTANGE），詳如附件三。

本團2006.05.30~06.03登船，依檢修需求表逐項實際勘察並與船長、輪機長討論後，敲定檢修項目表。

請參考「參訪攝影紀錄」詳如附件四

2.各項檢修工程內容及估價，詳如附件五。

A.甲板部(Deck Department)  計19項(Job no. A-01~A-19)

B.機艙部(Engine Department) 計28項(Job no. B-01~F-10)

C.一般服務項目及外板清潔油漆 計2頁(page 48~49)

### P06

3. 預估修費（詳如附件六）

表列建議檢修程度分Grade A, B, C三等級。

1) Grade A：有關船上安全性，裝備或結構損壞需檢修。

計38項，修費NT 13,015,700.--

2) Grade B：改善住艙設備、提昇船員生活品質。

計  5項，修費NT 7,875,200.-

3) Grade C：裝備或結構仍可使用。

計 14項，修費NT 15,272,120.-

預估總修費合計NT 36,163,020.-

附註：上列預估總修費不包含Nivaga II 船從吐瓦魯起航到高雄及回程所須之船用燃料費(3tons/day x 18days/趟x 2趟 x 1.3安全係數x 22,000/ton =NT3,088,800約)，吐國出進手續費、保險費，航行中可能產生費用，船員約30人生活費等。

（四）預定維修時間表

本可行性評估報告係初步之考察報告，細步規劃及成本之估算，因涉及國外採購裝備之報價及細步計算較為費時，預定維修時間表簡述如下：

| 項目 | 需求時間 | 完成時間 |
| --- | --- | --- |
| 1.現場勘估 | 1週 | 95年5月30~6月03 |
| 2.詢價估算及製作報告 | 6週 | 95年6月~7月 |
| 3.報告呈外交部及駐吐國大使館 | 2週 | 95年8月 |
| 4.外交部核定檢修項目及修費 | 4~5週 | 95年8~9月 |
| 5.採購裝備配件 | 14~16週 | 95年10月~96年1月 |
| 6.船啟航開到高雄 （據船長經驗從吐國啟航到高雄最佳航行季節為1~2月） | 3週 | 96年1月 |
| 7. 預估施工工期 | 3~4週 | 96年2月 |
| 8.試航/返航 | 3週 | 96年2~3月 |

P07

四、心得：

這次奉命主要任務為協助吐國運輸船NIVAGA II維修可行性評估，實際登船勘察瞭解船況，拍照，收及各項圖說資料並與船上官員討論各項檢修項目細節。

在駐吐國大使館細心規劃下，拜會了下列重要官員：

駐吐國酆邰大使

吐國總理Mr. Toafa

吐國副總理兼交通部長Mr. Sopoanga

吐國交通部次長Mr. Seve Lausaveve

吐國港務局長Mr. Uale Sinapati

吐國海事學校校長Mr. Barry Young

接受吐國媒體訪問，這是一生中第一次接受國外媒體採訪，內心交感興奮難以形容，還參觀本國派駐吐國農技團，林團長/李技師等介紹他們艱辛經營農地的血汗史，從沒有泥土、淡水，一點一滴耕耘到蔬果收成，特別拿當地視為最珍貴的蔬果招待我們、倍感溫馨。

行程中與斐濟、吐瓦魯兩國駐外代表及農技團人員接觸，尤以留在吐國6天感觸最深，外交建立艱困，人員生活條件差。台灣真是寶島啊！國人應該多多珍惜啊！

這趟雖然長途飛行辛苦驚險，但能為國家外交貢點薄力，覺得非常有意義，值得！值得！