出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

專案投資小組洽辦業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：張金樹     畜殖事業部       畜牧生產組技師

林文珍     畜殖事業部       動物保健組技師

（專案投資小組）

派赴國家：越南

出國期間：民國96年08月05日至08月09日

報告日期：民國96年08月22日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」業奉96年5月份本公司董、監事會議核議通過，陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，同意列入本公司97年度新興投資計畫，並函報行政院相關單位審議中。

二、本計畫專案投資小組，依據擬訂之96年下半年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定，初步接洽平陽省、平福省官方有關單位，均表示歡迎本公司之投資計畫，尤其平福省官方希望本公司能夠儘速進行。本小組已向平福省農業發展科提出建場用地之基本需求，包括使用面積（飼養及種植）、地形地勢、可利用能源（電力、水層水質及水量、人力）等，該省同意儘速尋找適當地點。

三、本公司養豬計畫取得投資執照之各項前置作業，委託越芳投資諮詢顧問公司辦理之費用約3萬美元，擬參酌「越南投資法」之規定及台越公司案訂定委辦項目後，會同企劃處遴派同仁，擇期赴越南辦理相關手續。

四、台商3處農（牧）場之評估，經專案小組討論後決議，原則上不排除購買現有合適之地點，考量因素包括土地價格、距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等，其中以土地價格列為優先評估依據。

五、建請參酌大部函示「有關越南養豬計畫，請責成計畫負責人專案列管，落實執行，以達成預期成效」，同意本事業部成立「海外投資組」，俾利海外業務之拓展、研訂、推行及督導。

（經濟部7月20日經營字第09602610021號函）

六、倘若本項投資計畫在南越執行過程中，發生實際狀況不如預期目標時，建請同意將中越或柬埔寨列為替代方案予以評估，並擇期先赴中越崑嵩省（Kon Ton）、嘉萊省（Gia Lai）考察。

目        錄

頁次

壹、緣由及目的---------------------------------------------------------------------4

貳、人員名單及行程摘要--------------------------------------------------------4

一、出國人員名單-------------------------------------------------------------4

二、考察行程摘要-----------------------------------------------------------4~5

參、業務督導與投資考察紀實------------------------------------------------5~11

一、越南官方單位-------------------------------------------------------------5

1. 平陽省	5

2. 平福省	5

二、越南當地公司-------------------------------------------------------------5

1. 美農工貿有限公司	6

2. 越芳投資諮詢顧問公司	6

三、台商在越南之農（牧）場	7~9

1. 生輝農場	7

2. 長青牧場	8

3. 直田農畜公司	9

4. 駐胡志明經濟文化辦事處	9

5. 專案小組討論	10

6. 其他資訊之收集	10

肆、心得及建議事項--------------------------------------------------------   11~13

一、本次洽辦業務成果摘要	11

二、建議事項河內市投資環境	11

附圖一  平陽省、平福省位置圖

附圖二  生輝農場平面圖

附圖三  直田農畜公司平面圖

附件    直田農畜公司投資執照（中越文）

壹、緣由及目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」業奉96年5月份本公司董、監事會議核議通過，陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，同意列入本公司97年度新興投資計畫，並函報行政院相關單位審議中。

二、依「越南投資法」之規定，須辦理投資文件（經濟技術論證）之申請。為確能掌握時效，應盡速派員勘察擇定設場地點，與越方有關單位洽商土地租用相關事宜，並應尋求及委請當地專業公司辦理投資文件之申請，期能順利擴展海外畜殖事業。

三、6月中旬簽奉總公司核准成立專案投資小組，為確能如期完成96年下半年預定執行進度，將分次赴越辦理各項前置作業，包括建場地點擇定與勘察、遴選當地專業顧問公司、籌設越南分公司及越南投資文件申請等。

四、鑑於越南案尚無確切之建場地點，實有必要由專案投資小組成員赴越南實地勘察建場用地，並進一步收集有關投資之相關資訊。

貳、人員名單及行程摘要

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧生產組技師 | 張金樹 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 動物保健組技師 | 林文珍 |

二、考察行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 08月05日 (日) | 搭機自高雄飛抵胡志明市 拜訪美農公司：總經理狄波、副總周安萍、行政經理陳美玲 | 洽談拜訪平福省、平陽省官方之相關事宜 |
| 08月06日 (一) | 拜訪平福省：人委會副主席Bui Van Dirh 農業發展科副經理Tran Van Lse 參訪生輝農場：董事長洪賢寶 | 洽商養豬用地相關事宜 參訪農場用地 |
| 08月07日 (二) | 參訪長青牧場：董事長吳長青 參訪直田農畜公司：董事長許清直 拜會越芳投資諮詢顧問公司：NguyenViet Hong | 參訪牧場用地參訪豬場用地 洽商委託辦理投資文件申請及執照等事宜 |
| 08月08日 (三) | 拜訪平陽省：農業廳副科長Tran Van Tho 投資計畫廳副科長 Nguyen Anh 拜訪駐胡志明經濟文化辦事處： 副 處 長 張翠芬 商 務 組長 陳志揚 商務組秘書 高金玫 | 洽商養豬用地相關事宜 |
| 08月09日 (四) | 專案投資小組成員 張金樹、林文珍 台越農產有限責任公司經理 王北林 下午：整裝回程 | 研討本次參訪農（牧）場用地之優缺點 回程 |

參、業務督導與投資考察紀實

本次洽辦業務先後拜訪平福省、平陽省官方單位，美農及越芳公司，並參訪台商在越南之3個農場或牧場，最後拜會我駐胡志明市經濟文化辦事處。

一、越南官方單位

１、平陽省（Binh Duong）－原則上同意投資

(1) 近年來，已由發展農牧業大力獎勵發展輕工業，包括省會土龍木及濱葛縣，都有設立工業區招商，致其經濟概況（生產總毛額、年均所得等）為越南進步最快之省份。

(2) 由於感謝台越農產有限責任公司在1996年開始設場，原則上仍歡迎本公司再次投資，並遴選富教縣（Pho Giao）土地做為本案之建場用地，希望盡速擇期赴當地勘查。

２、平福省（Binh Phuoc）－歡迎並企盼本公司儘速投資

(1) 省內有平隆縣（Binh Long）、真城縣（Chon Thanh）、同富縣（Dong Phu）、福隆縣（Phuoc Long）、祿寧縣（Loc Ninh）、蒲登縣（Bù Đăng）、蒲特縣（Bù Đốp）等，均有獎勵「高質量產量的大型家畜飼養預案」之優惠條件。平福省官方同意在上述地點尋找合適之土地，做為本案之建場用地，希望本公司短期內派員勘查。

(2) 租地價格（平福省方提供）：

－投資預案在平隆、真誠、同富縣地區的租地單價為0.6%/年，依據省級人民委員會所頒行的地價來算。

－投資預案在祿寧、福隆、Bù Đăng, Bù Đốp縣地區的租地單價為 0. 5%/年，依據省級人民委員會所頒行的地價來算。

－投資預案是在各縣、市與其他各省有優惠租地價格接壤地區則運用更優惠的租地單價。

(3) 減免土地租金（平福省方提供）：

－投資預案在平隆、真誠、福隆、同富縣地區得免7年。

－投資預案在祿寧、Bù Đăng, Bù Đốp縣地區得免11年。

二、越南當地公司

1、美農工貿有限公司

赴越洽辦業務之前，曾委由我駐胡志明市經濟文化辦事處、台越農產有限責任公司及美農工貿有限公司代為聯繫拜訪事宜，該公司除平陽省、平福省外，另在西寧省亦代為聯繫，惟本次洽辦業務期間之實際工作僅3天（扣除前後各1天之往返日），未能即時拜訪西寧省官方單位。因此，仍請該公司與西寧省官方保持聯繫，待下次赴越洽辦業務時再予安排拜訪行程。

2、越芳投資諮詢顧問公司（Cong Ty Tnhh Viet Phuong）

越芳公司為台越農產有限責任公司成立時，除安達信會計事務所外，另外簽約之投資諮詢顧問公司，委請辦理取得投資執照前之前置作業。本次赴越洽辦業務期間再次與該公司聯繫，商談委託辦理取得投資執照等相關事宜，該公司擬訂委辦之項目摘述如后，委辦費用約為美金3萬元。

－建場用地相關事宜

平福省申請案、決定書

買賣合同、補償合同

地籍圖

取得土地使用權（紅皮書）

－申請投資執照

經濟技術論證

環保證書

取得投資執照

－成立分公司

取得公司執照

公司統編、稅務號碼、公司印鑑等

－申請建照

電線電纜（用電申請）

水權

取得建築執照

三、台商在越南之農（牧）場

1、生輝農場－平福省真城縣（Chon Thanh）

(1)位置：距台越公司北方約51公里、車程約1小時，縣道寬約6－8m、柏油路面，左側聯外道路連接13號國道、約14公里，右側聯外道路連接14號國道、約8公里。

(2)概況：土地面積約100公頃，原種植甘蔗、樹薯，目前改種蕃石榴（已研發多樣品種、品質和台灣現有的相似）、波羅蜜、鳳梨等農產品，該農場由中央約6m寬紅土產業道路分成2區塊，四周及區塊間種植桉樹區隔；平面配置圖如附圖二。

－優點：地形寬廣平坦

（場主同意本計畫案預建地可切割較為方正平整之50公頃）

地勢由北向南、坡度約2~3％。

中央紅土產業道路旁有4至6m寬溝渠，廢水排放無虞。

地下水源約5m深、堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

－缺點：地勢較低，東側尚無引水道，是日參訪時有積水現象。

目前使用發電機自行發電。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

緊鄰農場種植1年生橡膠樹及閒置地（據告為越南某軍方官員私有地），該工作人員之出入狀況。

據告鄰近4~5公里已有規劃畜牧場，尚需收集資訊以研判。

(3)土地價格：尚未提供價格，倘以每公頃4億越盾（折合2.5萬美元）估算，50公頃之用地費用約美金125萬元。惟將來建場時，仍須依平福省方核准之估算價格繳納租金。

(4)其他資訊：每公斤豬價較平陽省低約台幣1至2元。

2、長青牧場－平陽省富教縣（Pho Giao）

(1)位置：距台越公司東北方約36公里、車程約50分鐘，縣道寬約8~10m、柏油路面，左側聯外道路連接741號省道、約8公里，右側聯外道路連接13號國道、約10公里。

(2)概況：土地面積約14公頃，目前飼養約228頭母豬、年產約7,000頭肉豬，場內種植波羅蜜、橡膠樹等農作物，四周有壕溝區隔鄰近地區，西北方有長700 m、8m寬之溝渠做為排放廢水之用。

－優點：地形寬廣平坦。

地勢由東南向西北、坡度約2~3％。

地下水源充足約28m深，現有水塔及2口井，惟尚無水權。

具備3相電線電纜、2個變電設備及50 kvl發電機。

聯外道路方便（4~6m寬紅土路900m接縣道）。

豬舍配置僅在西北面（豬豬舍及保育豬舍）、肉豬舍在入口東南面，距離約800 m，防疫上稍具優勢。

－缺點：屬封閉型牧場，對外道路僅一4~6m寬紅土路。

西面距離約4公里至13號國道之間約300公頃，據告未來可能規劃為工業區，惟尚須向平陽省查證。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

緊鄰農場約10公頃（場主為越僑），據告亦有出售之想法，倘能一併規劃成種豬場，或可考量作為投資計畫之替代方案。

據告鄰近4~5公里已有規劃畜牧場，尚需收集資訊以研判。

平面配置圖尚待收集。

(3)土地價格：整場約56萬美元（地上物暫不估列）。將來建場時，仍須依平陽省方核准之估算價格繳納租金。

(4)其他資訊：96年7月底，每公斤豬價約台幣45元。

3、直田農畜公司－平陽省濱葛縣（Ben Cat）

(1)位置：台越公司斜對面、西北方約500m，縣道寬約8~10m、柏油路面已多處損壞（因正值鄰近工業區開發），左側聯外道路連接13號國道、約4.5公里，右側聯外道路連接縣道、約4公里，平面配置圖如附圖三。

(2)概況：土地面積約11公頃，目前飼養約1,200頭母豬、年產約20,000頭肉豬，場內種植牧草、蕃石榴等農作物，四周有圍牆區隔鄰近地區，東北方有廢水儲放池及養土殺池（喂豬屍、胎衣等）。

－優點：地形寬廣平坦。

地勢由西南向東北、坡度約3％。

地下水源約60m深，現有抽水機13座（大型1座）。

具備3相電線電纜、2台發電機（50及60kvl）。

聯外道路方便（8~10m柏油路接省、縣道）。

豬舍配置僅在西面，一貫式飼養模式。

飼養設備均採防熱、防腐蝕之材料，諸如鋁鋅PU屋頂、C型鋼骨架、欄架腳底防銹等。發泡

－缺點：無完善之廢污處理設施，糞尿排放於自行挖掘之池子。

鄰近已規劃成工業區及住宅區。

－尚待釐清之問題：

環保問題必須克服（依台越公司目前之狀況研判）。

總投資金額（依投資執照內容）約106.6萬美元，法定資金約352.5美元，資金到位情形需向平陽省方查證。

(3)土地價格：整場450萬美元（地上物暫已估列）。依投資執照內容，自2010年起，每公頃年繳約883.76美元。

(4)其他資訊：現有人力共37人（養豬部份18人、行政管理部份19人），96年7月底，每公斤豬價約45台幣元。

直田公司擬出售價格為450萬美元、折合1.485億元（台幣），自2010年起，尚須支付土地租金每年每公頃883.76美元。依其提供之資料：可年產2萬頭肉豬、出售體重以90公斤估算，則每公斤需分攤約台幣2.01元。因此，就土地成本而言，實應不予考慮收購，倘能解決現有工業區開發及環保問題，或可組成鑑價小組實地考察後再予評估。

四、駐胡志明市經濟文化辦事處

本次赴越南洽辦業務能夠順利完成，應感謝駐胡志明市經濟文化辦事處商務組之幫忙。是日拜訪陳組長時，據告越南中部崑嵩省（Kon Ton）、嘉萊省（Gia Lai），因鄰進寮國及柬埔寨，深具發展之潛力，目前台商已有種植樹薯、玉米、茶等農作物之計畫，且畜牧業仍停留散戶飼養之模式，應可考慮投資。陳組長也負責柬埔寨之商務，建議或可納入投資之考量。

五、專案小組討論

台越農產有限責任公司王總經理，及赴越洽辦業務之專案小組成員，就本次辦理情形，初步研商結果如后：

1、越南近幾年來各項經濟概況日益進步，經濟成長率（GDP）由2001年之6.8％、上升至2005年之8.4％、2006年維持8.5％、2007年上看9.0％以上，致鄰近胡志明市北方之同奈省（Dong Nai）、平陽省及頭頓巴地省（Ba Ria-Vung Tau），土地價格飛漲，對本投資養豬計畫略為不利。而平福省仍有鼓勵「發展高質量產量的大型家畜飼養預案」之優惠措施，因此，原則上仍以平福省為主要設場地點，倘平陽省、西寧省（Tay Ninh）或其他省，如有較為優惠之條件，亦一併列為考量。

2、台商在越南之3處農（牧）場，各有優缺點，考量因素包括土地價格、距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等。其中以土地價格列為優先之評估依據，則應先將直田農畜公司剔除，再就生輝農場提供之土地價格另做評估。惟，倘能克服鄰近工業區之威脅，及環保問題之困難，基於企業管理之便利性，將繼續釐清3處台商農（牧）場用地之資料及相關問題後，再行評估。

3、倘若本項投資計畫在南越執行過程中，發生實際狀況不如預期目標時，應可考慮中越或柬埔寨投資養豬之可行性，以做為替代方案。

六、其他資訊之收集

1、依據2005年11月29日通過之第59/2005/QHII號「越南投資法」及2007年7月公布「越南投資法施行細則」之相關規定，本項投資計畫總投資額約865萬美元，可直接由省方核准，且最新規定建場用地不限制使用面積，而2003年之越南外人投資法規定50公頃內，始能由省方核定。

2、越南胡志明市以北各省，因地勢較高、較無水患，工業區林立，致土地價格日益飛漲，每公頃約在4~6億越盾（折合2.5~3.75萬美元），平福省目前仍以發展農業為主，土地價格每公頃約為1.85~2.25萬美元。

3、越南自95年5、6月間爆發口蹄疫及中部發生水災，致豬價大跌、每公斤約35~38元（台幣）； 96年3、4月疫情暫獲控制後，6月底7月初豬價始回升至每公斤50元。惟在7月下旬，越南北部數省發生藍耳病，中部廣南省（Quang Nam）、廣義省（Quang Ngai）亦有病例，並經媒體報導有2人死亡，致豬肉消費量劇降，每公斤豬價回跌至40元，可能有續跌之趨勢。

4、據平陽省農業廳陳副科長告知，統一飼料越南公司養豬案（經查係台灣客戶）所需用地約40公頃，馬來西亞養雞案所需用地30公頃，均選擇在平陽省富教縣境內之農業用地。

肆、心得及建議事項 一、本次洽辦業務成果摘要 1、「越南新建養豬場投資計畫」專案投資小組，依據擬訂之96年下半年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定，初步接洽平陽省、平福省官方有關單位，均表示歡迎本公司之投資計畫，尤其平福省官方希望本公司能夠盡速進行。本小組已向平福省農業發展科提出建場用地之基本需求，包括使用面積（飼養及種植）、地形地勢、可利用能源（電力、水層水質及水量、人力）等，該省同意盡速尋找適當地點。 2、委請美農工貿有限公司代為聯繫平陽省、平福省及西寧省官方單位，據該公司8月17日mail告知，平陽省官方表示：蒲登縣（Bù Đăng）有合適之用地，越方希望9月底前能夠前往商談，惟據評估：該縣距台越公司東北方至少120公里，鄰近林同省（Lam Dong）及達農省Dak Nong，對本計畫之規畫及經營管理方式，將造成影響。 3、本公司養豬計畫取得投資執照之各項前置作業，委託越芳投資諮詢顧問公司辦理之費用約3萬美元，擬參酌「越南投資法」之規定及台越公司案訂定委辦項目後，會同企劃處遴派同仁，擇期赴越南辦理相關手續。 4、台商3處農（牧）場之評估，經小組討論後決議，原則上不排除購買現有合適之地點，基於土地價格之因素考量，則應剔除直田農畜公司。惟，擬俟收集較為詳細資料後再予評估。 二、建議事項 1、目前急待辦理之工作 「越南新建養豬場投資計畫」首要工作為擇定建場之用地，目前除平福省蒲登縣及真城縣生輝農場之土地面積較符合所需外，尚須再度擇期赴越南辦理擇定建場用地之相關作業，包括土地租金、土地租用商議書（地上物補償款之確定）等；另，必須盡速遴選顧問公司，辦理取得投資執照前之各項工作，期能如期完成96年下半年之預定執行進度。 2、建請成立海外投資組－專責辦理 (1)大部函請責成計畫負責人專案列管，落實執行，以達成預期成效（經濟部7月20日經營字第09602610021號函）。 (2)公司96年4月9日高層決策會議指示事項：「成立海外投資組」專責執行海外業務。 (3)本事業部96年6月6日簽奉核准本計畫案96年下半年及97年之執行進度，經奉核示「成立海外投資組」乙事，擬請人事處議定。 (4)本事業部4月9日簽請人事處增設「綜合規劃組」，除職掌海外業務外尚須負責推動事業部策略、營運計劃、內控制度、研究發展、公司各項交辦事項等。經人事處96年6月29日人發字第0960006976號復函，衡酌組級部門及業務平衡性，予以緩議；惟考量業務之必需性，同意增設於事業部執行長室、11/10及9/8管理師2人，若為海外業務需要，得設臨時性之任務組織，並由專人負責海外拓展等相關業務。 綜上，拓展海外業務是要「專責專人」，且需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。 因此，建請人事處再予考量增設「海外投資組」，除組長外，海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等至少3人。 3、有關越南當地本計畫工作推行方面 越南係屬社會主義，「人治重於法治」之國家，因此有關本計畫工作推行方面，常須親自多次溝通協商，妥作良好的人際關係，始能獲得較具正面之回應。美農工貿有限公司純粹以朋友關係幫忙，越南官方希望本計畫有人直接洽商，更希望能回饋該省及縣方；台越公司或可代為處理相關業務，惟仍應考量是否可造成不必要之困擾。因此，建請在符合公司規定之許可範圍，充份授權投資專案小組以資因應。 4、替代方案 「越南新建養豬場投資計畫」之替代方案，基於考量營運績效方面，可減少約2年的建場時間，不排除收購越南（含台商）之養豬場。因此，建請成立鑑價小組，會同本計畫投資專案小組，擇期赴越南實地考察。 依商務組陳組長之建議，倘若本項投資計畫在南越執行過程中，發生實際狀況不如預期目標時，建請同意將中越或柬埔寨列為替代方案予以評估，並擇期先赴中越崑嵩省（Kon Ton）、嘉萊省（Gia Lai）考察。