經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：會議）

出席厄瓜多號十六號暨十七號礦區緊急OCM會議

報告書

服務機關： 台灣中油股份有限公司

職務： OPIC總經理

姓名： 林又新

出國地點： 厄瓜多基多市

出國期間： 96年10月13日至10月19日

報告日期： 96年12月13日

# 摘  要

2007年10月15、16兩日出席16號暨17號礦區經營人於厄瓜多首都基多市召開臨時緊急OCM會議，本公司由OPIC總經理林又新博士、會計處專案王聖傑先生協同本司派駐厄瓜多辦事處代表吳佳水先生與油層工程師王明輝先生共同參與會議。會議內容主要討論厄瓜多總統於10月4日簽署通過修改石油法Law42後，將油價上漲所衍生之「超額收入」(Extraordinary Income)，政府分得之百分比由50%增加至99%；此對今後各油公司收入利潤及投資衝擊甚鉅，故臨時召開經營會議因應對策。

# 目  錄

摘  要	2

目  錄	3

壹、目的	4

貳、會議報告討論內容	5

一、2007年10月15日(16號礦區OCM會議)	5

二、2007年10月16日(17號礦區OCM會議)	5

三、厄國政府頒布修改Law 42之內容	5

四、新修訂之Law 42(99/1)與Law 42(50/50)對16號礦區經濟分析比較。	6

五、Law 42(99/1)對16號礦區影響及因應對策	7

六、新修訂之Law 42(99/1)與Law 42(50/50)對17號礦區經濟分析影響比較。	8

參、結論	9

# 壹、目的

96年10月4日厄瓜多總統簽署新法令，規定境內各石油礦區，因原油漲價而產生的「超額收入」(Extraordinary Income)，政府分得的比例將由目前的50% 提昇至99%，致使參與各礦區原油開採之油公司獲得比例將由目前的50% 降至1%。新制的實施日期尚未確定，厄國政府表示若石油礦區經營人無法接受這項新法規，建議礦區合約由目前的生產分擘合約(Production Sharing Contract；PSC) 轉換成服務合約(Service Contract；SC )，並由厄國能礦部負責約見各礦區經營人，將就此等事項進行磋商。為此，厄瓜多16號暨17號礦區經營人於2007年10月15、16兩日於厄瓜多首都基多市召開臨時緊急OCM會議，本公司由OPIC總經理林又新博士、會計處專案王聖傑先生協同本司派駐厄瓜多辦事處代表吳佳水先生與油層工程師王明輝先生共同參與會議。會議內容主要討論修改石油法Law42後，所衍生各種問題之因應對策。

# 貳、會議報告討論內容

## 一、2007年10月15日(16號礦區OCM會議)

- 厄國政府頒布修改Law 42之內容。

- 生產分擘合約(Production Sharing Contract)與生產服務合約(Service Contract)之內容比較。

- 新修訂之Law 42 (99/1)與目前Law 42 (50/50)之經濟分析比較。

- 因應對策。

## 二、2007年10月16日(17號礦區OCM會議)

- 厄國政府頒布修改Law 42之內容。

- 新修訂之Law 42 (99/1)與目前Law 42 (50/50)之經濟分析比較。

- 因應對策。

## 三、厄國政府頒布修改Law 42之內容

- 厄瓜多Correa總統於10月4日簽署通過修改石油稅法Law 42，因油價上漲取得超額收入(Extraordinary Income)，政府分得之百分比由50%增加至99%，油公司分得之百分比由50%減少至1%。厄瓜多總統亦表示，各油公司如認為該項修法對收益不利，可選擇改為服務合約。(備註:該修正案厄國政府正式於10月18日公告實施，對過去採PSC合約之各油公司收入影響甚大。)

- 生產分擘合約(Production Sharing Contract)與生產服務合約(Service Contract)內容比較如下表:

## 四、新修訂之Law 42(99/1)與Law 42(50/50)對16號礦區經濟分析比較。

- 經營人以WTI油價每桶60元計算，及2008年不再支出鑽井投資費用。

- Law42(99/1)條件及礦區合約至2012/1/31結束:

NPV@10%=356百萬美元。

- Law42(50/50)條件及礦區合約至2012/1/31結束:

NPV@10%=564百萬美元。

- 改為Service Contract及礦區合約至2012/1/31結束:

NPV@10%=716百萬美元。

- 採用AGIP Service Contract條件及礦區合約至2012/1/31結束：NPV@10%=730百萬美元。

- 改為Service Contract及礦區合約至2022/1/31結束:

NPV@10%=791百萬美元。

- 採用AGIP Service Contract條件及礦區合約至2022/1/31結束：NPV@10%=834百萬美元。

## 五、Law 42(99/1)對16號礦區影響及因應對策

- 全部刪除原編2008年鑽井16口費用、關閉高水切無經濟效益生產井、2007年鑽井數目由31口改為29口。

- 鑽井方面:

- HP138鑽機:在繼續執行鑽完2007年Iro A33、A41、A36、A44四口井後明年元月移位解租。

- HP121鑽機:在繼續執行鑽完2007年Daimi B26、B27、B20三口井

後今年年底移位解租。

- Nabor 794鑽機:在鑽完2007年10月鑽完Tivacuno B4號井後預計10月下旬移位解租。Bogi A5、A6兩口井預算刪除不鑽。

- 原編2008年鑽井16口費用全部刪除。

- 生產方面

- 因Law42(99/1)影響，2007年-2012預計關閉無經濟效益生產井75口，預計影響減少生產約1.74百萬桶。

- 2007年原計畫年平均日產由64,024桶減為63,933桶，2008原計畫年平均日產由59,850桶減為52,806桶。

- 2009-2012年年平均日產分別調整為38,270桶、28,201桶、20,271桶、16,829桶。

- 預算方面

- Law 42(50/50)改為(99/1)之後，該項費用支出由165.2百萬美元增加為約280.9百萬美元；資本支出由128.6百萬美元減為約20.2百萬美元(其中鑽開發井費用由78.1百萬美元減為4.7百萬美元)。

- Road-Way fund: 若厄國政府正式公告實施 Law42(99/1)，Road-Way fund將予擱置。

- 與厄國政府進行協商

10/16日Repsol-YPF代表16號礦區合作集團向厄國政府表達我方立場，包括原編2008年鑽井16口費用全部刪減、必要時提出訴諸國際仲裁方案。(備註: 10/17 Repsol-YPF向16號礦區合作集團報告:厄國政府對Law42(99/1)態度相當強硬，目前並無讓步妥協之跡象，合作集團傾向國際仲裁。)

  - 訴諸國際仲裁

- Law42(99/1): 16礦區律師Perez Bustamance & Ponce (PBP, external legal advisor)建議Repsol-YPF代表16號礦區合夥人根據BIT訴諸ICSID國際仲裁。

- Transportation Tariff: PBP建議Repsol-YPF代表16號礦區合夥人訴諸ICSID國際仲裁。

  - 2008年預算刪減:2008年刪減後之預算，送16號合夥人投票表決。

## 六、新修訂之Law 42(99/1)與Law 42(50/50)對17號礦區經濟分析影響比較。

Law 42(50/50)改為Law(99/1)之後，NPV@10%由136.6百萬美元減為75.6百萬美元。

七、Law 42(99/1)對17號礦區影響及因應對策

- Law 42(50/50)改為Law(99/1)之後，總預算金額為由167.0百萬美元調整為123.36百萬美元，內含資本資出由77.3百萬美元調降為33.6百萬美元。

- 生產費用89.6百萬美元維持不變。

- 改為Law(99/1)之後，2008年資本支出主要用於只鑽鑿Hormiguero 3口開發井(14.75百萬美元)；Tapir構造2口井探井費用及Hormiguero Sur 4口井鑽井費用刪除。

# 參、結論

- 16號礦區合夥人同意經營人Repsol-YPF代表合作集團對Law 42修訂案、Law 20、Transportation Tariff等議題，訴諸國際仲裁；對Road-Way fund將予擱置。

- 16號礦區報厄瓜多政府有關2008年鑽開發井費用幾乎全部刪減，(由78.1百萬美元刪減為4.7百萬美元)；有關2008年修正預算會後送16號礦區各合夥人投票表決。

- 17號礦區2008年鑽井資本支出部份，刪除Tapir構造2口井探井費用及Hormiguero Sur 4口井鑽井費用，只編列鑽鑿Hormiguero 3口開發井(14.75百萬美元)。

# Text boxes

SERVICES CONTRACT

PRODUCTION SHARING