出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

專案投資小組洽辦業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：張金樹     畜殖事業部       畜牧獸醫技術師

林文珍     畜殖事業部       畜牧獸醫技術師

（專案投資小組）

派赴國家：越南

出國期間：民國96年12月29日至97年1月4日

報告日期：民國97年1月29日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826）。

二、本計畫專案投資小組，依據擬訂之96年下半年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定，本次共計勘查平福省4處建場用地之地點（未包括平陽省），土地價格每公頃折合台幣76萬元至132萬元之間（10月中旬洽辦業務之資料為台幣約50萬元至120萬元之間），倘以現有炒作土地之情況下，土地價格日益上漲將可預期。依考量因素包括土地價格、距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，其中以平福省平隆縣Minh Duc社、較為符合越南養豬案所需。惟，上述地點土地價格每公頃8.4億越盾（折合168萬台幣），用地費用高達台幣14,515萬元。

三、顧問公司之遴選作業方面，初步接洽U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司，並就委辦項目協商，以U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司較有意願，委託費用均已報價，將依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理相關手續。

四、本計畫總投資額為2.04億元（未含營運資金0.81億元），依據「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」規定，97年度固定資產投資專案計畫可行性研究報告授權公司董事會審查授權之「一定金額」，本公司為3億元以下。因此，越南養豬計畫案原則上應可通過法訂預算之審查。建請在資金運用上（尤以30％預付款），公司有關處室予以協助，俾利建場用地之勘查擇定。

五、經奉核示同意成立海外投資組，統籌辦理越南投資相關業務。人力資源處雖已同意本事業部成立綜合規劃組，但仍未見核准函。建請儘速核准編制員額及職等，以利專人專案列管，落實本案之執行，達成預期成效。

六、台越農產有限責任公司為一獨立之公司，自有其本身經營管理之工作，在協助本越南養豬案之推行上，實有力猶未逮之困擾。因此，除由海外投資組統籌辦理、台越公司協助外，建請在符合公司規定之許可範圍，授權投資專案小組赴越南洽辦業務期間，先行成立新公司辦事處（駐胡志明市），以利辦理各項前置作業，並遴聘翻譯1人以資因應。

目        錄

頁次

壹、目的-------------------------------------------------------------------------------4

貳、過程-----------------------------------------------------------------------------4~11

一、出國人員名單--------------------------------------------------------------4

二、考察行程摘要-------------------------------------------------------------4~5

三、業務督導與投資考察紀實--------------------------------------------5~11

（一）、建場用地勘查（平福省）-----------------------------------------5

（二）、越南當地公司	-8

1. 越芳投資諮詢顧問公司	-8

2. U&I投資諮詢顧問公司 	9

（三）、專案小組討論	--- 9

（四）、其他資訊之收集	---10

參、心得	--11

肆、建議事項	--11

附件一  U&I投資諮詢顧問公司報價資料（英文）

附件二  「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

附圖一  平陽省、平福省位置圖

附圖二  建場用地勘查概略圖

附圖三  平福省真城縣Nha Bich平面圖

附圖四  平福省平隆縣Minh Duc平面圖

壹、目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826）。

二、96年6月6日簽奉核准成立專案投資小組，負責推行本案之各項前置作業，執行擬訂之96年下半年及97年預定進度，為確能如期完成96年下半年預定執行進度，將分次赴越南辦理各項前置作業，包括建場地點擇定與勘察、遴選當地專業顧問公司、籌設越南分公司及越南投資文件申請等。

三、依「越南投資法」之規定，必需先擇定本計畫建場用地，取得土地交易合同等相關作業後，才能辦理投資執照之申請作業。為確能掌握時效，應盡速派員勘察擇定設場地點，與越方有關單位洽商土地租用相關事宜，期能順利擴展海外畜殖事業。

四、本計畫專案小組赴越南洽辦業務期間，前次遴選2處較為合適之建場用地業已出售，因此，尚無確切之建場地點，實有必要由專案投資小組成員赴越南實地勘察擇定建場用地，俾利本計畫之推行。

貳、過程

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧生產組技師 | 張金樹 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 動物保健組技師 | 林文珍 |

二、考察行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 12月29日 (六) | 搭機自台北飛抵胡志明市 |  |
| 12月30日 (日) | 勘查平福省真城縣Nha Bich社2處用地 | 勘查建場用地 |
| 12月31日 (一) | 參訪生輝農場（真城縣Tan Quan社）： 董事長洪賢寶 勘查平福省真城縣Dong No社1處用地 | 參訪農場用地相關事宜 勘查建場用地 |
| 1月1日 (二) | 勘查平福省平隆縣Minh Duc社1處用地 整理資料 | 勘查建場用地 |
| 1月2日 (三) | 「建場用地」勘查擇定事宜討論會 專案投資小組成員 張金樹、林文珍 台越農產有限責任公司經理 王北林、官大森 拜會U&I投資諮詢顧問公司： Nguyen Thuy Ngoc Bich Dr. Mai Huu Tin Mai Thi Thanh Thuy | 研討本次勘查建場用地之優缺點 研商顧問公司委辦投資執照之相關事宜 |
| 1月3日 (四) | 拜會越芳投資諮詢顧問公司：NguyenViet Hong 拜訪前台越公司秘書Du Tuyet Mai | 研商顧問公司委辦投資執照之相關事宜 洽商協助翻譯之相關事宜 |
| 1月4日 (五) | 專案投資小組成員 張金樹、林文珍 台越農產有限責任公司經理 王北林 中午：整裝回程 | 研討遴選顧問公司相關作業 回程 |

三、業務督導與投資考察紀實

本次洽辦業務先後參訪台商在越南之1處農場或牧場，及勘查平富省4處建場地點（未包括平陽省），拜訪U&I及越芳2家投資諮詢顧問公司。

（一）、建場用地勘查－平福省（Binh Phuoc）

1、生輝農場－真城（Chon Thanh）縣Tan Quan社

96年8、10月已參訪，再次摘述如次：

(1)位置：距台越公司北方約51公里、車程約1小時，縣道寬約6－8m、柏油路面，左側聯外道路連接13號國道、約14公里，右側聯外道路連接14號國道、約8公里。

(2)概況：土地面積約100公頃，原種植甘蔗、樹薯，目前改種蕃石榴（已研發多樣品種、品質和台灣現有的相似）、波羅蜜、鳳梨等農產品，該農場由中央約6m寬紅土產業道路分成2區塊，四周及區塊間種植桉樹區隔。

－優點：地形寬廣平坦。

（場主同意本計畫案預建地可切割較為方正平整之50公頃）

地勢由北向南、坡度約2~3％。

中央紅土產業道路旁有4至6m寬溝渠，廢水排放無虞。

地下水源約5m深、堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

目前使用發電機自行發電，已申請3相電線電纜。

－缺點：地勢較低，東側尚無引水道，8月中旬參訪時有積水現象。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

(3)土地價格：本次參訪據告願將土地價格降至每公頃5億越盾（折合100萬台幣、前次120萬台幣）估算，50公頃之用地費用約台幣 5,000萬元。

2、真城（Chon Thanh）縣Nha Bich社1處（A地）

(1)位置：距台越公司北方約28公里、車程約40分鐘，聯外道路寬約6~8m、紅泥土路面，約1.2公里連接14號國道；平面配置圖如附圖三。

(2)概況：土地面積約40公頃，目前種植胡椒、橡膠樹等作物，南邊進入後由約4~6m寬、600m長之紅泥土路面、緩坡度約20％（先下降再爬升）至中央區，約30公頃、地勢較為平坦，北邊下降約8m高、約800m鄰近河川。

－優點：中央區地形寬廣平坦、地勢由南向北、坡度約5％。

地下水源堪稱充足，現有1口井、6~8m深。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

3相電線電纜。

－缺點：整個區塊不完整（中央區約30公頃除外）、整體規劃較有問題。

南側低窪，營運期間之車輛進出會有問題。

北邊區塊有挖土之痕跡，鄰近河川處有淹水之虞。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

(3)土地價格：每公頃4億越盾（折合80萬台幣）估算，用地費用約台幣3,200萬元。

3、真城（Chon Thanh）縣Nha Bich社1處（B地）

(1)位置：距台越公司北方約27.6公里、車程約40分鐘，聯外道路寬約8m、紅泥土路面，約1公里連接14號國道；距離上述A地約300m。

(2)概況：土地面積約33公頃，目前種植橡膠樹，由聯外道路分為東邊16公頃、西邊17公頃，地勢平坦。

－優點：地形寬廣平坦、地勢由南向北、坡度約2~3％。

地下水源堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

3相電線電纜。

－缺點：廢水處理排放水路。

周邊均為橡膠樹林，將來建場之圍牆較麻煩。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

尚未取得地形地勢位置圖。

(3)土地價格：每公頃4.8億越盾（折合96萬台幣）估算，用地費用約台幣3,168萬元。

4、真城（Chon Thanh）縣Dong No社1處

(1)位置：距台越公司西北方約42公里、車程約1小時，聯外道路寬約6~8m、紅泥土路面，約9.2公里連接751縣道、縣道寬約8－10m、柏油路面，約11公里連接13號國道。

(2)概況：土地面積約50公頃，目前種植腰果，西北邊接近南側1/3處有寬約60m、長約500m之水道，連接西北方之Dau Tieng湖，分為東邊約30公頃、西邊20公頃，地勢平坦。

－優點：地形寬廣平坦，地勢由東南向西北、坡度約3~5％，另有東、西各向中央水道、坡度約5~15％。

地下水源堪稱充足。

3相電線電纜。

－缺點：鄰近Dau Tieng湖（水源區）。

廢水處理排放水路

整個區塊以東南邊較為完整、將來規劃上較為困難。

聯外道路較為不方便。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

鄰近農舍或住戶之反應。

尚未取得地形地勢位置圖。

(3)土地價格：每公頃3.8億越盾（折合76萬台幣）估算，用地費用約台幣3,800萬元。

5、平隆（Binh Long）縣Minh Duc社1處

(1)位置：距台越公司北方約52公里、車程約1小時10分鐘，聯外道路，紅泥土路面6~8m寬、約5.3公里，柏油路面8m寬、約4.0公里，連接13號國道；平面配置圖如附圖四。

(2)概況：土地面積約86.4公頃，目前種植橡膠樹（剛種植~5年生以上），該農場由中央約6m寬紅土產業道路分成4區塊，西南側約10公頃水池、鄰近河川約1公里。

－優點：地勢由東向西、西側1/4處坡度約30％。

地下水源堪稱充足。

除豬舍用地須規劃外，幾乎不須整地費用。

類似休閒農場方式經營，現有文房及宿舍各1處。

鄰近村莊約3公里。

新建1池、據告飼養鱷魚用。

－缺點：目前有2相電線電纜、約5公里外有3相電。

－尚待釐清之問題：

廢水處理排放水路及鄰近河川之位置。

增設3相電線電纜之費用。

(3)土地價格：（含28％土地增值稅及3％仲介費）

每公頃6.6億越盾（折合132萬台幣）估算，用地費用約台幣11,405萬元。惟1月6日台越公司告知，土地價格已調高為每公頃8.4億越盾（折合168萬台幣），用地費用高達台幣14,515萬元。

（二）、越南當地公司

1、越芳投資諮詢顧問公司（Cong Ty Tnhh Viet Phuong）

越芳公司為台越農產有限責任公司成立時，除安達信會計事務所外，另外簽約之投資諮詢顧問公司，委請辦理取得投資執照前之前置作業。本次赴越洽辦業務期間再次與該公司聯繫，商談委託辦理取得投資執照等相關事宜，該公司委辦費用約為美金3萬元。

2、U&I投資諮詢顧問公司（Cong Ty Co Phan Dau Tu U&I）

U&I公司為平陽省最大之投資諮詢顧問公司，具半官方色彩，在平陽省有成功之案例，除建場用地之擇定外，包括投資文件申請及執照、租用土地及使用地權狀、建築執照及環境影響評估等，本公司均可委託代為辦理。目前，該公司委辦費用97年1月10日報價約為美金4萬元（附件一）。

（三）、專案小組討論

台越農產有限責任公司王總經理，及赴越洽辦業務之專案小組成員，就本次辦理情形，初步研商結果如后：

1、本次共計勘查平福省4處建場用地之地點（未包括平陽省），土地價格每公頃折合台幣76萬元至132萬元之間（10月中旬洽辦業務之資料為台幣約50萬元至120萬元之間），倘以現有炒作土地之情況下，土地價格日益上漲將可預期。各處地點摘要如附件二，其中以平福省平隆縣Minh Duc社，依考量因素包括距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，較為符合越南養豬案所需。惟，上述地點土地價格每公頃8.4億越盾（折合168萬台幣），用地費用高達台幣14,515萬元。

2、建場用地規劃在平福省轄內，距離台越農產有限責任公司半徑50公里內之農業用地，用地面積暫訂100公頃以內（因半徑50公里內之農業用地大部份已屬半開發階段）。主要考量之因素為建場期間之方便性，營運期間飼料原料之共用，台越公司負責製供新場所需之混合飼料，新場調撥保育豬以利減少台越公司豬隻之飼養密度、降低保育豬之死亡損失等優點。

3、平福省仍有鼓勵「發展高質量產量的大型家畜飼養預案」之優惠措施，因此，原則上仍以平福省為主要設場地點，倘西寧省（Tay Ninh）或其他省，如有較為優惠之條件，亦一併列為考量；平陽省據悉已無鼓勵投資畜牧業之相關優惠條件。

4、顧問公司之遴選作業方面，初步接洽U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司，並就委辦項目協商，以U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司較有意願，委託費用均已報價，將依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理相關手續。

5、本計畫案將依投資顧問公司之建議，將以新投資案之方式於建場地點所在省份（目前暫定平福省）提出申請，並於取得投資執照後成立新公司，俾利取得較為優渥之投資條件，包括土地租金、營利所得稅之減免等。

（四）、其他資訊之收集

1、依據2005年11月29日通過之第59/2005/QHII號「越南投資法」及2007年7月公布「越南投資法施行細則」之相關規定，本項投資計畫總投資額約865萬美元，可直接由省方核准，且最新規定建場用地不限制使用面積，而2003年之越南外人投資法規定50公頃內，始能由省方核定。

2、本計畫案公司設立之方式，經洽詢U&I投資顧問公司後，據告以新建投資案較能取得投資相關之優惠條件，包括土地租金、營利所得稅減免期限等。另，越南新頒布企業及公司法，所有外資企業依相關規定，必須在97年6月30日前變更為新的投資執照

3、越南從95年下半年迄今，國內生產總毛額（GDP）維持9.0％之高成長率，致土地價格呈現過熱飛漲（一日3市）之現象；以台越農產有限責任公司對面台商之農場為例：平陽省規劃成開發工業區及住宅區時，官方曾以每公頃8億越盾（折合台幣160萬元）收購，96年10月中旬每公頃約12.3億越盾（折合台幣246萬元），12月下旬該台商以每公頃約14.26億越盾出售（折合台幣285.2萬元），97年1月6 日據台越公司告知，近路之土地以每公頃約20.0億越盾（折合台幣400萬元）成交，且均以現金交易。

4、依越南目前土地交易之方式，簽訂土地交易合同時需付30％之預付款，完成過戶手續後（取得紅簿子）付清；一般而言，買方另須負擔28％土地增值稅、仲介費3％。倘賣方違約時，可罰前款之3倍價格，惟須經由越南官方仲裁，一般須約6個月才會有結果，其間委託當地律師之費用依越南之相關規定付費，據台商告知之經驗，所得之罰款通常較委託律師之費用少。

5、越南自95年5、6月間爆發口蹄疫及中部發生水災，致豬價大跌、每公斤約35~38元（台幣）； 96年3、4月疫情暫獲控制後，6月底7月初豬價始回升至每公斤50元。惟在7月下旬，越南北部數省發生藍耳病，中部廣南省（Quang Nam）、廣義省（Quang Ngai）亦有病例，並經媒體報導有2人死亡，致豬肉消費量劇降，每公斤豬價回跌至40元。惟，8、9月豬隻死亡損失居高不下，至10月間越南再度發生禽流感，豬價開始回升，據悉11月中旬每公斤豬價已達55元、12月底高達60元。

6、據悉日本與越南之官方單位，正在商討食品類之雙邊貿易協商，在越南未能成為非口蹄疫地區之前，將著重於洽談熟肉及肉製品之市場。日本進口肉製品之市場每年約2億美元，進口國家包括大陸、美國、泰國、德國、義大利及西班牙。

參、心得

一、「越南新建養豬場投資計畫」專案投資小組本次洽辦業務期間，共計勘查平福省4處建場用地（未包括平陽省），其中以平福省平隆縣Minh Duc社之地點，較符合本計畫所需；惟，土地價格每公頃折合台幣高達168萬台幣，用地費用約台幣14,515萬元，已高於原計畫編列土地租金7,342萬元。

二、遴選顧問公司之作業方面，越芳投資諮詢顧問公司委辦之費用報價約3萬美元，U&I投資諮詢顧問公司委辦之費用報價約4萬美元，將依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理遴選之相關手續。

肆、建議事項

一、目前急待辦理之工作

依越南投資法之規定，「越南新建養豬場投資計畫」首要工作為擇定建場之用地後，才能辦理投資執照等後續相關作業。目前以平福省平隆縣Minh Duc社較符合所需，基於越南目前土地交易方式及土地價格過度飛漲之情形下，本專案小組所承擔之責任、權限及土地交易款項等，均無法因應，故難以定案；實須再度擇期赴越南辦理擇定建場用地之相關作業，包括土地租金、土地租用商議書（地上物補償款之確定）等，及盡速辦理遴選顧問公司之作業，辦理取得投資執照前之各項工作。

二、經奉核示同意成立海外投資組，統籌辦理越南投資相關業務。

拓展海外業務需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。

人力資源處雖已同意本事業部成立綜合規劃組，但仍未見核准函。建請儘速核准編制員額及職等，以利專人專案列管，落實本案之執行，達成預期成效。

三、建場用地勘查擇定方面

越南倘以現有炒作土地之情況下，土地價格日益上漲將可預期，建請由江副總經理於97年2月中旬率員赴越南實地瞭解，俾能授權台越公司王經理及專案小組執行土地交易合同之相關作業。

本計畫法定預算尚未核准，無法匯出本計畫之預算，在目前以現金交易之方式，建請以公司函，函知台越公司以現有銀行存款，支付本計畫土地交易款之30％預付款，並以研究計畫經費之方式，匯入台越公司之外幣帳戶以符實際，上述款項將於建場期間，攤列固定資產資本支出項目下勻支。

本計畫總投資額為2.04億元（未含營運資金0.81億元），依據「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」規定，97年度固定資產投資專案計畫可行性研究報告授權公司董事會審查授權之「一定金額」，本公司為3億元以下。因此，越南養豬計畫案原則上應可通過法訂預算之審查。

綜上所述，建請在資金運用上（尤以30％預付款），公司有關處室予以協助，俾利建場用地之勘查擇定。

四、有關越南當地本計畫工作推行方面

越南係屬社會主義，「人治重於法治」之國家，因此有關本計畫工作推行方面，常須親自多次溝通協商，妥作良好的人際關係，始能獲得較具正面之回應。台越農產有限責任公司為一獨立之公司，自有其本身經營管理之工作，而秘書兼翻譯之越籍員工已於97年1月1日辭職，在協助本越南養豬案之推行上，實有力猶未逮之困擾。因此，除由海外投資組統籌辦理、台越公司協助外，建請在符合公司規定之許可範圍，授權投資專案小組赴越南洽辦業務期間，先行成立新公司辦事處（駐胡志明市），以利辦理各項前置作業，並遴聘翻譯1人以資因應。

五、替代方案

目前越南南部土地價格高漲，「越南新建養豬場投資計畫」估算土地租金約台幣7,342萬元，因越南之土地僅能承租，租期50年、以20年攤提在生產成本，每年約367萬元。因此，在建場用地之土地價格高於7,000萬元時（多少土地面積不予估列），基於投資效益之考量將另案陳報，並建請同意將中越列為替代方案予以評估，而本計畫投資專案小組，將擇期赴越南中部實地考察。

附件二

「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

|  | 平福省 |
| --- | --- |
| 一、建場用地概況 |  |  |  |  |
| 1、建場地點 | 真城縣 Nha Bich社 A地 | 真城縣 Nha Bich社 B地 | 真城縣 Dong No社 | 平隆縣 Minh Duc社 |
| 2、土地面積 | 40公頃 | 33公頃 | 50公頃 | 86.4公頃 |
| 3、地形狀況 地勢 坡度 | 中央寬廣平坦 由南向北 5％ | 寬廣平坦 由南向北 2~3％ | 寬廣平坦 由東南向西北 3~5％ | 寬廣平坦 由東北向西南 西側1/3處30％ |
| 4、排水情形 | 良好 | 普通 | 普通 | 良好 |
| 5、電力供應情形 | 三相電 | 三相電 | 三相電 | 二相電 |
| 6、對外交通狀況 距台越公司 距主要道路（縣道） 距主要道路（國道） 聯外道路狀況 | 普通 28.0 Km 1.2 Km 6~8m寬、良好 | 良好 27.6 Km 1.2 Km 8m寬、良好 | 普通 42.0 Km 9.2 Km 11.0 Km 6~8m寬 | 良好 52.0 Km 9.3 Km 6~8m寬 |
| 7、地上物狀況 | 胡椒、橡膠樹 區塊不完整 | 橡膠樹 | 腰果 鄰近水源區 | 橡膠樹 |
| 二、土地價格（/公頃） | 80萬元 （整筆購買） 縣方仲介 | 96萬元 縣方仲介 | 76萬元 | 168萬元 |
| 三、附近社區狀況 距建地 人力資源 | 良好 1Km 充沛 | 良好 1Km 充沛 | 普通 2~3Km 充沛 | 良好 2~3Km 充沛 |
| 專案小組會議評等 | Δ | Δ | Δ | Ο |