行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：洽公)

督導及協助利比亞分公司辦理Murzuq 162礦區「二維震測」與「震測品質監督」等招標案開標工作

服務機關：台灣中油股份有限公司

出國人 職稱：副執行長   副主任

姓名： 徐永耀    林俊傑

出國地點：利比亞

出國期間：徐永耀 97年2月25日至97年3月4日

林俊傑 97年2月25日至97年3月10日

報告日期：97年4月15日

摘         要

- 依據96年4月2日本公司利比亞分公司與利比亞國營石油公司(NOC)所簽訂之礦區探勘生產分擘契約(EPSA)規定，本公司需於5年探勘期內完成1600公里2維震測線及3口探勘井之工作義務。是以，首要之「震測勞務」及其「品質監督」等需先行辦理招標以便完成上述任務。

- 本次之招標作業係在未授權分公司辦理採購之情況下，依據本公司內規及政府採購法，跨國完成作業。其「適法性」或「適法範圍」值得我們再進一步探討。除此，本次開標之工作及人員分配，亦可提供下次開標作業及分公司組編制調整之重要參考。

目     次

- 目的 …………………………………………………………3

- 緣由 …………………………………………………………4

- 過程 …………………………………………………………5

一、「利比亞162礦區二維震波測勘服務」案開標會議經過……… 8

二、「利比亞162礦區二維震測品管監督服務案」開標會議經過… 9

- 心得及建議事項……………………………………………10

# 壹、目的

依據96年4月2日本公司利比亞分公司與利比亞國家石油公司（NOC）簽訂之礦區探勘生產分擘契約（EPSA）規定，辦理Murzuq 162礦區「二維震測」與「震測品質監督」開標工作，俾便執行5年1600公里的2維震測線及3口探勘井之工作義務。

# 貳、緣由

## 本公司於96年4月2日與利比亞國家石油公司（NOC）簽訂礦區探勘生產分擘契約（EPSA）並擔任礦區經營人。而比較特殊的是本次本公司係以「台灣中油利比亞分公司」之名義與該國國家石油公司簽約。因次，與以往其他礦區以本公司轉投資之「海外石油及投資公司」(OPIC)名義所簽訂之契約，在業務處理程序上有所不同。

## 本公司既以「分公司」名義成立「利比亞分公司」，則依體制「分公司」應仍屬「總公司」管轄，而在未訂定授權辦法予以分公司前，一切採購業務當仍須遵照總公司規定及政府採購法等辦理。

## 然，利比亞礦區要執行之工作均在該國境內，而我國及利比亞均各自有自己的法律，不管是採購招標、石油能源、工業安全、環境保護或勞工衛生等等規定，是否相互抵觸或相容，影響分公司業務之推展甚巨。是以，如何在橫跨兩國法律規定下順利完成招標工作，確實為礦區經營上的一大挑戰。

## 基於前述，總公司採購處經研究後，乃決定依我國採購法規定將招標案在臺灣公告，投標及開標則在利比亞分公司進行。

# 參、過程

A案：

  - 案號：BEB9682504

  - 名稱：利比亞162礦區1與2區塊二維震波測勘服務

(2D seismic survey in Contract Area No.162 Block 1&2, Libya)

3. 採購金額：新台幣462,000,000元

- 採購金額級距：巨額

- 招標方式：公開招標

- 決標方式：最低標決標

- 開標及審標方式：資格、規格與價格一次投標，資格、規

格與價格分段開標

- 開標過程：

本案於97年1月29日在台灣上網公告，97年2月26日17時00分(利比亞時間)投標單收件截止，97年2月27日10時於利比亞 Tripoli 市本公司利比亞分公司辦公室開標。

本案於截標時間止，總共收到六家廠商投標封，名單如下：

- PGS Exploration Libya Branch.

- BGP International (Libya) Inc.

- North Africa Geophysical Exploration Co. (NAGECO)

- ARAB Geophysical Exploration Co.(AGESCO)

- Norex Exploration Service Inc.

- WesternGeco Overseas Inc.

另分公司依本礦區管理委員會主席要求，組成審標委員會如下：

Tendering Evaluation Committee

| No. | Title | Name | Position |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chairman | Juang, Ming-Son | MC Member, M |
| 2. | Member | Majed R. EL-Shaikh | Assistant M |
| 3. | Member | Liao, Wen-Ben | Chief Accountant |
| 4. | Member | Wei, Sheng-Kuen | Chief Geophysicist |
| 5. | Member | Tzeng, Maw-Zone | Geologist |
| 6. | Member | Abdulla Y. Khlifa | Geophysicist |

本案準時於97年2月27日早上10時開標，會議由分公司經理莊銘勝主持，董事會檢核室及總公司會計處均未派員，監標由分公司財會主管廖文賓負責，探勘主管魏聲焜、地質師曾茂榮則分別擔任採購主管及經辦人，另探採事業部徐副執行長永耀亦出席督導，行政室副主任林俊傑則負責協助整個開標之進行，過程並全程錄影存檔。

六家廠商「資格標」經審查，除 Norex Exploration Service Inc. 未在利比亞註冊，依該國規定判為不合格外，其它五家均屬合格。 接著「規格標」經審查及澄清後僅BGP International(Libya)Inc.及 North Africa Geophysical Exploration Co.(NAGECO)兩家合格， 審標結果詳如下表：

#### Evaluation Result of Tender Qualification and Technical Proposal

| No. | Tender | Mob | Recording | Requests | Equipment | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PGS Exploration Libya Branch | 04/12 | 5/17-11/13 | Object to provisions of Liquidated damages, Delay penalty, Performance bond | Qualified | Unqualified |
| 2. | BGP International (Libya)Inc. | 3/20 | 4/15-8/20 | None | Qualified | Qualified |
| 3. | North Africa Geophysical Exploration |  | 3 weeks after contract award | None | Qualified | Qualified |
| 4. | ARAB Geophysical Exploration Co.(AGESCO) | 04/15 | 05/01 | Performance bond: 5% Contract Price, deducted monthly from contractor’s invoice. Request to change 11 Clauses of Work Description. | Qualified | Unqualified |
| 5. | Norex Exploration Service Inc. | 30 days | 60days subject to Customs | No Libya registration, not included in approved tenders list | Qualified | Unqualified |
| 6. | WesternGeco Overseas Inc. | 06/01 | 88days, mid-September. (Uncerntainty) | The crew currently tendered for other projects.(Uncertainty) | Qualified | Unqualified |

本案「價格標」於97年2月28日下午1時30分開標，兩家合格標代表均出席，開標結果 BGP Internationl(Libya)Inc. 報價最低，且低於底價之80%。North Africa Geophysical Exploration Co.(NAGECO)報價約為 BGP 之1.6倍，該公司代表在主席宣布兩家報價後，隨即離席。由於最低標報價低於底價百分之八十，依據政府採購法第五十八條規定，本案要求最低標廠商提出說明或擔保。另依本公司與利比亞國營石油公司簽定之礦區探勘生產分擘契約（EPSA）5.6條規定，陳報礦區管理委員會(Management Committee)核定。 本案擬待上述作業完成後，再決定是否與BGP簽約。

B案：

1.案號：BEB9682505

2.名稱：利比亞162礦區1與2區塊二維震測品管監督服務

(The provision of quality control supervision services for 2D seismic survey in Contract Area No.162 Block 1&2, Libya)

3.採購金額：新台幣9,834,000元

4.採購金額級距：公告金額

5.招標方式：公開招標

6.決標方式：最低標決標

7.開標及審標方式：資格、規格與價格一次投標，資格、規格與價格分段開標

8.開標過程：

本案於97年3月5日17時00分收件截止時間前總計收到三家標封，廠商名單如下：

- Adhan Murzuk for Oilfield Services Company.

- Ching Yuan Engineering & Construction Co., Ltd.

- TNDE Oil Services.

97年3月6日10時00分開標，「資格」及「規格」標經審查三家廠商均屬合格，3月6日下午1時30分繼續開「價格」標，開標結果，以 TNDE Oil Services. 報價最低，且低於底價80%。本案仍依政府採購法第五十八條規定，要求廠商提出說明或擔保。另本案預算因未達美金壹佰萬元，依照礦區探勘生產分擘契約（EPSA）5.6條規定免提報管理委員會(Management Committee)核准。本案是否決標予最低標，刻正由利比亞分公司研究分析中。

本次開標督導長官探採事業部徐副執行長永耀因公務需要，於A案「利比亞162礦區1與2區塊二維震波測勘服務」開完標後，3月3日即先行返國，探採事業部行政室副主任林俊傑則繼續協助B案「利比亞162礦區1與2區塊二維震測品管監督服務」完成開標後於3月9日返國。

# 肆、心得及建議事項

- 本次採購招標係在橫跨兩國法律規定下，依據本公司內部   規定及我國政府採購程序分由兩地來進行，所幸利比亞政   府官員及其國家石油公司人員並未參與本次開標作業，亦   未審閱本公司之招標文件，故尚無異議，而使本案作業得   以順利完成。惟，依據過去利比亞藉管理委員會主席，     屢屢於管理委員會議中一再強烈要求，需依國際慣例於利   比亞辦理招標一節看來， 本公司這種招標作業方式其「適  法性」或其「適法範圍」我們認為有必要再進一步研究及   釐清確認，以免引起地主國之抗議。

- 礦區經營之所有業務均在千里之外執行，因此建議應儘速制訂分公司管理辦法，尤其是採購業務，應充分授權分公司經理處理，以爭時效。分公司經理之權限至少應與國內事業部執行長相等，分公司之分層負責表則可比照探採事業部之分層負責表詳細訂定。

- 完整之招標文件除包含一般商業法規、工程技術規範外，尚涉及地主國之其他法律，如石油法、勞工法、工業安全、環境保護、稅務、經濟政策甚至當地之風俗習慣等等，如在加上國內之各種法規要求，則其內容必然相當複雜，故擬建議分公司應廣泛收集在利比亞作業之各國油公司招標資料，並聘請當地之律師與分公司人員研究，彙總整理訂定合用之招標文件送請總公司審定，而後再交由分公司據以辦理招標。

四、利比亞分公司目前編制為分公司經理下設：財會主管、探勘主管及地質師各一人。財會主管除負責財務及會計工作，尚兼辦人事及採購業務等等，因此平常除擔任採購預算之審核者外，依照採購法之規定，於開標時尚需擔任監標工作。是以，財會兼採購，其身份顯有衝突。故擬建議採購業務應從財會分離出來，成一單獨部份，直屬經理管轄，俾便符合基本之內控要求並讓其充份發揮獨立專業採購之功能。