經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：開會）

出席印尼山加山加礦區Kumala探勘井地質與研討會報告書

| 出 國 人： | 服務機關：台灣中油公司 職務：物探師 姓名：林維正 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 印尼雅加達 |
| 出國期間： | 97年4月22日至4月25日 |
| 報告日期： | 97年6月30日 |

目次

摘要……………………………………………………………	1

一、前言 ………………………………………………………		2

二、會議討論內容…………………………………………		2

三、會議簡報資料…………………………………………		3

四、討論並前往工作站進行三維震測資料…………		3

五、會中提出兩點看法供經營人參考…………………     4

六、會議後本公司獲得結論………………………………    5

摘要

- 鑽探目的：山加山加礦區產量自2005年以來出現不能滿足合約之供應量，經營人 (VICO) 雖利用各種增產計畫如水平鑽井、叢式鑽井、輻射狀鑽井、Deliquifiction 處理及、井口升壓及液裂處理等，但增加量有限，鑽探探勘井才能適時增加蘊藏量，故經詳細評估提出 Kumala-1 之探井計畫，預計於今年第二季鑽井。

- 鑽探意義：鑽探位於 Nilam 氣田西側 與 Lampake 氣田間 Sub-Thrust Footwall Fault 封閉，自垂深4,800呎起沿斷層面45°側鑽上部中新世至中部中新世三角洲河道砂 D、E、F、G及I 層儲油氣潛能，垂深 (TVD)：11,100呎，側深 (MD)：12,955呎 ，預估乾井費用約6.93百萬美元，成功完井費用約7.7百萬美元。

- 目前國際油價上漲，史無前例，96年1月平均 LNG Basket Price 52.29美元，至96年12月已達91.56美元，97年4月已達100美元。Kumala 探井費用可成本回本，OHI 僅支付66.9萬美元，以今年淨收入 (約5千萬美元) 相比只佔1.33%，是以建請同意 Kumala-1 Sole Risk 探井計畫，期能在高油價時代快速增加蘊藏量。

出席印尼山加山加礦區Kumala探勘井之地質報告與研討會之出國報告

一、前言

山加山加礦區產量自2005年以來出現不能滿足合約之供應量，經營人 (VICO) 雖利用各種增產計畫如水平鑽井、叢式鑽井、輻射狀鑽井、Deliquifiction 處理及、井口升壓及液裂處理等，但增加量有限，鑽探探勘井才能適時增加蘊藏量，故經詳細評估提出 Kumala-1 之探井計畫，預計於今(2008)年第二季鑽井。

會議討論內容：印尼Sanga Sanga礦區Kumala探勘井Sole Risk事宜

二、印尼Sanga Sanga礦區經營人VICO於2008/4/23假該公司48樓會議室舉行笫二次Exploration Meeting，與會人員如下：

1.VICO：V.P.Paolo Svara, V.P.Craig Stewart,

V.P.Bambang Ismanto,Manager Bambang Irawan,

Geophysicist Amalia Setoputri,

Exploration Geologist Dono Heru Mulyono,

Specialist Marcello Pellegrino

2.UGO ：Deputy Representative Moto Hyodo,Senior Manager Yuji Ichimaru, Deputy Representativefor Marketing Tetsuo Fukuhara

3.OHI  ：林以文、林維正

三、會議簡報資料詳如附件(略)。

四、經與會人員熱烈討論並前往工作站進行三維震測資料Review後，林以文、林維正二員得到初步結論如下：

1.Kumala探勘之主要風險在於逆斷層下盤封閉及阻隔油氣問題。經分析VICO工作站之3D重新處理震測資料解釋，斷層確實存在，唯實際斷層面之鑑別分析COHERENCE CUBE資料體為一系列斷層帶之分佈。目前鑽井計劃，將沿著震測剖面反射擾亂帶最外緣與清楚層位反射界面做為斷層封閉進行鑽探。

2.重建構造運動史研究則從拉平(FLAT)震測剖面反射層位C層位，分析地層沉積與構造運動相互關係得知: Lampake背斜構造因Kumala斷層活動所導致沉積厚度變化，亦形成斷層東側沉積厚度增加，而Nilam背斜構造C層位至F層位是在此時沉積形成主要生產層。

3.當C層位之沉積深度達到進入油窗範圍內時，成熟生油岩開始排放油氣，此時Kumala斷層之封阻亦已形成，油氣移棲至此斷層儲聚，斷層構造形成與成熟生油移棲TIMING配合剛好。

4.Kumala探勘井（原名 Buaya Besar），係位於Nilam氣田西側與Lampake 氣田間之Sub-Thrust Footwall Fault Play。成功率約26%(主要風險因素為TRAP為0.3,其餘皆在0.9以上)，P50之可採量約為84BCF；經濟分析結果油價以每桶50美元計算，IRR為79.9% ，PAYOUT為2年，NPV為US$6.78百萬美元(Discount rate ：10%)。如探勘成功，可在短時間內投產。萬一如無油氣發現，  探勘費用可列入成本回收，因此實際費用支出將減少許多。

5.考慮本礦區天然氣產量逐年降低，供氣能力不足，如果Kumala探井成功則可增加蘊藏量，以舒解供氣合約壓力。

6.綜合上述地質技術結果後，認為斷層封阻油氣風險雖存在，但考量整體經營效益，認為KUMALA探井SOLE RISK值得一試。

- 我方於會中亦提出兩點看法供經營人參考:

1.鑽探先導直井至7000呎深度時，可考量施測VSP，即時瞭解斷層面正確斜率走向。爾後鑽定向井至11100呎TD深度時能沿正確角度平行斷層面鑽進，增加鑽探成功率。

2.如上述鑽探結果為乾井，則可考慮抽回至起斜點，再定向鑽進斷層帶內之UPDIP方向最左側斷層面之封閉構造，理由是斷層帶之反射擾亂現象有可能是天然氣體充填所導致效應。

六、 會議後本公司獲得結論如下:

  - Kumala-1 探井最大風險在 Kumala 斷層是否具封阻作用，惟先期以直井鑽至7,000呎，確定 D 層之儲油氣潛能，再沿斷層面側鑽，以提高成功率。

  - Kumala-1 探井若成功，可測試南北方向延伸範圍，蘊藏量P50可達83BCF。

  - 目前國際油價上漲，史無前例，96年1月平均 LNG Basket Price 52.29美元，(LNG價格與原油價格有連動關係。因此其計價單位與原油相同)， 至96年12月已達91.56美元，97年4月已達100美元。Kumala 探井費用可成本回本，OHI 僅支付66.9萬美元，以今年淨收入 (約5千萬美元) 相比只佔1.33%，是以建請同意 Kumala-1 Sole Risk 探井計畫，期能在高油價時代快速增加蘊藏量。