出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

專案投資小組洽辦業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：王北林     畜殖事業部       專案經理

張金樹     畜殖事業部       畜牧獸醫技術師

林文珍     畜殖事業部       畜牧獸醫技術師

（專案投資小組）

派赴國家：越南

出國期間：民國97年5月30日至97年6月6日

報告日期：民國97年7月10日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826），並於97年1月4日提陳「97年度作業計畫」報部自行列管。

二、本計畫專案投資小組，依據擬訂之97年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定，本次共計勘查平福省6處建場用地之地點，其中以平福省平隆縣Minh Duc社、同富縣Tan Tra社及Tan Xuan社等3處地點，依考量因素包括距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，較為符合越南養豬案所需。

三、上述3處建場用地之土地價格每公頃折合台幣72萬元至90萬元之間，較歷次洽辦業務之資料，每公頃台幣約76萬元至132萬元之間，約有66％之降幅。

四、越南係屬社會主義，「人治重於法治」之國家，因此有關本計畫工作推行方面，常須親自多次溝通協商，妥作良好的人際關係，始能獲得較具正面之回應。為確能落實執行「越南新建養豬場投資計畫」之各項前置作業，成立96－97跨年度研究計畫「越南養豬場籌設及投資規劃研究」之預算，期能藉以做好各項人際關係。相信總管理處各有關單位一定知道越南新建案要成功之徵結點，尤以86年越南案曾經參與之有關同仁。因此，建請在符合公司規定之許可範圍，增編適當之歸屬科目，供海外拓展業務專用，俾利本案工作之推行，及因應將來西進拓展畜殖業務之所需。

五、本事業部為「越南新建養豬場投資計畫」作業能順利推動執行，奉准成立分公司籌備處，目前正由本事業部人力資源組規劃中，初步規劃如次：

公司名稱：越福農產有限責任公司籌備處Vietphuoc Agribusiness Co.,LTD

公司地址：平陽省濱葛縣萊淵社Lai Hung, Ben Cat District, Binh Duong Province,Vietnam（台越農產有限責任公司2樓）

有關籌備處所需開辦費用，建請相關單位予以協助編列，並遴聘翻譯1人以資因應。

目        錄

頁次

壹、目的-------------------------------------------------------------------------------4

貳、過程-----------------------------------------------------------------------------4~11

一、出國人員名單--------------------------------------------------------------4

二、考察行程摘要-------------------------------------------------------------4~5

三、業務督導與投資考察紀實--------------------------------------------5~11

（一）、建場用地勘查（平福省）----------------------------------------5~9

（二）、拜訪越南當地公司	--- 9

（三）、專案小組討論	---10

（四）、其他資訊之收集	---10

參、心得	--12

肆、建議事項	12~13

附件一  「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

附件二  同富縣Tan Tra社土地租用同意文件

附圖一  平陽省、平福省位置圖

附圖二  平福省建場用地勘查概略圖

附圖三  平福省平隆縣Minh Duc社建場用地平面圖

附圖四  平福省同富縣Tan Tra社建場用地平面圖

壹、目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826），並於97年1月4日提陳「97年度作業計畫」報部自行列管。

二、本公司97年度預算將於7月上旬通過，企劃處97年4月30日企資字第0970004485號函，函知本事業部「本公司專案計畫執行單位即行積極規劃辦理前置作業」。

三、越南自96年10月迄今，因土地價格飛漲，土地價格每公頃折合台幣90萬元至168萬元之間，且預算尚未獲通過，致歷次赴越南洽辦業務期間，仍無法簽訂土地交易合同。

四、依「越南投資法」之規定，必需先擇定本計畫建場用地，取得土地交易合同等相關作業後，才能辦理投資執照之申請作業。為確能掌握時效，實有必要由本計畫專案投資小組盡速派員勘察擇定設場地點，與越方有關單位洽商土地租用相關事宜，俾利本計畫之推行。

貳、過程

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司畜殖事業部 | 專案經理 | 王北林 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧獸醫技術師 | 張金樹 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧獸醫技術師 | 林文珍 |

二、考察行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 5月30日 (五) | 搭機自台北飛抵胡志明市 |  |
| 5月31日 (六) | 勘查平福省同富縣Lam Truong Tan Lap社 Tan Xuan社計2處用地 | 勘查建場用地 |
| 6月1日 (日) | 勘查平福省平隆縣Minh Duc社1處用地 | 勘查建場用地 |
| 6月2日 (一) | 勘查平福省同富縣Tan Tra社、 Tan Loi社計2處用地 | 勘查建場用地 |
| 6月3日 (二) | 勘查平福省平隆縣Dong No社1處用地 「建場用地」勘查擇定事宜討論會 專案經理 王北林 專案投資小組成員 張金樹、林文珍 台越農產有限責任公司經理 黃榮俊、官大森 整理資料 | 勘查建場用地 研討本次勘查建場用地之優缺點 |
| 6月4日 (三) | 拜會U&I投資諮詢顧問公司： Nguyen Thuy Ngoc Bich Dr. Mai Huu Tin Mai Thi Thanh Thuy | 洽談投資顧問公司簽約相關事宜 |
| 6月5日 (四) | 拜會越芳投資諮詢顧問公司： NguyenViet Hong 拜會南華生產責任有限公司 孔永紅、耿敬周 | 洽談投資顧問公司簽約相關事宜 越南目前之經濟情況 |
| 6月6日 (五) | 回程 |  |

三、業務督導與投資考察紀實

本次洽辦業務除督導台越農產有限責任公司之業務外，先後勘查平富省6處建場地點，並拜訪越南當地投資顧問公司。

（一）、建場用地勘查－平福省（Binh Phuoc）

1、同富（Dong Phuoc）縣Lam Truong Tan Lap社

(1)位置：距台越公司東北方約115公里、車程約2.5小時，縣道寬約8m、紅泥土路面、約30公里；向西連接No741道路、柏油路面寬約30m、約15公里，連接14號國道；向東約10公里緊鄰同奈省。

(2)概況：土地面積約300公頃，種植橡膠樹（省地），縣道30公里紅泥土路面、路況崎嶇不平。

－優點：地形寬廣。

地勢由北向南、坡度約3~5％。

鄰近農舍或住戶不多。

－缺點：尚無引水道，廢水處理排放水路恐有問題。

地下水源深度尚待確認。

聯外道路極為不便。

單相電線電纜。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

尚未取得地形地勢位置圖。

分割100公頃用地之費用。

(3)土地價格：每公頃3.0億越盾（折合60萬台幣）、以100公頃估算，用地費用約台幣6,000萬元。

2、同富（Dong Phuoc）縣Tan Xuan社

(1)位置：距台越公司東北方約78公里、車程約1小時20分鐘，縣道寬約8－9m、柏油路面、約1公里；向西連接No741道路、柏油路面寬約30m、約5公里，連接14號國道。

(2)概況：土地面積約70公頃，本處為省地（已不符經濟利用之橡膠林），北側有高壓電塔，東側距離河川約5－7公里，南邊隔著縣道為染料工廠，水、電方便。惟，整個區塊為平形四邊形。

－優點：整個區塊地形寬廣平坦。

地勢由西向東、坡度約2~3％。

聯外道路方便。

3相電線電纜。

南邊隔著縣道為染料工廠，將來環境汙染問題相對降低。

－缺點：尚無引水道，廢水處理排放水路恐有問題。

地下水源深度尚待確認。

整塊地為平形四邊形，將來豬舍規劃設計上會有問題。

鄰近農舍或住戶雖不多，惟距No741道路僅1公里，將來臭味問題需克服。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

尚未取得地形地勢位置圖。

本處為省地，土地價格應包括28％增值稅。

(3)土地價格：每公頃4.5億越盾（折合90萬台幣）、以70公頃估算，用地費用約台幣6,300萬元（含28％增值稅）。

3、平隆（Binh Long）縣Minh Duc社

(1)位置：距台越公司北方約80公里、車程約1小時35分鐘，縣道寬約6－8m、柏油路面、約18公里；向東連接13號國道。

(2)概況：土地面積約87公頃，種植相思樹、芒果、龍眼等果樹，南、東側各有河流，南邊緊鄰縣道約800 m長、入口寬約6m、約500－600 m長紅泥土路，接5m寬鐵橋、河寬約6－8m，後為整塊種植果樹用地，已有抽水設備供灌溉用；平面配置圖如附圖三。

－優點：地形寬廣、地勢由北向南、坡度約3~5％，西向東、坡度約5~8％，南、東側各有河流，為天然屏障。

整個區塊原為農產經營公司之用地。

地下水源充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

－缺點：相思林用地較為不平。

2相電線電纜。

－尚待釐清之問題：

本案原屬農產公司用地，土地使用權尚待釐清。

距3相電約4公里、電線電纜費用需評估。

(3)土地價格：每公頃3.6億越盾（折合72萬台幣）估算，用地費用約台幣6,264萬元，6月11日據悉已降至每公頃約為台幣50萬元，惟尚未包括28％增值稅。

4、同富（Dong Phuoc）縣Tan Tra社

(1)位置：距台越公司東北方約76公里、車程約1小時10分鐘，741號道路西向100m處、柏油路面寬約30m、約7公里，連接14號國道。

(2)概況：土地面積約100公頃，沿著741號道路長約1公里，東側邊有2m寬溝渠，水、電方便，平面配置圖如附圖四。

－優點：地形寬廣平坦，地勢由東向西、坡度約3－5％。

地下水源堪稱充足。

聯外道路方便。

鄰近農舍或住戶不多。

3相電線電纜。

－缺點：距No741道路僅100m，將來臭味問題需克服。

東邊排放水路略微狹小。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

本處為省地，土地價格應包括28％增值稅。

(3)土地價格：每公頃4.5億越盾（折合90萬台幣）估算，用地費用約台幣9,000萬元，本處為省地（已不符經濟利用之橡膠林），含28％增值稅。仲介者已提供初步土地租用同意文件，包括使用年限、免稅期限等如附件二。

5、同富（Dong Phuoc）縣Tan Loi社

(1)位置：距台越公司東北方約65公里、車程約1小時，縣道寬約8m、柏油路面、約600m；向西連接No741道路（路口為加油站）、柏油路面寬約30m、約17公里，連接14號國道。

(2)概況：土地面積約50公頃，目前已全部拆除橡膠樹，整個區塊方正，應較適合做為肉品加工廠之用地。

－優點：地形寬廣平坦，地勢由南向北、坡度約2－3％。

地下水源堪稱充足。

除豬舍用地須規劃外，幾乎不須整地費用。

3相電線電纜。

－缺點：鄰近並無河流或溝渠。

距No741道路僅600m，將來臭味問題需克服。

本處為省地，土地價格應包括28％增值稅。

－尚待釐清之問題：

畜產飼養用地之確認。

尚未取得地形地勢位置圖。

養豬廢水處理排放水路及鄰近河川之位置。

(3)土地價格：每公頃4.5億越盾（折合90萬台幣）估算，用地費用約台幣4,500萬元。

6、平隆（Binh Long）縣Dong No社

(1)位置：距台越公司北方約80公里、車程約1小時20分鐘，聯外道路開始為柏油路面，後為紅泥土路面、6~8m寬，約18公里連接13號國道。

(2)概況：土地面積約300公頃，目前種植橡膠樹，為省有地，西邊據悉為平福省省長飼養牛之用地。

－優點：地形寬廣平坦，地勢由南向北、坡度約3－5％。

地下水源堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

－缺點：尚無引水道，廢水處理排放水路恐有問題。

地下水源深度、尚待確認。

距離主要13號國道稍遠。

3相電線電纜之增設費用。

－尚待釐清之問題：

養豬廢水處理排放水路及鄰近河川之位置。

本處為省地，土地價格應包括28％增值稅。

土地使用權分割100公頃之費用。

尚未取得地形地勢位置圖。

(3)土地價格：每公頃約3億越盾（折合60萬台幣）估算，100公頃用地費用約台幣6,000萬元。

（二）、越南當地公司

1、越芳投資諮詢顧問公司（Cong Ty Tnhh Viet Phuong）

越芳公司為台越農產有限責任公司成立時，除安達信會計事務所外，另外簽約之投資諮詢顧問公司，委請辦理取得投資執照前之前置作業。本次赴越洽辦業務期間再次與該公司聯繫，商談委託辦理取得投資執照等相關事宜，該公司委辦費用約為美金3萬元。

2、U&I投資諮詢顧問公司（Cong Ty Co Phan Dau Tu U&I）

U&I公司為平陽省最大之投資諮詢顧問公司，具半官方色彩，在平陽省有成功之案例，除建場用地之擇定外，包括投資文件申請及執照、租用土地及使用地權狀、建築執照及環境影響評估等，本公司均可委託代為辦理，台越農產有限責任公司目前正即委請代為辦理變更投資執照之相關手續。該公司委辦費用約為美金4萬元。

（三）、專案小組討論

王專案經理，台越農產有限責任公司黃總經理、官主辦，及赴越洽辦業務之專案小組成員，就本次辦理情形，初步研商結果如后：

1、本次共計勘查平福省6處建場用地之地點，土地價格每公頃折合台幣50萬元至90萬元之間。其中以平福省平隆縣Minh Duc社、同富縣Tan Tra社及Tan Xuan社等3處，依考量因素包括距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，較為符合越南養豬案所需，摘要如附件一。土地費用較歷次洽辦業務之資料，每公頃台幣約76萬元至132萬元之間，約有66％之降幅。

2、本案建場用地規劃在平福省轄內，上述3處地點距離台越農產有限責任公司為半徑80公里內之農業用地，用地面積暫訂100公頃以內。主要考量之因素為建場期間之方便性，營運期間飼料原料之共用，台越公司負責製供新場所需之混合飼料，新場調撥保育豬以利減少台越公司豬隻之飼養密度、降低保育豬之死亡損失等優點。

3、依越南投資法之規定，本計畫辦理程序摘列如次：

（1）取得土地交易合同：省方投資申請案（已獲准）、地籍圖、水文資料等。

（2）取得投資執照：經濟技術論證、土地使用權、環保評估證書、水文水質及量測量等。

（3）取得分公司設立登記：公司印章、統編及稅務號碼。

（4）取得建築執照：用電申請、水權、整體規劃設計等。

4、綜上所述，因本計畫之預算經洽總管理處相關單位，據告應可在7月18日前通過。因此，仍請王專案經理就上述3處地點積極洽談外，倘有更合適之地點亦應積極勘查擇定，初步決議希望能在8月上旬取得土地交易合同，以利辦理後續投資執照之申請作業。

（四）、其他資訊之收集

1、越南通貨膨脹率由96年年均12.6％、97年1月14.1％、3月19.39％、4月21.4％、5月25.3％，經濟成長率96年約9.0％，越南官方97年預估年均9.0％，因受近月來通膨之影響（5月高居25.3％），下修至7.0％－7.3％。

2、貨幣貶值（以越南當地銀行掛牌美元匯兌牌價）：96年10月為1：16,000越盾、97年6月5日為1：16,255越盾，據德意志銀行推估，將會貶值30％。本次洽辦業務期間，出口台商需以1：18,150越盾兌換美元，胡志明市第一郡可兌換1：17,600越盾（手續費100美元約須100~200越盾）。顯示越南民間看貶自已之貨幣，紛紛以金塊或美元存放。

3、越南目前將透過調升利率、增加外匯彈性與增加銀行存款準備率等措施，並降低資本項目之投資、刪減資本支出、減少股市及房地產之貸款，以抑制通貨膨脹。

4、越南自95年5、6月間爆發口蹄疫及中部發生水災，致豬價大跌、每公斤約35~38元（台幣）； 96年3、4月疫情暫獲控制後，6月底7月初豬價始回升至每公斤50元。惟在7月下旬，越南北部數省發生藍耳病，中部廣南省（Quang Nam）、廣義省（Quang Ngai）亦有病例，並經媒體報導有2人死亡，致豬肉消費量劇降，每公斤豬價回跌至40元。惟，8、9月豬隻死亡損失居高不下，至10月間越南再度發生禽流感，豬價開始回升，據悉11月中旬每公斤豬價已達55元、12月60元、97年1月70.5元、5月已達78.38元。

5、越南政府2007年11月16日簽發第168/2007/ND-CP號函，公告自明2008年1月1日調升外資企業(含駐越的外國國際機構及外籍雇主)僱用越籍勞工之最低薪資額，依企業所在地區而適用不同的薪資額摘列如次:

平陽省濱葛縣及新淵(Tan Uyen)縣90萬越盾。(現在為79萬越盾 ,增加約14%)，平富省為80萬越盾。

該上述最低薪資額係指勞工於一般勞動條件下所擔任最簡單工作之薪資，而對經過訓練的勞工，給付其最低薪資額應至少多出上述最低薪資額之7%。該公告之最低薪資額，係作為企業薪資表、梯形薪資表、薪資津貼及於勞動合約上所列薪資之計算依據，另該公告地區外資企業勞工最低薪資額，將視各個時期地區經濟發展、生活消費指數及勞工供求而予以調整。

參、心得

一、「越南新建養豬場投資計畫」專案投資小組本次洽辦業務期間，共計勘查平福省6處建場用地，其中以平福省平隆縣Minh Duc社、同富縣Tan Tra社及Tan Xuan社等3處，較符合所需；因本計畫之預算預期可在7月18日前通過，因此，仍請王專案經理就上述3處地點積極洽談外，倘有更合適之地點亦應積極勘查擇定，初步決議希望能在8月上旬取得土地交易合同，以利辦理後續投資執照之申請作業。

二、越南政府目前將透過調升利率、增加外匯彈性與增加銀行存款準備率等降低通膨之措施，有關本次洽辦業務期間建場用地之土地價格，或因上述因素、約有66％之降幅。惟，究竟何時為簽定土地交易合同之最佳時間點，實難拿捏。

肆、建議事項

一、目前急待辦理之工作

依越南投資法之規定，「越南新建養豬場投資計畫」首要工作為擇定建場之用地後，才能辦理投資執照等後續相關作業。因本計畫之預算預期可在7月18日前通過，本專案小組初步擬訂8月上旬赴越南洽辦業務，完成土地勘查擇定作業，並與越南當地顧問公司簽定服務合約。

二、本事業部於97年7月1日奉核成立綜合規劃組，除統籌辦理海外投資相關業務外，並負責本事業部經營策略之規劃，研究發展擬訂與推廣等三大業務。惟，惟公司核准組織架構之員額僅3人。

就拓展海外業務而言，需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。就本項業務而言，以最省工之組織架構，可分成規劃面及執行面，即需2名員額，因此，為使綜合規劃組之業務能夠正常運作，建請酌情增加員額。

三、建場用地勘查擇定方面

本計畫總投資額為2.04億元（未含營運資金0.81億元），經洽總管理處相關單位，據告應可在7月18日前通過。因此，仍請王專案經理就近積極洽談更合適之地點，期望能在8月上旬取得土地交易合同，以利辦理後續投資執照之申請作業。

本計畫建場用地價格因越南執行抑制通膨之措施（包括越南貨幣緊縮），炒作地皮之現象已降溫，正加緊注意用地選擇及買地時機，建請在預算到位後，由王專案經理及專案小組先行辦理相關作業。另在本計畫在法定預算核准後，建請會計處、財務處協助資金匯兌之相關作業，俾利建場用地之勘查擇定。

四、有關越南當地本計畫工作推行方面

越南係屬社會主義，「人治重於法治」之國家，因此有關本計畫工作推行方面，常須親自多次溝通協商，妥作良好的人際關係，始能獲得較具正面之回應。為確能落實執行「越南新建養豬場投資計畫」之各項前置作業，成立96－97跨年度研究計畫「越南養豬場籌設及投資規劃研究」之預算，期能藉以做好各項人際關係，諸如茶葉、菸、酒、工藝用品及調用肉製品、蜆精、雞精、卡莎特、詩丹雅蘭等系列產品；惟，在會計帳目上並無適當之科目予以歸屬。相信總管理處各有關單位一定知道越南新建案要成功之徵結點，尤以86年越南案曾經參與之有關同仁。因此，建請在符合公司規定之許可範圍，增編適當之歸屬科目，供海外拓展業務專用，俾利本案工作之推行，及因應將來西進拓展畜殖業務之所需。

五、「越南新建案」分公司籌備處

本事業部為「越南新建養豬場投資計畫」作業能順利推動執行，奉准成立分公司籌備處，目前正由本事業部人力資源組規劃中，初步規劃如次：

公司名稱：越福農產有限責任公司籌備處Vietphuoc Agribusiness Co.,LTD

公司地址：平陽省濱葛縣萊淵社Lai Hung, Ben Cat District, Binh Duong Province,Vietnam（台越農產有限責任公司2樓）

期限：取得投資執照及分公司設立登記後，籌備處則取消。

籌備處成員：依97年1月15日「越南新建養豬場投資計畫97年度預定進度」簽奉核示在案之工作小組，遴派相關人員常駐籌備處，並依越南投資法之規定，辦理各項前置作業。工作期限視前置作業之申請證照所需時間而定，以不超過2個月為原則。

有關籌備處所需開辦費用，建請相關單位予以協助編列，並遴聘翻譯1人以資因應。

附件一

「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

|  | 平福省 |
| --- | --- |
| 一、建場用地概況 |  |  |  |
| 1、建場地點 | 平隆縣 Minh Duc社 | 同富縣 Tan Tra社 | 同富縣 Tan Xuan社 |
| 2、土地面積 | 87公頃 | 100公頃 | 70公頃 |
| 3、地形狀況 地勢 坡度 | 寬廣 由北向南、西向東 3~5％、5~8％ | 寬廣平坦 由東向西 3~5％ | 寬廣平坦 由西向東 2~3％ |
| 4、排水情形 | 良好 （南、西側有河流） | 普通 | 普通 |
| 地下水源水質 | 約10m | 約5~10m | 約5~10m |
| 5、電力供應情形 | 二相電 | 三相電 | 三相電 |
| 6、對外交通狀況 距台越公司 距主要道路（縣道） 距主要道路（國道） 聯外道路狀況 | 良好 80.0 Km 15.0 Km 6~8m寬、良好 | 良好 76.0 Km 100 m 良好 | 良好 78.0 Km 1.0 Km 9m寬、良好 |
| 7、地上物狀況 | 果樹、相思樹 | 橡膠樹 尚無引水道 | 橡膠樹 尚無引水道 |
| 二、土地價格（/公頃） | 50~72萬元 | 90萬元 （含28％增值稅） | 90萬元 （含28％增值稅） |
| 三、附近社區狀況 距建地 人力資源 | 良好 3Km 充沛 | 良好 3Km 充沛 | 良好 2~3Km 充沛 |
| 專案小組會議評等 | Ο | Ο | Ο |
| 附件二 同富縣Tan Tra社土地租用同意文件 |

附圖二  平福省建場用地勘查概略圖

附圖三  平隆縣Minh Duc社建場用地平面圖

附圖四  同富縣Tan Tra社建場用地平面圖