出國報告（出國類別：其他）

參加國際空運協會

第122屆時間帶協調會議報告

服務機關：交通部民用航空局

姓名職稱：溫皓平專員

派赴國家：美國

出國期間：97年6月13日至17日

報告日期：97年9月15日

提要

航空公司對航線、班表之安排，須考量目的機場之設施容量，且班表調整需考量其他機場所產生的連鎖效果。為避免各機場處理個別航空公司申請起降時間可能發生不公平之情形，國際空運協會每年兩次於指定地點邀集各航空公司代表以及各機場時間帶業務之機場時間帶協調人等單位，召開時間帶協調會議，其目的係以面對面的方式經由協調溝通或交換行為，就各航空公司所需之時間帶予以協調確認。

本（第122）屆時間帶協調會議於2008年6月14日至17日在美國波士頓舉行，主要係協調2008年冬季班表期間時間帶（自2008年10月26日起至2009年3月28日止時）。本次會同時間帶協調人與會，除可瞭解我國時間帶協調中立機構辦理受委託業務之情形，並適時提供必要協助外，亦可就時間帶協調相關問題與航空公司及他國協調人進行溝通。以下即報告本次協調會議之經過，最後則提出心得與建議。

目次

壹、目的	4

貳、過程	4

一、2008年冬季班表期間之行事曆如下：	4

二、時間帶協調作業程序	5

三、第122屆時間帶協調會議經過紀要	7

四、其他	9

參、心得與建議	10

肆、參考資料	10

# 壹、目的

航空公司對航線、班表之安排，須考量目的機場之設施容量，且班表調整需考量其他機場所產生的連鎖效果。為避免各航空公司申請各地機場起降時間之聯繫往返費時費力及各機場處理個別航空公司申請起降時間可能發生不公平之情形，國際空運協會（International Air Transport Association, IATA）每年兩次於指定地點邀集各航空公司代表以及由各國民航主管機關授權處理機場時間帶業務之機場時間帶協調人等單位，召開時間帶協調會議，其目的係以面對面的方式經由協調溝通或交換行為，就各航空公司所需之時間帶予以協調確認，儘可能滿足各航空公司需求，並避免不公之情事發生。

本（第122）屆時間帶協調會議於2008年6月14日至17日在美國波士頓舉行，主要係協調2008年冬季班表期間時間帶（自2008年10月26日起至2009年3月28日止時）。本次會同時間帶協調人與會，除可瞭解我國時間帶協調中立機構辦理受委託業務之情形，並適時提供必要協助外，亦可就時間帶協調相關問題與航空公司及他國協調人進行溝通。

# 貳、過程

# 一、2008年冬季班表期間之行事曆如下：

| 2008/2009冬季班表 SC/122 | 工作事項 |
| --- | --- |
| 2007.11 | IATA確認行事曆日期 |
| 2008.04.21 | 協調人分送歷史優先資料並知會IATA |
| 2008.05.08 | 協調人與航空公司就歷史優先權達成協議 |
| 2008.05.15 | 航空公司提交時間帶初始申請截止日 |
| 2008.05.29 | 協調人開放預約 |
| 2008.06.05 | 協調人分送初始分配資料並知會IATA |
| 會議開始前 | 航空公司接受初始建議及取消不接受之建議 |
| 2008.06.14 | IATA時間帶會議 |
| 2008.06–08 | 調整班表並歸還不用的時間帶 |
| 2008.08.31 | 歸還時間帶截止日並開始適用使用否則喪失歷史優先權之規則 |
| 2008.09-10.31 | 調整班表並歸還不用的時間帶 |
| 2008.10.26 | 班表季節開始 |
| 2008.10-2009.03 | 班表調整 |

## 二、時間帶協調作業程序

時間帶協調人的協調作業大致可分為三階段，包括：時間帶協調會議前、會議期間及會議結束後，分別說明如下：

（一）時間帶協調會議前之作業：

1.協調人工作

- 提供機場容量及實際使用狀況最新資訊(Notice of Airport Capacity Charts，NAC)。

- 發送歷史時間帶資料予航空公司，並知會IATA。歷史優先權之決定原則如下：

  - 臨時性航班無歷史優先權。

  - 在一季班表期間至少5個時間帶規則性地分布於一週之同一日的同一時段(構成一系列時間帶)且使用率達80%。

  - 歷史優先權的認定原則以協調人於時間帶歸還截止日(冬季8/31、夏季1/31)所記錄的時間帶為基礎。

  - 最終仍以協調人最後許可之系列時間帶為基礎。

  - 使用否則就棄權。

  - 可由時間帶協調人彈性考量之因素：如日光節約時間影響、冬夏季班表轉換之第一週…等。

- 與航空公司確認歷史時間帶。

  - 依限發送SHL（Slot Historical and Non-Historical Allocation List）資料予航空公司並知會IATA。

  - 若航空公司對SHL提出異議而未能於提交時間帶初始申請截止日前解決，由協調人決定是否將有爭議之時間帶歸還共享庫重新分配。

- 發送時間帶初始分配結果予航空公司：協調人應依限就各航之申請，以SAL（Preliminary Slot Allocation List）回覆，註明必須變更者、述明理由、提出建議的替代時段，初始分配之主要原則如下：

  - 先分配具有歷史優先權之時間帶。

  - 其次為歷史優先權時間帶之變更。

  - 其餘時間帶則納入共享庫供各航空公司申請新時間帶。

  - 全年營運之航班申請時間帶優先考量。

  - 其他（如：班表效期長者優先、航點對應機場是否有宵禁、市場需求等）。

2.航空公司工作

- 先研究瞭解各機場之擁擠時段。

- 若擬申請時段為擁擠時段應先擬妥可接受之備用時段。

- 與時間帶協調人確認歷史時間帶。

- 協調人依限回覆協調人是否同意，逾期不得再有異議。

- 未收到SHL資料應向協調人提出質詢。

- 提出時間帶申請。

- 依限以SCR向時間帶協調人提出申請，逾期者優先順序降低或俟初始協調完成後處理。

- 申請內容：歷史時間帶及其變更、新時間帶。

- 變更時間帶應註明變更不成保留原時間帶。

- 變更時間帶之航班涉及2個或以上之機場宜於時間帶會議中協調。

- 協調人發現航空公司申請資料有遺漏者應通知航空公司更正，24小時內未更正可另行分配其他航空公司

（二）時間帶協調會議期間之作業

  - 一年舉辦兩次，是機場時間帶初始分配與班表調整的論壇，所有的航空公司無論是否為IATA會員、指派之協調人與排班協助人及相關當局獲邀之觀察人均可參加。

  - 會議中航空公司代表須獲充分授權與協調人洽談時間帶變更，任何改變均應經協調人與航空公司代表協議並確認。

  - 時間帶協調人須安排時間接受各航空公司代表之洽談，對航空公司所提之時間帶需求應當場作出回應；對於不能同意之時間帶，亦需提出相關之替代方案，供申請之航空公司修改班表俾便繼續協調相關機場協調人。

  - 協調人亦須提供各航空公司之歷史性時間帶、所有已分配之時間帶、尚未經分配而仍可使用之時間帶、機場能量運用概況及其限制等資料供與會人員查詢。

  - 航空公司與協調人面對面溝通，若有糾紛亦可由IATA召集會議仲裁。

（三）時間帶協調會議結束後作業：

- 時間帶會議後時間帶分配工作仍持續進行：例如歸還後的重新分配。

- 對於未獲滿足之時間帶需求，協調人應建立等候名單，儘量在季節開始前尋求解決。

- 會議後航空公司改變計畫應儘速告知協調人俾其他申請人可有效運用。

- 會議後新申請或修正時間帶，協調人應於3個工作天內作覆。協調人無法同意航空公司申請時段時應覆告理由並提出建議時段，3個工作天內未獲航空公司答覆即作廢。

- 臨時性航班通常於時間帶歸還截止日後處理。

- 協調人應於IATA 或其自身網站公布最新的時間帶分配清單或將資訊提供給要求之航空公司。

- 若會後從事協調之協調人不同於出席時間帶協調會議者，應將授權轉移生效日週知所有營運航空公司。

## 三、第122屆時間帶協調會議經過紀要

本節為此次會議經過摘要，內容包括：我國機場時間帶協調情形、IATA相關會議、他國時間帶監控作業之請益與其他等。

（一）、我國機場時間帶協調情形

本次時間表協調所使用參數之依據為：

1.桃園機場

雙跑道作業，每小時起降50架次；因應跑道將因整建工程而縮減容量，單跑道作業時，每小時起降30架次。不論單雙跑道作業，每小時起飛與落地分別均為30架次。起降合計超過30架次之時間帶申請給予「Ｔ」代碼。第一航廈客運作業機位18個，遠端機位 8個；第二航廈客運作業機位20個，遠端機位7個；貨運作業機位 25個。

2.高雄機場

國際航線跑道每小時起降合計14架次。航廈出入境旅客均各為1,400人次/60分鐘。客運機位29個、客貨兩用機位5個。

另會議期間部份航空公司前來詢問桃園國際機場整建工程最新發展情況，均以預計於2010年動工回覆。

會議期間航空公司與協調人員接洽情形如表一，主要聯繫事項為調整2008年冬季的時間帶，部分航空公司無法取得期望之尖峰時段（約本地時間8:25~9:10）時間帶。

自2007年冬季起始施行時間帶執行率逐月比對作業，因此部份航空公司前來瞭解進行中之2008年夏季班表(S08)執行率之比對細節並告知當地聯絡方式。

SC122 會議期間航空公司與協調人接洽情形

| 時段 | 接 洽 單 位 |
| --- | --- |
|  | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 |
| 上午 | 中華航空 CI 韓亞航空 OZ 優比速 5X 越南航空 VN 馬來西亞航空 MH 聯合航空 UA 全日空 NH 西北 NW 長榮航空 BR | 美國大陸 CS GSL系統工程師 長榮航空 BR | WWACG會議 | GSL系統工程師 |
|  |  |  | 新加坡航空 SQ 長榮航空 BR |  |
| 下午 | 菲律賓航空 PR 聯邦快遞 FX 國泰航空 CX 捷星亞洲航空 3K 日本航空 JL | 國泰航空 CX 全日空 NH 勝安航空 MI GSL系統工程師 國泰航空 CX | HODM會議 |  |
|  |  |  | 亞洲協調人茶會 |  |

（二）、國際機場時間帶協調員團體第九次會議 (WWACG/9)

Worldwide Airport Coordinators Group(WWACG)會議係由各國際機場協調單位之主管代表參加。IATA公布之會議紀錄摘要如下。

1.原主席Mr. Ulrich請假，改由Mr. Herbane擔任主席。

2.聯合時間表諮詢小組(Joint Scheduling Advisory Group－JSAG），作出結論，未來所有協調人於發送SAL後至時間帶協調會議前，若經要求得提供SAL予所有飛航該協調機場的航空公司以提高會議效率，但該資料不得包括班號與路徑，以降低惡性競爭之風險。

3.歐盟頒布時間帶法規的文件，聲明時間帶法規並無限制或反對時間帶之第二次交易。然第二次交易必須經由協調人確認，且整個過程必須完全透明。（詳附件WWACG/9會議記錄5.7、歐盟97年4月30日之公告其所附文件第5條）

4.高油價迫使部分航空公司必須考慮減班（特別是2008年冬季班表），有某些航空公司已經對協調人提出要求其於執行80/20執行率規定時，能具備更彈性的作法。整體來說，協調人必須秉持無私的立場來處理80/20執行率，以釋放空間給他航使用，避免受到他航的質疑。

5.臨時動議：自2008年7月起，香港民航處（Hong Kong Civil Aviation Department－CAD）將正式自國泰航空接管時間帶協調業務。

## 四、其他

會議期間尚與其他代表進行以下交流：

（一）香港機場時間帶協調人、香港民航處航班事務部、運輸及房屋局：香港時間帶協調業務將由國泰航空公司轉由香港民航處航班事務部辦理，然國泰航空仍將繼續協助協調中心交接事宜至2009年7月為止，IATA並將於7月份正式發佈該項異動訊息。

（三）新加坡民航局樟宜機場：新加坡機場時間帶協調業務正研議由新加坡航空公司轉由民航局或中立機構辦理，並洽詢我國國際機場時間帶協調業務移轉之方式、經過與建議。

參、心得與建議

- 會議期間台北市航空運輸商業同業公會國際機場時間帶協調中心協調人之表現，除能妥適處理航空公司時間帶申請外，與航空公司及其他機場協調人亦能有良好的應對與互動，並適時與時間帶系統廠商協調修正系統相關功能，以符合目前時間帶協調機制，因此整體表現尚稱良好。

- 許多航空公司對於有條件同意之T時間帶仍多所關切，由於T時間帶於跑道整建期間無歷史優先權亦無法使用，航空公司必須重新申請其他時間帶，屆時勢必面臨航空公司爭取時間帶的情形，大多數航空公司不輕易接受T時間帶，因此時間帶協調人必需於給予T時間帶時，加以釋疑。

- 為促進機場資源有效利用，時間帶之交換及交易，引起多方矚目，對於時間帶之交換，IATA持鼓勵之態度；而時間帶之交易，卻仍屬較為模糊之議題，因此時間帶協調人對於IATA發布之相關訊息或決議，應多所注意，以為將來我國面臨此議題時之參考。

## 肆、參考資料

台北市航空運輸商業同業公會國際機場時間帶協調中心IATA 第122屆時間帶協調會議(SC122)報告。