經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

神農二號輪九十八年塢修前清艙工作經常性採購開標作業報告書

| 服務機關:台灣中油公司總公司 姓名職稱：採購處採購師楊顯星 |  |
| --- | --- |
| 出國地點：新加坡 |  |
| 出國期間：98年5月18日至98年5月20日 報告日期: 98年7月27日 |  |
| 報告日期： |  |

摘        要

- 依據政府採購法規定，辦理本公司神農二號輪九十八年塢修及檢驗工程前油輪清艙工作開標作業及訂約等事宜。

- 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地曾在本公司登記合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價或議價。

- 本案神農二號輪九十八年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，塢修工作九十八年四月二十二日第一次開資格及價格標，因僅MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING SDN BHD（簡稱MMHE）一家公司投標，不足三家宣佈流標。又於九十八年五月五日在本公司辦理第二次開標並決標，只有一家廠商投標，審標結果為合格，價格標開標結果，由MALAYSIA MARINE AND HEAVY  ENGINEERING  SDN BHD（簡稱MMHE）得標，因塢修得標船廠係在馬來西亞，經向馬來西亞船廠MMHE & 代理行查詢後僅有唯一一家油污處理ORION SERVICE公司取得合格清艙資格，擬邀請該廠商(ORION SERVICE公司)報價，並於馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪船上採限制性招標議價辦理，以供塢修油輪進塢前清艙工作順利進行。

四、  本報告涵蓋開標之過程，決標，效益心得及建議事項。

目      次

壹、出國目的..............................4~5

貳、出國行程...............................5

參、參加05月19日會議人員.................6

肆、報告內容...............................6~8

伍、效益心得及建議事項.....................8~10

壹、出國目的

一、本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之選擇性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。

二、本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。

三、本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十一艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。

四、依據政府採購法第二十一條之規定，油輪清艙工作係經常性採購於九十二年六月十八日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，本公司目前油輪塢修清艙工作如由新加坡或馬來西亞船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆由新加坡當地清艙公司參與，至今共有十三家廠商寄來相關資料，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)。

五、依照政府採購法第二十二條第一項第三款『遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者』，採限制性招標。經向馬來西亞船廠MMHE & 代理行查詢後僅有唯一一家油污處理ORION SERVICE公司取得合格清艙資格，擬邀請該廠商(ORION SERVICE公司)報價，並於馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪船上採限制性招標議價辦理，以供塢修油輪進塢前清艙工作順利進行。

六、本案神農二號輪九十八年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，依照原訂計畫於今年五月下旬進塢修理，油輪船期及塢修所須備料亦均於事先詳細規劃以配合進塢修理，塢修工程採公開招標方式辦理，因神農二號輪為十萬噸級以上油輪，在台灣至中東航線上符合等級之船塢四家以上，包括新加坡JURONG、KEPPEL、STM、馬來西亞MMHE、泰國UNITHAI及中船六家船廠合格，其他菲律賓及越南尚有多船廠有能力，但因技術尚不足，故參與投標廠商僅有新加坡JURONG、馬來西亞MMHE.及泰國UNITHAI三家，公開招標共辦理二次，第二次開標結果由馬來西亞MMHE得標，因得標船廠在馬來西亞，經向馬來西亞船廠MMHE & 代理行查詢後僅有唯一一家油污處理ORION SERVICE SDN BHD公司取得合格清艙資格，擬邀請該廠商(ORION SERVICESDN BHD公司)報價，並於馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪船上採限制性招標議價辦理，以供塢修油輪進塢前清艙工作順利進行。

貳、出國行程：

| 起迄日期 | 天數 | 到達地點 | 地區等級 | 詳細工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.05.18 | １ | 台北-新加坡 | 199 | 起程 |
| 98.05.19 | 1 | 新加坡-馬來西亞-新加坡 | 199 | 辦理神農二號輪98年塢修前清艙工作現場開標 |
| 98.05.20 | １ | 新加坡-台北 | 199 | 返程 |
| 合計 | 3 |  |  |  |

參、參加12月1日會議人員：

採購處：楊顯星   儲運處：侯博衛  神農二號船長：林福生

ORION SERVICE SDN BHD SALES MANAGER：MOHD ISMAIL HAMZAH

肆、報告內容

一、本案神農二號輪依照原預定計劃於今(九十八)年五月下旬間進行塢修及檢驗工程，就需要部分辦理修護，加上本次塢修所須材料已事先準備，及油輪載運及船期之適當調配問題，原訂船期終於沒有延誤，經確定神農二號輪預計抵達馬來西亞時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於開標比價前於公司發電傳函邀請合格廠商(ORION SERVICESDN BHD公司)報價，並於馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪船上採限制性招標議價辦理，以供塢修油輪進塢前清艙工作順利進行。神農二號輪依計劃於九十八年五月十五日上午六時由高雄港啟航，於五月十八日上午六時抵達馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）港外海錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在五月十九日辦理開標及決標作業。

二、經向馬來西亞船廠MMHE & 代理行查詢後僅有唯一一家油污處理ORION SERVICE SDN BHD公司取得合格清艙資格，擬邀請該廠商(ORION SERVICE SDN BHD公司)報價，並於馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪船上採限制性招標議價辦理，以供塢修油輪進塢前清艙工作順利進行，五月十八日下午到馬來西亞後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話確認ORION SERVICE SDN BHD公司已收到電傳報價單，五月十九日上午十時正至馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）港碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於暹羅灣港內之神農二號輪進行議價開標。

三、交通船於上午十一時三十到達神農二號輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。

四、廠商於十二時整回到休息室估價，廠商先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量，經參考廠商之粗估值，訂定本次清艙數量為50噸（台灣中油公司工程師預估超過最多15頓，ORION SERVICE SDN BHD SALES MANAGER預估超過約60噸，雙方同意預估超過以15噸計算，但須依實際挖出油泥噸數計算總價），工作天訂為4天，廠商參考上述預定值，提出報價。

五、本案辦理方式：採限制性招標議價方式辦理，邀請馬來西亞唯一合格清艙公司ORION SERVICE SDN BHD報價，廠商於98.05.19上停泊於至馬來西亞柔佛港（JOHOR PORT）神農二號輪上投標報價，預估本次清艙油泥數量為50噸，預估超過15噸，其增減部份可依據契約規定增減超過百分之十，採實作實算核計。

六、本案98.05.19於神農二號輪進行議價開標，出席廠商ORION SERVICE SDN BHD公司參考上述污泥量及工作天數後估算報價USD103,400，超底價（USD102,800），經減至USD100,500，未超底價，由開標主持人當場宣布決標給ORION SERVICE SDN BHD公司。

七、本案因塢修時間在急，決標後即須準備各項作業，由得標清艙公司申請工作許可儘速施工，故要求得標廠商須於 5月20日申請工作許可後辦理開工，工作期間為5月20日下午四時至5月23日下午四時，為工作上需求，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。

伍、效益心得及建議事項

- 本案係油輪清艙工作以選擇性招標方式辦理，邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前馬來西亞只有一家合格廠商，因馬來西亞船廠以前甚少有油輪到該地進行塢修，故當地清艙公司甚少，且無進行過油輪清艙之工作經驗，由於本公司油輪清艙工作開標完全採比價或議價，且以最低標方式決標，故當地清艙公司都甚為配合，開標工作尚稱順利。

- 本清艙購案，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與或者提高報價；且各家之報價標準都不一致，公開招標比價，出席者公平報價、參與比價，能報出較低價格之廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢者，該廠商就無法得標，但一有機會它們還是樂於共襄盛舉．

- 神農二號輪計畫型塢修工程(案號ADL9829501）於98年5月5日由馬來西亞MMHE船廠得標，並依照船廠提供之塢期必須於98年5月25日前抵達船廠。為符合得標船廠當地政府之規定，神農二號輪需港口當局開立清艙證明後，始得進入船廠進行塢修。由於本次塢修工程於上述時間才完成決標作業，若必須於98年5月25日前完成清艙作業進入船廠，則必須於98年5月19日前進行清艙開標作業，才不至於延誤塢修船期。

- 且為配合馬來西亞船廠塢期，相關招標作業時間僅剩一個多禮拜，因此神農二號輪於卸貨完畢洗艙後必須直接開航，導致驗船師及相關測厚檢驗人員必須隨輪檢驗，不及再彎靠新加坡錨地進行選擇性開標，故必須於馬來西亞清艙完畢後直接前往馬來西亞進行塢修工程。

- 經向馬來西亞船廠MMHE & 代理行查詢後僅有唯一一家油污處理ORION SERVICE公司取得合格清艙資格，根據統計，在新加坡及馬來西亞清艙，各有利弊，端看在何處進塢，以目前收集到的資料分析，在馬來西亞船廠進塢，應該在馬來西亞清艙比在新加坡清艙較為有利，並可增進本公司油輪清艙工作進度與效益。

- 本案簽准依照政府採購法第二十二條第一項第三款『遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者』，採限制性招標，並邀請報價廠商於馬來西亞神農二號輪船上辦理議價，確實掌握採購時效，達到用料單位之需求。

- 雖然實際出席家數只有一家，參考相鄰新加坡、馬來西亞最近數次比價資料，廠商報價還算合理，無太大差異。

- 清艙工作之底價係儲運處工程師依照前次類似噸位油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量再尚未開艙勘查前，並無詳細之資料可供瞭解，只有參考該油輪目前油輸設備運轉情形，及最近同等級油輪清艙油污數量及報價擬定底價。

- 本次清艙工作開標結果，實際承包金額為USD100,500，約為底價（USD102,800）之九成七左右，本次底價之訂定參考本輪上次招標資料，並參考近幾次清艙工作之開標結果得標價，而主辦工程師在擬定底價前無法進艙先行檢視，且又怕萬一超底價廢標造成滯船損失，故底價擬定須審慎為之。本案經完工後其數量與原預定值相近，其增減部份可依據契約規定增減超過百分之十，採實作實算核計，故本案招標方式及完工結算應屬合理、合情、合法．

- 根據統計，在新加坡及馬來西亞清艙，各有利弊，端看在何處進塢，以目前收集到的資料分析，在馬來西亞船廠進塢，應該在馬來西亞清艙比在新加坡清艙較為有利，並可增進本公司油輪清艙工作進度與效益。

- 清艙工作已如期於九十八年五月二十三日依期完成，並經馬來西亞政府授權之安檢單位檢查合格，進塢修理。