行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：開會 )

參加厄瓜多16號礦區經營委員會議出國報告

服務機關：台灣中油股份有限公司

出國人職   稱：法務室 法務管理師

姓   名：張維彬

出國人職   稱：會計處 會計管理師

姓   名：邱子文

出國人職   稱：探採事業部 國資處專案

姓   名：王明輝

出  國  地  區：厄瓜多基多市

出  國  日  期： 98年9月12日至98年9月21日

報  告  日  期: 98年12月14日

摘要表:

2009年9月18日在厄瓜多基多市召開經營委員會議（OCM）

研討議題摘要如下：

1.目前厄國政經情勢

2.2009年(1－7月)預算執行情形

3.2010工作計畫及預算

4.法律訴訟案件

5.Law 42 超額收入捐付款議題

6.其他有關本礦區相關業務事項

參加厄瓜多16號礦區經營委員會議出國報告

壹、參加目的                                           3

貮、過程                                              4-10

參、結論                                             11

肆、其他有關本礦區相關業務事項                         12-14

參加厄瓜多16號礦區經營委員會議出國報告

壹、參加目的

一、 台灣中油公司以海外石油及投資公司（簡稱OPIC）名義，於1986年開始參加厄瓜多陸上亞馬遜河流域16號礦區之合作探採石油，自1992年2月開始進入開發生產階段，目前正順利生產石油中，每日之產油約桶，本公司持分%，合作公司包括：

Repsol-YPF （西班牙公司）:％(2009年3月購買Murphy%

權益後總持分由%調整為%)，OPIC:％，Sinochem: ％。

二、 2009年9月18日在厄瓜多基多市召開年度經營委員會議（OCM）。

研討下列議題：

1.目前厄國政經情勢

2.2009年(1－7月)預算執行情形

3.2010工作計畫及預算

4.法律訴訟案件

5.Law 42 超額收入捐付款議題

三、本次會議重點在討論礦區2010工作計畫及預算，為維護本公司權益，公司派法務室法務管理師張維彬、會計處會計管理師邱子文、國資處專案王明輝、厄瓜多辦事處正副代表張明湖、張崇仁與會參加，完成任務如期返回原單位。另會計處因業務需要，於2009年9月14至9月17日安排與經營人Repsol-YPF、合夥人Sinochem，及Deloitte、PWC、TMF、E&Y會計師事務所、RAP律師事務所等單位洽談與16號礦區相關財會、稅務等相關業務。

貮、過程

一、與會代表

Repsol-YPF　　　　　10人

OPIC　 　　　　　    5人

Sinochem　　　　 　  4人

二、目前厄國政經情勢：

（一）、厄瓜多政府國際官司纏身:厄瓜多政府正面臨11件被外商控告案，而今年會再增加3件被控告案。被求償的金額累計達54.9億美元。早在2001年，Repsol_YPF出其不意，透過國外法庭控告厄瓜多政府。2年內，23家外國公司控告厄瓜多政府，其中11件還在進行中，Quiport, CGC, Merck 3家公司不久前宣佈決定在國外法庭控告厄瓜多政府。

（二）、厄瓜多今年第二季經濟成長較去年同期下跌1.06%:根據「厄瓜多中央銀行」報告，厄瓜多今年第二季經濟成長較去年同期成長率（8.28%）下跌%。今年4月至6月之GDP下跌%，1月至3月GDP則下跌%。2008年厄瓜多經濟成長率達%。

（三）、厄瓜多失業率上升、家庭支出下降:厄瓜多2009年7月份失業率為%（2008年9月份失業率為%）。厄瓜多2009年第1季家庭支出下降%，為近5年來最大降幅。經濟部長Diego Borja卻很樂觀的說：「厄瓜多沒有經濟蕭條的問題，只是今年的經濟成長較緩，今年的經濟仍將呈現正成長現象。」

（四）、厄瓜多政府增加投資仍無法鼓舞企業界:厄國政策造成私人企業的不確定感，阻礙了今年私人企業的成長，勞動市場也因而萎縮。公營與私人企業對政府應扮演的角色看法不同。儘管過去3年來，政府增加投資，卻無法提升企業信心，創造就業機會。根據企業家、分析家及求職中心的代表們的看法，厄國政府雖然宣佈挹注21億美元於公共工程，但對企業界並無實質的鼓舞作用。此等公共工程投資，主要需求為一般非技術性的勞工。根據厄國中央銀行發表的企業信心指數（ICE）顯示私人企業對景氣信心不足

三、2009年(1－7月)預算執行情形

2009年執行情況(1－7月):

操作費用（OPEX）實際支出千美元，預算千美元，實際支出比預算減少%。資本支出（CAPEX）實際支出千美元，預算千美元，實際支出比預算減少%。

四、2010工作計畫及預算

操作費用（OPEX）預算千美元，資本支出（CAPEX）預算千美元，Law 42售油超額利潤捐(EI:70%):千美元。

(一)、2010年工作計劃內容，預定租用部鑽機分別於BOGI-CAPIRON、 AMO、 IRO三個油田鑽口井。預估2010年年平均油日產量為萬桶，共可生產百萬桶；有關經營人提供之口建議井位，已於98.8.26 TCM會議中討論，並獲與會合夥人同意通過所建議井位。

(二)、2010年工作計畫與預算項目，摘要如下（單位：千美元）：

１、開發投資：

（１）鑽井（口）：

（２）地質及地球物理：

（３）生產處理設備維修：

（４）修井：

（５）礦區安全及環保：

（６）一般及辦公費用分攤：

２、生產操作及管理費用：

（１）行政管理費用：

（２）生產操作費用：

（３）稅捐：

（４）睦鄰及基礎建設：

（５）經營人管總費用：

3、Law 42售油超額利潤捐(EI:70%):

4、全年總預算(1+2+3項)：仟美元，本公司依參加權益（％）應分攤：仟美元

(三)、所列主要預算與2009年預算比較如下：

１、開發投資：2009年編列預算仟美元；2010年編列仟美元，2010年增加開發投資費用仟美元(約增加％)，投資費用增加主要原因如下：

（１）、鑽井費用：2009年預算中，編列4口井鑽井預算共仟美元；2010年鑽井口，共編列仟美元，2010年增加鑽井投資費用約仟美元(約增加%)。

（２）、一般費用：2010年因鑽井投資所增加一般費用較2009年增加仟美元（約增加％）。

２、生產操作及管理費用，2009年預算：仟美元，2010年則編列仟美元，2010年增加％

，各相關費用說明如下：

（１）、行政管理費用、稅捐、睦鄰管總費用增加仟美元。

（２）、生產操作費用減少仟美元。

（３）、(1) (2)兩項相減後增加費用約仟美元。

(四)、上述2010年預算項目，已於2009年9月18日OCM中，由經營人Repsol-YPF提出詳細解釋，並獲與會代表討論後，在不影響Transitory Contract Annex 1所承諾投資費用之條件下，將非急迫性之開發投資及生產操作費往後實施，並將開發投資費用由原編仟美元，刪減至仟美元；生產操作及管理費用，由仟美元刪減為仟美元，二者共刪減仟美元；經營人經評估後表示同意該預算刪減，並承諾仍維持達到年平均油日產量為萬桶之目標。

(五)、合作集團Repsol-YPF OPIC、Sinochem並考量厄瓜多政府同意下列二擇一選項之前提下:

1、2010年礦區合約可以由生產分擘合約(Production Sharing Contract)改為服務合約或

2、98年3月12日簽署礦區過渡合約(Transitory Contract)得以延續一年至100年3月12日

才進行本2010年投資計劃；以Napo油價60US$/桶(WTI-10US$/桶= US$/桶)，計算售油收入後扣除投資及生產費用後之2010年OPIC淨現金收入為US$仟美元

五、法律訴訟案件:(厄瓜多16號礦區2003年所得稅稅務訴訟案)

(一)、緣由

經營人於98.9.11接獲厄瓜多IRS對16號礦區合作集團2003年所得稅申報補稅判決，厄國國稅局(IRS)核定OPIC須補繳2003年所得稅(含員工分紅稅及罰款)共萬7200美元，其他合作公司亦遭IRS核定補稅。合作公司有異議須於98.10.12前向IRS提出申復或向稅務法庭提出訴訟；否則須如數加計利息補繳。

(二)、遭IRS核定補稅主要原因:

1.所得稅申報項目與厄瓜多所得稅法規定認定不同。

2.相關成本及費用遭IRS剔除。

(三)、2000、2001及2002年案例

1.各合作公司皆採先向IRS提出申復，未獲接受後再向稅務法庭提出訴訟之策略。

2.IRS核定本公司2000-2002年補稅額度分別為百萬美元。

3.本公司皆委聘當地RAP律師事務所逕行申復及訴訟，其服務費為IRS核定補繳額之%；如獲勝訴，另洽收獲減免稅額之%。

4.稅務法庭尚未對本公司所提訴訟作出判決。

六、Law 42 超額收入捐付款議題:

（一）、緣由：OPIC及Repsol-YPF、Sinochem於98/3/12與厄國國營油公司PE簽署Transitory Contract及Disbursement Agreement，OPIC依合約規定於98/3/23依權益比31%支付2008年4-12月EI欠款之頭期款(x0.2x31%=百萬美元)。（備註：99% EI自2009/3/23，政府批准Transitory Contract日起改用70%）。

（二）、Repsol_YPF認為已買下Murphy權益，有關擁有其Murphy權益比20%部份，應付厄國政府2008年EI欠款(20%)部份，留在最後兩年支付（付款總年數訂五年），會中提出非經營人需提前於2011年9月前分擔付款金額要求，明細如下：

（三）、OPIC主張依權益比31%支付2008年4-12月EI欠款，因此各家所需分擔付款金額如下：

（四）、目前尚待各家進一步討論協商中。

參、結論(略)

肆、其他有關本礦區相關業務事項