機密區分：無

依通次室99年3月16日國通資源字第0990000666號函復出國計畫辦理。

「戰術區域通信系統」99年赴美專案管理會議

心得報告書

報 告 人單位級職通資處規劃組代組長林中吟上校

中　華　民　國　99　年　4　月 14日

「戰術區域通信系統」99年赴美專案管理會議

心得報告書

壹、前　　　　言：

貳、會議暨參訪所見：

一、案內執行專報

二、系統整合實驗室

三、美商通用動力公司

參、心　　　得：

一、專案管理

二、參訪系統實驗室

三、結識人員

肆、本次管理會議隨行人員：

「戰術區域通信系統」99年赴美專案管理會議

心得報告書

壹、前　　　　言：

會議目的主要針對美方專案執行現況、未來工作重點與本軍關切議題進行研討，以掌握後續工作、實施期程及執行方式，期使專案如期、如質、如預算完成。掌握本案美軍各發價書執行進度，並就本軍關切議題與美方研討，以消弭不確定因素，降低專案執行風險。藉參訪美方專案辦公室及美商通用動力公司實驗室，瞭解美指管通情系統及介接整合設備，以為本軍未來建軍參考。

貳、會議暨參訪所見：

本次會議全程自3月22至26日，3月22至24日假美方專案辦公室會議室，針對案內後續維持、軟體支援執行進度實施討論檢視網管中心子系統實驗室提昇進行與測試狀況，期間美方請國防廠商就未來通資系統發展實施簡報；3月25日下午前往美商通用動力公司，3月26日首先由美商經理凡林登先生（Jim Valentine）就其公司組織、願景、指管通資情監偵裝備產製能量、訓練模擬器、國土安全防衛、未來發展實施簡報，接著由哈伯先生（Bill Hubbard）針對案內後勤支援及交換機軟體提昇執行情形，實施專案簡報。其後參訪系統實驗室，下午與美軍專案主管克勞森先生（Terry Claussen）、美國在台協會技術組陸軍代表白恩諾先生（Erno Buky）及美方麥卡菲女士（Johneen McCaffery）簽署會議紀錄。

一、美方專案辦公室針對案內執行發價書實施專報：

（一）後續維持發價書

1、執行概況：於國內建立有限度修護能量（基修中心），負責裝備維持，由主合約商負責管理與運作，部分裝備後送回修及派遣技術代表協助支援裝備維修作業。

2、第一階段發電機更新：美方完成需求書近期將請廠商提供報價。

（二）後續軟體支援發價書

1、執行系統後續軟體、性能提升及與系統介接整合研究，未來工作重點計有：

- 於摩莫斯堡執行網域名稱系統（DNS）硬體品質、軟體構型測試

- 於美商通用動力公司執行整合網域名稱軟體及系統交換機發展測試

- 於美商通用動力公司執行網域名稱系統及交換機接收測試

- 網域名稱系統/DHCP最終(確認)產製基準

- 於美商通用動力公司執行安全事件管理者(SIEM)整合測試

- 終端保護元件測試

- 機動安全附件、終端保護及安全管理初次產品基準構型

- 整合機動安全附件產品測試

- 軟體元件發展/測試

- 整合測試

- Clearview應用軟體發展

- Clearview產品基礎

3、未來通資系統發展簡報：美軍專案辦公室邀集各國防廠商實施系統簡報；快速部署小型通信系統裝備，運用商規核心技術提供重要語音與數據連接力。

二、系統實驗室：

（一）已將機動安全附件納入系統架構中，未來可擔任資安監控終端，並將資安事件納入系統管制。

（二）小型交換機：因應未來網路電話發展，運用機動型交換機結合商用網路電話，未來可運用於救災前進指揮所使用。

三、美商通用動力公司：

（一）性能提昇：

1、提昇交換機軟體

- 新增防護軟體

- 2.7版作業軟體提昇2.8版

- 新增遠端網域名稱系統能力。

2、國內訓練：配合美軍專案辦公室期程實施交換機訓練。

（二）參訪實驗室：於裝備部署前/中/後，先於實驗室環境測試，完成測試/故障排除，始撥交/指導單位使用。

參、心　　　得：

一、專案管理：

美方專案辦公室包含外聘及工程師，每個專案內容因應各項狀況不同，新增專業人員參與，從專業的角度而言，這樣的編組方式，相較於本軍規劃人員作法，更有其彈性及專業性。

本次為因應解決方案，參與美方研改工業日，由廠商提供各方面角度的解決方案，評估裝備所需，整合原有設備，並針對裝備相容性、未來擴充性、運用狀況等考量評估，也了解到新一代科技的整合概念。對本次參與工業日收益良多，從衛星通訊、資訊傳輸、無線電整合、到資安管控等，不同的廠商亦提供了不同的視野，如果能相互整合運用，無論作戰及救災都將有極大助益。

二、參訪實驗室：

美方專案辦公室實驗室的架構為模擬網管裝備狀況，提昇後減小硬體體積，並增添虛擬伺服器功能，資安部分也增加了措施，提供了未來裝備的思考模式，從輕、機動性強、模組化配備、電源解決方案、可卸載式等事項，此規劃亦可彈性適用於各式場地，不限於車廂與電源，朝多功能運用方式設計，提昇裝備運用彈性。

美商實驗室內設計了因應不同的階層，從網管、用戶大小、適用階層，其裝備整合的能力相當成熟，衛星、微波、無線電、EOIP等技術於實驗室內，皆可看到實物及其運用狀況，未來寬頻資訊平台的場景已朝然可見，朝向頻寬大、介面親和、IP終端、即時情資等方向演進，確實科技的腳步是日新月異，在這時代的洪爐中，若無法吸收新知，將很快被社會所淘汰。

三、結識人員：

| 單位 | 級職 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| SPO/NRRC/FMP Directorate | 副主管 | 理查‧柯斯塔先生Mr. Richard Costa |
| PD FMS | 組長 | 泰瑞‧克勞森先生Mr. Terry Claussen |
| USCECOM CLC | 承參 | 麥卡菲女士Ms. Johneen McCaffery |

肆、本次管理會議隨行人員：

| 單位 | 級職 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 陸軍司令部通資處通資電規劃組 | 中校無線電工程官 | 俞治文 |
| 陸軍司令部通資處通資電規劃組 | 少校有線電工程官 | 陳俊權 |