經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

厄瓜多17號礦區2009年聯合帳
非經營人查核工作報告

| 服務機關： | 台灣中油股份有限公司 出國人職 稱：探採事業部 地質師 姓 名：盧東郎 出國人職 稱：會計處 會計管理師 姓 名：何佳倚 （奉准文號：人處發字第09910218130號書函及 探採人發字第09910218190號函） |
| --- | --- |
| 出國地點： | 厄瓜多 基多市 |
| 出國期間： | 99年6月19日至7月2 日 |
| 報告日期： | 99年9月8日 |

報告摘要：

本次查核厄瓜多17號礦區2009年聯合帳，主要目的為查核其支出是否依合約規定處理及是否有不當支出，現金支付（Cash call）及應負擔之聯合帳單（Billing）金額之核對是否正確。日後針對每年所提之資本支出及費用支出仍應持續加強查核，以免發生不當支出，影響OPIC權益。

本次查核重點在於應計帳項之正確性、調整分錄之處理、共同費用之分攤、母公司管理費用洽收之合理性…等。應計帳項均依合理原則估列入帳並於期末前沖銷完畢；調整分錄均檢附妥適之佐證文件加以說明。另於查帳過程中發現母公司管理費用之計算，誤將市政稅Municipality Tax列入17號礦區共同費用項下，由於該稅賦係屬個別公司之費用，不應歸屬於17號礦區，更不應列入母公司管理費用之計算基礎內，經營人承認錯誤同意於2010年度沖銷該筆費用，並於計算2010年底本年度母公司管理費用時沖減該溢列部分。其它查核疑議，經由經營人解釋說明後，均已釐清無誤。

厄瓜多17號礦區2009年聯合帳非經營人

查核工作報告

查核工作報告摘要表：                           頁次

壹、前言                                          4

貳、出國目的                                     5

參、出國行程                                      5

肆、本次查核工作之相關過程                        5

伍、查核結果                                      8

陸、其他重要議題                                10

柒、結論及建議                                  10

壹、前言

厄瓜多17號礦區位於厄瓜多安地斯山東方，屬亞馬遜河流域上游，所產之原油經Nantu Battery油水處理分離後，因本身油質較重，必須送至Auca Central Station和厄瓜多國營油公司(PE)之輕油混合後，再利用厄瓜多國營油公司之SOTE (Trans-Ecuadorian Pipeline System) 輸送管線越過平均高度4000公尺之安地斯山送至西部之Balao港出口。本礦區已發現xx個油田，分別為Tiwae（xxx桶）、Awant（xxx桶）、Hormiguero（xxx桶）及Hormiguero Sur（xxx桶），其中Tiwae和Awant因管線及位於國家公園環保問題尚未解決而無法開發，至於Hormiguero及Hormiguero Sur油田則已有xx口生產井及xx口廢水井，為增產免受於厄國老舊油管之限制（每日僅能代輸xxx桶），於2006年12月26日鋪設興建完成Pindo 至Bombeo長約xx公里之新12吋輸油管線(或稱Dayuma 新12吋輸油管線)。2009年本礦區生產井xx口，全年日產量平均約xxx桶。(礦區油田圖如附件1)

經營人PetroOriental於2006年2月28日接替EnCana公司經營本礦區，而持有有本礦區xx%權益，該公司為Andes Petroleum公司設立之子公司，Andes Petroleum公司係由中國之中國石油天然氣集團公司（CNPC）及中國石油化工集團公司（Sinopec）分別出資xx% 及xx%合組而成，購買EnCana在厄瓜多境內持有之礦區權益及OCP股權。

17號礦區合作公司及其工作權益比如下：

合作公司						  權益比

PetroOriental (經營人)				xx%

OPIC								xx%

貳、出國目的

本公司人員（盧東郎、何佳倚）於99年6月21日至6月29日奉派參加查核厄瓜多17號礦區2009年聯合帳，查核期間為7個工作日。本案查核目的係針對有關17號礦區2009年聯合帳中之各項支出是否依合約規定處理以及是否有任何不當支出、現金支付（Cash call）及應負擔帳單（Billing）金額之核對是否正確。若發現不允當之情事，則依國際油氣同業慣例及本礦區相關合約（如PSC、JOA等）規定，列入異議帳項予以剔除。

參、出國行程

啟程至厄瓜多： 99年6月12日（何佳倚）；
99年6月19日（盧東郎）

查核聯合帳 ：  99年6月21日至6月25日（何佳倚）；
99年6月21日至6月29日（盧東郎）

返     程  ：  99年6月26日（何佳倚）；
99年6月30日（盧東郎）

肆、本次查核工作之相關過程

一、查核工作前置作業：

於查核工作前，請PetroOriental經營人先行提供17號礦區2009年以下相關資訊，俾以進行本案查核準備工作：

- 2009 Approved work programs, budgets and AFEs.

- 2009 Chart of accounts.

- 2009 Breakdown of “Working Capital” & “OPEX” & “CAPEX” by month

- 2009 Overhead calculation.

- 2009 Operator’s assets listing.

- Joints inventories and reconciliation with Joint Account.

- 2009 DD&A calculation.

- List of all contracts.

- Reconciliation for cash calls and Joint Interest Billings (JIB).

- Accruals’s procedure and monthly list of all accruals booked.

- Allocation procedures for indirect expenses.

針對以上資料，進行核對及篩選工作，核對是否與本公司現行資料有無差異之處，核對結果如下：

- 2009年工作計畫與年度預算與我方同意之內容相符。

- 逐月核對2009年“Working Capital” & “OPEX” & “CAPEX”之餘額：發現2009/9資料與我方聯合帳單不一致，經營人查證後於查核期間向我方說明：因該月份資料係未修正前之版本，我方聯合帳單才是修正後之正確內容。

- 核對2009年“Fixed Assets” & “Inventories” & “DD&A”：帳上金額與17號礦區財務報表簽證報告餘額存有差異數，經營人於查核期間提供相關調整表說明後，係屬合理。

- 核對2009年Accruals accounts，確認聯合帳中當月估列入帳數，係於次月全數沖銷後再重新估計。關於估列原則係與經營人提供之Accruals’s procedure相符。

- 逐月核對向我方要求之預付款（Cash Call）及每月聯合帳單（JIB）金額，與我方資料相符。

二、查核過程：

- Andes Petroleum併購EnCana在厄瓜多所有資產權益後，採蕭規曹隨政策，除高階人員由中方取代外，當地僱用人員全部留下，該公司係採用J.D. Edwards會計系統來執行帳務處理相關作業。本次查核厄瓜多17號礦區2009年聯合帳務，經營人直接提供查帳小組查帳專用之J.D. Edwards會計系統登入帳號及密碼，使得查帳小組得以直接進入會計系統擷取所需的財務資訊、帳務資料及相關傳票與附件。查帳小組第一天工作內容即為學習該會計系統之簡易操作方法（J.D. Edwards基本使用說明詳附件2），登入並依成本中心（Cost Centers）下載所有會計科目之交易資料，並分類為資本支出及費用支出作為工作分配之依據。經由查核小組以抽樣方式及重要性原則篩選決定查核項目、金額及範圍，由於須依各個成本中心及會計科目逐一下載相關財務資料，所需時間冗長，建議下次查核工作先請經營人代為下載並於查核期間前提供予查核小組進行抽樣及篩選之準備工作，以提高查核工作效率進而爭取更多有效時間來提升查核之深度及廣度。

- 查核小組將下載之2009年財務資料整理分類及篩選後，經審閱相關資料針對下列重大議題，倘若發現資訊不全或需要進一步說明及佐證文件時，由查核小組整理查核疑議後，請經營人闡明釐清或於查帳會議中提出討論。

- 17號礦區之探採鑽井活動進度與各項支出是否與探採活動報告內容一致？

- 合作公司所投入資金是否有效運用？及與實際報銷是否一致？

- 「母公司服務費用」(Parent Company Overhead) 計算分攤基礎是否合理？是否依照JOA規定執行？

- 是否有無法歸屬17號礦區之相關費用誤列入帳？

- 共用資產所發生之直接費用及人員薪資等間接費用之分攤是否如實依據協議之分攤原則進行分攤？

- 各項支出有無檢附相關單據及憑證？

- 應計基礎下之估列基礎及原則是否合理？是否如實預估及沖銷？

- 相互勾稽財務報表及帳列資料是否相符？

- 以往異議帳項是否仍持續發生？

伍、查核結果

於2010年6月25日下午3時於經營人PetroOriental辦公室召開查核會議（Exit Meeting），會中與經營人針對以下項目進行討論並由經營人對於相關問題提出說明：

- 2009年Overhead calculation：

依據JOA之Accounting Procedure規定：礦區年度支出（OPEX+CAPEX）扣除group overhead charge, bonus, surface rentals, royalties and all taxes以及100% OPIC之費用後，於開發生產階段xxx萬美元以內收取xx%，xxx萬美元以上收取xx% 之母公司服務費用。經查該費用漏未扣除市政稅（Municipality Tax）$xxx，而市政稅係由各公司自行負擔之稅捐且overhead之計算不應包含任何稅捐負擔，因此該費用不應列為17號礦區共同費用，且應對應調整overhead洽收金額。

查核小組將該誤列費用列為異議帳，經營人財務部門於查核會議中說明，該誤列已於2010年初沖銷部份金額，惟仍有部分金額（$xxx）漏未調整，將於2010年6月份進行調整，另外對應之overhead將於2010年底計算當年度overhead時再一併調整。（附件3）

- Andes Petroleum公司擁有TARAPOA礦區（xx%）、14號礦區（xx%）及17號礦區（xx%），除TARAPOA礦區規模較大，生產設備多獨立使用外，14號礦區及17號礦區兩者規模較小，為節省成本故多共用倉庫、基地及生產設備，如：Kupi Camp、Pindo、Nantu Battery、Nantu C Pad、Hormiguero A&C Pads，有關共用設備費用之分攤（屬Direct OPEX）係沿用Encana時期由各合夥人同意之分攤原則，該會計政策經營人於2009/9/21重新檢視後並無重大修正繼續適用，每月依據分攤原則擷取相關數據分攤實際發生費用。（附件4）

- 有關間接費用（Indirect OPEX）之分攤，包含Andes Petroleum公司用人費用之分攤，先將間接費用分為三大類：1. 100% costs、2.薪資費用、3.其他間接費用；再將員工分為ABC三類；費用分為：CAPEX、Direct OPEX、Indirect OPEX、Miscellaneous四類，除100%可直接歸屬之費用外，其他費用包含人員薪資係依一固定比例分攤，該比例每季初由Business Planning Department檢視修訂。經查2009年第三季分攤表係依上述原則進行分攤，2009/10帳上分攤比例大約為：xx%（TARAPOA）:xx%（B14）:xx%（B17），該比例應屬合理。

- 經查部分交易於會計系統上無對應之憑證及單據，經營人財務部門說明該無憑證之項目均為電腦製作之自動傳票，經確認該類交易大多為資產提列折舊等類型之自動傳票。

- 有關運輸成本，經抽查單價與合約規定相符：RODA - $xxx/BLL CIA）；SOTE - $xxx/BLL CIA）。Dayuma可向B14洽收之服務費收入，單價為$xxx/BLL CIA），與合約規定相符，且均檢附相關invoice。

- 2009年資本支出費用主要用於鑽Hormiguero # x、x、x、x四口開發井及地面生產設備擴充維修等支出，除一般生產活動外，鑽井、完井、修井、環境監測、鑽機移入及移出費用、泥漿及水泥費、電測、井測服務公司設備租金、開坪土木工程、鑽機工作費用、套管費、管線工程、地面生產設備等均列入查核之重點，發現多項疑點，經相關部門之解釋並核對工作日誌及合約後，並無不妥之處。

- 覆核2008年聯合帳查核工作發現之缺失確已由經營人更正，且未於2009年聯合帳中再次發生。

陸、其他重要議題

- 關於IFRS之導入及轉換計畫：由於本礦區經營人PetroOriental之母公司Andes Petroleum係由中國之中國石油天然氣集團公司（CNPC）及中國石油化工集團公司（Sinopec）分別出資合組，因其母公司當地所需，礦區財報由Ecuadorian GAAP轉為IFRS已行之有年，因此經與經營人確認：本礦區針對IFRS無須進行額外導入及轉換工作。

- 2010年6月23日上午10時30分於PetroOriental辦公室，與Andes Petroleum之總經理 Mr. Zhang Xing、Fianace Director-Ms. Zhu Lei、Finance Deputy Manager- Mr. Ivan Osorio、Operations Director-Mr. Angel Vidal洽談Nantu Battery案。

柒、結論及建議

厄瓜多17 號礦區已進入生產回收期，2008年因國際油價波動幅度劇烈，致礦區營運結果不如預期，2009年國際油價逐漸回升，營運結果亦逐步恢復預期水準。

每年之聯合查帳目的係有效監督經營人，以維護公司權益，經本次查核聯合帳工作，進一步瞭解經營人業務運作情形，及充分達到依照礦區相關合約有效監督經營人善盡管理責任之目的。

本礦區之查帳重點在於費用分攤之合理性及正確性，由於經營人同時擁有3個礦區，而本公司僅參與其中17號礦區之xx%權益，其他均由經營人全數擁有，因此對於經營人而言費用分攤可能非屬重大議題，反之經營人在乎的應該是整體營收成果，但是對本公司來說，17號礦區大部分費用支出均須與14號礦區及TARAPOA礦區拆帳計算分攤金額，因此帳務分攤之正確性及合理性應為本公司查核重點。本次查核結果顯示經營人均依據協議之分攤原則認列入帳，惟該分攤基礎是否需要更動調整，本公司可定期與經營人進行討論及修正。

本次為提高查核效率縮短查核期間，已於查核日前請經營人提供部份財務資料，以進行查核前準備工作，惟本次查核工作仍花費許多時間下載交易資料及篩選抽樣項目，故於查帳會議向經營人提出，明年度查帳前置作業將包含請經營人提供逐筆交易資料含憑證附件，惟經營人表示礦區一年份的交易筆數非常龐大，將先提供各個成本中心年度餘額，由本公司選取欲抽樣查核之成本中心後，再下載該成本中心之逐筆交易資料供本公司進行查核前置工作。

另外，由於本公司人力斷層現象甚為明顯，為使日後若有新進同仁參與查帳工作時能夠在最短的時間內進入狀況，並加速了解礦區帳務處理原則及會計系統操作方法，故請經營人於明年查帳工作開始前，針對財會系統相關基本功能及運用安排簡報說明，經營人於查帳會議中同意本公司此要求。

建議日後對PetroOriental每年所提之資本支出及費用支出仍應繼續加強查核，以達到有效監督經營人善盡管理責任之目的，避免任何不當支出之發生，影響本公司權益。