附錄一

研究計畫內容重點摘要

- 研究目標及內容

本研究之目標在彙集與分析各會員國之各類電業經營模式、訂價及成本結構（以及費率訂定機制）等資料，研究內容如下：

- 比較在電業價值鍊(value chain)中[註：指各供電階段，即發、輸、配電（含售電）]，不同電業結構[如垂直整合電業（Vertically Integrated Utilities, VIU）、非整合式電業（the Unbundled Electricity Supply Industries）及其他各類電業結構]之訂價結構與機制的成本差異，亦包含對其他各類電力事業/供應業初級燃料成本之分析。

- 尋求在發、輸、配電（含售電）價值鍊中，成本與技術效率[如輸配電線損(技術性與非技術性損失)、系統平均停電時間(Distribution SAIDI)、非計劃性發電停運率(Generation Unplanned Outage Rate,UOR)]之最佳作法及改善/建議之事項。

- 預期成果

- 建立下列資料庫

- 發、輸、配電（含售電）成本及訂價。

- 訂價結構及機制。

- 其他相關財務及技術資料（如補貼、輸配電線損、非計劃性發電停運率、發電效率、外購電價、燃料價格、法定報酬率、實質報酬率、保留盈餘等）。

- 提出下列報告

- 電業價值鍊[發、輸、配電(含售電)]訂價及成本結構(含訂價機制與某一國家特定價格/補貼政策)之比較分析。

- 經由比較後瞭解達到發、輸、配電(含售電)成本效率最佳途徑之作法。

- 有無常態補貼及特殊狀況之比較分析。

- 研究方法

- 各國資料蒐集之連絡窗口：

○ 印尼PLN –  Sinthya Roesly/ Fahmi El Amruzi

○ 菲律賓MERALCO – Gilbert T. Orino/ Ronaldo R. Torres

○ 馬來西亞TNB – Loo Kok Seng/ Abdul Malik Mohd. Jaafar

○ 新加坡SP PowerGrid – Chan Hung Kwan

○ 台灣Taipower – Huang Shun-I

○ 泰國EGAT and MEA – Dr. Suthep Chimklai/ Ms. Nongnak Charoenpolpiriya

- 各會員國連絡人將透過問卷與工作表蒐集資料後，以電子郵件傳送至計畫負責人（TNB）。

- 舉行會議進行討論，並透過電子郵件聯繫。

- 進行方式：

○ 建立歷史的與當前的訂價及成本結構（依發、輸、配、售電）資料庫。

○ 進行有無常態補貼及特殊狀況之成本比較分析。

○ 進行訂價結構、費率設計及特殊狀況（如補貼等)之比較分析。

- 資料保密條款

- 每一方（即第3工作小組之計畫成員國家/電業）應隨時盡力保密，並確保其員工或代理人在本計畫項目下取得之機密資料應予保密，且未經他方同意不得利用或公開此份資料。

- 前項保密義務每位成員應永久遵行，直至任何資料公開為止。

- 計畫負責人及成員

- 計畫負責人– Tenaga Nasional Berhad (Malaysia)

- 成員–全體AESIEAP會員國/電業

- 首次會議紀錄將發送全體AESIEAP會員國/電業以尋求更多成員參與，惟本研究相關資料與報告將僅提供給參與計畫之會員國/電業。

- 計畫時程

本研究自2009年9月開始，並於2010年年底完成（預定）。

- 計畫行動方案

| 內 容 | 日 期 | 主辦單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 向AESIEAP技術委員會提出計畫報告以尋求建議 | 2009.10.15 | WG3計畫負責人 |
| 2. | 向AESIEAP理事會提出計畫報告以獲得批准 | 2009.10.16 | WG3計畫負責人 |
| 3. | 編制調查問卷及資料格式草案以發送至全員 | 2009年10月底 | WG3成員-由計畫負責人發動展開 |
| 4. | 完成資料格式及調查問卷並電傳至全體會員國 | 2009年11月底 | 由WG3計畫負責人發送至所有WG3成員 |
| 5. | 提交所需資料予計畫負責人 | 2010年1月底 | 由WG3成員提交所需資料予計畫負責人 |
| 6. | 整合資料，比較分析 | 2010年2月 | WG3計畫負責人 |
| 7. | 召會討論整合資料內容與報告初稿 | 2010年3月 | WG3成員 |
| 8. | 審視報告初稿與分析結果後，提交予計畫負責人 | 2010年4月 | WG3成員 |
| 9. | 完成報告 | 2010年8月 | WG3計畫負責人 |
| 10. | 召會完成報告定稿 | 2010年11月 | 暫定（視需要） |
| 11. | 提交最終報告 | 2010年12月 | WG3計畫負責人 |

- 聯絡人

- Ms. Roslina Zainal

Designation: Vice President (Planning)

Tenaga Nasional Berhad

e-mail: roslinaz@tnb.com.my

- Mr. Loo Kok Seng

Designation: General Manager (Strategic Planning)

Tenaga Nasional Berhad

6th Floor, Strategic Planning Department,

129, Jalan Bangsar

59200 Kuala Lumpur, Malaysia

phone: 603-2296 6962

e-mail: looks@tnb.com.my

- Mr. Abdul Malik  Mohd. Jaafar

Designation: Senior Manager (Strategic Planning)

Tenaga Nasional Berhad

6th Floor, Strategic Planning Department,

129, Jalan Bangsar

59200 Kuala Lumpur, Malaysia

phone: 603-2296 6950

e-mail: malikj@tnb.com.my