經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：其他）

參加厄瓜多17號礦區2011年技術

委員會議出國報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司探採事業部 職務：組長、工程師、地質師 姓名：胡大任、沈士傑 郭立恆 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 厄瓜多基多市 |
| 出國期間： | 100年3月13至3 月19日 |
| 報告日期： | 100年5月23日 |

參加厄瓜多17號礦區2011年技術委員會議出國報告書

摘要

17號礦區本年底將進行Tapir構造探勘計畫的鑽井工作，明年起也將進行礦區新增區塊探勘工作，若探勘發現新增油田，依據目前服務合約規定整個17號礦區將可延長合約由2018年至2025年，對於礦區獲利將有極大幫助，將督促經營人儘快進行17號礦區新增區域探勘工作。Hormiguero油田和Horm Sur油田具有多層次目標層(M-1,U,T,Hollin Sand)，仍具有開發潛能。Hormiguero油田生產多年，主要生產層Lower U Sand油水界限已上升，鑽井井位以逐口井技術審核為原則。Horm Sur油田儲油岩特性局部分佈且淨砂岩厚度薄，產率不佳，震測儲油岩分佈範圍仍持續進行研究，期能發現較具潛能之鑽井井位。

目次

- 出國目的

- 出國過程

- 會議主題

- 心得及建議事項

一、出國目的

中油公司以海外石油及投資公司(OPIC)子公司名義投資厄瓜多17號礦區合作探採石油工作，目前平均日產原油約8,100桶，為本公司投資績效良好礦區之一，100年3月16日經營人PetroOriental公司召開技術委員會議，提出本年17號礦區探採工作計畫及預算，本公司與會人員在會議中充分表達本公司之立場，維護公司之權益，以達監督之目的。

二、出國過程

本次技術委員會議於100年3月16日於厄瓜多基多市PetroOriental公司會議室舉行，本公司探採事業部派國外探採及資料處理處胡大任組長、石油開採工程師沈士傑、地質師郭立恆共3人前往，上述人員於 3月13日出國，3月14日抵達厄瓜多基多市，3月15日上午前往OPIC厄瓜多分公司辦公室與分公司人員進行會前研討，下午前往本公司另一合作夥伴厄瓜多16號礦區經營人Repsol公司拜會，洽商未來雙方可能進行的合作計畫，3月16日會同OPIC厄瓜多分公司代表林宏仁及副代表張崇仁參加17號礦區技術委員會議，3月17日啟程回國，3月19日返抵台北。

三、會議主題

（一）2010年底17號礦區蘊藏量查核

2010年12月31日厄瓜多17號礦區報公司會計處登錄資料，使用全礦區EUR（終極可採量）為xx,xxxMbbl，累計生產量為xx,xxxMbbl，故全礦區Reserve（蘊藏量）為x,xxxMbbl，本公司擁有30%權益為x,xxxMbbl。2011年3月16日TCM會中經營人提出GLJ重估17號礦區之EUR為xx,xxxMbbl，即增加蘊藏量達x,xxx Mbbl。增加之量係2010年中完井，H22、H20RE1、H25、H26、H24、H23由M1層，T層及Lower U層重估所致。2010年12月31日全礦區Reserve應修正為xx,xxx Mbbl。本公司權益為x,xxxMbbl。

（二）2011年井位檢視

2011年經營人PetroOriental依油層模擬結果提出四個開發井位。

預計於Hormiguero油田鑽四口井（Horm-31H、Horm-32H、Horm-14 Re及Horm-30）。Horm-31H、Horm-32H兩口井以Lower U Sand為主要目標層，屬水平井，Horm-14 Re及Horm-30二口井則以M1 Sand為主要目標層， Horm-30的鑽探可佐證M1 Sand在Hormiguero構造向西方分佈的範圍，另外Horm-14 Re和Horm-31H就近使用Horm-14及Horm-24井的井孔做為pilot hole再側鑽，可節省pilot hole部份鑽井經費。

（三）Tapir 構造探勘計畫

Tapir構造主要目標層為Basal Tena /M1、Lower U及Lower T Sand，震測解釋認為上述地層在構造高區仍有機會儲集油氣，估計探勘地質成功率約71％，資源量約xx MMBO，預計本年12月進行鑽探，鑽2口井及完井、測試預算約xxx萬美元。正向厄國政府索取Tapir構造北方Auca Sur油田鑽井資料供參考。

（四）其他探勘活動

Hormiguero構造西南方目前進行Hormiguero E構造研究，主要目標層為Basal Tena /M1，具有地層封閉特性，估計探勘地質成功率約60％，資源量約xx MMBO，預計2012年3月進行鑽探，鑽1口井及完井、測試預算約xxx萬美元。

17號礦區新增區塊之舊有震測及鑽井等資料正向厄國政府索取中，經營人收到後將儘速提供本公司研究，震測探勘工作預計2012年開始進行。

四、心得及建議事項

（一）3月15日前往厄瓜多16號礦區經營人Repsol公司拜會，洽商未來雙方可能進行的合作計畫，Repsol公司提出16號礦區南方Wati油田、東方的31號礦區南方Nashino油田及ITT(Ispingo、Tambococha、Tiputini)油田開發議題。Wati油田估計資源量約xx MMBO，若順利開發16號礦區可延長合約由2018年至2025年，對於礦區獲利將有極大幫助，31號礦區Nashino油田估計資源量約xxMMBO，ITT油田為大型未開發油田，因位在叢林區尚無輸油管線，Repsol公司認為未來可和厄國政府協商，利用16號礦區現有運油設施開發31號礦區Nashino油田及ITT油田，具有降低開發成本的地利優勢。另外Repsol公司位於臨近厄瓜多邊界之秘魯39號礦區發現原油構造也因尚無輸油管線暫未開發，未來構想向北方利用16號礦區現有運油設施及HCP重油管線運油為解決問題方法之一。上述合作議題本公司皆表達樂觀其成，願意共同參與，將繼續連絡取得進一步資料評估。

（二）17號礦區本年將進行Tapir構造探勘計畫的鑽井工作，明年起也將進行礦區新增區塊探勘工作，若探勘發現新增油田，依據目前服務合約規定整個17號礦區將可延長合約由2018年至2025年，對於礦區獲利將有極大幫助，將督促經營人儘快進行17號礦區新增區域探勘工作。

（三）Hormiguero油田和Horm Sur油田具有多層次目標層(M-1,U,T,Hollin Sand)，仍具有開發潛能。Hormiguero油田生產多年，主要生產層Lower U Sand油水界限已上升，鑽井井位以逐口井技術審核為原則。Horm Sur油田儲油岩特性局部分佈且淨砂岩厚度薄，產率不佳，震測儲油岩分佈範圍仍持續進行研究，期能發現較具潛能之鑽井井位。